附件2

洛阳市湿地建设项目表
	序号
	湿地名称
	建设内容
	投资总额

（亿元）
	开工时间
	计划竣工时间
	牵头单位
	责任人

	合计：共筛选湿地项目16个（其中已建提升7个，新建9个），总投资12.63亿元。

	已建提升项目7个，总投资5.07亿元

	1
	伊河龙门湿地
	工程范围为龙门石窟漫水桥至草店桥，湿地面积1180亩，需增加基础服务等设施，丰富水生植物及岸坡绿化种植。
	0.2
	2020年5月
	2021年 6月
	龙门管委会
	李金乐

	2
	伊河关林湿地
	工程范围为伊河高铁大道桥往下15km，湿地面积11000亩，需增加基础服务等设施，丰富水生植物及岸坡绿化种植。
	0.6
	2020年5月
	2021年6月
	市水利局
	仝宇鹏

	3
	洛河白村湿地
	工程范围为洛阳市界至洛河瀛洲桥，湿地面积5220亩，需增加基础服务等设施，丰富水生植物及岸坡绿化种植。
	0.3
	2020年5月
	2021年6月
	市水利局
	仝宇鹏

	4
	甘泉河湿地
	工程范围为伊洛南渠至洛河口，湿地面积680亩，河道正在治理，需增加基础服务等设施，丰富水生植物及岸坡绿化种植。
	0.02
	2020年5月
	2020年12月
	高新区
	付晓毅

	5
	洛河白马寺湿地
	工程范围为洛河白马寺段，湿地面积12400亩，需增加基础服务等设施，丰富水生植物及岸坡绿化种植。
	0.7
	2020年6月
	2021年6月
	市水利局
	仝宇鹏

	6
	瀍河朱樱湖湿地
	工程范围为朱樱湖至入洛河口，湿地面积500亩，需增加基础服务等设施，丰富水生植物及岸坡绿化种植。
	0.05
	2020年2月
	2021年6月
	市水利局
	仝宇鹏

	7
	河南黄河湿地国家级自然保护区（吉利区）生态保护和修复一期项目
	工程位于河南黄河湿地国家级自然保护区试验区，东起黄河控导工程，西至西霞院坝下公园，涉及湿地面积10000亩，通过疏通老河道、勾连鱼塘、生态饮水、植树种草等方式对湿地环境进行修复。
	3.2
	2020年3月
	2021年12月
	吉利区
	马晓平

	合计
	湿地总面积40980亩
	5.07
	
	
	
	

	新建项目9项，总投资7.56亿元

	1
	伊河东湖湿地
	工程范围为伊河东湖往下4.5千米，湿地面积7350亩，根据河道生态条件，打造多层次的湿地空间格局，丰富水生植物及绿化种植。
	1.8
	2020年5月
	2021年12月
	伊滨区
	张向阳

	2
	伊河李村湿地
	工程范围为位于汉魏大桥西侧，湿地面积500亩，湿地主要处理净化污水处理厂中水及附近雨水。
	0.6
	2020年6月
	2021年12月
	伊滨区
	张向阳

	3
	伊河李楼湿地
	工程范围为新区污水处理厂下游，湿地面积1500亩，湿地建成后净化新区污水处理厂中水及保护夹河滩水源。
	0.7
	2020年3月
	2021年12月
	洛龙区
	韩建军

	4
	双溪湖湿地
	工程范围为玄奘路北侧，湿地面积230亩，湿地建成后主要净化煤矿的矿排水、万安山周边雨水及中水。
	0.72
	2020年06月
	2021年12月
	伊滨区
	张向阳

	5
	东坡湿地
	工程范围为高新区甘泉河东坡村段，河道长度约2公里，规划湿地面积300亩。
	0.5
	2020年7月
	2021年12月
	高新区
	付晓毅

	6
	瀍河后李湿地
	工程范围为洛阳市界至朱樱湖，湿地面积500亩，现状为杨树林，需进行湿地改造。
	0.7
	2020年3月
	2021年5月
	市水利局
	仝宇鹏

	7
	涧河党湾湿地
	工程范围为洛阳市界至涧河衡山桥，湿地面积1300亩，现状绿化单一，交通可达性较差，两岸增加交通设施，丰富水生植物。
	1.62
	2019年12月
	2021年12月
	涧西区
	周玉甫

	8
	金水河湿地
	工程位于西工区红山街道办事处，湿地面积约1350亩。分为两期，一期为金水河水库下游至涧河交汇段，位于杨冢、党湾社区，占地550亩，拟于2020年底前建成；二期为金水河水库周边，位于寨坪、纸坊社区，共800亩，拟于2021年底前竣工。建成后将充分利用金水河水系，改善城市西北部水生态环境。
	0.82
	2019年6月
	2021年12月
	西工区
	史千灵

	9
	东陡沟湿地
	工程范围为二乔路至瀍涧大道，利用邙山渠水源，随形就势沿沟形成面积300亩湿地。
	0.5
	2020年6月
	2021年6月
	老城区
	夏  磊

	10
	合计
	湿地总面积13330亩
	7.96
	
	
	
	


