附件1

洛阳市5G网络建设和产业发展工作任务清单

	重点任务
	工作目标
	责任单位

	推进机制建设
	各成员单位成立专班，各县（市、区）建立由政府主要领导牵头的工作机制
	1.各市直部门成员单位结合部门职责和重点任务分工，成立工作专班，建立推进机制，主要领导亲自抓，明确分管领导和责任分工，把5G网络建设和产业发展工作摆上重要议事日程。
	市推进5G建设应用工作领导小组各成员单位

	
	
	2.各县（市、区）政府参照市里做法，建立由各县（市、区）政府主要领导牵头的工作推进机制，加强对本辖区5G网络建设和产业发展工作的组织领导，明确日常办事机构、工作职责和任务分工，统筹推进5G建设发展各项工作。
	

	保障支持举措
	（一）制定实施方案
	3.各县（市、区）政府结合工作实际，制定各县（市、区）实施方案，明确主要任务、扶持政策、工作举措。
	各县（市、区）人民政府

	
	（二）制定项目资金支持办法
	4.充分发挥各级财政专项资金的作用，适时出台针对性强、可操作的资金支持措施，重点支持一批技术创新、产业发展、场景应用类标杆项目。合理使用省、市先进制造业发展专项资金，分年度明确支持方向和支持方式，从我市纳入全省5G项目库的32个项目中，遴选一批优秀项目给予重点支持。统筹使用奖补资金，优先支持各类技术创新中心、实验室、区域研发中心等项目建设。
	市财政局、科技局、工信局，各县（市、区）人民政府

	
	（三）建立5G网络建设审批绿色通道
	5.相关单位要优化5G网络建设审批和用电报装流程，提高自然资源、环评、无线电频谱资源等行政审批效率。
	市自然资源和规划局、生态环境局、无线电管理局、城市管理局、通管办，洛阳供电公司

	保障支持举措
	（四）对独立组网的5G基站实施奖励
	6.按照省市两级财政1:1比例支持的要求，市级财政给予每个建成基站2500元配套奖励，待省政府统一组织验收、省财政按程序集中结算后给予配套支持。
	市财政局、通管办，洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔

	
	（五）推进公共场所向5G基站建设免费开放
	7.实现机关、企事业单位、公共机构等所属设施，以及公路、绿地、机场、地铁、大型场馆、景区等公共场所向5G基站建设免费开放。
	市交通局、城市管理局、公安局、体育局、商务局、文化广电和旅游局，各县（市、区）人民政府、龙门园区管委会，洛阳轨道公司

	
	（六）推进电信基础设施和杆（塔）资源共建共享
	8.推动通信杆（塔）与电力、市政、交通、公安等行业的杆（塔）资源共建共享，形成良好资源共享工作机制。
	市住建局、交通局、公安局、通管办，各县（市、区）人民政府，洛阳供电公司、洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔

	重点工作推进
	（一）加快5G基站规划布局
	9.市自然资源和规划局要将《洛阳市5G基站专项规划（2020—2025年）》尽快提交市规委会审议并发布，纳入国土空间规划，并在控制性详细规划中抓好落实。
	市自然资源和规划局、通管办，各县（市、区）人民政府，洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔

	
	（二）建设精品网络
	10. 2020年底前全市5G基站总量突破4500个，实现县城及以上地区和53家3A级以上景区5G网络全覆盖，垂直行业应用场景按需覆盖。
	市通管办、文化广电和旅游局，各县（市、区）人民政府，洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔

	
	（三）推进重点项目建设
	11.对我市纳入全省5G项目库的32个项目，实行跟踪服务，推动项目建设，保障项目进度。抓好后续5G及关联产业项目谋划工作，争取更多项目纳入省项目库。
	各县（市、区）人民政府，洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔

	
	（四）实施基站直供电改造行动
	12.加快推进基站直供电改造，开展转供电基站清理规范工作，依法查处转供电环节乱加价、收取不合理场租费用等行为，实现转供电基站占比降至20%。
	市市场监管局、发改委、通管办，各县（市、区）人民政府，洛阳供电公司、洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔

	重点工作推进
	（五）组织开展定向招商
	13.通过参与“强网杯全国网络安全宣传周”“河南省互联网大会”等活动，推进5G产业差异化招商，吸引一批龙头企业布局5G产业项目，争取更多技术研发及应用中心和知名软件企业落户。
	市商务局、发改委、工信局，各县（市、区）人民政府

	
	(六)在智能制造、智慧文旅、智慧医疗养老、新型智慧城市等领域推进5G示范应用
	14.推动洛钼集团完成矿区5G覆盖，实现无人智能绿色矿山建设目标；建成龙门石窟等5G+智慧景区应用试点项目；启动洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等5G数字博物馆试点项目建设；完成河科大二附院等重点医院与基层医务室5G远程医疗试点建设；完成智慧洛阳云平台建设，基本实现政务服务“一网通办”；加快智能公交站亭建设，实现公交场站智能监控全覆盖。
	市推进5G建设应用工作领导小组各成员单位

	
	（七）推进技术创新助力5G产业发展应用
	15.推进工业互联网、公共服务、创新平台等平台建设，加快培育一批省级工业互联网平台，助力5G产业发展应用。
	市推进5G建设应用工作领导小组各成员单位

	
	（八）推动产业发展
	16.围绕5G设备、电子功能材料、电子芯片、智能终端等领域，培育5G及关联电子信息产业。培育凯迈环测、莱普生等一批智能传感器企业。支持中航光电5G高速连接器在华为、中兴、浪潮等通信设备的推广应用。支持龙门玻璃电子超薄玻璃、凯盛新型显示材料ITO导电膜玻璃生产线加快建设，每年新培育、引进5G关联产业企业2-3家。
	市工信局，各县（市、区）人民政府，洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信、洛阳铁塔


