附  件
洛阳市生态文明建设示范市创建重点工程
	序号
	专栏2  洛阳市生态环境治理体系与治理能力现代化建设工程

	
	工程名称
	项目名称
	主要内容
	建设年限
	投资预算（万元）
	牵头部门

	
	
	
	
	
	总投资
	近期
	中远期
	

	1
	环境经济政策
	环境经济政策创新试点
	开展生态产品价值核算，探索开展水权交易、湿地生态保护补偿、绿色信贷等试点工作。
	2020—2030年
	1500
	500
	1000
	市生态环境局、市水利局、市发改委、人民银行洛阳市中心支行

	2
	环境监管能力建设
	监测能力提升
	完善生态、水、气、土等监测网络；提高重点排污企业和工业园区的污染物排放智能监测、信息追踪、风险预警与处置能力；不断提高监测人员综合素质和能力水平。扩大无人机、无人船、卫星等监测设备的适用范围；补充人员编制，开展相应的技术培训活动。
	2020—2030年
	8774
	3503
	5271
	市生态环境局

	3
	
	洛阳市生态环境综合指挥平台项目
	打造集数据汇聚、智能分析、预测预判、指挥调度、考核评估于一体的“数据生态、智慧环保”综合智能管理平台，形成覆盖相关县区、全天候、全类别的环境监管体系。
	2020—2023年
	10000
	6000
	4000
	市生态环境局

	4
	
	豫西生态环境应急救援基地项目
	建设洛阳市环境应急物资储备库。
	2021—2022年
	32000
	32000
	
	市生态环境局

	
	合计
	52274
	42003
	10271
	


	序号
	专栏3 洛阳市生态环境改善工程

	
	工程名称
	项目名称
	主要内容
	建设年限
	投资预算（万元）
	牵头部门

	
	
	
	
	
	总投资
	近期
	中远期
	

	1
	碧水工程
	河流综合治理
	开展孟津区瀍河综合治理、嵩县伊河水生态治理、偃师区伊洛河治理、新安涧河铁门桥至电厂涧河大桥河道治理、涧河同乐湖综合整治、瀍河河道寒亮段治理、孟津区瀍河后李段清淤疏浚、涧河市区段治理、汝阳县北汝河综合治理、洛宁洛河生态治理三期、嵩县伊河栾川界至陆浑水库段河道治理、偃师区洛河生态修复、新安县涧河生态缓冲带修复、瀍河二期治理、洛阳市区伊河洛河下游段治理、新安县涧河治理提升、伊川县白降河四期治理、栾川伊河两河口至嵩县界河道生态治理、孟津区河库（湖）水环境综合治理、嵩县北汝河综合治理、嵩县白河河道综合治理、孟津区小浪底河水环境综合治理。
	2020—2023年
	995542
	823824
	171718
	市水利局、孟津区政府、嵩县政府、偃师区政府、新安县政府、涧西区政府、西工区政府、汝阳县政府、洛宁县政府、老城区政府、瀍河区政府、伊滨区管委会、伊川县政府、栾川县政府

	2
	
	渠道提升改造与治理
	开展中州渠提升改造、邙山渠治理、铁路防洪渠提升改造、大明渠改造、伊川县等7条渠道生态治理，伊东渠治理、秦岭防洪渠、孟津区黄河渠、中州渠综合治理、新安县邙山渠综合治理、偃师区中州渠治理、宜阳县宜洛南渠治理、宜阳县秦岭渠治理。
	2020—2024年
	284391
	247041
	37350
	市水利局、西工区政府、老城区政府、瀍河区政府、洛龙区政府、孟津区政府、涧西区政府、伊川县政府、龙门管委会、伊滨区管委会、高新区管委会、新安县政府、偃师区政府、宜阳县政府

	3
	碧水工程
	饮用水水源地保护项目
	开展孟津区王庄、常袋、白鹤、麻屯、会盟地下水饮用水水源地规范化整治；故县水库饮用水源保护区综合整治。
	2020—2023年
	2400
	2000
	400
	市生态环境局，孟津区政府、洛宁县政府

	4
	
	工业水污染防治工程
	推进涉水重点企业治污设施达标改造。
	2020—2030年
	100000
	20000
	80000
	市生态环境局

	5
	蓝天工程
	城市建成区高排放企业搬迁疏解
	对城市建成区耐火材料、铸造、有色冶炼、化工、玻璃、煤炭等高排放企业实施搬迁改造、关闭退出。
	2020—2023年
	772000
	514667
	257333
	市工信局、市应急管理局

	6
	
	洛宁抽水蓄能电站项目
	建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等。
	2020—2027年
	695000
	295000
	400000
	市发改委

	7
	
	新能源车推广
	城市区新增公交、市政、环卫车辆新能源化，推进邮政、出租车辆清洁能源替代。
	2020—2025年
	59000
	39000
	20000
	市工信局

	8
	
	既有建筑节能改造项目
	在孟津区（吉利）、瀍河区、涧西区等城市区对既有建筑进行节能改造，总面积178.32万平方米，主要对老旧建筑进行综合效能提升、外墙保温改造。
	2020—2021年
	17700
	17700
	
	市住建局，孟津区政府、瀍河区政府、涧西区政府

	9
	
	淘汰国III及以下中重型柴油营运车辆
	对全市国III及以下中重型营运车辆逐步淘汰。
	2020—2021年
	12126
	12126
	
	市交通运输局、市公安局

	10
	
	淘汰关停落后燃煤机组
	淘汰停运主城区低效燃煤机组。
	2020—2021年
	105700
	105700
	
	市发改委

	11
	
	烟叶烤房电代煤改造
	对全市3145座烟叶烤房进行电代煤改造，新建电烤房1135座。
	2020—2022年
	25106
	25106
	
	市烟草公司

	12
	蓝天工程
	洛阳市钣喷中心建设项目
	在中心城区、宜阳等县区规划建设5—7个喷涂中心。对中小型企业、汽车维修进行集中喷涂。
	2020—2022年
	25000
	25000
	
	市生态环境局

	13
	
	工业企业高污染燃料设施拆改及清洁能源替代
	全面排查以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，逐步对全市氧化铝、陶瓷、铸造、耐火材料等行业开展高污染燃料设施拆改及清洁能源替代工作。
	2020—2023年
	20000
	15000
	5000
	市生态环境局

	14
	蓝天工程
	重型柴油车车载诊断系统远程监控系统及终端安装
	16000辆国IV及以上重型柴油车安装OBD远程在线监控系统。
	2020—2021年
	1200
	1200
	
	市生态环境局

	15
	
	工业涂装和包装印刷行业中小规模企业VOCs治理提升
	对全市500家中小规模工业涂装和包装印刷等行业VOCs排放治理进行提升。
	2021—2021年
	25000
	25000
	
	市生态环境局

	16
	碳排放试点工程
	节能低碳技术产业化示范工程
	在有色、石化、电力等重点行业推动开展一批低碳化改造工程。
	2021—2030年
	10000
	3000
	7000
	市发改委

	17
	
	近零碳排放区示范工程
	在城镇、园区、社区、校园、商业等领域开展试点，通过能源、产业、建筑、交通、废弃物处理、生态等多领域技术措施的创新实践，实现碳排放快速降低，并逐步趋近零。
	2021—2030年
	15000
	5000
	10000
	市发改委

	18
	
	碳达峰试点工程
	选择基础较好的县区率先开展碳达峰试点。
	2021—2030年
	12000
	4000
	8000
	市发改委

	19
	生态系统保护修复
	森林保护修复工程
	开展伏牛山、青要山、熊耳山自然保护区生态林建设工程，包括生态涵养林建设、伊洛河干流绿化、市交通干线廊道绿化提升和森林抚育。
	2020—2030年
	28705
	5741
	22964
	市林业局

	20
	
	湿地保护修复工程
	在黄河沿线，对集中连片、功能退化的自然湿地进行修复和综合整治，通过植被恢复、野生动物栖息地恢复、湿地有害生物防治等措施，逐步恢复湿地生态系统水源涵养、生物多样性保护功能，维持湿地生态系统健康。
	2020—2030年
	126825
	25365
	101460
	市林业局

	21
	生态系统保护修复
	中心城区湿地建设与提升
	新建湿地9处：包括涧河党湾湿地，金水河湿地、东陡沟湿地、伊河李楼湿地、东坡湿地、伊河李村湿地、双溪湖湿地、伊河东湖湿地、瀍河后李湿地；提升湿地7处：包括甘泉河湿地、吉利黄河湿地、伊河龙门湿地、伊河关林湿地、洛河白村湿地 、洛河白马寺湿地、瀍河朱瀛湖湿地。
	2020—2021年
	154300
	30860
	123440
	市水利局，涧西区政府、西工区政府、老城区政府、洛龙区政府、高新区管委会、伊滨区管委会、孟津区政府

	22
	生物多样性保护修复
	生物多样性生境保护工程
	开展全市陆栖野生动物和野生植物资源调查；围绕伊洛河流域国家级水产种质保护区、大鲵自然保护区、伏牛山地生态区，开展生态修复，加强生物多样性生境保护修复。
	2020—2030年
	6335
	1907
	4428
	市生态环境局、市自然资源和规划局、市林业局、市农业农村局

	23
	矿山生态修复治理
	绿色矿山建设
	积极推进全市绿色矿山建设，争创国家级绿色矿山。
	2020—2030年
	64000
	24000
	40000
	市自然资源和规划局

	24
	水土流失治理工程
	重点区域水土流失综合治理工程
	在孟津区、新安县、宜阳县、嵩县、洛宁县、栾川县等水土流失重点防治区域，实施小流域综合治理、病险淤地坝除险加固等水土流失重点综合治理工程，治理水土流失面积450平方公里。
	2021—2025年
	26469
	5294
	21175
	市水利局，孟津区政府、新安县政府、宜阳县政府、嵩县政府、洛宁县政府、栾川县政府

	25
	
	坡耕地水土流失治理工程
	在孟津区、新安县、洛宁县、嵩县、栾川县等水土流失重点防治区域实施坡耕地水土流失综合治理工程。
	2020—2030年
	26250
	7875
	18375
	市水利局，孟津区政府、新安县政府、洛宁县政府、嵩县政府、栾川县政府

	26
	净土工程
	栾川县庙子化工厂污染场地修复试点
	修复栾川县庙子化工厂污染场地170000平方米。
	2021—2022年
	6000
	6000
	
	市生态环境局，栾川县政府

	27
	
	土壤环境综合治理
	在栾川县开展土壤环境综合治理。
	2021—2022年
	1500
	1500
	
	市生态环境局，栾川县政府

	28
	
	源头与风险防控
	开展洛宁县崇阳河土壤污染源头防控、伊川县江左镇贾村农用地土壤污染调查评估及安全利用；完成涧西区符家屯硫酸厂、偃师区洛染爆炸遗留地块风险管控。
	2021—2025年
	1800
	1550
	250
	市生态环境局，涧西区政府、偃师区政府、洛宁县政府、伊川县政府

	
	合计
	3619349
	2290456
	1328893
	


	序号
	专栏4 洛阳市生态空间优化工程

	
	工程名称
	项目名称
	主要内容
	建设年限
	投资预算（万元）
	牵头部门

	
	
	
	
	
	总投资
	近期
	中远期
	

	1
	生态保护红线监管
	生态保护红线勘界定标工程
	建立健全生态保护红线制度，开展生态保护红线勘界定标工程，精准落地；出台生态保护红线管理办法，明确和落实生态保护红线管控要求。
	2020—2022年
	500
	300
	200
	市自然资源和规划局

	2
	
	生态保护红线监管技术提升工程
	建立生态保护红线监管平台，创新监管手段，及时发现问题，确保生态保护红线面积不减少、功能不降低、性质不改变。
	2020—2022年
	300
	200
	100
	市生态环境局

	3
	自然保护地能力建设
	各类自然保护地基础设施完善和管理能力提升
	完善自然保护区和各类自然公园基础设施和提升管理能力。
	2020—2030年
	10000
	3000
	7000
	市林业局

	4
	河湖岸线保护工程
	黄河、伊河、洛河等河流岸线保护工程
	加强河道岸线整治修复、对河道岸线进行全面普查，强化岸线保护。
	2020—2030年
	125000
	25000
	100000
	市水利局

	
	合计
	135800
	28500
	107300
	


	序号
	专栏5  洛阳市生态经济推进工程

	
	工程名称
	项目名称
	主要内容
	建设年限
	投资预算（万元）
	牵头部门

	
	
	
	
	
	总投资
	近期
	中远期
	

	1
	农业高质量发展工程
	沟域生态经济建设
	重点建设嵩县沟域生态经济项目、新安县沿黄沟域生态经济带项目、偃师区马蹄泉沟域生态经济示范带项目、孟津区沟域生态经济项目等。
	2020—2022年
	200000
	200000
	
	市农业农村局，嵩县政府、新安县政府、偃师区政府、孟津区政府

	2
	
	高效农业建设
	重点建设高标准农田项目、农业产业化集群培育工程项目、洛阳高效智慧农耕示范园区项目、长水镇鱼稻共生项目等。
	2020—2025年
	150000
	100000
	50000
	市农业农村局

	3
	
	特色农业建设
	重点建设新安县城郊花卉苗圃项目、洛宁县有机农产品示范区项目、栾川县中药材种植及深加项目等。
	2020—2022年
	80000
	80000
	
	市农业农村局，新安县政府、洛宁县政府、栾川县政府

	4
	
	循环农业建设
	重点建设现代化农业产业化项目、孟津区田园综合体项目等。
	2020—2030年
	500000
	150000
	350000
	市农业农村局，伊滨区管委会、孟津区政府

	5
	第二产业绿色高质量发展工程
	智能制造产业建设
	重点建设涧西新材料与智能装备科创小镇、智能制造产业基地、智能装备产业园等项目。
	2020—2025年
	2000000
	800000
	1200000
	市工信局、涧西区政府、高新区政府

	6
	
	制造业集群建设
	依托孟津等产业集聚区，打造千亿级高端石化产业基地；依托偃师等产业集聚区，发展先进装备制造产业，建设环保装备产业基地；依托新安等产业集聚区，发展高端铝合金、航空航天钛合金等高附加值产品，打造新材料产业示范区。
	2020—2025年
	2000000
	2000000
	
	市发改委、市工信局

	7
	第二产业绿色高质量发展工程
	循环经济产业建设
	重点实施洛宁县熊耳山生态循环利用等项目。
	2020—2025年
	450000
	450000
	
	市发改委、市工信局

	8
	
	绿色环保产业建设
	重点实施节能环保产业园、高端石化环保特种装备制造基地、海上风电装备产业基地等项目。
	2020—2028年
	350000
	350000
	
	市工信局

	9
	
	清洁生产建设
	加强重点行业企业强制性清洁生产审核，推进玻璃、石化和化工等重点行业采用先进成熟适用的技术实施清洁生产改造。
	2020—2030年
	100000
	30000
	70000
	市生态环境局、市工信局

	10
	
	新能源产业装备建设
	重点实施新能源产城融合、锂离子电池隔膜生产、超级电容生产等项目。
	2020—2025年
	250000
	250000
	
	市工信局

	11
	
	数字场景应用建设
	依托工业互联网平台的培育建设，逐步打造支撑制造业高质量发展的工业互联网体系。
	2020—2025年
	600000
	200000
	400000
	政务服务和大数据管理局、市发改委、市工信局

	12
	特色现代生态服务业工程
	电子商务
	依托洛阳国家大学科技园、大数据产业园、电子物流园等，形成智慧经济新平台，支持洛阳开展区块链技术研究与应用，探索数字货币研究与移动支付等创新应用，支持新安创建国家电子商务进农村示范县。
	2020—2025年
	250000
	100000
	150000
	市工信局、市商务局、人行洛阳中心支行

	13
	
	现代物流业建设
	建设洛阳航空港、洛阳国际陆港等综合性物流园区。
	2020—2022年
	600000
	600000
	
	市发改委、市交通运输局、市商务局

	14
	特色现代生态服务业工程
	可持续乡村旅游
	重点开展竹文化旅游项目、现代农业文旅项目、客家文化旅游项目等建设。
	2020—2025年
	331200
	261200
	70000
	市文广旅局、市侨联，洛宁县政府、伊滨区管委会

	15
	
	生态康养
	建设度假养生小镇、伏牛山疗养、栾川森林康养等康养基地。
	2020—2022年
	80000
	80000
	
	市文广旅局，相关县区政府

	16
	资源高效利用工程
	一般工业固废资源利用
	重点实施伊洛河流域尾矿库综合利用试点示范工程等项目。
	2020—2030年
	100000
	40000
	60000
	市发改委、市生态环境局，栾川县政府、嵩县政府、洛宁县政府

	17
	
	生物质能开发利用
	重点实施高新区辛店镇西沙坡村餐厨废弃物处理项目、伊川县生物质热电联产项目、宜阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目、偃师区静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目、新安县生活垃圾焚烧发电项目等。
	2020—2025年
	200000
	200000
	
	市发改委、市城管局

	
	合计
	8241200
	5891200
	2350000
	


	序号
	专栏6 洛阳市生态生活普及工程

	
	工程名称
	项目名称
	主要内容
	建设年限
	投资预算（万元）
	牵头部门

	
	
	
	
	
	总投资
	近期
	中远期
	

	1
	公共交通优化建设工程
	轨道交通建设工程
	城市轨道交通一期建设、城市轨道交通二期建设规划，建设洛阳中心城区至宜阳市域轨道、至孟津市域轨道、至新安市域轨道、至偃师市域轨道。
	2020—2025年
	12300000
	5166000
	7134000
	市轨道公司

	2
	
	综合交通枢纽建设工程
	建设机场综合交通枢纽、谷水综合交通枢纽、伊滨综合交通枢纽、白马寺综合交通枢纽。
	2021—2025年
	1260000
	529200
	730800
	市轨道公司

	3
	污水处理设施建设工程
	雨污分流改造工程
	包括牡丹大道北侧（兴洛东街至兴洛西街段）雨污分流改造、开元大道沿线市政道路雨污分流工程、启明东路塔东新村至启明北路雨污分流工程、丽春西路南昌路至秦岭防洪渠雨污分流工程、西工区纬五路污水管道工程（衡山路至西陡沟）、衡山路污水管道工程（纬五路至陇海铁路桥南）、永泰街排水不畅改造工程（高铁桥涵洞段）、东陡沟排水体系建设工程（机场路至邙岭大道段）等。
	2021—2022年
	22398
	22398
	
	市住建局

	4
	
	污水处理厂建设工程
	建设红山、佃庄、丰李等乡镇污水处理厂，水城污水处理厂及管网建设、城北污水处理厂及管网建设。
	2020—2025年
	65000
	27300
	37700
	市城市管理局、
市住建局

	5
	公园绿地建设提升项目
	公园绿地建设提升项目
	包括汝阳县城区公园绿地建设提升项目、宜阳城区 15个游园项目、宜阳县香鹿山森林公园提升改造、宜阳县锦屏地质公园提升改造、洛宁县滨河公园北堤提升项目等。
	2020—2025年
	128000
	78000
	50000
	市城市管理局，汝阳县政府、宜阳县政府、洛宁县政府

	6
	农村人居环境整治提升
	农村人居环境整治提升
	包括孟津区、宜阳县、洛宁县、偃师区、新安县、汝阳县、嵩县、洛龙区、栾川县、高新区、伊滨区等农村人居环境整治提升。
	2021—2025年
	770000
	323400
	446600
	市农业农村局，孟津区政府、宜阳县政府、洛宁县政府、偃师区政府、新安县政府、汝阳县政府、嵩县政府、洛龙区政府、栾川县政府、高新区管委会、伊滨区管委会

	
	合计
	14545398
	6146298
	8399100
	


	序号
	专栏7 洛阳市生态文化弘扬工程

	
	工程名称
	项目名称
	主要内容
	建设年限
	投资预算（万元）
	牵头部门

	
	
	
	
	
	总投资
	近期
	中远期
	

	1
	生态文化宣教与示范创建
	黄河生态文化修编项目
	依托洛阳丰富浓厚的文化资源和历史神韵，深入挖掘和弘扬传统文化精髓，提炼传统文化中的自然观和生态思想，集成编著《黄河生态文化集》等。
	2020—2022年
	100
	100
	
	市生态环境局

	2
	
	生态文明公众参与项目
	实施多种类型的生态文明公众参与活动和项目，大力开展新时代生态文明公众参与和示范创建活动，扎实推进社会公众“生态文明讲堂”、生态环境保护公众志愿者等活动，大力倡导健康文明生活方式，不断提高公众对生态文明建设的参与度。
	2020—2030年
	3000
	1500
	1500
	市生态环境局

	3
	生态文化基础设施
	黄河流域非物质文化遗产保护展示中心（河洛文化国际交流中心）
	主要包含非遗展示馆、非遗书城、非遗学术交流中心、非遗古街等建设。
	2020—2021年
	180000
	180000
	
	洛阳旅发集团

	4
	
	隋唐大运河国家文化公园
	选址于洛河与瀍河交汇处，总占地面积600余亩。公园西部占地256.65亩，拟建人工湖、亲水广场、木栈道、文化码头、雕塑小品、环通步道、游客服务中心、停车场系统等。公园东部占地395亩，布置隋唐大运河历史文化体验廊、隋唐大运河情景展示、市民休闲广场，滨河观景廊、市民休闲娱乐带、塑胶跑道等。
	2020—2022年
	122000
	122000
	
	市文广旅局

	5
	生态文化基础设施
	丝绸之路文化交流中心项目
	占地面积660亩，主要建设丝路国际会议演艺中心、丝路国际交流中心（包含丝路博物馆）和丝路国际酒店等。
	2021—2023年
	120000
	80000
	40000
	市文广旅局

	6
	
	隋唐大运河文化博物馆
	总建筑面积约3.3万平方米，主要包括博物馆主体建筑与陈展工程。
	2020—2021年
	58000
	58000
	
	市文物局

	7
	
	石窟文化艺术国际交往展示研究中心建设
	主要建设可移动文物展示、数字电影、数字石窟及数字工作室、保护修复实验室、石窟考古研究中心等。
	2021—2025年
	15000
	10000
	5000
	龙门研究院

	8
	
	“书香洛阳”城市书房建设提升项目
	部署城市书屋智慧化服务终端，完善服务设施网络，提升城市书房功能品质。
	2021—2022年
	4000
	4000
	
	市文广旅局

	9
	
	牡丹博物馆
	建设牡丹博物馆及其配套设施。
	2020—2021年
	25000
	25000
	
	洛阳旅发集团

	
	合计
	527100
	480600
	46500
	


