附件1
洛阳市创建国家节水型城市申报条件任务分解表

	序号
	条 件
	具 体 内 容
	牵头单位
	责 任 单 位
	完成

时限

	1
	城市节水法规政策健全
	有城市节约用水，水资源管理，供水、排水、用水管理，地下水保护，非常规水利用方面的地方性法规、规章和规范性文件。
	司法局

水利局

城管局

发改委
	住建局、自然资源和规划局、生态环境局、财政局
	2022.9

	2
	城市节水机构依法履责
	城市节水管理主管部门明确，职责清晰，人员稳定，日常节水管理规范。
	编办
	水利局、住建局、城管局
	日常工作

	
	
	推动落实各项节水制度，开展全国城市节水宣传周以及日常的节水宣传，开展城市节水的日常培训等。
	水利局

住建局
	工信局、城管局、卫健委、

教育局、文旅局、机关事务局、

相关区政府
	

	3
	建立城市节水统计制度
	有用水计量与统计管理办法，或者关于城市节水统计制度批准文件，城市节水统计至少开展2年以上。
	水利局
	统计局、住建局、工信局、城管局、相关区政府
	2022.12

	4
	建立节水财政投入制度
	有稳定的年度节水财政投入，能够支持节水基础管理、节水设施建设与改造、节水型器具推广、节水培训以及宣传教育等活动的开展。
	财政局

水利局
	住建局、城管局、工信局、卫健委、教育局、文旅局、科技局、机关事务局、相关区政府
	2022.12

	5
	城市节水制度健全
	有计划用水与定额管理、节水“三同时”、污水排入排水管网许可、取水许可、城市节水奖惩等具体制度或办法并实施。
	发改委

水利局

住建局

城管局
	自然资源和规划局、

相关区政府
	2022.9


	
	
	居民用水实行阶梯水价，非居民用水实行超定额累进加价。
	发改委

水利局

城管局
	
	

	
	
	有关于特种行业用水管理、鼓励再生水利用等的价格管理办法。
	
	
	

	6
	编制并有效

实施城市节水

规划
	城市节水中长期规划由具有相应资质的机构编制，并经本级政府或上级政府主管部门批准实施。
	水利局
	自然资源和规划局、

相关区政府
	2022.9

	
	
	编制海绵城市建设规划，出台海绵城市规划建设管控相关制度，将海绵城市建设要求落实到城市规划建设管理全过程。
	住建局
	
	

	7
	推进智能化

供水节水管理
	建立城市供水节水数字化管理平台，能够支持节水统计、计划用水和超定额管理。
	城管局

水利局
	住建局、相关区政府
	2022.10

	8
	通过省级

预评选
	通过省级住房和城乡建设、发展改革主管部门预评选满1年（含）以上。
	发改委

住建局

城管局
	水利局、城管局
	2022.12

	9
	
	近 3 年内（申报当年及前两年自然年内）未发生城市节水、重大安全、污染、破坏生态环境、破坏历史文化资源等事件，未发生违背城市发展规律的破坏性“建设”等行为，未被省级以上人民政府或住房和城乡建设主管部门通报批评。
	住建局

城管局

水利局

生态环境局

文物局
	相关区政府
	2023.12


