附件2

洛阳市城市绿色货运配送示范工程创建重点任务分工

	序号
	指标

分类
	重点任务
	工作目标
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	体制机制保障
	城市货运配送多部门协同机制建设
	制定工作计划
	每年制定工作进度计划，明确责任分工和保障措施，监督示范工程创建工作有序推进。
	领导小组办公室
	各成员单位
	每年2月前

	2
	
	
	召开会议研究
	每半年召开1次会议研究示范工程推进工作事项。
	领导小组办公室
	各成员单位
	每年1、7月

	3
	
	
	年度考核评价
	建立城市绿色货运配送示范工程创建考核机制，由领导小组办公室对各成员单位和相关县区实行考核通报。
	领导小组办公室
	各成员单位
	每年1月

	4
	
	
	编写总结报告
	每半年编制示范工程创建总结报告。
	领导小组办公室
	各成员单位
	每年1、7月

	5
	
	制定城市配送企业考核管理办法
	建立快递车辆规范管理制度
	建立快递车辆规范管理制度。
	市邮政管理局
	市公安局、市交通运输局
	2024年6月

	6
	
	
	制定城市配送企业考核管理办法
	制定并发布城市配送企业考核管理办法。
	市交通运输局
	市公安局、市商务局、市邮政管理局
	2024年6月

	7
	
	
	开展考核评估
	每年对从事城市配送的企业开展1次考核评估，并结合考核评价结果实行相应的奖惩措施。
	市交通运输局
	各成员单位
	持续推进

	8
	
	出台相关扶持政策
	建立资金投入机制，分项设立专项资金
	建立相对稳定的城市绿色货运配送发展资金投入机制，并纳入年度财政预算。在新能源车辆购置与营运、配送中心建设、先进组织模式推广应用、公共信息平台建设等方面给予资金支持。
	市财政局
	市交通运输局、市发改委、市商务局、市公安局、市工信局、市邮政管理局
	2024年6月

	9
	城市配送物流基础设施
	投入运营的干支衔接货运枢纽（物流园区）不少于4个
	投入运营的干支衔接型货运枢纽（物流园区）作为城市货运配送一级节点，应具备仓储、分拨、配载、配送、信息服务、中转换装等功能，突出干线运输与末端城市共同配送有机衔接，实现干线规模化运输与支线集散分拨一体化操作。
	市交通运输局
	市发改委、市自然资源和规划局、市住建局，伊川县政府、涧西区政府、孟津区政府
	2025年6月

	10
	
	投入运营的公共配送中心不少于6个
	投入运营的公共配送中心作为联接一级节点与末端共同配送站的城市货运配送二级节点，应具备统一存储、集中分拣、共同配送的集约组织等功能。
	市交通运输局
	市发改委、市自然资源和规划局、市住建局、市商务局，老城区、西工区、涧西区、洛龙区、瀍河区政府，城乡一体化（示范区）管委会
	2025年6月

	11
	
	建设末端公共配送站（货物装卸点）不少于80个
	投入运营的末端共同配送站数量≥80个。包括货物装卸点、货物集散点，能够为终端客户提供停靠、装卸、分拣等服务，满足社区、高校、商务区等末端商品配送需求。
	市商务局
	市邮政管理局
	2025年6月

	12
	城市货运配送车辆更新及配套设施建设
	新增新能源城市配送营运车辆
	城市新增新能源城市配送营运车辆数量占示范建设期初城市新能源配送车辆保有量的比例≥20%；建成区新增新能源城市配送营运车辆数量占示范建设期内全部新增和更新城市配送营运车辆数量的比例≥80%。
	市交通运输局
	市公安局、市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	13
	
	新能源车辆配套充电设施建设
	推进新能源配送车充电桩建设。城市配送新能源纯电动货车保有量及插电式混合动力货车保有量之和与可用于新能源物流配送车辆的充电桩总量的比值≤4：1。
	市住建局
	市财政局、市工信局、市城市管理局、各城市区政府
	2025年6月

	14
	
	新增冷藏保温车
	推进冷藏仓库基地建设，大力发展“互联网+冷链物流”，推广冷链物流电子运单。从事冷藏保温运输的城市配送车辆数占全部城市配送车辆保有量的比例≥0.5%。
	市交通运输局
	市商务局、市市场监督管理局、市邮政管理局
	2025年6月

	15
	
	城市货运配送车辆标准化
	规范城市货运配送车辆标识，统一城市货运配送车辆环保标准。
	市交通运输局
	市公安局、市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	16
	
	快递专用电动三轮车实行“五统一”
	统一车辆型号、统一悬挂号牌、统一外观标识、统一购买交通责任保险、统一备案登记
	市邮政管理局
	市公安局、市商务局、市交通运输局
	2024年6月

	17
	便利通行政策
	新能源物流配送车辆便利通行政策
	综合性政策
	制定促进城市绿色货运配送发展，鼓励推广使用新能源城市配送车辆的综合性政策。
	市交通运输局
	市公安局、市财政局、市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	18
	
	
	通行便利政策
	与传统燃油城市配送车辆相比，为新能源物流配送车辆制定并实施更加优惠和便利的通行政策。
	市公安局
	市商务局、市邮政管理局、市交通运输局
	持续推进

	19
	
	
	临时停车泊位
	合理设置中心城区商业区、居住区、生产区、大型公共活动场地等区域专用卸货场地和道路范围内配送车辆的临时停车泊位；城市货运配送车辆临时停靠点数量应≥80个。
	市交通运输局
	市公安局、市城市管理局、市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	20
	
	
	停车收费政策
	传统燃油城市配送车辆相比，为新能源物流配送车辆制定并实施更加优惠的停车政策。
	市发改委
	市城市管理局
	持续推进

	21
	
	城市货运配送需求调查预测制度
	开展城市货运配送需求调查，强化城市配送运力需求管理，形成城市货运配送需求现状及未来发展分析报告。
	市交通运输局
	市商务局、市农业农村局、市邮政管理局
	2024年6月

	22
	先进配送组织模式
	共同（集中、夜间）配送
	调研城区主要商超配送发展模式与服务水平，建立重点商超企业配送相关数据报送机制；中心区大型超市（卖场）、连锁店等商贸流通企业采用共同（集中、夜间）配送的比例≥50%。
	市交通运输局
	市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	23
	信息化建设
	货运配送公共信息服务平台
	建设“四位一体”、功能完备的洛阳城市货运配送公共信息服务平台。
	市交通运输局
	市公安局、市商务局、市发改委、市城市管理局、市邮政管理局、市政数局
	2025年6月

	24
	
	企业城市配送信息系统
	引导2家以上城市货运配送企业搭建功能完善、数据互通的信息化交易平台。
	市交通运输局
	市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	25
	市场主体培育
	培育城市货运配送企业
	培育运作高效、服务规范的AAA级（含）以上专业城市配送企业≥3家。
	市交通运输局
	市商务局、市邮政管理局、市财政局、市发改委
	2025年6月

	26
	物流降本增效
	城市货运配送成本
	调研城区主要配送企业运输成本情况，建立重点配送企业配送相关数据报送机制。示范期末，城市配送吨公里运输成本较示范建设期初降低的比例≥10%。
	市交通运输局
	市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	27
	
	城市货运配送车辆利用效率
	调研城区主要配送企业运配送效率情况，建立重点配送企业配送相关数据报送机制。示范期末，城市配送车辆平均日单车行驶里程较示范建设期初提高的比率≥20%。
	市交通运输局
	市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	28
	货运节能减排
	城市货运配送车辆单位周转量能耗
	调研城区主要配送企业能耗情况，建立重点配送企业配送相关数据报送机制。示范期末，城市配送车辆百吨公里周转量燃料消耗较示范建设期初降低的比例≥3%。
	市交通运输局
	市商务局、市邮政管理局
	2025年6月

	29
	规范货运配送市场秩序
	维护公平竞争的市场秩序
	建立公安、交通运输、城市管理等部门联合执法常态机制，开展专项整治，重点打击客车拉货、非法经营等违法违规行为。规范互联网货运撮合平台经营行为。


	市交通运输局
	市商务局、市公安局、市市场监管局、市邮政管理局
	持续推进


