洛阳市偃师区人民政府办公室

关于印发偃师区产业集聚区用地提质增效

行动方案的通知

偃政办〔2021〕11号

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府有关部门，各有关单位：

《偃师区产业集聚区用地提质增效行动方案》已经区政府第6次常务会议研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2021年10月9日

偃师区产业集聚区用地提质增效行动方案

为加快区域经济高质量发展，提高产业集聚区土地资源高效集约利用，根据《河南省人民政府关于推进产业集聚区用地提质增效促进县域经济高质量发展的意见》（豫政〔2020〕32号）、《河南省人民政府办公厅关于印发全省产业集聚区“百园增效”行动方案的通知》（豫政办〔2020〕43号）及《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市产业集聚区用地提质增效行动方案的通知》（洛政办〔2021〕16号）要求，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实省、市关于推进县域经济高质量发展的决策部署，综合运用法律、行政、经济、市场等手段，以全面提升土地资源利用效率、高质量发展为根本方向，优化土地资源配置，全面推进二次创业，破解产业集聚区土地资源粗放利用问题，为加快洛阳都市圈建设提供有力支撑。

（二）工作目标

1．2021年底前，基本完成历史遗留问题用地处置，完成低效和闲置用地40%盘活利用；2022年推行工业用地“标准地”和工业用地弹性出让，累计完成低效和闲置用地70%以上盘活利用；2023年，全面完成低效和闲置用地盘活利用。

2．提高工业用地亩均税收。力争经过3—5年的努力，产业集聚区高质量发展取得实质性进展，工业用地亩均税收达到20万元以上。

3．切实提升工业项目“两率”，即单位工业增加值能耗年均下降率和规模以上工业企业智能化改造普及率。争取到2022年，产业集聚区单位工业增加值能耗年均下降5%以上，规模以上工业企业智能化改造普及率达到65%以上。

二、主要任务

（一）绘好产业集聚区规划“一张图”

1．加快推进产业集聚区总体发展规划修编。围绕节能环保、装备制造和新材料主导产业，按照产业集聚区“一区三板块”布局要求，开展总体发展规划修编。聚焦产业细分领域和产业链关键环节，突出重大项目产业链上下游、配套企业落地，推进产业集群化、特色化、差异化发展。项目要符合产业集聚区功能定位，严格控制非主导产业项目随意入园。

牵头单位：区产业集聚区管委会

责任单位：区发改委、工信局、自然资源和规划局、文物局、生态环境局，商城街道、首阳山街道、岳滩镇、顾县镇

完成时限：2021年底前

2．编制产业集聚区国土空间规划。在市、区国土空间规划基础上，结合产业集聚区总体发展规划，做实基础评价和专题研究，科学编制产业集聚区国土空间规划（2021—2035年），做到发展定位明确、空间布局合理、用地集约高效、工业用地总量稳定、产业集聚区和区域发展空间统筹协调，切实发挥规划引领作用。

牵头单位：区自然资源和规划局

责任单位：区发改委、工信局、产业集聚区管委会、生态环境局

完成时限：2021年底前

（二）完善和落实产业集聚区用地政策

3．完善落实产业集聚区用地制度体系。研究制定产业集聚区用地主要控制性指标、格式合同、具体实施标准、细则、流程、专项行动方案等，形成可操作、能执行的制度体系，并严格推进落实。

牵头单位：区自然资源和规划局

责任单位：区产业集聚区管委会、发改委、工信局、投促中心、生态环境局，商城街道、首阳山街道、岳滩镇、顾县镇

完成时限：2021年10月底前

4．建立企业准入退出机制。加快中原节能环保产业园等专业园区建设，积极引进符合主导产业定位、投资强度高、产出效益高、科技含量高的项目和企业入驻。开展企业综合分类评价，落实评价结果运用，对发展水平落后、综合质量效益差的企业，进行重点整治或逐步淘汰，原则上不安排新增建设用地，限制新增用能、用水和排污总量需求，实施差别化资源要素配置惩罚措施，倒逼企业转型发展。

牵头单位：区产业集聚区管委会

责任单位：区发改委、工信局、自然资源和规划局、市场监管局、住建局、城管局、税务局、财政局、水利局、投促中心、生态环境局、供电公司

5．健全重大项目联动保障机制。完善产业集聚区工作例会制度和部门联动机制，对重大招商项目和重点建设项目实行重点保障。新建工业项目拟占地面积100亩以上的，应严格审核建设规模，根据建设周期分批供地。

牵头单位：区产业集聚区管委会

责任单位：区发改委、工信局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局，商城街道、首阳山街道、岳滩镇、顾县镇

完成时限：2022年6月底前

6．支持小微企业入园发展。持续推动《三轮摩托车产业高质量发展五年行动计划（2021—2025年）》，加快摩配企业退村入园工作，确保3年内全部完成。整合岳滩板块企业闲置厂房场地，规划建设摩托车零部件园区，承接退村入园小微企业发展。加快集中喷涂共享中心建设，有效解决三轮摩托车产业发展瓶颈。鼓励社会资本以租赁或招拍挂方式取得政府储备土地、涉法涉诉处置土地，建设高标准厂房、科技孵化器等。

牵头单位：区产业集聚区管委会

责任单位：区发改委、工信局、自然资源和规划局、住建局、科技局、生态环境局、投促中心、伊洛投资公司，岳滩镇

完成时限：2022年6月底前

（三）实施产业集聚区存量低效用地盘活攻坚

7．全面摸清存量低效用地底数。全面开展产业集聚区批而未供、闲置和低效土地清查。研究制定低效用地认定标准及分类处置措施，对产业集聚区内土地利用详细情况进行摸底调查，查清批而未供、闲置和低效土地的基本情况，“一宗一卡”、“一地一档”建立数据台账。

牵头单位：区自然资源和规划局

责任单位：区发改委、工信局、住建局、税务局、生态环境局、产业集聚区管委会，商城街道、首阳山街道、岳滩镇、顾县镇

完成时限：2021年10月底前

8．加快三未土地的处置。积极消化批而未供土地，盘活闲置、低效利用、未供即用土地，“一宗一策”制定处置措施和完成时限，督促企业尽快完善用地手续。2021年底前完成未供即用土地等历史遗留问题的处置，对符合《河南省人民政府关于推进产业集聚区用地提质增效促进县域经济高质量发展的意见》（豫政〔2020〕32号）要求的，于2021年底前完善用地手续，按文件规定办理不动产登记。对于不能按期办理用地手续的，按违法占地行为进行处理，所涉土地依法依规进行处理。对涉法涉诉企业，司法部门在处置涉法涉诉资产时，将区产业集聚区出具的主导产业及工业用地控制性指标文件在土地等资产拍卖公告中提示性列明。企业自主办理土地、股权转让，区产业集聚区要对受让企业的主导产业及工业用地控制性指标进行审核认定。

牵头单位：区自然资源和规划局

责任单位：区产业集聚区管委会、人民法院，商城街道、首阳山街道、岳滩镇、顾县镇

完成时限：2022年10月底前完成处置目标并持续推进

（四）推行工业用地“标准地”出让

9．推行工业用地“标准地”出让及“弹性出让”。在中原节能环保产业园等重点区域和地块，探索开展工业用地“标准地”出让。加快产业集聚区区域评估，结合实际制定产业集聚区出让工业用地“3+N+1”控制性指标体系（即亩均投资强度、亩均税收、容积率主要控制性指标，亩均产值、就业人数、行政办公及生活服务设施配建标准、安全生产要求、环境标准等其他控制性指标，土地出让年限原则上按照不超过20年确定，国家和省市重大产业项目、战略性新兴产业项目，经市、区认定后，以认定的出让年期出让，最高不超过50年），完善“标准地”履约监管体系，全面推行新增工业用地“标准地”及工业用地“弹性出让”，严格落实“标准地”项目的开发利用和履约监管。

牵头单位：区自然资源和规划局

责任单位：区发改委、工信局、科技局、应急管理局、税务局、投促中心、生态环境局、产业集聚区管委会，商城街道、首阳山街道、岳滩镇、顾县镇

完成时限：2022年底前

（五）建立高效利用长效机制

10．建立工业用地全生命周期管理体系。产业集聚区会同自然资源和规划局成立工作专班，建立完善的工业用地“供给—监管—退出”全生命周期管理体制机制，助力产业集聚区“三提”（亩均产出提高、集群培育提速、绿色发展提升）、“两改”（智能化改造、体制机制改革）和经济高质量发展。

责任单位：区产业集聚区管委会、自然资源和规划局

完成时限：2022年底前

11．建立提质增效行动成效评估机制。突出集约节约用地导向，以“三提”、“两改”为主要途径，建立产业集聚区用地提质增效评估机制，定期对产业集聚区用地提质增效行动成果进行评估，落实奖惩措施。

牵头单位：区用地提质增效行动领导小组

完成时限：2022年10月底前

三、组织实施

（一）启动部署阶段（2021年9月）。制定产业集聚区用地提质增效行动方案，并进行动员部署。

（二）集中攻坚阶段（2021年9月—2022年10月）。全面落实产业集聚区用地提质增效工作要求，实施“节地提能”工程；编制产业集聚区空间规划，开展区域评估，落实评估成果应用；开展产业集聚区土地清查，有序盘活存量，持续优化增量，推行工业用地“标准地”出让；健全配套政策体系，完善产业集聚区土地全生命周期管理。

（三）总结完善阶段（2022年11月—12月）。总结经验、改进不足，完善产业集聚区用地提质增效各项制度，确保完成各项工作任务；开展产业集聚区土地利用评价和提质增效工作考评。

（四）巩固提升阶段（2023年以后）。积极巩固产业集聚区用地提质增效成果，推动“盘活存量、优化增量”共同行动。持续完善政策体系和长效机制。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立偃师区用地提质增效行动领导小组，全面协调推进此项工作。领导小组下设办公室，办公地点设在区自然资源和规划局，负责领导小组日常工作。

（二）强化协作落实。各相关部门和责任单位要加强协调配合，形成工作合力，确保各项工作有序开展。区自然资源和规划局要及时与省市产业集聚区土地利用信息监管平台系统对接，运用大数据分析、遥感监测、地理信息系统、互联网、数据共享等技术手段，对产业集聚区土地利用情况进行调查评价、动态监管，确保产业集聚区用地提质增效行动取得实效。

（三）加强督查考评。建立“日常指导、季度通报、半年约谈、年度考评”的工作指导督导机制，将产业集聚区用地提质增效工作纳入区政府督查和考评事项。每季度末，领导小组办公室每月向区政府报送工作进展情况，每半年向区政府汇报工作落实情况。每年年底进行考评，纳入绩效考核结果运用。

（四）加强宣传引导。相关部门和单位要认真总结工作中的经验做法及典型案例，及时做好信息上报。适时公布批而未供、闲置、低效用地信息，宣传相关政策，接受社会监督，倒逼产业集聚区用地提质增效。

本方案自发布之日起施行，有效期3年。

附件：1．偃师区用地提质增效行动领导小组成员名单

2．偃师区推进低效工业用地再开发实施细则

附件1

偃师区用地提质增效行动领导小组成员名单

组  长：朱  蕾（区委常委、区政府副区长）

副组长：苏敬彪（区政府副区长）

吴  良（区政府副区长）

刘大亮（区产业集聚区管委会副主任）

成  员：李国杰（区自然资源和规划局局长）

牛政权（区发改委主任）

李世伟（区工信局局长）

贾彦君（区生态环境局局长）

王学立（区文物局局长）

邱五德（区住建局局长）

王  飞（区商务局局长）

周  迅（区税务局局长）

王东海（区统计局局长）

牛志超（区科技局局长）

甄宏乾（区市场监管局局长）

侯  焕（区金融工作局局长）

高延峰（区应急管理局局长）

周晓晨（区水利局局长）

赵建武（区城管局局长）

王学伟（区投促中心主任）

吴新立（区供电公司经理）

李  斌（区财政局副局长）

张孟伟（区法院副院长）

王少红（区产业集聚区管委会产业发展科科长）

李育英（商城街道办事处主任）

段继涛（首阳山街道办事处主任）

王幸卫（槐新街道办事处主任）

王韶峰（伊洛街道办事处主任）

杨灿伟（岳滩镇镇长）

马锦程（顾县镇镇长）

李艳峰（山化镇镇长）

李  琳（邙岭镇镇长）

谷恩光（翟镇镇镇长）

孙正政（高龙镇镇长）

王绍旭（大口镇镇长）

刘朝峰（缑氏镇镇长）

张飞飞（府店镇镇长）

领导小组下设办公室，办公地点设在区自然资源和规划局，李国杰同志兼任办公室主任，王少红、李志伟同志兼任办公室副主任。

附件2

偃师区推进低效工业用地再开发实施细则

第一条  为进一步贯彻落实《河南省推进低效工业用地盘活若干措施》《洛阳市推进低效工业用地再开发实施细则》等精神，有效推进全区低效用地再开发，进一步提高土地节约集约利用水平，促进产业集聚区“二次创业”和区域经济高质量发展，结合我区实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称低效用地，是指不符合产业政策导向、安全生产和环保要求，属于淘汰、落后、过剩产能，布局散乱、利用粗放，用途不合理、产出效益低，未达到《国有建设用地使用权出让合同》约定条件的存量建设用地。

有下列情形之一的，可认定为低效用地:

（一）产业转型类。国家禁止类、淘汰类产业用地，不符合环保标准和安全生产要求的工业用地，转型升级及“退二优二”的工业用地，列入“关停并转”范围的工业用地。

（二）停建缓建类。项目已动工开发建设，其开发建设用地总面积已超过应动工开发建设用地总面积的三分之一且建设工程投资额（不包括取得土地使用权的费用和向国家缴纳的税费）已超过总投资额的25%，不构成闲置用地，处于停建缓建状态，超过2年未产生主营利润的工业用地。

（三）开发未达标类。项目已开发建设完工投产，但其土地出让合同设定的建筑容积率、建筑密度、投资强度、产出强度、建筑系数、绿地率、行政办公和生活服务设施配套用地比例7项指标中有未达到约定条件要求，已存在违约事实的工业企业用地。

（四）停产半停产类。企业处于停产半停产状态，超过2年未产生主营利润的工业用地。

（五）产出未达标类。项目用地已经依法组织竣工验收合格、企业生产正常、土地处于依法利用状态中，但在企业分类综合评价中,连续两年被划定为C类（倒逼转型类）企业的。

（六）其他低效用地。经区政府或产业集聚区认定的其他低效利用存量建设用地。

第三条  分类规范盘活工业低效用地

（一）自主开发。区政府引导企业发挥主体作用，积极引入战略合作方，盘活闲置低效用地。镇（街道）要与低效用地产权人或开发主体签订《低效用地再开发监管协议》，约定投资强度、亩均税收等监管目标、奖励措施、退出机制。

（二）协议转让。区政府牵头招商引资，引进重大项目和企业入驻，同时协调企业将低效土地进行协议转让，加大土地开发建设力度，实现工业用地提质增效。

（三）政府收储。对原产权人没有自主开发意愿或能力的低效用地，统筹运用财政资金、土地储备债券等资金，由区级国有公司收购或土地收储中心实施土地收储，通过公开出让方式确定新的土地使用权人，实现地块再利用。

（四）对外租赁。鼓励企业以优惠价格对外租赁，积极承接企业退村入区，提高闲置厂房利用率。允许市场主体在规划红线范围内收购相邻多宗地块，申请集中立体开发利用。

（五）司法拍卖。对涉法涉诉、司法查封或者抵押的闲置低效工业用地，由区用地提质增效行动领导小组协调司法机关、金融机构，理清闲置低效土地债权债务关系，主动“搭桥”，引入社会资本等多种方式依法处置，推进债务化解和土地资产盘活。

第四条  疏通政府与法院之间的通道，建立对破产企业和“僵尸企业”的信息共享、审判沟通协调机制，探索企业破产案件快速审理模式，加快破产案件审判进度，促进破产企业土地处置进度。

第五条  区产业集聚区管委会是产业集聚区低效用地再开发工作的责任主体，负责组织区自然资源和规划局、发改委、工信局、财政局、住建局、税务局、统计局等相关部门成立专班，对产业集聚区范围内低效用地进行核查认定，制定和实施再开发工作方案、承担改造成本、落实好相关政策。

第六条  区用地提质增效行动领导小组负责组织区发改委、工信局、住建局、自然资源和规划局、税务局、生态环境局等相关部门，根据国土空间规划、产业政策、经济状况、企业生产经营等情况，制定全区低效工业用地盘活利用工作方案，明确低效用地认定标准、处置办法、奖励标准、倒逼机制、保障措施、年度处置任务等内容，报区政府批准后，向社会公布，组织实施。

第七条  区用地提质增效行动领导小组办公室负责组织开展全区低效工业用地专项调查，全面查清低效用地的面积、宗数、位置等基本情况并标图入库，建立包括地块基本信息、形成原因、处置措施、完成时限、责任单位等要素的低效用地工作台账。

第八条  按照不同低效用地类别，根据产权人的开发意愿、招商引资政策和政府收储计划，结合实际“一企一策”制定低效用地的盘活措施，促进低效工业用地再开发。

第九条  产业集聚区可结合实际制定出台具体支持政策，鼓励原土地使用权人和社会各方力量参与实施低效用地再开发。经区用地提质增效行动领导小组出具认定意见并被列入低效用地台账的用地单位，在改造开发后新引进项目符合招商引资项目相关要求的，可以申请享受支持鼓励政策。

第十条  凡被认定为土地低效利用又不主动配合整改的企业，不再享受财政资金扶持和奖励政策（原有优惠政策未到期的，到期后不再享受），实施供电、供水、燃气等资源要素差别化政策。强化减排控制，对高水耗企业执行差别水价政策；对能源消耗超过现有国家和省级单位产品能耗（电耗）限额标准的企业，执行阶梯电价政策；对被列入禁止类和限制类产业目录的企业执行差别用电政策。

金融监管部门加强与金融机构、资金管理平台公司信息沟通对接，建立低效用地项目的信息交流机制，引导金融机构以“限制粗放低效用地、支持节约集约用地”为原则，加强低效用地项目的信贷风险管理，对低效用地企业审慎开展土地抵押等信贷业务；对列入低效用地台账的企业，原则上不纳入支持企业融资专项资金的扶持范围。

税务部门要加强对土地使用税等税费的征缴和提醒，对于不能正常缴纳土地税费且经催缴仍未缴纳的，要及时将土地企业信息报区政府或产业集聚区，列入“关注类”土地台账。对未能正常缴纳土地使用税款的企业，要按月、季、年分别下达催缴通知书，欠缴情况要分别报区产业集聚区、自然资源和规划局、工信局。

第十一条  低效用地再开发过程中应加强配套基础设施建设，优先安排一定比例的用地，用于道路、市政、教育、医疗、绿化等公共设施建设，提升产业发展配套水平。

第十二条  低效用地再开发工作实行动态监管，在约定期限内未达到约定要求的，继续按照低效用地处置，并将在低效用地处置过程中享受的优惠按约定取消或追缴。

第十三条  对低效用地再开发工作实行目标责任制管理，优先给予目标任务完成好的镇（街道）新增建设用地指标；目标任务落实不力的镇（街道），核减其新增建设用地指标，暂停其新增建设用地报批。

第十四条  亩均税收、亩均产值计算公式

1．亩均税收=年纳税合计（有退税或政策性减免的企业所减退部分税金计算在内）/企业实际用地面积；土地使用权人将土地部分或全部出租的，税收计算应合并承租企业。

2．亩均产值=统计部门核定的工业产值/企业实际用地面积。投资修建工业标准厂房用于出租（售）的企业，亩均税收和亩均产值以实际入园企业汇总计算。