洛阳市发展和改革委员会

关于印发洛阳市电网工程项目承诺制

实施办法的通知

洛发改〔2023〕3号

各县区发展和改革委员会：

为贯彻落实省委、省政府关于深化“放管服效”改革，优化营商环境的决策部署，强化“项目为王”工作导向，创新实行承诺制，服务项目建设，决定在全市范围内对电网工程项目实行承诺制，现将有关事项通知如下：

一、实施范围

本办法所称电网工程项目，指核准权限在市、县两级的电网项目的建设与改造。申请企业有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前不适用承诺制。

二、工作流程

（一）编制项目申请报告。企业按照《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2017〕684号）相关要求，编制项目申请报告（含招标方案），按要求提供用地预审和选址意见书及其他需要提供的材料。

（二）作出信用承诺。根据项目情况，企业自愿填报《洛阳市电网工程项目核准信用承诺书》(详见附件3)，就符合产业政策、资源开发、利用、生态环境、经济、社会影响及项目信息真实性等事项，向发改部门作出书面承诺。

（三）申请项目核准。企业通过在线平台，填报完善项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、总投资等基本信息后，上传《项目申请报告》、用地预审和选址意见书、《洛阳市电网工程项目核准信用承诺书》等相关附件，同时向发改部门提交国家（省、市）规定的纸质材料，申请项目核准。

（四）完成项目核准。发改部门通过在线平台，审核企业填报内容，若企业填报信息无误，且按照要求完成信用承诺，项目即通过审核，发改部门予以核准。

（五）取得核准文件。企业通过在线平台或窗口，自行打印（领取）项目核准批复，同时到窗口办理送达登记表并完成洛阳市工程建设项目审批管理系统的信息录入工作。

（六）纳入信用体系。依托洛阳市信用信息共享平台和信用洛阳网站，各级发改部门负责，及时将市场主体的信用承诺信息及践诺（违诺）信息进行归集公示，纳入市场主体信用记录。

（七）定期报送工作进展。企业在取得项目核准批复后，要按照核准权限，定期向发改部门报送项目建设进展、企业安全生产责任制落实等情况。

三、强化项目事中事后监督管理

（一）发改部门严格按照《洛阳市人民政府关于印发洛阳市深化行政审批制度改革推行两集中两到位工作实施方案的通知》（洛政办〔2013〕93号）履行批后监管工作，采取在线监测、现场核查等方式，根据法律法规、发展规划、产业政策、技术政策、准入标准及相关环保要求等，依法加强对项目的事中事后监管。

（二）企业未依法办理核准手续即开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由发改部门责令停止建设或者责令停产，项目应视情况予以拆除或者补办相关手续；以欺骗等不正当手段取得项目核准文件，尚未开工建设的项目，由发改部门撤销核准文件；同时,由发改部门按照《企业投资项目核准和备案管理条例》进行处罚。

（三）取得核准批复后，若发改部门认为需要修改完善申请材料，申请企业应当在取得核准批复文件之日起1个月内在线提交符合要求的申请材料。项目建设过程中通过在线平台如实、及时报送项目开工、建设进度、竣工等建设实施基本信息；需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的，应按规定办理变更手续；需要延期开工建设的，应当按规定办理延期开工建设手续。

对所有以承诺制形式取得核准批复文件的申请项目，依据核准权限，发改部门必须在项目开工后开展现场检查。

四、建立信用承诺与社会信用体系建设挂钩机制

（一）企业通过在线平台申报项目核准时，在线平台自动生成作为该项目整个建设周期身份标识的唯一项目代码,纳入统一监管。

（二）企业有下列行为之一的，将相关信息向社会公示，依法依规采取信用约束或惩戒措施。

未履行《洛阳市电网工程项目核准信用承诺书》相关内容开展项目建设的；应申请办理项目核准但未依法取得核准文件的；提供虚假项目核准信息，或者未依法将项目信息告知发改部门，或者已核准项目信息变更未告知发改部门的；不按照批准内容组织实施的；其他违法违规行为。

附件：1.洛阳市电网工程项目承诺制实施办法适用范围

2.洛阳市电网工程项目承诺制实施流程图

3.洛阳市电网工程项目核准信用承诺书（范本）

洛阳市发展和改革委员会

2023年8月2日

附件1

洛阳市电网工程项目承诺制实施办法适用范围

按照权限将属市县两级核准的电网工程项目试行承诺制改革，具体包括：

一、市级权限

不涉及跨省、跨省辖市输电的±500千伏及以上直流项目和500千伏、750千伏、1000千伏交流项目，以及除开发区局域电网外的220千伏交流电项目核准；城市区（不包含偃师区、孟津区）非跨市110千伏及以下和开发区局域电网220千伏电网项目核准。

二、县级权限

各县、孟津区、偃师区非跨县（区）110千伏及以下和开发区局域网220千伏电网项目核准。

附件2

（工作日办理，办理时限：即办件）

申请报告内容包括：

项目单位情况，拟建项目情况（包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容）、项目资源利用情况分析以及对生态环境的影响分析、项目对经济和社会的影响分析。

企业编制项目申请报告

企业作出信用承诺

企业自愿填报《洛阳市企业投资项目核准信用承诺书》，承诺项目符合产业政策、信息填报真实等。

河南省投资项目在线审批监管平台

河南省投资项目在线审批监管平台

河南省投资项目在线审批监管平台

企业申请项目核准

发改部门完成项目核准

企业取得核准文件

后续事宜

填报项目基本信息，上传《项目申请报告》、《洛阳市企业投资项目核准信用承诺书》及相关附件。

发改部门通过在线平台，审核企业出具的《洛阳市企业投资项目核准信用承诺书》，若企业按照要求完成信用承诺，项目即通过审核，发改部门予以核准。

企业通过在线平台，自行打印核准文件。

发改部门采取在线监测、现场核查等方式依法加强对项目的事中事后监管。并将信用承诺及践诺信息报送至市信用信息共享平台，纳入主体信用记录。

企业投资核准项目承诺制办理流程图

附件3

洛阳市电网工程项目核准信用承诺书（范本）

XX市（县、区）发展和改革委员会：

我单位拟投资建设的       项目，总投资       万元，建设地点：       ，建设内容：       。现提出项目核准申请，经审慎核查后承诺以下内容：

一、项目不危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全。

二、项目符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准。

三、项目合理开发并有效利用资源。

四、项目不对重大公共利益产生不利影响。

- 五、严格按照规定开展项目前期工作，已取得相关部门意见。

- 六、项目开工前依法办理环保、水保、地灾、矿产、文物、征地等相关手续。

- 七、向贵委申报的相关信息完整准确、真实有效。

八、项目实施和运行中，严格遵守法律、法规、规章及行业规范的规定，如后续出现任何违背法律法规、产业政策，群体事件等现象发生，接受贵委撤销该核准决定。由此造成的所有责任及经济损失由我公司自行承担。

九、同意将承诺和践诺信息作为我单位信用记录由“信用洛阳”网站归集并合规应用。

特此承诺。

XX公司(公章)

XX年XX月XX日