2024 年农业农村局依法必须招标项目“双随机、一公开”抽查检查结果公示

检查单位：洛阳市农业农村局

| 序号 | 抽查项目 | 项目代码 | 抽查内容 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查结果 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜阳县2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目 | 2311-410327-04-01-738594 | 交易环节和 标后履约环节 | 宜阳县 农业农村局 | 2024.11.30 | 1.没有及时对施工、监理单位进行信用评价；2.未按照合同约定时间完工。 | 1.加强工程施工全过程监管，及时对施工、监理单位进行评价；2.依据实际情况，施工单位申请延期，并签订协议。 |
| 2 | 新安县2024年2.5万亩增发国债高标准农田建设项目 | 2309-410323-04-01-274823 | 交易环节和 标后履约环节 | 新安县 农业农村局 | 2024.11.30 | 1.未按照合同约定拨付工程款；2.未对中标单位进行信用评价；3.中标候选人公示期最后一日为休息日；4.未履行缴纳农民工工资保证金。 | 1.跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付；2.工程完工后立即对中标单位进行信用评分；3.督促落实中标候选人公示期相关规定；4.督促中标企业及时履行缴纳农民工工资保证金。 |
| 3 | 孟津区2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目 | 2311-410308-04-01-295729 | 交易环节和 标后履约环节 | 孟津区 农业农村局 | 2024.12.01 | 1.未按照合同约定拨付工程款，资金拨付率低；2.中标候选人公示期最后一日为休息日。 | 1.跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付；2..督促落实中标候选人公示期相关规定。 |
| 4 | 汝阳县2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目 | 2311-410326-04-01-230738 | 交易环节和 标后履约环节 | 汝阳县 农业农村局 | 2024.12.02 | 1.未按照合同约定拨付工程款，资金拨付率低；2.未按照合同约定时间完工。 | 1.跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付；2.依据实际情况，施工单位申请延期，并签订协议。 |
| 5 | 嵩县2024年1万亩增发国债高标准 农田建设项目 | 2309-410325-04-01-832478 | 交易环节和 标后履约环节 | 嵩 县 农业农村局 | 2024.12.02 | 未按照合同约定的时间完工；二标段未按照合同约定的进度拨款。 | 依据实际情况，施工单位申请延期，并签订补充协议；跟踪资金拨付进度，督促资金及时拨付。 |