洛阳市城市区照明设施合同能源管理
实施方案（征求意见稿）

为大力推动我市节能减碳工作，根据《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）等文件精神，结合我市实际，特制定本方案。
[bookmark: _GoBack]一、总体目标
围绕实现“碳达峰、碳中和”目标，结合我市实际情况和节能试点试验结果，我市照明设施节能提升改造的合同能源管理模式确定为：能源费用托管型，即：由市城市管理局市政设施事务中心(以下简称“市政中心”)委托节能服务企业进行照明设施照明系统的运行、管理、维护和节能改造，根据能源基准确定托管费用，支付给节能服务企业作为托管费用。全面实施全市照明设施节能升级改造，积极推进照明设施智慧管控，探索照明设施“零碳”运行新模式，着力提升城市照明效率，进一步实现我市照明设施节电降碳、节约电费的“双节”目标，促进城市照明绿色低碳发展。
二、实施范围
洛阳中心城区范围内（不含孟津区、偃师区）由市财政代缴电费的462条道路照明设施，内容为灯具节能改造、照明设施系统的运行管理、维修维护等。
三、主要任务
（一）改造存量设施。推进传统光源照明设施的节能升级改造，主要包括灯具更换、智慧城市照明管理平台建设及配套设施设备更换。
（二）实现智慧管控。建设智慧城市照明管理平台，深化照明设施智慧管控，实现远程监测、精准控制亮度，数据分析，故障报警，基本实现照明设施单灯控制全覆盖，实现照明设施统一智能控制。
（三）规范新建设施。在各类新（改、扩）建道路的照明设施建设中严格执行节能升级改造标准，确保新（改、扩）建道路照明设施高光效LED灯具及单灯控制器普及率达到100%。
四、托管费用
结合近两年实际电费和第三方机构测算值，确定存量设施年度托管费用上限为6000万元/年（包含电费和养护费两部分），合同履行期限为10年托管，费用由财政统一支付。
五、实施步骤
（一）前期准备阶段（2025年3月底前）。全面开展排查梳理，核对照明设施数量，制定工作方案。
（二）项目招标阶段（2025年5月底前）。完成招标文件编制，通过公开招标确定城市区照明设施合同能源管理项目的服务单位，明确目标、要求和实施期限。
（三）项目改造阶段（2027年底前）。2025年9月底前建成智慧城市照明管理平台、完成高耗能灯具更换工作；2025年12月底前完成城市区内老旧LED灯具的更换工作；2027年底前基本完成灯具更换工作。
六、职责分工
市城管局：牵头组织实施全市照明设施节能升级改造工作，负责城市区照明设施合同能源管理工作。
市财政局：按照公共机构合同能源管理要求做好资金保障。指导部门做好项目绩效评价工作。
市发改委：协调合同能源管理合同备案及奖补资金申请工作。
市公安局：协助做好照明设施节能升级改造及后期维护涉及的交通审批及施工道路通行保障工作。
市住建局：自本方案发布之日起，新（改、扩）建市政项目中照明设施采用新型高光效LED光源、安装单灯控制器等做为竣工移交条件，并满足纳入合同能源管理的技术要求，实现一网通管。
各城市区人民政府（管委会）：配合完成此次合同能源管理范围内存量照明设施节能升级改造和托管费用支付工作。自本方案发布之日起，新（改、扩）建市政项目中照明设施采用新型高光效LED光源、安装单灯控制器等做为竣工移交条件，并满足纳入合同能源管理的技术要求，实现一网通管。
洛阳供电公司：协调配合做好合同能源管理项目供电工作。
七、工作要求
（一）统筹协调、全力保障。各相关单位要高度重视、统筹协调、强化协作，确保全市照明设施节能升级改造任务顺利推进，按期完成。
（二）程序规范、有序推进。各相关单位要严格按照时间节点细化方案、倒排计划，按规定程序有序推进设施摸底排查、项目公开招标、工程组织实施等工作，确保程序规范，措施有力。
（三）强化监督、确保实效。邀请市纪检部门参与合同能源项目全程监督指导工作。各相关单位要结合道路安全隐患治理，加强对全市照明设施节能升级改造工作的协调指导，强化督促检查，落实工程质量监督责任，确保照明设施节能升级改造工作取得实效。
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