- 附件5

农村供排水一体化建设运营情况统计表

| 乡（镇、街道） | 行政村覆盖情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政村 总数 | 有建设任务的行政村数 | 已建设 行政村数 | 已建设行政村 | 已建成 行政村数 | 已运营 行政村数 | 已运营行政村 |
| 合计 | 390 | 165 | 128 |  | 114 | 99 |  |
| 永宁街道 | 5 | 5 | 5 | 东关、西街、西关、城东、凤翔 | 5 | 5 | 东关、西街、西关、城东、 凤翔 |
| 回族镇 | 5 | 4 | 4 | 王东、王西、城西、中原 | 4 | 4 | 王东、王西、城西、中原 |
| 凤翼镇 | 21 | 17 | 12 | 磨沟、吴村、溪村、在礼村、寨沟村、王协村、经局村、冀庄、崛西村、崛东村、苍龙村、坞西 | 10 | 9 | 磨沟、吴村、溪村、在礼村、寨沟村、王协村、经局村、苍龙村、坞西 |
| 下峪镇 | 19 | 6 | 6 | 前上庄村、崇阳村、对九峪村、下峪村、龙门店、后上庄村 | 5 | 5 | 对九峪村、下峪村、龙门店、后上庄村、崇阳村 |
| 兴华镇 | 25 | 10 | 10 | 新庄村、西坡村、西南村、沟门村、兴华村、董寺村、夏前头村、沟口村、窑子头村、袁洼村 | 9 | 9 | 新庄村、西坡村、兴华村、董寺村、夏前头村、沟门村、沟口村、窑子头村、袁洼村 |
| 底张乡 | 29 | 14 | 7 | 古村、上高村、西寨根、中高村、底张、礼村、草庙岭 | 5 | 5 | 西寨根、中高村、底张、礼村、草庙岭 |
| 景阳镇 | 19 | 11 | 11 | 北村、孟村、南洞村、司阳村、张沟村、中方村、阳峪村、西山底村、郭庄村、洪岭村、孙洞村 | 11 | 3 | 西山底村、郭庄村、洪岭村 |

| 赵村镇 | 34 | 12 | 6 | 下陈宋村、西陈宋、赵村村、土桥村、张营村、西沟 | 5 | 5 | 下陈宋村、西陈宋、赵村村、土桥村、张营村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈吴乡 | 28 | 12 | 12 | 西寨子村、东寨子村、陈吴村、禄南村、禄北村、程寨村、韦寨村、雷寨村、南地村、上沟村、中益村、坡头村 | 11 | 10 | 陈吴村、禄南村、禄北村、程寨村、韦寨村、雷寨村、南地村、上沟村、中益村、坡头村 |
| 涧口乡 | 20 | 14 | 11 | 东村、明珠、高湾、涧口、西陶峪、张村寨、东陶峪、鳔池村、上陶峪、院西村、西湾 | 9 | 9 | 高湾、涧口、西陶峪、张村寨、东陶峪、鳔池村、上陶峪、院西村、西湾 |
| 上戈镇 | 18 | 6 | 6 | 上戈村、杜河、南丈村、池洼、下王村、庄子坪 | 6 | 6 | 上戈村、南丈村、池洼、下王村、庄子坪、杜河 |
| 长水镇 | 13 | 4 | 4 | 长水村、丰衣口村、西长水村、西寨村 | 4 | 4 | 长水村、丰衣口村、西长水村、西寨村 |
| 罗岭乡 | 14 | 4 | 4 | 罗岭村、前河村、贾沟村、讲理村 | 4 | 4 | 罗岭村、前河村、贾沟村、讲理村 |
| 故县镇 | 12 | 5 | 5 | 隍城、寻峪、北窑、窑瓦、焦子河 | 3 | 3 | 隍城、寻峪、焦子河 |
| 马店镇 | 24 | 9 | 5 | 东仇村、关庙村、马东村、马西村、张村村 | 5 | 3 | 马西村、关庙村、张村村 |
| 小界镇 | 32 | 11 | 7 | 王村、田洼、苇山村、李原、新兴、徐村、梅窑 | 6 | 6 | 苇山村、李原、田洼、新兴、徐村、梅窑 |
| 东宋镇 | 37 | 12 | 9 | 大宋、上宋窑村、贾窑村、祁家沟、小宋、官西、官东、官南、东宋村 | 8 | 5 | 上宋窑村、东宋村、贾窑村、祁家沟、小宋 |
| 河底镇 | 35 | 9 | 4 | 河底村、杨坡、元村、城村村 | 4 | 4 | 河底村、城村村、杨坡、元村 |