
洛发改审批〔2026〕21号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛龙区一干渠（西南环高速—丝路大道）防涝设施建设项目可行性研究报告的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛龙区一干渠（西南环高速—丝路大道）防涝设施建设项目可行性研究报告的函》等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛龙区一干渠（西南环高速—丝路大道）防涝设施建设项目可行性研究报告》和根据评审意见所做的修改完善。项目单位为洛阳市城市管理局，项目代码：2601-410300-04-01-677476。

二、主要建设内容及规模。本工程一干渠位于洛阳市洛龙区，是一条重要的东西向排涝渠渠道。具体内容为：

本次新建渠道西起西南环高速东侧，东至丝路大道，总长度约2900米，采用50年一遇排涝标准设计，设计流量为47m³/s。其中新建明渠段长2100米，明渠底宽5米，上口宽9米，渠深4米；新建管道D2000长800米，采用钢筒混凝土管；新建D1200管道长140米，采用II级钢筋混凝土钢承口管；沿线在苏秦街、子美街、乐天街、现状小路、丝路大道五处配套箱涵5座，箱涵尺寸8.2mx4.4m。

三、本项目估算总投资3405万元，其中：工程费用2832万元、工程建设其他费用321万元、工程预备费252万元。资金来源为争取上级资金和市财政筹措。项目建设工期12个月。

四、请项目单位据此抓紧开展初步设计报批等下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

附件：项目招标方案核准意见

                               2026年1月9日        
附  件

项目招标方案核准意见
项目名称：洛龙区一干渠（西南环高速—丝路大道）防涝设施建设项目

	分项

内容
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备  注

	
	部分

招标
	全部

招标
	自行

招标
	委托

招标
	邀请

招标
	公开

招标
	
	

	勘 察
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设 计
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监 理
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	施 工
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设备及重要材料
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	招标公告发布媒介
	河南省电子招标投标公共服务平台

	审批部门核准意见说明：

                                 2026年1月9日   

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




