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[bookmark: _Toc240792960][bookmark: _Toc6888]总则
（1） [bookmark: _Toc25604][bookmark: _Toc240792961]编制背景与目的
“十五五”时期，是我国将自然灾害综合风险防控纳入统筹发展与安全核心任务的关键阶段。《地质灾害防治条例》《全国地质灾害防治“十五五”实施方案》等法律法规和政策文件明确要求，全面推行“隐患点+风险区”双重管控全周期管理机制。《河南省地质灾害防治“十五五”规划》（豫自然资办函〔2026〕51号）对全省地质灾害防治工作作出系统部署，要求各地结合山地丘陵地质条件编制地质灾害防治五年专项规划，构建“调查打底、监测前置、工程治本、应急兜底”的标准化防控体系。
洛阳市地处豫西山区，山地丘陵面积占全域86.01%，地质条件复杂，是河南省地质灾害高发市之一。截至2025年底，全市在册地质灾害隐患点333处、风险斜坡917处，受威胁人口177828人（隐患点受威胁人数与风险斜坡潜在威胁人数之和），防治任务艰巨。“十四五”期间，洛阳市初步建成了地质灾害基础防控框架，但仍存在精细化调查覆盖不足、监测运维缺乏刚性预算保障、基层专业技术力量薄弱等结构性短板。为全面落实国家、省级部署，系统补齐市域防灾短板，统筹2026—2030年全域地质灾害风险防控工作，特编制本规划。
本规划的主要目的是：筑牢群众生命财产安全底线，系统性消减存量地质灾害风险，从源头管控农村切坡、线性工程、矿山开采诱发的新增隐患，持续保持人员零伤亡；严格落实“隐患点+风险区”双控工作机制，建立年度复核、动态更新、完工销号的台账闭环管理制度；全面对标省级规划约束性指标和空间分区标准，衔接《洛阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》“三区三线”管控规则；统筹规划期内六大工程建设与常态化运维经费，形成可向上申报、符合本级财政落地要求的标准化项目储备库；明确市、县、乡、村四级责任，建立政府主导、自然资源部门统筹协调、多部门协同联动的工作架构，配套年度考核、季度督查、失职追责制度体系。
（2） [bookmark: _Toc17538][bookmark: _Toc240792962]编制依据
《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；《中华人民共和国突发事件应对法》；《中华人民共和国黄河保护法》；《中华人民共和国土地管理法》；自然资源部《全国地质灾害防治“十五五”实施方案》（2026年7月印发）；自然资源部《“十五五”地质灾害综合防治体系建设实施导则》；自然资源部《关于全面推行“隐患点+风险区”双控管理的实施意见》；应急管理部《地质灾害临灾应急处置工作规范》；《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）；《地质灾害风险调查评价技术要求（2024试行版）》；《1∶10000县（市）地质灾害调查规范》；《河南省国土空间生态保护修复项目预算定额标准》（豫财环资〔2025〕123号）；《河南省地质灾害防治“十五五”规划》（豫自然资办函〔2026〕51号）；《河南省地质灾害防治条例》；《黄河流域（河南段）地质安全保障专项实施方案》；《洛阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》；《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展专项规划》；《洛阳市工程建设项目地质灾害危险性评估管理实施细则》；《洛阳市地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025）》。
（3） [bookmark: _Toc6854][bookmark: _Toc240792963]规划范围与期限
本规划完整覆盖洛阳市全部行政管辖区域，国土总面积15239.61km²，包含7个市辖区、7个下辖县，共188个乡镇（街道）。
本规划所指地质灾害，是指自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。
2025年为本规划现状统计基准年，所有在册隐患点、风险斜坡、监测点位及受威胁人口的统一统计基准时点为2025年12月31日，隐患点数据来源于市、县、乡三级联合实地核验核销的纸质台账，风险斜坡数据来源于各县（区）1:5万地质灾害风险调查评价报告成果。规划实施周期为2026年1月1日至2030年12月31日。


[bookmark: _Toc240792964][bookmark: _Toc28468]一、地质灾害防治现状与形势
（1） [bookmark: _Toc28909][bookmark: _Toc240792965]地质灾害现状
1. [bookmark: _Toc240792966][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc8358]地形地貌与地质构造
洛阳市地处秦岭造山带东延伏牛山脉，市域地形西南高、东北平缓，山地丘陵占总面积86.01%，仅伊洛河下游分布狭窄河谷平原。区域断裂、节理网状发育，岩体风化破碎程度高，先天地质稳定性差。空间分异清晰：南部伏牛山片区高差600—1200m，坡角普遍超过30°，厚层残坡积物广泛分布，易发滑坡、泥石流；北部黄土丘陵片区大面积第四系黄土，垂直节理发育，遇水快速软化，窑洞、人工切坡滑塌高发；北部煤矿形成连片采空塌陷区，进一步放大灾害风险。先天脆弱地质格局无法短期改造，常态化防控具有长期性。
2. [bookmark: _Toc31967][bookmark: _Toc240792967][bookmark: _Toc7422]气候水文特征
市域属暖温带大陆性季风气候，全年70%以上降雨集中在7—9月主汛期，短时特大暴雨、连阴雨频发。雨水入渗降低岩土抗剪强度，是滑坡、崩塌核心诱发因素。伊河、洛河、黄河及陆浑、故县、小浪底水库水位年度周期性涨落，库岸土体干湿交替持续蠕滑，形成降雨加水位双重耦合风险，山洪与地质灾害链式并发，处置难度较大。
3. [bookmark: _Toc18144][bookmark: _Toc240792968][bookmark: _Toc30866]人为工程活动影响
全域60.9%的在册隐患由人工开挖边坡形成，四类扰动源头分布清晰：农村无序切坡建房，南北山区、黄土窑洞村落首要风险来源；国省县乡道路开挖，现存219处高风险人工边坡；矿山地下开采与露天尾矿堆，北部煤矿、南部金属矿区塌陷、泥石流物源；城镇园区场地平整，城区边缘零星小型边坡垮塌。人为扰动呈现“治理与新增同步”动态特征，仅靠工程消险无法清零隐患，必须配套源头管控。
4. [bookmark: _Toc240792969][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc2735]2025年末隐患底数
（1） [bookmark: _Toc25386][bookmark: _Toc29809][bookmark: _Toc240792970]在册隐患点（点控基底）
全市在册地质灾害隐患点共计333处，其中滑坡170处、崩塌130处、地面塌陷19处、泥石流13处、地裂缝1处（详见附表七）。从县域分布看，嵩县98处、栾川县77处为全市隐患最集中区域；汝阳县24处、伊川县22处、新安县24处、宜阳县40处隐患规模中等；偃师区18处、洛宁县14处、孟津区11处、洛龙区5处点位相对较少。南部伏牛山区滑坡、崩塌、泥石流集中发育，北部黄土丘陵及伊洛河谷以崩塌、地面塌陷为主。
（2） [bookmark: _Toc4597][bookmark: _Toc240792971][bookmark: _Toc22621]风险斜坡（面控基底）
本次调查共识别风险斜坡917处。风险斜坡底数由省厅两轮下发成果衔接形成，普查成果与精细化调查成果不重复计数：上一版省厅下发风险斜坡共805处，其中风险斜坡普查成果720处、1∶1万精细化调查成果85处（洛宁县55处、汝阳县30处）；“十五五”规划意见反馈阶段，省厅更新下发风险斜坡普查成果609处，该清单未包含栾川县、新安县，其余县（区）数据较上一版同步动态更新，与720处并非简单扣减关系。本次以更新后的609处普查成果为基础，将上一版720处普查清单中的栾川县208处、新安县15处按原值补回，并保留85处精细化调查成果，合计917处（917＝609处普查＋栾川县208处＋新安县15处＋85处精细化调查）。县域分布：洛龙区377处（含涧西区、伊滨区并入）、栾川县208处、伊川县124处，数量最多；洛宁县55处、孟津区38处次之；汝阳县32处、嵩县29处、宜阳县24处分布中等；偃师区、新安县各15处，数量较少。区域上，南部伏牛山中高山区栾川等地高陡斜坡密集，洛龙等城郊及人口聚居区因城镇建设、切坡建房形成大量风险斜坡，北部伊洛河谷平原斜坡发育相对有限。
（3） [bookmark: _Toc28369][bookmark: _Toc240792972][bookmark: _Toc18112]受威胁人口与财产
全域受威胁总人口177828人（其中：333处在册隐患点直接威胁14717人，917处风险斜坡潜在威胁163111人，风险斜坡潜在威胁人数按户籍人口统计），在册隐患点威胁财产合计49785万元、约4.98亿元。极高、高风险区面积合计939.15km²，约占全域国土面积的6.16%，集中了全市极高、高风险隐患点93处、风险斜坡627处，承载受威胁人口约11.6万人、约占总受威胁人口的65%，集镇、中小学、卫生院等高密度承灾体集中分布，群死群伤风险突出。
333处“点”与917处“面”共同构成洛阳市地质灾害“点面双控”的数据基底。
5. [bookmark: _Toc240792973][bookmark: _Toc20429][bookmark: _Toc9909]现有防灾设施
（1） 自动化监测：全市建成标准化监测站点29处，全部为“十四五”分年度零散试点建设，未按地质灾害易发性分区进行系统性布设。市、县两级未设立自动化监测专项年度运维预算，设备故障维修缺乏稳定资金支撑。
（2） 村级避险载体：各村仅依托村部闲置院落、村内开阔空地设置简易临时避险点，未按标准化避险场地建设规范配套封闭物资库、独立应急厕所、长效照明、固定疏散标识等成套设施。
（3） 群测群防：333处在册隐患、917处风险斜坡均配备专职村级监测人员，实现全域巡查点位全覆盖。但市、县级财政未将监测员误工补助纳入年度刚性预算，巡查装备配发覆盖不足。
（4） 治理工程：“十四五”期间累计消险隐患263处。已完工治理构筑物未建立常态化年度管护机制，长期运行后防灾功能存在衰减风险。
“隐患点+风险区”双控管理
	维度
	管控对象
	管控措施
	责任主体

	点控
	333处在册隐患点
	工程治理、避险搬迁、自动化监测、群测群防
	县级政府、乡镇政府

	面控
	917处风险斜坡
	常态化巡查、建房审批管控、源头减量
	乡镇政府、行政村

	双控协同
	点面数据联动
	隐患销号同步更新斜坡台账，新增斜坡预警隐患点转化风险
	市、县两级自然资源部门



（2） [bookmark: _Toc4086][bookmark: _Toc240792974]“十四五”地质灾害防治工作成效
1. [bookmark: _Toc240792975][bookmark: _Toc17322][bookmark: _Toc30139]隐患动态排查与消险
建立汛前、汛期、汛后三轮全域排查机制。2021年在册隐患596处，至2025年末核销至333处，五年累计消险263处。采取工程治理、整体搬迁、简易清危分层处置，重大特大隐患基本清零，五年未发生地质灾害人员伤亡。
2. [bookmark: _Toc26912][bookmark: _Toc240792976][bookmark: _Toc6099]调查评价
完成全市1:5万全域地质灾害详查，选取2个高风险乡镇开展1:1万精细化试点调查，系统摸排全市地质灾害风险斜坡，构建了初步的“点区双控”数据基底，为“十五五”全覆盖调查积累了成熟技术流程。
3. [bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc6791][bookmark: _Toc240792977]监测预警网络
建成市、县、乡、村五级网格化巡查体系，9个重点县区完成“十有县”标准化创建。2023年市级地质气象预警平台上线运行，汛期专项预警123次。试点布设29处自动化监测站点，无人机补充深山巡查盲区，初步形成人机融合监测模式。
4. [bookmark: _Toc13946][bookmark: _Toc1812][bookmark: _Toc240792978]综合治理
“十四五”落地专项项目41个，其中中央、国债资金项目13个，总投资13913万元。同步联动水利76项水土保持项目、交通163处一、二级风险点整治工程协同消险，多行业资金分流减轻了单一财政压力。
5. [bookmark: _Toc14330][bookmark: _Toc240792979][bookmark: _Toc6489]应急处置与避险案例
2024年汝阳泥石流预判，提前转移游客205人，列入省级示范案例；2025年洛宁暴雨转移，50分钟转移群众382人，入选全国成功避险典型。两处实战案例验证了现有转移机制的有效性，同时暴露了避险场地、末端预警方面的短板。
6. [bookmark: _Toc1009][bookmark: _Toc14086][bookmark: _Toc240792980]基层能力建设
组建7家地勘单位组成市级技术支撑团队。五年开展演练838场、培训153场，覆盖群众6.3万人次、基层工作人员0.84万人次，群众识灾避险意识持续提升。
（3） [bookmark: _Toc240792981][bookmark: _Toc3028]存在的主要问题
一是精细化调查覆盖不足。仅2个乡镇完成1:1万精细测绘，剩余50个高风险乡镇仅有1:5万概略调查。大量浅层隐蔽斜坡缺乏定量变形数据，风险分区、项目布局精准度不足，难以满足“点区双控”精细化管控要求。
二是监测预警存在短板。存量29处监测站点零散分布，库区、深山连片高风险区域无监测覆盖。无年度刚性运维经费，设备故障、数据断档频发。预警仅下发至乡镇，村级核实、提醒、反馈闭环机制缺失。
三是基层专业力量薄弱。县（区）无专职水工环地质人员，乡镇仅有兼职工作人员。野外险情判别、治理方案初审、台账填报等专业能力不足，应急物资配套不完善。面对突发地质灾害时，难以及时开展初步研判和先期处置。
四是干线公路边坡治理滞后。全市国省县道219处一二级高风险边坡，受立项周期、区县配套资金约束，治理进度缓慢。部分边坡已出现局部变形开裂、排水设施堵塞损坏等问题，因专业排查力量不足和整改责任划分不明确，隐患无法及时闭环处置，一旦遭遇极端强降雨，极易发生滑坡、崩塌，直接威胁过往司乘和沿线群众生命财产安全。
五是资金保障机制不健全。监测运维、监测员补助、场地管护、宣教经费未纳入年度刚性预算，年度资金波动大，项目存在阶段性缺口。部分偏远区域常态化巡查难以为继，设备日常运维、老旧设施升级改造无法按计划推进，难以支撑防控体系长期稳定运行。
（4） [bookmark: _Toc240792982][bookmark: _Toc16855]“十五五”形势研判
发展机遇。国家、省级持续加大地质灾害专项资金投放，“双控”管理配套政策逐步完善。“十四五”已搭建完整的巡查、监测、应急基础框架，基层队伍相对稳定。物联网、遥感等智能监测设备成本持续下降，可覆盖深山无信号盲区。群众配合搬迁、规范切坡建房意愿持续提升，基层工作阻力减小。
面临挑战。山地、黄土、采空区脆弱地质格局长期不变，灾害天然易发属性无法根除。全球气候变暖导致极端暴雨频次、强度逐年上升，链式灾害处置压力增大。城乡建设、矿山开发、农村建房持续开挖边坡，隐患消险与新增的动态平衡长期存在。高风险山区适宜安置建设用地稀缺，搬迁选址协调难度大。
趋势研判。时间趋势：7—9月为主灾期，南部泥石流、北部黄土滑塌逐年增多；5月、10月小浪底库岸变形风险集中凸显。空间趋势：栾川、嵩县、汝阳深山、新安矿区、沿黄库区长期为极高、高风险集中区域，全部重点工程优先布局于此。模式转型：由汛期被动抢险转向全年事前精细化摸排、智能监测前置的主动防控模式。


[bookmark: _Toc240792983][bookmark: _Toc2235]二、指导思想、基本原则与规划目标
（1） [bookmark: _Toc9912][bookmark: _Toc240792984]指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大关于统筹发展和安全、防灾减灾救灾的重要部署，深入落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神。立足洛阳山地丘陵广布、构造破碎、极端降雨多发、人工切坡突出的市域地质环境特征，以“隐患点+风险区”双控标准化管理为主线，以智能化监测、全域精细调查、系统性工程治理、整体避险搬迁、基层长效保障为五大支撑，构建“调查前置、智能预警、工程治本、源头控增量、应急兜底”全链条闭环防控体系。聚焦“十四五”结构性短板精准攻坚，持续化解存量隐患、阻断灾害链式传导，全面提升地质灾害综合防治现代化水平。
（2） [bookmark: _Toc11379][bookmark: _Toc240792985]基本原则
人民至上、生命至上。坚持以人民为中心，始终将保护人民群众生命安全放在首位，以极端负责态度应对新挑战，全面提升地质灾害防治能力。
预防为主、防治结合。强化国土空间规划和地质灾害危险性评估的源头管控作用，夯实“人防+技防”监测预警基础，健全风险分级管控和隐患排查治理机制，推动防治重点向灾前预防转变。
动态更新、全面管控。以有效减轻地质灾害风险为重点，推进风险调查动态更新，查明隐患点和风险区底数及其变化，深入推进“隐患点+风险区”双控建设。
属地管理、责任明晰。坚持党委领导、政府负责、部门协同、分级管理，明确各级政府防治主体责任，督促各行业主管部门落实监管责任和工程建设单位主体责任。
宣传普及、全民防灾。健全宣传培训体系，面向基层工作人员开展常态化业务培训，组织避险演练，全面提升公众防灾意识和自救互救能力。
（3） [bookmark: _Toc240792986][bookmark: _Toc5406]规划目标
1. [bookmark: _Toc1561][bookmark: _Toc240792987][bookmark: _Toc25274]总体目标
至2030年末，全市“隐患点+风险区”全域双控管理体系实现常态化运行；中高风险隐患治理搬迁综合销号率达到80%以上；高风险乡镇1:1万精细化调查实现全覆盖；持续守住地质灾害人员零伤亡底线；建成现代化全域地质安全长效防控体系。
2. [bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc240792988][bookmark: _Toc17098]分项目标
调查评价：全市52个高风险乡镇，“十四五”仅完成2个试点，剩余50个2026—2030年分年度全部完成标准化调查评价，同步复核333处在册隐患、实测917处风险斜坡，建成兼容省级统一风险矢量数据库。
监测预警：构建人工巡查全域覆盖、自动化监测重点布局双轨网络。存量站点全套设备更新，新增11处多要素一体化终端。迭代升级市县级预警平台，完善“乡镇下发—村级核查—上门提醒—逐级上报”完整叫应闭环。
隐患消险：分级设置省级项目储备库、市级滚动两类治理项目。2026—2027优先实施矿区、窑洞高危隐患点治理，2028—2029铺开深山治理工程。完工后联合验收、附表统一销号，逐年压降中高风险隐患总量。
应急处置：所有重点乡镇每年开展全员转移实战演练。60处标准化避险场地覆盖全部高风险行政村，配齐物资、厕所、照明成套设施。完善三级应急预案，极端降雨提前预判、提前转移。
源头管控：山区农村自建房、干线、矿山项目强制前置地质灾害危险性评估，常态化整治无序切坡，逐年降低人为诱发隐患规模，扭转“边治理、边新增”被动格局。
协同联动：地质灾害治理与水土保持、公路边坡治理、矿山生态修复项目同步规划、同步实施，统一风险底数、共享监测数据，实现全链条多行业协同发力。
3. [bookmark: _Toc240792989][bookmark: _Toc16028][bookmark: _Toc25369]主要指标
本规划设置约束性、预期性两类管控指标。约束性指标为规划期必须严格落实的硬性任务，预期性指标为规划期倡导引导实现的发展目标。
专栏一 “十五五”期间地质灾害防治主要指标
	类别
	指标名称
	指标属性
	2025年基准
	2030年目标

	调查评价
	高风险乡镇1:1万精细化调查覆盖率
	约束性
	仅完成2个试点
	100%（50个乡镇）

	监测预警
	自动化监测站点数量
	约束性
	29处（零散）
	40处

	监测预警
	监测站点稳定运行率
	约束性
	无刚性预算保障
	≥95%

	监测预警
	预警信息村级叫应响应率
	约束性
	仅推送至乡镇
	100%

	群测群防
	群测群防网格化动态覆盖率
	约束性
	100%
	100%

	防灾成效
	地质灾害人员伤亡
	约束性
	连续五年零伤亡
	零死亡、零重伤

	隐患消险
	中高风险隐患治理搬迁销号率
	预期性
	—
	≥80%

	避险配套
	标准化避险场地高风险行政村覆盖率
	预期性
	零散简易点位
	100%（60处）

	基层能力
	基层防灾人员年度培训覆盖率
	预期性
	参训不均衡
	100%

	源头管控
	人为诱发新增隐患增速
	预期性
	逐年小幅上升
	逐年递减


[bookmark: _Toc240792990][bookmark: _Toc8832]三、地质灾害易发区、风险区和防治区
本章依托全市2025年度在册333处隐患、917处风险斜坡基础台账，构建“易发分区—风险分区—防治分区”三级递进管控体系。以自然地质本底划定易发分区，叠加承灾体形成风险分区，结合风险等级统筹分配调查、监测、治理、搬迁各类工程项目。
（1） [bookmark: _Toc240792991][bookmark: _Toc7637]地质灾害易发区
易发分区仅反映区域地层、岩性、地形、降雨等天然孕灾能力，不叠加人口、房屋等承灾要素，是风险分区和防治分区的底层基底。全域统一采用2000国家大地坐标系1:5万矢量底图，评价采用全省统一100m栅格信息量模型，七大评价因子权重、阈值全市不做调整。分区划分为高（Ⅰ）、中（Ⅱ）、低（Ⅲ）、非易发区（Ⅳ）四级，同步落实省级划定Ⅰ4豫西伏牛山、Ⅰ2黄河中游黄土丘陵两大高易发亚区。
1. [bookmark: _Toc681][bookmark: _Toc25473][bookmark: _Toc240792992]总体规模
高易发区面积1904.54km²，占全市易发区面积的12.67%；中易发区面积4274.81km²，占28.45%。高与中易发区合计6179.35km²，占41.12%，全市约65%的在册隐患点、55%的风险斜坡集中分布于此。低易发区面积5927.89km²，占39.45%；非易发区面积2919.93km²，占19.43%，该区域灾害发育零散，多为人为开挖诱发的次生边坡灾害。
分区评价结果表明，全市天然孕灾条件整体偏复杂，高、中易发区合计占比逾四成，地质灾害防治工作始终面临较大压力。
2. [bookmark: _Toc240792993][bookmark: _Toc1382][bookmark: _Toc2667]Ⅰ4豫西伏牛山高易发亚区
覆盖范围：栾川、嵩县、汝阳全域，洛宁下峪、故县、兴华、陈吴、涧口，宜阳上观、董王庄、花果山。
灾害类型：深层顺层滑坡、高陡岩质崩塌、暴雨型沟谷泥石流，沟道物源丰富，链式灾害突出。
底数匹配：高易发图斑内共有在册隐患点78处、风险斜坡28处。
3. [bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc240792994][bookmark: _Toc2159]Ⅰ2黄河中游黄土丘陵高易发亚区
覆盖范围：新安全域，孟津白鹤、会盟、小浪底，偃师山化、邙岭、府店，伊川半坡、酒后，宜阳樊村、韩城、三乡、盐镇。
灾害类型：黄土浅层滑塌、窑洞崩塌、煤矿采空塌陷、小浪底库岸周期性蠕滑变形，水位涨落和采矿扰动双重加剧风险。
底数匹配：高易发图斑内共有在册隐患点21处、风险斜坡75处。
4. [bookmark: _Toc29608][bookmark: _Toc16584][bookmark: _Toc240792995]中低易发区
低易发区主要分布于伊川、宜阳、洛宁等中部平缓河谷及丘陵乡镇，全市低易发图斑内在册隐患点114处、风险斜坡388处，隐患点受威胁5915人。该区域无新增自动化监测和大型固定资产治理工程，防控手段以每年多轮人工巡排查、基层宣教、村级演练为主，零星险情及时小型排危处置。
5. [bookmark: _Toc27092][bookmark: _Toc27606][bookmark: _Toc240792996]低非易发区
涧西、西工、老城、瀍河城区及洛龙平原乡镇地质灾害极不发育，全市非易发图斑内仅在册隐患点2处、风险斜坡21处。原生地质风险低，管控重心放在基坑、道路、场地平整等人为临时边坡，常态化面向建设单位、群众开展防灾科普宣传。
（2） [bookmark: _Toc29976][bookmark: _Toc240792997]地质灾害风险区
在易发分区栅格成果基础上叠加居民点、学校、工矿、交通等承灾体，综合灾害发生概率和人员财产损失划分四级风险，分区成果依托附图二、附表三、附表四，是项目投放优先级的核心判定依据。
极高风险区面积232.21km²（占全域1.52%），高风险区面积706.94km²（占全域4.64%）。极高与高风险区合计939.15km²、约占国土面积6.16%，集中了全市主要的高风险隐患和风险斜坡。中风险区8581.72km²（占全域56.33%），低风险区3448.53km²（占全域22.63%）。
1. [bookmark: _Toc240792998][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc2560]极高风险区
主要分布在新安县北冶、石井矿区，偃师区山化窑洞聚集村落，孟津区沿黄集镇，栾川、嵩县深山聚居片区。区内共有隐患点29处、风险斜坡295处，受威胁人口约3.38万人（隐患点1685人、风险斜坡32119人）。省级刚性治理、优先搬迁、新增5处监测站点全部布局于该片区，2026—2027优先开工。实行“一点一策”专项台账，汛期驻点盯防、加密巡查。
2. [bookmark: _Toc2400][bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc240792999]高风险区
主要分布于洛龙、伊川等城郊人口聚居区及洛宁、宜阳、嵩县南部山区集镇，区内共有隐患点64处、风险斜坡332处，受威胁人口约8.20万人（隐患点4003人、风险斜坡77989人）。全部纳入市级滚动项目库，按财政承受能力分年度排序，2028—2029分批实施监测、治理、搬迁工程。
3. [bookmark: _Toc240793000][bookmark: _Toc31489][bookmark: _Toc27242]中、低风险区
中风险区每月至少一轮全域人工巡查，紧盯农村切坡、矿山、道路施工新生隐患。低风险区不开展专项地质灾害巡排查，严格执行建设项目地质灾害危险性前置评估，从源头压减人为诱发风险。
（3） [bookmark: _Toc240793001][bookmark: _Toc7551]地质灾害防治区
综合易发程度、风险等级、灾害类型、城乡布局，划分为重点防治区（Z）、次重点防治区（C）、一般防治区（Y）三类。以乡镇行政单元为评价单元，综合各乡镇最高易发等级与在册隐患点、风险斜坡数量及受威胁人口规模划定：高易发乡镇且（隐患点≥3处或风险斜坡≥8处或受威胁人数≥500人）划为重点防治区，其余高易发乡镇及中易发乡镇划为次重点防治区，低易发、非易发乡镇划为一般防治区，地理亚区沿用易发分区亚区名称。重点防治区图斑面积1904.54km²，成果依托附图三、附表五、附表六，最终以省级下发的防治分区图校核为准。
防治分区与易发分区、风险分区的逻辑关系为：以自然地质本底划定易发分区，叠加承灾体形成风险分区，再结合灾害类型与城乡布局最终确定防治分区。重点防治区（Z）以高易发区为主体，叠加人口密集区、学校医院、重要基础设施等承灾体，是工程治理、避险搬迁和自动化监测的核心投放区域。次重点防治区（C）以中易发区为主体，以群测群防和排危除险为主要手段。一般防治区（Y）以低易发区和非易发区为主体，以源头管控和科普宣传为重点。
1. [bookmark: _Toc240793002][bookmark: _Toc26260][bookmark: _Toc31327]黄河黄土丘陵重点片区（对应Ⅰ2亚区）
范围、隐患底数同Ⅰ2黄河中游黄土丘陵高易发亚区。2026—2027攻坚落地相关乡镇（具体乡镇清单详见附表六、附表八）精细调查、存量监测改造、省级治理和避险场地建设。治理采用锚索格构、采空充填、库岸护坡工艺。固定5月、10月开展库岸全线徒步排查。
2. [bookmark: _Toc240793003][bookmark: _Toc24931][bookmark: _Toc30093]豫西伏牛山重点片区（对应Ⅰ4亚区）
范围、隐患底数同Ⅰ4豫西伏牛山高易发亚区。2028—2029实施相关乡镇（具体乡镇清单详见附表六、附表八）精细化调查、省级项目储备库自动化监测站点6处（栾川县）和市级新增1处（嵩县）、伏牛山区隐患重点治理27处，配套布局标准化避险场地。汛前清理沟道物源，行政村每年开展2次转移演练，严控山区切坡建房。
3. [bookmark: _Toc240793004][bookmark: _Toc4962][bookmark: _Toc5737]C次重点防治区
中部河谷丘陵乡镇，无大型新建工程。建立常态化排危机制，五年动态处置约160处零星边坡险情，全覆盖村级演练与基层防灾培训。
4. [bookmark: _Toc25905][bookmark: _Toc240793005][bookmark: _Toc2675]Y一般防治区
平原城市片区，不规划专项防灾工程。管控核心为建设项目前置地质灾害危险性评估，规范基坑、道路边坡开挖活动。
全市防治分区量化数据（按图斑落界）：重点防治区（Z）图斑面积1904.54km2，占全市易发区面积12.67%，区内隐患点受威胁3419人，有风险斜坡103处、潜在威胁14458人；次重点防治区（C）图斑面积4274.81km²，占28.45%，隐患点受威胁5355人，有风险斜坡405处、潜在威胁20893人；一般防治区（Y）图斑面积8847.82km²，占58.88%，隐患点受威胁5943人，有风险斜坡409处、潜在威胁127760人。按乡镇综合判定归属，全市151个乡镇（街道）中重点防治乡镇65个、次重点防治乡镇66个、一般防治乡镇20个。需要说明的是，风险斜坡潜在威胁人口为户籍在册人口，大量分布于低山丘陵与城郊人居密集的一般防治区，而高易发的中高山陡坡区常住人口稀少，因此一般防治区潜在威胁人口总量较大；65个重点防治乡镇整体纳入重点管控，落实调查、监测、综合治理措施。
（4） [bookmark: _Toc21687][bookmark: _Toc240793006]重点片区差异化管控
1. [bookmark: _Toc25273][bookmark: _Toc3398][bookmark: _Toc240793007]伏牛山重点片区
覆盖栾川、嵩县、汝阳全部山区乡镇，滑坡、泥石流风险突出。配套相关乡镇精细调查、省级项目储备库监测站点6处（栾川县）和市级新增1处（嵩县）、伏牛山区重点治理27处，配套标准化避险场地。汛前开展沟道物源排查，严厉管控山区无序切坡建房行为。
2. [bookmark: _Toc4709][bookmark: _Toc31264][bookmark: _Toc240793008]黄土矿区窑洞重点片区
覆盖新安全域及沿黄乡镇，黄土滑塌、采空塌陷多发。2026—2027优先推进矿区、窑洞高危隐患点治理。矿区每年开展采空区变形专项探测，动态圈定危险范围，严控危险区新建住宅、学校等人员密集建筑。
3. [bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc26622][bookmark: _Toc240793009]小浪底库岸专属管控带
隶属黄河黄土丘陵重点片区，孟津、偃师沿黄村组，水位升降诱发岸坡蠕滑。依托存量库岸监测点位开展常态化观测，每年5月、10月全线徒步排查。配套独立集中避险场地与临水专项应急物资，完善水位变动期群众转移预案。


[bookmark: _Toc240793010][bookmark: _Toc9288]四、地质灾害综合防治工程
本章对标《河南省地质灾害防治“十五五”规划》部署的六大综合防治工程，结合洛阳实际逐项分解落实。省级规划的治理工程和排危除险条目为省级直接组织实施的项目数量，本规划列出的工程量包含省级项目及市县级配套实施项目，两者是不同层级，数据口径不同。
本规划综合治理工程包括工程治理、排危除险、避险搬迁三类，与省级规划口径一致。工程治理，是指对威胁城镇、村庄、学校等人员密集区且难以实施避险搬迁、以及威胁重大基础设施的隐患点，采取削坡减载、锚固格构、拦挡支挡、排水等永久性工程措施消除隐患；其中，经风险调查判定为极高、高风险，威胁人员密集区或重大基础设施、纳入中央和省级项目储备库优先实施的重大隐患，称为重点隐患治理，是工程治理中优先级最高的部分。排危除险，是指对风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的隐患点，采取投入少、工期短、见效快的简易工程措施及时消险。避险搬迁，是指对威胁人员安全、治理难度大、工程治理费效比不高的隐患点，结合生态移民、乡村振兴和全域土地综合整治等政策实施搬迁避让。本规划设置约束性、预期性两类指标（详见附表十一）：约束性指标为规划期必须完成的硬性任务，预期性指标为倡导引导实现的发展目标。各项治理、搬迁、监测工程的分县、分乡镇项目清单纳入市级地质灾害防治项目库，结合省级项目储备库下达节奏和市县财政承受能力分年度动态安排、滚动实施，本规划明确工程总量与布局方向，具体点位以年度项目下达清单为准。
（1） [bookmark: _Toc14168][bookmark: _Toc240793011]调查评价
1. [bookmark: _Toc240793012][bookmark: _Toc26831][bookmark: _Toc14864]汛期“三查”
严格落实汛期地质灾害“三查”制度，依托驻守专业队伍和基层防灾人员，持续开展汛前排查、汛中巡查和汛后复查，加强连续降雨期隐患排查，不留盲区、不漏隐患，实现重点隐患点和风险区动态更新。推进学校、医院、养老院、集市、在建工地等人员聚集区和重点场所地质灾害风险专项排查。
2. [bookmark: _Toc32297][bookmark: _Toc240793013][bookmark: _Toc3366]重点乡镇精细化调查
完成50个高风险乡镇1:1万地质灾害精细化调查（详见附表八），50个乡镇国土面积合计7458.57km²，其中重点防治区（高易发）图斑面积1278.05km²。综合采用遥感、测绘、钻探、物探、山地工程等多种技术方法，查明隐患点和风险区发育特征和发展趋势，同步完成333处隐患复核与917处风险斜坡实测，进行稳定性分析与风险评价，精准掌握风险底数，为“隐患点+风险区”双控建设提供数据支撑。
专栏二 调查评价工作部署
	工作类别
	具体任务
	规模
	实施周期

	汛期"三查"
	全市188个乡镇年度巡排查
	每年汛前、汛中、汛后各一轮
	2026-2030

	重点乡镇精细化调查
	1:1万地质灾害精细化调查
	50个乡镇
	2026-2030


（2） [bookmark: _Toc19419][bookmark: _Toc240793014]监测预警
1. [bookmark: _Toc1412][bookmark: _Toc240793015][bookmark: _Toc19136]巩固群测群防体系
充分发挥地质灾害防治“第一道防线”作用，确保新发现隐患点群测群防全覆盖。完善群测群防工作制度、人员遴选和激励机制，深化网格化管理模式，强化监测设备配备和技术培训，提高识灾、观测、辨灾、处置能力。全市约1000名群测群防员全部登记造册、动态管理。
2. [bookmark: _Toc240793016][bookmark: _Toc8823][bookmark: _Toc19928]优化自动化监测网
规划期末建成40处标准化监测点位，其中：存量29处监测站点实施提质改造（设备更新、通信升级、数据校准）；省级项目储备库6处（栾川县6处重点滑坡位移加雨量一体化监测）；市级新增5处自动化监测站点（新安县2处，布设于北冶镇、石井镇高风险滑坡、地面塌陷隐患点；孟津区1处、偃师区1处、嵩县1处），具体监测桩位在工程初步设计阶段结合现场勘查确定。实现与气象部门监测数据的实时接入与共享应用。
3. [bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc240793017][bookmark: _Toc19914]提升预警预报精准度
在现有市级地质气象耦合预警平台基础上，迭代升级预警模型，优化短临预警功能，完善叫应闭环流程。聚焦强降雨等极端条件下地质灾害风险特征，推进市、县两级预警模型的迭代优化与本地化适配，着力提升短临预警精准度与可靠性。构建覆盖全面、响应及时的预警预报体系，完善“乡镇下发—村级核查—上门提醒—逐级上报”完整叫应闭环流程，实现预警信息“叫应”到户到人。


专栏三 监测预警工作部署
	工作类别
	具体任务
	规模
	实施周期

	群测群防
	网格化管理
	约1000名群测群防员
	2026-2030

	自动化监测
	存量站点提质改造
	29处
	2026-2027

	自动化监测
	省级储备库新建
	6处（栾川县）
	2026

	自动化监测
	市级新增
	5处
	2026-2027

	预警平台
	迭代升级
	市级地质气象耦合预警平台
	2026-2027


（3） [bookmark: _Toc25947][bookmark: _Toc240793018]综合治理
1. [bookmark: _Toc11839][bookmark: _Toc32571][bookmark: _Toc240793019]工程治理
对威胁城镇、村庄、学校等人员密集区且难以实施避险搬迁的隐患点，以及威胁重大基础设施的隐患点实施工程治理，从源头降低灾害风险。规划期内实施省级项目储备库治理2项（嵩县伊河流域沿线治理、偃师山化镇治理，共16处隐患综合治理）、伏牛山区重点治理27处隐患、北部黄土丘陵重点治理21处隐患、全市统筹储备约20处零散及动态新增隐患，合计约71处隐患综合治理。
2. [bookmark: _Toc18512][bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc240793020]排危除险
对风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的隐患点，采取投入少、工期短、见效快的工程措施组织排危除险。五年累计处置约160处零星边坡险情，覆盖栾川、嵩县、汝阳、新安、偃师、孟津6个区县。
3. [bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc240793021][bookmark: _Toc16289]避险搬迁
对威胁人员安全、治理难度大、工程治理费效比不高的隐患点，结合生态移民、乡村振兴和全域土地综合整治等政策，尊重群众意愿，实行避险搬迁。规划避险搬迁96户，覆盖新安、汝阳、伊川、洛宁、宜阳、栾川、嵩县7个区县。
专栏四 综合治理工作部署
	工作类别
	具体任务
	规模
	实施周期

	工程治理
	省级项目储备库
	2项（16处隐患）
	2026-2029

	工程治理
	伏牛山区重点治理
	27处隐患
	2027-2030

	工程治理
	北部黄土丘陵重点治理
	21处隐患
	2028-2030

	工程治理
	全市统筹储备
	约20处零散隐患
	2026-2030

	排危除险
	零星边坡处置
	160处
	2026-2030

	避险搬迁
	搬迁安置
	96户
	2026-2029


（4） [bookmark: _Toc240793022][bookmark: _Toc24052]科技防灾
1. [bookmark: _Toc16987][bookmark: _Toc240793023][bookmark: _Toc5281]推进科研平台建设
紧密结合我市防灾减灾实际需求，配合省级推动地质灾害防治实验室（野外观测站）建设。在典型地质灾害易发区配合布局野外观测点，聚焦极端环境适应性研究与预警模型创新。
2. [bookmark: _Toc31288][bookmark: _Toc240793024][bookmark: _Toc12915]迭代升级智能预警体系
依托河南省智能化地质灾害防治信息系统，在现有市级地质气象耦合预警平台基础上迭代升级，聚焦崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害，构建多元感知、准确预警、及时决策的智能预警响应体系。融合人工智能技术，优化自动化监测和气象风险短临预警模型。完成与国土空间基础信息平台系统对接与数据共享。
3. [bookmark: _Toc240793025][bookmark: _Toc3198][bookmark: _Toc14316]提升技术支撑能力
依托驻洛7家甲级地勘单位组建市级地质灾害防治技术支撑团队，发挥专业技术人员特长，为地质灾害防治各项工作提供专业技术保障。围绕调查评价、监测预警、工程治理等工作，持续推动技术标准贯彻执行。
专栏五 科技防灾工作部署
	工作类别
	具体任务
	实施周期

	科研平台
	配合省级建设野外观测站
	2026-2030

	智能预警
	预警平台迭代升级
	2026-2027

	技术支撑
	驻洛7家甲级地勘单位技术支撑团队
	2026-2030


（5） [bookmark: _Toc23855][bookmark: _Toc240793026]防御响应
1. [bookmark: _Toc25675][bookmark: _Toc240793027][bookmark: _Toc26510]提升防御响应能力
落实《洛阳市地质灾害防御预案》《洛阳市突发地质灾害应急预案》，健全防御响应预案体系。加强基层监测员、群测群防员专业培训，加强应急调查技术装备和群测群防员装备配备，充实基层防灾减灾技术力量，提升早期识别和应急处置能力。定期开展避险演练，强化演练复盘与评估。
2. [bookmark: _Toc240793028][bookmark: _Toc26615][bookmark: _Toc18535]完善应急处置机制
强化临灾预警“叫应”和跟踪反馈机制，确保预警直达基层、到人。依托地质灾害防御技术支撑队伍，严格落实应急调查机制，做好会商研判、应急调查、应急处置等工作，加强应急调查、应急监测、应急通信等技术装备配备，确保关键时刻撤得出、防得住，切实提高紧急避险能力。
3. [bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc240793029][bookmark: _Toc6828]创新科普宣传形式
推进地质灾害科普宣传形式创新，坚持专业性，突出科普性，融入趣味性。开展地质灾害防治知识普及活动，提高公众的防灾意识和自救能力。五年规划期实现14个区县科普培训全覆盖。
专栏六 防御响应工作部署
	工作类别
	具体任务
	实施周期

	培训演练
	重点乡镇每年全员避险转移实战演练
	2026-2030

	科普宣传
	14个区县全覆盖
	2026-2030


（6） [bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc240793030]风险管控
1. [bookmark: _Toc240793031][bookmark: _Toc4338][bookmark: _Toc24806]健全责任体系
建立风险管控责任清单，落实风险双控责任人，构建风险双控“一张网”。建立“市—县—乡—村—组”五级网格化责任体系，确保纵向贯通。建立各行业领域协同工作体系，提高灾害风险的及时发现与临机排险能力，构建层层负责、岗岗有责、人人担责、全社会参与的防控格局。
2. [bookmark: _Toc240793032][bookmark: _Toc31460][bookmark: _Toc5792]强化规划管控
充分发挥地质灾害更新调查在国土空间规划中的先行性、基础性作用。依据地质灾害风险分区，优化城乡空间布局与建设用地安排，将地质灾害风险防控要求纳入国土空间规划，实现隐患点与风险区动态更新、精准管理，从源头管控规划建设区内引发的地质灾害风险。
专栏七 风险管控工作部署
	工作类别
	具体任务
	实施周期

	责任体系
	五级网格化责任体系
	2026-2030

	规划管控
	风险矢量图层接入国土空间规划"三区三线"
	2026-2030






[bookmark: _Toc10770][bookmark: _Toc240793033]五、保障措施
（1） [bookmark: _Toc240793034][bookmark: _Toc32573]组织领导
强化“党委领导、政府负责、部门联动、全民参与、专业支撑”五位一体责任体系建设。市、县两级人民政府对本行政区域内地质灾害防治工作负总责，政府主要负责同志为第一责任人，分管负责同志为直接责任人。将地质灾害防治工作纳入市、县、乡三级政府重要议事日程，定期研究部署重点工作，协调解决重大问题。
明确部门职责。市自然资源和规划局负责全市地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督，牵头做好调查评价、监测预警、综合治理等日常工作，配合应急管理部门做好地质灾害应急救援技术支撑。市应急管理局负责地质灾害应急救援组织协调、应急预案管理与演练指导。市交通运输局负责公路沿线地质灾害隐患排查治理。市水利局负责水利设施及库区周边地质灾害防治。市住房和城乡建设局负责在建工程、削坡建房区域地质灾害风险管控。市气象局负责气象风险预警信息发布与共享。教育、文旅、矿山等行业主管部门按照“管行业必须管安全”原则，做好本行业领域地质灾害防治工作。
小浪底水库库岸地质灾害防治。小浪底水库洛阳境内库岸及周边区域的地质灾害防治，由属地县（区）人民政府负责日常巡排查和监测预警，市水利局、市自然资源和规划局配合做好技术指导和协调工作。涉及水库运行管理单位职责的，按照《中华人民共和国黄河保护法》及有关规定执行。
压实基层责任。各县（区）人民政府为本辖区地质灾害防治工作第一责任主体。各乡镇（街道）负责辖区内隐患巡排查、群测群防、预警信息传达、群众转移等具体工作。各村（社区）落实隐患点、风险斜坡日常巡查监测责任，将防灾责任逐级细化到具体责任人。建立市、县、乡、村四级责任清单，实行年度目标考核。
建立协同机制。由市自然资源和规划局牵头，联合应急、交通、水利、住建、气象等部门建立地质灾害防治季度联席会议制度，实现隐患台账、降雨数据、边坡信息、采空区数据等跨部门信息共享。建立地质灾害防治项目联合审查机制，避免重复勘查、重复投入。突发地质灾害险情时，各部门按照应急预案迅速响应、协同处置。
（2） [bookmark: _Toc240793035][bookmark: _Toc6763]资金保障
建立“中央和省级财政支持、市县级财政刚性配套、社会资本多元参与”的地质灾害防治资金保障体系。市、县两级人民政府应将地质灾害防治工作经费纳入年度财政预算。
本规划总投资17277.2万元，其中一次性固定资产工程投资14677.2万元、五年常态化运维经费2600万元（详见附表十）。投资标准参照《河南省国土空间生态保护修复项目预算定额标准》（豫财环资〔2025〕123号）及近年洛阳同类项目结算数据测算。一次性工程投资通过争取中央和省级专项资金、市县财政配套等多渠道筹措。常态化运维经费由市、县两级财政年度预算单独列支保障，不纳入项目储备库。
严格执行项目预算定额标准，规范概预算编制与审批。中央和省级专项资金项目严格按照上级资金管理办法执行，专款专用、封闭运行。市县财政配套资金按照项目进度拨付，足额及时到位。建立项目资金使用全过程监管机制，定期开展审计。
积极争取中央和省级地质灾害防治专项资金，用足用好“十五五”政策红利。按照“谁引发、谁治理”原则，落实矿山企业、建设单位等责任主体的治理资金。统筹整合山水林田湖草沙一体化保护修复、国土综合整治、乡村振兴等相关项目资金，形成资金合力。
按照省、市、县财政事权和支出责任，分类明确经费来源：调查评价类工程（50个高风险乡镇1∶1万精细化调查等）以市级财政投入为主，积极争取省级地质灾害调查专项补助；监测预警类工程（自动化监测站点建设、存量改造及市级预警平台）积极争取中央和省级地质灾害防治专项资金、市级财政配套，建成后的站点运维、群测群防员补贴、避险场地管护和科普培训等常态化经费纳入市、县年度财政预算予以刚性保障；综合治理类工程（工程治理、避险搬迁、排危除险、防灾配套）以中央和省级专项资金为主、市县财政配套，避险搬迁统筹整合生态移民、全域土地综合整治、乡村振兴等相关资金，农村切坡建房、矿山和工程建设等人为活动诱发的隐患按照“谁引发、谁治理”由责任主体承担治理费用，形成“中央补助、省级统筹、地方配套、社会参与”的多元投入机制。
（3） [bookmark: _Toc240793036][bookmark: _Toc23877]监督考核
动态监测制度。建立规划实施年度监测和定期评估制度。每年12月底完成年度实施评估，对下一年度项目清单动态调整。2028年组织开展规划中期全面评估与修编。2030年编制规划五年综合实施总报告，全面总结规划实施成效。评估结果作为下一年度项目安排、资金分配的重要依据。
绩效考核与督查。将地质灾害防治工作纳入市、县两级政府年度绩效考核体系。结合年度地质灾害防治方案下达的目标任务，对各县（区）规划实施情况进行量化考核。建立季度督查、年度考核制度，采取专项督查、“四不两直”等方式定期检查工作落实情况。对工作推进不力、任务完成滞后的地区通报约谈；对因领导不力、推诿扯皮、失职渎职造成严重后果的，依法依规严肃追究责任。
项目闭环管理。建立“项目储备—申报入库—组织实施—竣工验收—销号更新”全周期闭环管理制度。所有治理工程、搬迁项目完工后，由市自然资源和规划局牵头组织联合验收，验收合格后在隐患台账中统一销号。建立治理工程后期管护制度，对已完工治理构筑物开展常态化年度巡查维护。
（4） [bookmark: _Toc240793037][bookmark: _Toc27191]技术支撑
专业队伍建设。依托驻洛7家甲级地勘单位组建市级技术支撑团队。推动各县（区）自然资源部门配备专职水工环地质专业技术人员，各乡镇明确地质灾害防治兼职工作人员。全市约1000名群测群防员全部登记造册、动态管理。定期组织专业技术培训，提升基层人员野外险情判别、治理方案初审、台账填报等专业能力。
信息化建设。推广应用卫星遥感、无人机航拍、物联网传感等新技术手段，提升隐患识别和监测预警能力。依托“国土一张图”平台，将隐患点、风险斜坡、监测站点、治理工程等矢量数据统一入库管理，实现线上动态更新。迭代升级市县级预警平台，建立完整叫应闭环流程。
技术标准规范。严格执行《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）、《地质灾害风险调查评价技术要求（2024试行版）》等国家标准。结合洛阳实际，制定完善农村切坡建房管控、治理工程验收、监测站点运维管理等地方实施细则。
（5） [bookmark: _Toc19151][bookmark: _Toc240793038]宣传培训
科普宣传。各级政府及有关部门应将地质灾害防治法律法规、防灾减灾知识纳入宣传教育计划。充分利用广播、电视、报刊、互联网等融媒体平台，在每年“5·12”全国防灾减灾日、汛期等重点时段，集中开展多层次、多形式的宣传教育活动。五年规划期实现14个区县科普培训全覆盖。
人员培训。全市所有乡镇分管地质干部、在册隐患专职监测员每年至少完成1次野外实操专项培训。培训内容涵盖地质灾害基础知识、隐患识别排查、监测设备操作、预警信息处置、群众转移组织等实用技能。建立培训考核档案，确保培训质量。
应急演练。重点乡镇每年开展全员避险转移实战演练。演练聚焦预警响应、群众转移、安置保障等关键环节，检验预案、锻炼队伍、磨合机制。通过实战演练不断提高基层干部群众防灾意识和自救互救能力。


[bookmark: _Toc15090][bookmark: _Toc240793039]附则
[bookmark: _Toc240793040][bookmark: _Toc31799]（一）规划效力
本规划为2026至2030年全市地质灾害风险防控、调查、监测、治理、搬迁、资金申报、年度考核的纲领性文件。各级政府、行业主管部门开展相关工作必须以本规划及配套附表、附图为执行依据，实施成效纳入全市防灾减灾、自然资源年度绩效考核，具备刚性约束效力。
[bookmark: _Toc240793041][bookmark: _Toc27917]（二）实施期限
法定实施周期为2026年1月1日至2030年12月31日。期满后结合五年实施评估和国家、省级新政策启动下一轮规划编制，实现工作无缝接续。
[bookmark: _Toc32654][bookmark: _Toc240793042]（三）解释权限
本规划由洛阳市自然资源和规划局牵头，联合市应急管理局、水利局、交通运输局、气象局共同承担解释职责。实施中政策、工程、投资口径问题由牵头单位依据法规规范统一答复。
[bookmark: _Toc20528][bookmark: _Toc240793043]（四）动态调整
实施周期内若上位政策重大修订、市域风险格局突变、重大基建落地、极端灾害新增大量隐患，可结合年度评估按法定程序微调文本、项目清单、投资匡算及全套附表。本规划与《洛阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展专项规划》及交通、水利各行业专项规划同步落地执行。未尽事宜，严格遵照国家、河南省现行相关法律法规和行业技术规范执行。
[bookmark: _Toc240793044][bookmark: _Toc24654]（五）规划研究报告
本规划配套编制《洛阳市地质灾害防治“十五五”规划研究报告》，作为规划决策的技术支撑文件，内容包括规划背景、编制过程、数据分析、方案比选、指标测算依据、投资估算依据等，供规划管理和决策参考。
[bookmark: _Toc6806][bookmark: _Toc240793045]（六）附图编制依据
本规划附图地质灾害类型符号及图例，依据《地质灾害风险调查评价编图规范》（DZ/T0473-2024）附录B执行，与省级规划附图保持一致。四张附图右下角统一标注编制单位（洛阳市自然资源和规划局）及编制时间（2026年8月）。
[bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc240793046]（七）生效日期
本规划自洛阳市人民政府正式印发之日起生效。各县（区）、各行业主管部门立即对照规划总体管控目标、三级分区管控要求和附表工程项目清单分解年度工作任务，编制属地、行业年度实施细则，分阶段有序推进各项工作落地实施。
[bookmark: _Toc2123][bookmark: _Toc240793047]（八）档案管理
本规划完整归档材料包含规划正式文本、全套附表、四张附图、专家评审意见书、年度评估报告、2028年中期修编成果、五年竣工总验收报告。档案统一由洛阳市自然资源和规划局长期保管，保管周期覆盖本轮规划实施全周期及下一轮规划编制衔接阶段。
[bookmark: _Toc21990][bookmark: _Toc240793048]（九）术语释义
在册隐患点：2025年12月31日市、县、乡三级联合实地核查登记造册，存在持续变形迹象、明确受威胁人群与财产的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝点位。
风险斜坡：未达到在册隐患登记标准，但受降雨影响存在滑移、垮塌风险的自然山体、人工开挖边坡，是“十五五”1:1万精细化调查重点摸排对象。
“隐患点+风险区”双控管理：洛阳市地质灾害双控管理由“点控”和“面控”两部分构成，共同实现点面一体化全覆盖管控。
点控：对333处在册隐患点实施工程治理、避险搬迁、自动化监测、群测群防等定点消险措施，逐步销号存量隐患。
面控：对917处风险斜坡开展常态化巡查、建房前置审批、源头减量等面域管控措施，防止风险斜坡转化为在册隐患。
双控协同：双控总受威胁人口177828人，其中隐患点直接威胁14717人，风险斜坡潜在威胁163111人（户籍人口）。隐患点销号后所在风险斜坡继续巡查管控，风险斜坡出现变形迹象后及时升级为在册隐患纳入点控管理。
极高/高风险区：叠加人口、工矿、学校医院等承灾体综合判定，灾害发生概率高、易引发群死群伤的片区，所有省级刚性治理、优先搬迁、新建自动化监测项目全部布局于此。
标准化避险安置点：包含硬化场地、封闭式应急物资储备库、独立应急厕所、全域照明、转移路线标识、村级应急广播的成套避险设施。
[bookmark: _Toc18771][bookmark: _Toc240793049]（十）数据一致性
全市在册隐患333处、风险斜坡917处的统一统计基准时点为2025年12月31日，所有分项数量、分区人口、分区面积唯一数据源为附表一至附表八。规划期末40处监测站点=存量29处提质改造+省级项目储备库6处+市级新增5处。96户避险搬迁、六大固定资产工程全部工程量、17277.2万元总静态匡算投资完整记录于附表十。固定资产工程14677.2万元、五年运维经费2600万元两类资金的区分、使用范围、监管要求已在附表十中统一备注说明。
全市在册隐患分灾种：滑坡170、崩塌130、泥石流13、地面塌陷19、地裂缝1，分项求和等于全域总数333处。空间片区划分以省级易发分区体系为基础，Ⅰ2、Ⅰ4两大高易发亚区在洛阳境内的具体边界，依据各县（区）1:5万地质灾害风险调查评价成果进行细化落实。
易发分区面积依据100m栅格信息量模型计算结果、按乡镇与易发分区面相交图斑统计，高易发区1904.54km²、中易发区4274.81km²、低易发区5927.89km2、非易发区2919.93km²，合计15027.17km²。
[bookmark: _Toc240793050][bookmark: _Toc9026]（十一）附图与附表匹配
附图一、附图二、附图三、附图四统一采用2000国家大地坐标系，图例、分级代号、分区划分标准完全沿用省规划统一规范。图纸内分区面积、乡镇范围、隐患分布、受威胁人口统计数值与附表一至附表六逐行数据一一对应，图、表必须同步对照使用。
[bookmark: _Toc240793051][bookmark: _Toc24064]（十二）与国土空间规划衔接
本规划划分的极高、高风险矢量图层完整接入《洛阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》“三区三线”管控体系，所有极高、高风险片区划定为限制性开发区域，城镇拓展、产业园区、学校医院等高密度公共设施选址强制避让滑坡、泥石流集中发育地段。规划内40处监测站点、60处避险场地、约71处治理工程用地全部在乡镇实用性村庄规划和区县控制性详细规划中预留弹性用地，不占用永久基本农田和生态保护红线。地质安全管控要求作为各类建设用地规划许可前置审查硬性条件。
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	分区
	区县
	代号
	亚区
	亚区代号
	行政地区
	面积(km²)
	地质灾害
类型
	隐患点数量（个）
	受威胁人数（隐患点）（人）
	隐患点威胁财产（万元）
	风险斜坡
数量（处）
	风险斜坡潜在威胁人数（人）
	风险斜坡
威胁财产
（万元）

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	伊川县
	75.86
	地面塌陷
	1
	210
	350
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	伊川县
	392.25
	滑坡、崩塌、地面塌陷
	15
	1017
	3850
	79
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	伊川县
	175.17
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	6
	607
	2913
	44
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	伊川县
	416.65
	—
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	小计
	伊川县
	
	
	
	伊川县
	1059.93
	
	22
	1834
	7113
	124
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	偃师区
	129.28
	崩塌
	5
	591
	254
	1
	6958
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	偃师区
	25.22
	崩塌
	2
	27
	11
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	偃师区
	119.77
	崩塌、地面塌陷
	11
	1292
	1582
	9
	38840
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	偃师区
	391.62
	—
	0
	0
	0
	5
	22524
	0

	小计
	偃师区
	
	
	
	偃师区
	665.89
	
	18
	1910
	1847
	15
	68322
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	孟津区
	77.76
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	4
	37
	130
	18
	2517
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	孟津区
	15.19
	滑坡、崩塌
	2
	13
	205
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	孟津区
	266.69
	崩塌、地面塌陷
	4
	89
	335
	20
	10418
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	孟津区
	452.34
	滑坡
	1
	5
	180
	0
	0
	0

	小计
	孟津区
	
	
	
	孟津区
	811.98
	
	11
	144
	850
	38
	12935
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	宜阳县
	160.06
	崩塌、滑坡
	4
	43
	87
	5
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	宜阳县
	415.77
	滑坡、崩塌、地面塌陷
	21
	935
	2309
	5
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	宜阳县
	648.79
	崩塌、滑坡、地面塌陷；滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	15
	476
	901
	3
	200
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	宜阳县
	392.62
	—
	0
	0
	0
	11
	420
	0

	小计
	宜阳县
	
	
	
	宜阳县
	1617.24
	
	40
	1454
	3297
	24
	620
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	嵩县
	695.31
	滑坡、崩塌
	39
	817
	3780
	3
	820
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	嵩县
	972.18
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	24
	716
	3765
	19
	3846
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	嵩县
	1198.63
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	35
	1268
	5888
	7
	682
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	嵩县
	141.81
	—
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	嵩县
	
	
	
	嵩县
	3007.93
	
	98
	2801
	13433
	29
	5348
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	新安县
	206.94
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	11
	563
	1158
	10
	451
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	新安县
	296.82
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	10
	442
	1135
	5
	243
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	新安县
	483.17
	崩塌、滑坡
	3
	61
	166
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	新安县
	177.62
	—
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	新安县
	
	
	
	新安县
	1164.55
	
	24
	1066
	2459
	15
	694
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	栾川县
	369.74
	滑坡、崩塌
	33
	1089
	5077
	2
	1460
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	栾川县
	780.29
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	23
	555
	4474
	28
	3593
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	栾川县
	1298.14
	滑坡、崩塌、泥石流
	20
	819
	3261
	178
	24506
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	栾川县
	29.04
	滑坡
	1
	23
	18
	0
	0
	0

	小计
	栾川县
	
	
	
	栾川县
	2477.21
	
	77
	2486
	12830
	208
	29559
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	汝阳县
	93.07
	滑坡
	1
	26
	130
	6
	89
	360

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	汝阳县
	651.34
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	17
	1478
	3218
	15
	630
	5192

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	汝阳县
	333.69
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	6
	571
	908
	11
	23755
	628.6

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	汝阳县
	250.55
	—
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	汝阳县
	
	
	
	汝阳县
	1328.65
	
	24
	2075
	4256
	32
	24474
	6180.6

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	洛宁县
	82.38
	滑坡、崩塌
	1
	43
	300
	12
	1172
	2590

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	洛宁县
	657.23
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	2
	83
	85
	21
	1246
	3100

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	洛宁县
	1316.4
	崩塌、滑坡、地面塌陷；滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	11
	655
	2680
	21
	1841
	4000

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	洛宁县
	247.84
	—
	0
	0
	0
	1
	20
	120

	小计
	洛宁县
	
	
	
	洛宁县
	2303.85
	
	14
	781
	3065
	55
	4279
	9810

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	洛龙区
	14.14
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	0
	46
	991
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	洛龙区
	68.52
	崩塌
	2
	89
	345
	233
	11335
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	洛龙区
	87.44
	崩塌
	3
	77
	290
	95
	4554
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	洛龙区
	419.84
	—
	0
	0
	0
	3
	0
	0

	小计
	洛龙区
	
	
	
	洛龙区
	589.94
	
	5
	166
	635
	377
	16880
	0

	洛阳市合计
	
	
	
	
	洛阳市
	15027.17
	
	333
	14717
	49785
	917
	163111
	15990.6




[bookmark: _Toc8653][bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc240793054]附表二              洛阳市地质灾害易发程度分区说明表（乡镇）——（隐患点+风险斜坡双控）
	分区
	区县
	代号
	亚区
	亚区代号
	行政地区
	面积(km²)
	地质灾害类型
	受威胁人数
（隐患点）（人）
	隐患点威胁财产（万元）
	风险斜坡潜在
威胁人数（人）
	风险斜坡威胁
财产（万元）

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	城关街道办事处
	0.07
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	半坡镇
	20.63
	地面塌陷
	210
	350
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	吕店镇
	3.27
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	河滨街道办事处
	1.45
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	酒后镇
	13.27
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	水寨镇
	0.29
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	江左镇
	0.86
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	平等乡
	0.08
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	葛寨镇
	0.3
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	白元镇
	0.69
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	白沙镇
	9.35
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	彭婆镇
	2.19
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	高山镇
	0.62
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	鸣皋镇
	1.34
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	伊川县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3；Ⅰ4
	鸦岭镇
	21.46
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	鸦岭镇
	91.08
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	吕店镇
	27.03
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	城关街道办事处
	9.54
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	河滨街道办事处
	17.99
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	白元镇
	11.12
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	高山镇
	29.42
	地面塌陷
	675
	2190
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	酒后镇
	28.31
	崩塌、滑坡
	96
	530
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	平等乡
	13.35
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	彭婆镇
	38.28
	崩塌
	65
	100
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	白沙镇
	31.84
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	葛寨镇
	13
	滑坡
	85
	760
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	江左镇
	18.05
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	水寨镇
	15.52
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	半坡镇
	16.74
	滑坡、崩塌
	46
	150
	0
	0

	中易发区（三）
	伊川县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	鸣皋镇
	30.94
	滑坡
	50
	120
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	吕店镇
	47.91
	崩塌
	2
	20
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	城关街道办事处
	4.24
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	半坡镇
	4.1
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	河滨街道办事处
	3.55
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	平等乡
	11.09
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	江左镇
	18.91
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	白沙镇
	12.25
	滑坡
	170
	1000
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	白元镇
	11.61
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	酒后镇
	12.21
	滑坡
	418
	1850
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	水寨镇
	1.75
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	葛寨镇
	15.75
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	彭婆镇
	9.67
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	鸣皋镇
	11.55
	滑坡
	15
	35
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	鸦岭镇
	2.56
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	伊川县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3；Ⅲ4
	高山镇
	8
	地面塌陷
	2
	8
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	半坡镇
	5.08
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	吕店镇
	27.99
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	城关街道办事处
	16.99
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	酒后镇
	18.63
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	彭婆镇
	32.35
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	水寨镇
	17.63
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	葛寨镇
	33.69
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	平等乡
	28.54
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	白元镇
	42.06
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	白沙镇
	60.09
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	鸦岭镇
	10.45
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	河滨街道办事处
	19.58
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	高山镇
	25.78
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	鸣皋镇
	35.25
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	伊川县
	—
	—
	—
	江左镇
	42.51
	—
	0
	0
	0
	0

	
	伊川县
	
	
	
	伊川县小计
	1059.85
	
	1834
	7113
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	山化镇
	36.85
	崩塌
	540
	232
	6958
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	商城街道
	7.41
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	府店镇
	37.5
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	槐新街道
	4.67
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	邙岭镇
	20.56
	崩塌
	51
	22
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	首阳山街道
	9.9
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	偃师区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；嵩山崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ3
	大口镇
	12.38
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	大口镇
	7.12
	崩塌
	1
	2
	0
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	山化镇
	0.39
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	府店镇
	14.6
	崩塌
	26
	9
	0
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	缑氏镇
	0.36
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	邙岭镇
	1.7
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	偃师区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	首阳山街道
	1.05
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	大口镇
	28.72
	地面塌陷
	80
	200
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	伊洛街道
	0
	—
	0
	0
	69
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	商城街道
	3.35
	崩塌、滑坡、地面塌陷；崩塌、地面塌陷、滑坡
	0
	0
	23895
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	缑氏镇
	15.35
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	山化镇
	4.94
	崩塌
	753
	312
	12754
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	槐新街道
	4.41
	崩塌、滑坡、地面塌陷；崩塌、地面塌陷、滑坡
	0
	0
	2122
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	府店镇
	49.8
	地面塌陷
	458
	1068
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	首阳山街道
	0.11
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	邙岭镇
	5.88
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	偃师区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	顾县镇
	7.2
	崩塌
	1
	2
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	商城街道
	9.81
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	岳滩镇
	29.35
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	山化镇
	25.91
	—
	0
	0
	200
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	大口镇
	40.36
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	高龙镇
	37.46
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	府店镇
	25.16
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	槐新街道
	9.96
	—
	0
	0
	22321
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	缑氏镇
	64.4
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	翟镇
	31.84
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	伊洛街道
	8.11
	—
	0
	0
	3
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	首阳山街道
	42.6
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	顾县镇
	36.53
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	偃师区
	—
	—
	—
	邙岭镇
	30.14
	—
	0
	0
	0
	0

	
	偃师区
	
	
	
	偃师区小计
	665.88
	
	1910
	1847
	68322
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	城关镇
	2.85
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	会盟镇
	2
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	西霞街道
	0.68
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	白鹤镇
	25.54
	崩塌
	7
	35
	2035
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	横水镇
	9.55
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	朝阳镇
	4.89
	—
	0
	0
	435
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	马屯镇
	18.57
	崩塌、滑坡
	30
	95
	0
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	送庄镇
	4.65
	—
	0
	0
	47
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	平乐镇
	8.51
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	孟津区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	康乐街道
	0.51
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	康乐街道
	7.32
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	吉利街道
	0.97
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	白鹤镇
	0.4
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	横水镇
	0.49
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	西霞街道
	3.98
	滑坡、崩塌
	8
	155
	0
	0

	中易发区（三）
	孟津区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	马屯镇
	2.02
	滑坡
	5
	50
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	白鹤镇
	36
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	37
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	河阳街道
	0.8
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	1
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	横水镇
	26.57
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	330
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	朝阳镇
	19.24
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	常袋镇
	32.17
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	456
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	城关镇
	58.68
	崩塌
	12
	100
	9450
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	平乐镇
	2.76
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	康乐街道
	1.73
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	送庄镇
	3.68
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	西霞街道
	1.07
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	会盟镇
	9.83
	崩塌、地面塌陷
	77
	235
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	吉利街道
	0.76
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	马屯镇
	48.3
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	144
	0

	低易发区（二）
	孟津区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	麻屯镇
	25.1
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	河阳街道
	22.35
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	白鹤镇
	49.54
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	城关镇
	15.4
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	常袋镇
	11.16
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	马屯镇
	45.12
	滑坡
	5
	180
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	麻屯镇
	21.85
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	朝阳镇
	43.26
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	横水镇
	17.92
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	吉利街道
	10.91
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	会盟镇
	93.79
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	西霞街道
	18.34
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	送庄镇
	37.88
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	康乐街道
	7.56
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	孟津区
	—
	—
	—
	平乐镇
	57.27
	—
	0
	0
	0
	0

	
	孟津区
	
	
	
	孟津区小计
	811.97
	
	144
	850
	12935
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	三乡镇
	9.93
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	上观乡
	2.67
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	盐镇乡
	11.49
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	莲庄镇
	8.26
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	韩城镇
	3.72
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	锦屏镇
	44.43
	崩塌、滑坡
	14
	14
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	城关镇
	0.71
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	柳泉镇
	11.59
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	董王庄乡
	5.06
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	赵保乡
	9.6
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	白杨镇
	8.77
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	樊村镇
	19.77
	滑坡
	29
	73
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	香鹿山镇
	6.77
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	宜阳县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区；豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2；Ⅰ4
	高村镇
	17.31
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	上观乡
	97.63
	滑坡、崩塌
	116
	473
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	三乡镇
	0.29
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	城关镇
	0.37
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	张坞镇
	3.7
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	花果山乡
	29.44
	滑坡、崩塌
	42
	192
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	莲庄镇
	17.15
	崩塌
	3
	18
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	韩城镇
	13.18
	崩塌
	70
	150
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	锦屏镇
	15.77
	崩塌
	12
	80
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	柳泉镇
	20.2
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	樊村镇
	31.34
	地面塌陷
	355
	820
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	董王庄乡
	40.82
	滑坡
	25
	30
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	赵保乡
	67.58
	滑坡、崩塌
	153
	301
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	盐镇乡
	17.37
	崩塌
	114
	55
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	白杨镇
	24.98
	崩塌
	45
	190
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	高村镇
	14.86
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	宜阳县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ4
	香鹿山镇
	21.09
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	城关镇
	3.07
	崩塌、滑坡
	0
	0
	200
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	张坞镇
	78.46
	崩塌、滑坡
	58
	215
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	上观乡
	44.16
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	三乡镇
	18.28
	崩塌
	231
	340
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	盐镇乡
	104.77
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	白杨镇
	13.65
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	莲庄镇
	21.33
	崩塌
	63
	72
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	花果山乡
	67.89
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	柳泉镇
	55.13
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	樊村镇
	0.1
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	董王庄乡
	38.13
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	赵保乡
	40.51
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	香鹿山镇
	60.7
	崩塌
	34
	44
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	高村镇
	73.68
	崩塌
	59
	80
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	韩城镇
	18.98
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	宜阳县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	锦屏镇
	9.94
	崩塌、滑坡
	31
	150
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	三乡镇
	39.1
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	城关镇
	8.39
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	锦屏镇
	26.86
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	韩城镇
	47.1
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	董王庄乡
	5.21
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	赵保乡
	13.2
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	张坞镇
	34.64
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	柳泉镇
	34.49
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	香鹿山镇
	33.95
	—
	0
	0
	420
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	高村镇
	43.99
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	盐镇乡
	35.02
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	莲庄镇
	27.83
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	樊村镇
	9.68
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	宜阳县
	—
	—
	—
	白杨镇
	33.15
	—
	0
	0
	0
	0

	
	宜阳县
	
	
	
	宜阳县小计
	1617.24
	
	1454
	3297
	620
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	九皋镇
	27.41
	滑坡、崩塌
	62
	260
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	何村乡
	64.99
	滑坡、崩塌
	249
	685
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	城关镇
	22
	崩塌
	94
	355
	100
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	大坪乡
	12.34
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	大章镇
	72.8
	滑坡
	34
	200
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	德亭镇
	78.33
	滑坡、崩塌
	39
	170
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	旧县镇
	38.03
	滑坡、崩塌
	58
	305
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	木植街乡
	71.96
	滑坡、崩塌
	90
	810
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	田湖镇
	12.73
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	白河镇
	107.14
	滑坡
	103
	635
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	纸房镇
	92.26
	滑坡、崩塌
	61
	225
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	车村镇
	20.39
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	闫庄镇
	10.01
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	陆浑镇
	4.33
	滑坡、崩塌
	0
	0
	700
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	饭坡镇
	18.09
	崩塌
	13
	50
	20
	0

	高易发区（四）
	嵩县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	黄庄乡
	42.49
	崩塌
	14
	85
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	九皋镇
	45.43
	滑坡、崩塌
	114
	520
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	何村乡
	20.78
	崩塌
	3
	10
	1975
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	城关镇
	28.96
	崩塌
	163
	625
	150
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	大坪乡
	82.9
	滑坡
	16
	50
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	大章镇
	80.93
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	德亭镇
	65.12
	泥石流
	26
	90
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	旧县镇
	30.82
	滑坡
	52
	330
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	木植街乡
	76.92
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	田湖镇
	50.07
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	白河镇
	64.6
	滑坡
	97
	980
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	纸房镇
	79.61
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流
	0
	0
	60
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	车村镇
	62.06
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	闫庄镇
	81.64
	滑坡、崩塌
	112
	430
	70
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	陆浑镇
	25
	崩塌
	14
	75
	995
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	饭坡镇
	57.1
	崩塌
	17
	150
	596
	0

	中易发区（三）
	嵩县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	黄庄乡
	120.23
	滑坡
	102
	505
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	何村乡
	5.24
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	白河镇
	136.48
	滑坡、崩塌
	28
	190
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	九皋镇
	21.13
	滑坡、崩塌
	50
	195
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	城关镇
	38.84
	滑坡、崩塌
	191
	1230
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	田湖镇
	35.79
	崩塌
	234
	530
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	德亭镇
	162.64
	滑坡、崩塌
	17
	90
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	旧县镇
	69.32
	滑坡、崩塌
	110
	860
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	木植街乡
	78.5
	滑坡
	84
	600
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	闫庄镇
	29.44
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	陆浑镇
	3.05
	崩塌
	19
	105
	300
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	纸房镇
	5.77
	滑坡
	12
	65
	16
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	大坪乡
	16.22
	崩塌
	27
	60
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	大章镇
	109.4
	崩塌、泥石流
	79
	330
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	饭坡镇
	9.49
	滑坡
	350
	1088
	366
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	黄庄乡
	21.04
	滑坡
	56
	420
	0
	0

	低易发区（二）
	嵩县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	车村镇
	456.29
	滑坡、地面塌陷
	11
	125
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	城关镇
	11.13
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	闫庄镇
	10.13
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	大坪乡
	5.38
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	大章镇
	5.51
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	车村镇
	13.83
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	旧县镇
	9.71
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	田湖镇
	23.45
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	饭坡镇
	0.61
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	黄庄乡
	1.16
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	纸房镇
	5.66
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	陆浑镇
	44.06
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	何村乡
	1.06
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	嵩县
	—
	—
	—
	德亭镇
	10.12
	—
	0
	0
	0
	0

	
	嵩县
	
	
	
	嵩县小计
	3007.92
	
	2801
	13433
	5348
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	仓头镇
	19.6
	滑坡
	250
	480
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	正村镇
	2.31
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	石寺镇
	21.55
	地面塌陷
	8
	18
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	石井镇
	58.41
	崩塌、滑坡
	7
	40
	350
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	铁门镇
	12.95
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	青要山镇
	30.78
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	城关镇
	0.6
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	磁涧镇
	9.15
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	五头镇
	0.24
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	北冶镇
	42.72
	滑坡、地面塌陷
	298
	620
	101
	0

	高易发区（四）
	新安县
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	南李村镇
	8.63
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	石井镇
	57.88
	滑坡、崩塌
	12
	45
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	五头镇
	3.07
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	铁门镇
	21.39
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	青要山镇
	71.97
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	磁涧镇
	49.21
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	南李村镇
	21.91
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	城关镇
	6.79
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	北冶镇
	31.45
	滑坡
	352
	975
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	仓头镇
	5.2
	地面塌陷
	78
	115
	0
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	石寺镇
	20.1
	—
	0
	0
	243
	0

	中易发区（三）
	新安县
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2
	正村镇
	7.86
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	城关镇
	56.71
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	北冶镇
	38.67
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	南李村镇
	49.78
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	石井镇
	42.08
	崩塌
	3
	6
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	石寺镇
	24.28
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	青要山镇
	35.78
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	仓头镇
	21.63
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	五头镇
	81.44
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	铁门镇
	51.55
	滑坡
	58
	160
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	正村镇
	45.78
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	新安县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2
	磁涧镇
	35.47
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	五头镇
	4.27
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	仓头镇
	27.34
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	北冶镇
	39.07
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	石井镇
	33.07
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	城关镇
	6.96
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	石寺镇
	9.52
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	铁门镇
	32.43
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	青要山镇
	2.27
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	磁涧镇
	15.03
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	南李村镇
	5.93
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	新安县
	—
	—
	—
	正村镇
	1.73
	—
	0
	0
	0
	0

	
	新安县
	
	
	
	新安县小计
	1164.56
	
	1066
	2459
	694
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	庙子镇
	44.97
	滑坡、崩塌
	50
	10
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	潭头镇
	17.09
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	三川镇
	76.3
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	栾川乡
	35.55
	滑坡、崩塌
	31
	107
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	叫河镇
	1.07
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	狮子庙镇
	4.41
	—
	0
	0
	260
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	合峪镇
	0.41
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	冷水镇
	43.44
	滑坡
	166
	1180
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	白土镇
	9.27
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	耕莘街道办事处
	6.84
	滑坡、崩塌
	68
	800
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	秋扒乡
	15.07
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	赤土店镇
	58.44
	滑坡
	301
	1555
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	石庙乡
	20.17
	滑坡、崩塌
	265
	1122
	0
	0

	高易发区（四）
	栾川县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	陶湾镇
	36.72
	滑坡、崩塌
	208
	303
	1200
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	赤土店镇
	5.71
	—
	0
	0
	195
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	三川镇
	9.6
	滑坡
	19
	22
	0
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	叫河镇
	146.8
	滑坡
	28
	110
	0
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	合峪镇
	41.99
	滑坡
	34
	80
	46
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	庙子镇
	29.08
	—
	0
	0
	1094
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	狮子庙镇
	150.78
	滑坡、地面塌陷
	38
	592
	90
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	白土镇
	90.81
	滑坡
	49
	227
	257
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	石庙乡
	35.48
	滑坡、泥石流
	78
	2643
	255
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	陶湾镇
	101.15
	滑坡、泥石流
	108
	290
	191
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	栾川乡
	10.78
	滑坡
	48
	105
	21
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	冷水镇
	0.27
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	秋扒乡
	66.95
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	耕莘街道办事处
	4.47
	—
	0
	0
	1182
	0

	中易发区（三）
	栾川县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	潭头镇
	86.43
	滑坡
	153
	405
	262
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	耕莘街道办事处
	16.88
	滑坡
	63
	1000
	2332
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	栾川乡
	92.33
	—
	0
	0
	4336
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	庙子镇
	279.47
	滑坡
	114
	128
	1310
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	合峪镇
	266.34
	—
	0
	0
	828
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	冷水镇
	9.18
	—
	0
	0
	2620
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	狮子庙镇
	120.37
	—
	0
	0
	3278
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	三川镇
	9.91
	滑坡
	55
	80
	2065
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	白土镇
	47.95
	泥石流
	88
	297
	644
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	叫河镇
	29.33
	—
	0
	0
	484
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	赤土店镇
	85.36
	滑坡、泥石流
	52
	115
	407
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	潭头镇
	160.93
	滑坡
	90
	410
	1966
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	石庙乡
	33.74
	滑坡、崩塌
	304
	1101
	2225
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	秋扒乡
	83.65
	滑坡
	21
	60
	308
	0

	低易发区（二）
	栾川县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	陶湾镇
	62.69
	滑坡、崩塌
	32
	70
	1703
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	合峪镇
	1.65
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	叫河镇
	1.19
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	栾川乡
	5.83
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	秋扒乡
	1.02
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	庙子镇
	3.25
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	石庙乡
	3.23
	滑坡
	23
	18
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	潭头镇
	8.47
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	狮子庙镇
	0.17
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	冷水镇
	0.15
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	耕莘街道办事处
	1.14
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	三川镇
	1.07
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	赤土店镇
	0.53
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	栾川县
	—
	—
	—
	陶湾镇
	1.35
	—
	0
	0
	0
	0

	
	栾川县
	
	
	
	栾川县小计
	2477.23
	
	2486
	12830
	29559
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	小店镇
	3.92
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	柏树乡
	14.09
	滑坡
	26
	130
	89
	360

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	三屯镇
	17.56
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	上店镇
	8.24
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	刘店镇
	20.22
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	十八盘乡
	5.58
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	城关镇
	22.06
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	大安工业园区
	1.19
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	汝阳县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	靳村乡
	0.21
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	大安工业园区
	3.36
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	柏树乡
	34.2
	滑坡
	219
	1095
	400
	972

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	上店镇
	23.83
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	刘店镇
	44.86
	滑坡
	56
	240
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	十八盘乡
	87.61
	滑坡、泥石流
	420
	240
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	城关镇
	51.3
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	付店镇
	84.17
	滑坡
	210
	300
	230
	4220

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	小店镇
	25.83
	崩塌
	55
	100
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	蔡店乡
	11.65
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	王坪乡
	121.19
	崩塌、泥石流
	107
	203
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	陶营镇
	6.6
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	三屯镇
	83.82
	滑坡、地面塌陷
	239
	226
	0
	0

	中易发区（三）
	汝阳县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	靳村乡
	72.92
	滑坡、崩塌
	172
	814
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	陶营镇
	9.21
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	蔡店乡
	11.31
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	三屯镇
	20.52
	滑坡
	16
	12
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	十八盘乡
	15.73
	滑坡
	13
	16
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	靳村乡
	55.33
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	城关镇
	9.92
	—
	0
	0
	23027
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	大安工业园区
	0.77
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	小店镇
	13.06
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	王坪乡
	34.75
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	付店镇
	136.34
	滑坡、崩塌
	56
	555
	105
	220

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	刘店镇
	3.74
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	柏树乡
	18.84
	滑坡、崩塌
	486
	325
	623
	408.6

	低易发区（二）
	汝阳县
	Ⅲ
	陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ4
	上店镇
	4.15
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	三屯镇
	18.56
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	大安工业园区
	27.84
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	付店镇
	0.72
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	王坪乡
	0.01
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	刘店镇
	7.49
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	内埠镇
	36.66
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	小店镇
	29.49
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	陶营镇
	39.11
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	靳村乡
	0.61
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	蔡店乡
	56.24
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	城关镇
	12.65
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	十八盘乡
	2.66
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	柏树乡
	3.09
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	汝阳县
	—
	—
	—
	上店镇
	15.41
	—
	0
	0
	0
	0

	
	汝阳县
	
	
	
	汝阳县小计
	1328.62
	
	2075
	4256
	24474
	6180.6

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	上戈镇
	10.11
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	兴华镇
	4.75
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	小界镇
	11.37
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	东宋镇
	0.86
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	故县镇
	10.46
	滑坡、崩塌
	0
	0
	194
	390

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	景阳镇
	0.65
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	河底镇
	3.35
	滑坡、崩塌
	43
	300
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	下峪镇
	32.81
	滑坡、崩塌
	0
	0
	978
	2200

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	赵村镇
	1.64
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	长水镇
	0.52
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	罗岭乡
	4.72
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛宁县
	Ⅰ
	豫西山区滑坡、崩塌地质灾害高易发亚区
	Ⅰ4
	底张乡
	1.15
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	上戈镇
	176.28
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	永宁街道
	0.01
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	东宋镇
	7.69
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	小界镇
	53.57
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	故县镇
	72
	崩塌
	60
	65
	997
	2530

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	景阳镇
	13.65
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	河底镇
	2.65
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	涧口乡
	9.95
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	王范回族镇
	0.39
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	下峪镇
	40.42
	地裂缝
	23
	20
	249
	570

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	凤翼镇
	2.26
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	兴华镇
	50.49
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	底张乡
	17.84
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	长水镇
	46.69
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	马店镇
	33.69
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	陈吴乡
	7.29
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	赵村镇
	17.99
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛宁县
	Ⅱ
	卢氏-遂平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区
	Ⅱ4
	罗岭乡
	104.37
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	上戈镇
	46.73
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	东宋镇
	110.21
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	永宁街道
	4.65
	崩塌
	188
	1280
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	凤翼镇
	22.1
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	小界镇
	87.06
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	底张乡
	98.41
	崩塌
	17
	60
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	故县镇
	45.57
	崩塌
	9
	15
	588
	1750

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	景阳镇
	67.44
	滑坡
	6
	30
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	河底镇
	97.48
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	涧口乡
	105.75
	崩塌
	15
	50
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	王范回族镇
	2.56
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	罗岭乡
	29.7
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	赵村镇
	95.79
	崩塌
	280
	875
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	长水镇
	60.57
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	下峪镇
	125.38
	—
	0
	0
	1253
	2250

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	马店镇
	95.26
	崩塌
	15
	50
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	陈吴乡
	118.52
	崩塌
	20
	50
	0
	0

	低易发区（二）
	洛宁县
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；陕州-西平滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ4
	兴华镇
	103.22
	滑坡
	105
	270
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	下峪镇
	5.86
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	东宋镇
	29.74
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	兴华镇
	4.1
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	永宁街道
	3.45
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	凤翼镇
	30.11
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	小界镇
	18.17
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	底张乡
	14.69
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	故县镇
	6.87
	—
	0
	0
	20
	120

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	陈吴乡
	20.88
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	上戈镇
	0.01
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	景阳镇
	8.78
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	河底镇
	30.76
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	涧口乡
	17.79
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	王范回族镇
	6.32
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	罗岭乡
	0.07
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	赵村镇
	29.65
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	长水镇
	7.18
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛宁县
	—
	—
	—
	马店镇
	13.4
	—
	0
	0
	0
	0

	
	洛宁县
	
	
	
	洛宁县小计
	2303.85
	
	781
	3065
	4279
	9810

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	诸葛镇
	1.17
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	辛店街道
	1.77
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	127
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
	3.55
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	28
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	龙门街道直属
	0.05
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	丰李镇
	3.49
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	810
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	学府街道
	0.28
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	26
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	寇店镇
	2.99
	—
	0
	0
	0
	0

	高易发区（四）
	洛龙区
	Ⅰ
	黄河中游黄土丘陵崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害高易发亚区
	Ⅰ2
	科技园街道
	0.84
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	科技园街道
	5.38
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	诸葛镇
	5
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	辛店街道
	22.81
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流；崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	4505
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	龙门街道直属
	1.54
	—
	0
	0
	0
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
	8.53
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流；崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	2324
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	学府街道
	2.46
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流；崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	1140
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	丰李镇
	6.15
	滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流；崩塌、滑坡、地面塌陷
	0
	0
	3366
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	寇店镇
	11.97
	崩塌
	89
	345
	0
	0

	中易发区（三）
	洛龙区
	Ⅱ
	灵宝-惠济滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流地质灾害中易发亚区；洛龙-郏县崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害中易发亚区
	Ⅱ2；Ⅱ3
	李村镇
	4.69
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	科技园街道
	1.25
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	丰李镇
	3.74
	崩塌、滑坡、地面塌陷；崩塌、地面塌陷、滑坡
	0
	0
	393
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	寇店镇
	20.45
	崩塌
	23
	90
	0
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	辛店街道
	0.26
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	学府街道
	0.05
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	诸葛镇
	24.48
	崩塌
	54
	200
	663
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
	7.67
	崩塌、滑坡、地面塌陷；崩塌、地面塌陷、滑坡
	0
	0
	3498
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	李村镇
	26.5
	—
	0
	0
	0
	0

	低易发区（二）
	洛龙区
	Ⅲ
	灵宝-惠济崩塌、滑坡、地面塌陷地质灾害低易发亚区；汝州-长葛崩塌、地面塌陷、滑坡地质灾害低易发亚区
	Ⅲ2；Ⅲ3
	龙门街道直属
	3.04
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	学府街道
	5.87
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	太康东路街道直属
	7.04
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	丰李镇
	20.19
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	佃庄镇
	39.08
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	寇店镇
	28.68
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	庞村镇
	32.87
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	开元街道直属
	5.39
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	李村镇
	51.4
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	李楼镇
	36.52
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	白马寺镇
	32.62
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	科技园街道
	23.43
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	翠云路街道直属
	3.67
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	关林街道直属
	13.17
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	古城街道直属
	8.63
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	诸葛镇
	29.46
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	辛店街道
	35.59
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
	11.59
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	龙门街道直属
	12.75
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	定鼎门街道直属
	6.78
	—
	0
	0
	0
	0

	非易发区（一）
	洛龙区
	—
	—
	—
	安乐镇
	15.11
	—
	0
	0
	0
	0

	
	洛龙区
	
	
	
	洛龙区小计
	589.95
	
	166
	635
	16880
	0

	
	
	
	
	
	洛阳市总计
	15027.07
	
	14717
	49785
	163111
	15990.6





[bookmark: _Toc240793055][bookmark: _Toc6898]附表三            洛阳市地质灾害风险等级分区说明表（区县）——（隐患点+风险斜坡双控）
	风险等级
	代号
	行政区（区县）
	风险区面积
(km²)
	隐患点(处)
	受威胁人数(人)
	威胁财产(万元)
	风险斜坡(处)
	潜在威胁人数(人)
	风险斜坡威胁财产(万元)
	威胁对象

	低风险
	Ⅰ
	嵩县
	342.71
	6
	148
	480
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	嵩县
	2424.66
	63
	1356
	7420
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	嵩县
	147.24
	21
	545
	2435
	11
	1752
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	嵩县
	37.09
	8
	752
	3098
	18
	3596
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	嵩县
	2951.71
	98
	2801
	13433
	29
	5348
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	栾川县
	103.42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	栾川县
	2190.68
	51
	1464
	6724
	178
	24506
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	栾川县
	126.26
	15
	716
	4115
	28
	3593
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	栾川县
	52.58
	11
	306
	1991
	2
	1460
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	栾川县
	2472.94
	77
	2486
	12830
	208
	29559
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	洛宁县
	1202.1
	5
	63
	175
	15
	785
	2080
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	洛宁县
	949.03
	6
	637
	2520
	37
	3009
	6720
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	洛宁县
	19.2
	3
	81
	370
	3
	485
	1010
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	洛宁县
	2.98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	洛宁县
	2173.3
	14
	781
	3065
	55
	4279
	9810
	

	低风险
	Ⅰ
	宜阳县
	664.11
	9
	203
	391
	10
	320
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	宜阳县
	649.28
	28
	774
	1971
	6
	300
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	宜阳县
	52.61
	3
	477
	935
	5
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	宜阳县
	14.85
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	宜阳县
	1380.84
	40
	1454
	3297
	24
	620
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	汝阳县
	100.75
	2
	493
	316
	2
	35
	60
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	汝阳县
	961.3
	17
	640
	2300
	26
	1046
	1633.6
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	汝阳县
	58.11
	5
	942
	1640
	4
	23393
	4487
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	汝阳县
	15.16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	汝阳县
	1135.32
	24
	2075
	4256
	32
	24474
	6180.6
	

	低风险
	Ⅰ
	新安县
	314.78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	新安县
	568.37
	15
	337
	966
	11
	609
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	新安县
	120.01
	5
	478
	913
	4
	85
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	新安县
	38.15
	4
	251
	580
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	新安县
	1041.29
	24
	1066
	2459
	15
	694
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	伊川县
	289.44
	3
	285
	2560
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	伊川县
	409.99
	10
	887
	3178
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	伊川县
	84.61
	7
	621
	1155
	43
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	伊川县
	31.64
	2
	41
	220
	81
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	伊川县
	815.69
	22
	1834
	7113
	124
	0
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	孟津区
	258.92
	2
	67
	155
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	孟津区
	170.98
	8
	72
	630
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	孟津区
	32.72
	1
	5
	65
	15
	2626
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	孟津区
	9.94
	0
	0
	0
	23
	10309
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	孟津区
	472.56
	11
	144
	850
	38
	12935
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	偃师区
	109.19
	3
	90
	212
	1
	3
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	偃师区
	161.87
	9
	1401
	1448
	2
	22390
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	偃师区
	36.03
	2
	84
	40
	8
	36116
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	偃师区
	20.64
	4
	335
	147
	4
	9813
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	偃师区
	327.73
	18
	1910
	1847
	15
	68322
	0
	

	低风险
	Ⅰ
	洛龙区
	63.12
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	Ⅱ
	洛龙区
	95.56
	3
	112
	425
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	Ⅲ
	洛龙区
	30.15
	2
	54
	210
	211
	9939
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	Ⅳ
	洛龙区
	9.18
	0
	0
	0
	164
	6941
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	小计
	
	洛龙区
	198.01
	5
	166
	635
	377
	16880
	0
	

	合计
	
	全市合计
	12969.4
	333
	14717
	49785
	917
	163111
	15990.6
	


注：1.风险分区、风险等级划分及亚区边界采用省级下发洛阳市地质灾害风险区划成果，分级标准与省级成果保持一致（1级=低风险、2级=中风险、3级=高风险、4级=极高风险）；
2.风险区面积为各乡镇与风险分区面相交后按区县、风险等级汇总的面积，全市风险区面积合计12969.40km²；
3.少量点位因市级风险区划图斑边界概化，空间分析判定落在边界，结合GIS图面目视复核人工赋值；
4.隐患点数据来源于333处地质灾害隐患点调查成果；风险斜坡共917处，由省厅两轮成果衔接形成、普查与精细化成果不重复计数：上一版805处＝720处普查＋85处精细化（洛宁55处、汝阳30处），“十五五”反馈更新普查清单609处（未含栾川、新安），本次以609处为基础，按上一版720处普查清单补入栾川县208处、新安县15处，并保留85处精细化调查成果，即917处＝609处普查＋栾川县208处＋新安县15处＋85处精细化；
5.潜在威胁人数统一按风险斜坡表“户籍人（户籍人口）”字段统计；风险斜坡威胁财产仅85处精细化调查斜坡有统计（合计15990.6万元，洛宁9810万元、汝阳6180.6万元），普查类斜坡未调查威胁财产；
6.按全市行政区划口径，涧西区、伊滨区已并入洛龙区统计（洛龙区风险区面积198.0143km²已含三区所辖全部乡镇）；新安县隐患点风险等级维持省级风险区划图斑判定结果，风险斜坡按省厅普查清单逐条等级计入；
7.偃师区1处斜坡（新寨、前杜楼、潘屯）经核3村均属商城街道，归入商城街道；孟津区1处斜坡（孙沟、十里头交界）经确认归入送庄镇。
8.本表风险等级为隐患点、风险斜坡落在省级风险区划图斑上的落界结果；新安县1∶5万地质灾害风险调查评价将其境内隐患点定性为高、中风险（无极高风险点），与本表按图斑落界的统计口径不同，新安县极高风险图斑内隐患点的最终等级以省级风险区划成果和县局调查校核为准。
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	风险等级
	序号
	区县
	乡镇
	隐患点(处)
	受威胁人数(人)
	威胁财产(万元)
	风险斜坡(处)
	潜在威胁人数(人)
	风险斜坡威胁财产(万元)
	威胁对象

	低风险
	1
	嵩县
	城关镇
	2
	26
	80
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	3
	48
	235
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	3
	196
	695
	1
	150
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	178
	1200
	1
	100
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	城关镇小计
	9
	448
	2210
	2
	250
	0
	

	中风险
	2
	嵩县
	陆浑镇
	2
	30
	165
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	3
	15
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	5
	1995
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	陆浑镇小计
	3
	33
	180
	5
	1995
	0
	

	中风险
	3
	嵩县
	旧县镇
	9
	220
	1495
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	旧县镇小计
	9
	220
	1495
	0
	0
	0
	

	低风险
	4
	嵩县
	田湖镇
	1
	71
	150
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	2
	163
	380
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	田湖镇小计
	3
	234
	530
	0
	0
	0
	

	低风险
	5
	嵩县
	九皋镇
	2
	41
	190
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	6
	129
	535
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	2
	54
	220
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	2
	30
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	九皋镇小计
	11
	226
	975
	0
	0
	0
	

	高风险
	6
	嵩县
	何村乡
	6
	76
	265
	4
	930
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	176
	430
	5
	1045
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	何村乡小计
	7
	252
	695
	9
	1975
	0
	

	中风险
	7
	嵩县
	纸房镇

	6
	73
	290
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	76
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	纸房镇小计
	6
	73
	290
	2
	76
	0
	

	中风险
	8
	嵩县
	大坪乡
	2
	43
	110
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	大坪乡小计
	2
	43
	110
	0
	0
	0
	

	中风险
	9
	嵩县
	饭坡镇


	3
	30
	200
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	57
	350
	3
	526
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	293
	738
	7
	456
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	饭坡镇小计
	5
	380
	1288
	10
	982
	0
	

	低风险
	10
	嵩县
	闫庄镇
	1
	10
	60
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	2
	82
	280
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	12
	45
	1
	70
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	8
	45
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	闫庄镇小计
	5
	112
	430
	1
	70
	0
	

	中风险
	11
	嵩县
	德亭镇
	6
	70
	270
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	2
	12
	80
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	德亭镇小计
	8
	82
	350
	0
	0
	0
	

	中风险
	12
	嵩县
	木植街乡
	3
	75
	770
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	7
	20
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	2
	92
	620
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	木植街乡小计
	6
	174
	1410
	0
	0
	0
	

	中风险
	13
	嵩县
	黄庄乡
	3
	92
	490
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	2
	77
	485
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	3
	35
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	黄庄乡小计
	6
	172
	1010
	0
	0
	0
	

	中风险
	14
	嵩县
	大章镇
	2
	79
	330
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	34
	200
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	大章镇小计
	3
	113
	530
	0
	0
	0
	

	中风险
	15
	嵩县
	车村镇
	2
	11
	125
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	车村镇小计
	2
	11
	125
	0
	0
	0
	

	中风险
	16
	嵩县
	白河镇
	12
	211
	1745
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	17
	60
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	白河镇小计
	13
	228
	1805
	0
	0
	0
	

	
	
	嵩县
	小计
	98
	2801
	13433
	29
	5348
	0
	

	中风险
	17
	栾川县
	栾川乡
	2
	79
	212
	16
	4336
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	21
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	栾川乡小计
	2
	79
	212
	17
	4357
	0
	

	中风险
	18
	栾川县
	石庙镇
	11
	328
	3335
	20
	2225
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	4
	312
	993
	5
	255
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	2
	30
	556
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	石庙镇小计
	17
	670
	4884
	25
	2480
	0
	

	中风险
	19
	栾川县
	城关镇
	0
	0
	0
	16
	2332
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	63
	1000
	3
	1182
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	68
	800
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	城关镇小计
	2
	131
	1800
	19
	3514
	0
	

	中风险
	20
	栾川县
	赤土店镇
	9
	138
	560
	10
	407
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	4
	159
	930
	2
	195
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	3
	56
	180
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	赤土店镇小计
	16
	353
	1670
	12
	602
	0
	

	中风险
	21
	栾川县
	潭头镇
	5
	203
	645
	11
	1966
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	2
	80
	3
	262
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	潭头镇小计
	6
	205
	725
	14
	2228
	0
	

	中风险
	22
	栾川县
	陶湾镇
	9
	250
	471
	21
	1703
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	3
	45
	102
	1
	191
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	2
	53
	90
	1
	1200
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	陶湾镇小计
	14
	348
	663
	23
	3094
	0
	

	中风险
	23
	栾川县
	叫河镇
	1
	28
	110
	10
	484
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	叫河镇小计
	1
	28
	110
	10
	484
	0
	

	中风险
	24
	栾川县
	合峪镇
	2
	34
	80
	9
	828
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	46
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	合峪镇小计
	2
	34
	80
	11
	874
	0
	

	中风险
	25
	栾川县
	庙子镇
	1
	75
	93
	10
	1310
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	50
	10
	6
	1094
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	庙子镇小计
	2
	125
	103
	16
	2404
	0
	

	中风险
	26
	栾川县
	冷水镇
	2
	44
	50
	9
	2620
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	85
	1000
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	37
	130
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	冷水镇小计
	4
	166
	1180
	9
	2620
	0
	

	中风险
	27
	栾川县
	三川镇
	3
	74
	102
	8
	2065
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	三川镇小计
	3
	74
	102
	8
	2065
	0
	

	中风险
	28
	栾川县
	白土镇
	2
	114
	324
	13
	644
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	3
	257
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	23
	200
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	白土镇小计
	3
	137
	524
	16
	901
	0
	

	中风险
	29
	栾川县
	重渡沟管委会
	1
	38
	90
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	极高风险
	
	
	
	1
	39
	35
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	重渡沟管委会小计
	2
	77
	125
	0
	0
	0
	

	中风险
	30
	栾川县
	狮子庙镇
	2
	38
	592
	21
	3278
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	90
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	260
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	狮子庙镇小计
	2
	38
	592
	24
	3628
	0
	

	中风险
	31
	栾川县
	秋扒乡
	1
	21
	60
	4
	308
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	秋扒乡小计
	1
	21
	60
	4
	308
	0
	

	
	
	栾川县
	小计
	77
	2486
	12830
	208
	29559
	0
	

	中风险
	32
	洛宁县
	永宁街道
	2
	188
	1280
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	永宁街道小计
	2
	188
	1280
	0
	0
	0
	

	高风险
	33
	洛宁县
	马店镇
	1
	15
	50
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	马店镇小计
	1
	15
	50
	0
	0
	0
	

	低风险
	34
	洛宁县
	故县镇
	1
	9
	15
	6
	345
	930
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	1
	60
	65
	24
	1454
	3860
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	故县镇小计
	2
	69
	80
	30
	1799
	4790
	

	低风险
	35
	洛宁县
	下峪镇
	0
	0
	0
	9
	440
	1150
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	0
	0
	0
	13
	1555
	2860
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	23
	20
	3
	485
	1010
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	下峪镇小计
	1
	23
	20
	25
	2480
	5020
	

	中风险
	36
	洛宁县
	兴华镇
	1
	105
	270
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	兴华镇小计
	1
	105
	270
	0
	0
	0
	

	低风险
	37
	洛宁县
	底张乡
	1
	13
	30
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	1
	4
	30
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	底张乡小计
	2
	17
	60
	0
	0
	0
	

	低风险
	38
	洛宁县
	景阳镇
	1
	6
	30
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	
	
	
	景阳镇小计
	1
	6
	30
	0
	0
	0
	

	中风险
	39
	洛宁县
	赵村镇
	1
	280
	875
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	赵村镇小计
	1
	280
	875
	0
	0
	0
	

	低风险
	40
	洛宁县
	陈吴乡
	1
	20
	50
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	
	
	
	陈吴乡小计
	1
	20
	50
	0
	0
	0
	

	低风险
	41
	洛宁县
	涧口乡
	1
	15
	50
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	
	
	
	涧口乡小计
	1
	15
	50
	0
	0
	0
	

	高风险
	42
	洛宁县
	河底镇
	1
	43
	300
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	河底镇小计
	1
	43
	300
	0
	0
	0
	

	
	
	洛宁县
	小计
	14
	781
	3065
	55
	4279
	9810
	

	中风险
	43
	宜阳县
	白杨镇
	1
	45
	190
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	白杨镇小计
	1
	45
	190
	0
	0
	0
	

	中风险
	44
	宜阳县
	董王庄镇
	1
	25
	30
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	董王庄镇小计
	1
	25
	30
	0
	0
	0
	

	中风险
	45
	宜阳县
	樊村镇
	2
	29
	73
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	355
	820
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	樊村镇小计
	3
	384
	893
	0
	0
	0
	

	低风险
	46
	宜阳县
	高村镇
	1
	59
	80
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	
	
	
	高村镇小计
	1
	59
	80
	0
	0
	0
	

	中风险
	47
	宜阳县
	韩城镇
	1
	70
	150
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	韩城镇小计
	1
	70
	150
	0
	0
	0
	

	中风险
	48
	宜阳县
	花果山乡
	4
	42
	192
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	花果山乡小计
	4
	42
	192
	0
	0
	0
	

	低风险
	49



	宜阳县



	锦屏镇



	0
	0
	0
	2
	200
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	4
	32
	144
	5
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	25
	100
	3
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	锦屏镇小计
	5
	57
	244
	12
	200
	0
	

	低风险
	50
	宜阳县
	莲庄镇
	1
	8
	12
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	2
	58
	78
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	莲庄镇小计
	3
	66
	90
	0
	0
	0
	

	低风险
	51
	宜阳县
	三乡镇
	2
	22
	110
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	3
	209
	230
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	三乡镇小计
	5
	231
	340
	0
	0
	0
	

	中风险
	52
	宜阳县
	上观乡
	5
	116
	473
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	上观乡小计
	5
	116
	473
	0
	0
	0
	

	低风险
	53



	宜阳县



	香鹿山镇



	2
	34
	44
	8
	120
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	300
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	香鹿山镇小计
	2
	34
	44
	12
	420
	0
	

	中风险
	54
	宜阳县
	盐镇乡
	1
	17
	40
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	97
	15
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	盐镇乡小计
	2
	114
	55
	0
	0
	0
	

	低风险
	55
	宜阳县
	张坞镇
	2
	32
	95
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	1
	26
	120
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	张坞镇小计
	3
	58
	215
	0
	0
	0
	

	低风险
	56
	宜阳县
	赵堡镇
	1
	48
	50
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	3
	105
	251
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	赵堡镇小计
	4
	153
	301
	0
	0
	0
	

	
	
	宜阳县
	小计
	40
	1454
	3297
	24
	620
	0
	

	中风险
	57
	汝阳县
	靳村乡
	2
	156
	634
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	16
	180
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	靳村乡小计
	3
	172
	814
	0
	0
	0
	

	中风险
	58
	汝阳县
	小店镇
	2
	55
	100
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	小店镇小计
	2
	55
	100
	0
	0
	0
	

	低风险
	59
	汝阳县
	柏树乡
	1
	480
	300
	2
	35
	60
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	3
	95
	470
	23
	921
	1393.6
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	156
	780
	1
	156
	287
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	柏树乡小计
	5
	731
	1550
	26
	1112
	1740.6
	

	中风险
	60
	汝阳县
	王坪乡
	3
	107
	203
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	王坪乡小计
	3
	107
	203
	0
	0
	0
	

	低风险
	61


	汝阳县


	十八盘乡


	1
	13
	16
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	1
	70
	60
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	350
	180
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	十八盘乡小计
	3
	433
	256
	0
	0
	0
	

	中风险
	62
	汝阳县
	三屯镇
	3
	45
	38
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	210
	200
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	三屯镇小计
	4
	255
	238
	0
	0
	0
	

	中风险
	63
	汝阳县
	付店镇
	2
	56
	555
	3
	125
	240
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	210
	300
	1
	210
	4200
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	付店镇小计
	3
	266
	855
	4
	335
	4440
	

	中风险
	64
	汝阳县
	刘店镇
	1
	56
	240
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	刘店镇小计
	1
	56
	240
	0
	0
	0
	

	高风险
	65
	汝阳县
	城关镇
	0
	0
	0
	2
	23027
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	城关镇小计
	0
	0
	0
	2
	23027
	0
	

	
	
	汝阳县
	小计
	24
	2075
	4256
	32
	24474
	6180.6
	

	中风险
	66
	新安县
	北冶镇
	7
	179
	600
	4
	16
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	3
	220
	415
	3
	85
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	4
	251
	580
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	北冶镇小计
	14
	650
	1595
	7
	101
	0
	

	中风险
	67
	新安县
	仓头镇
	1
	78
	115
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	250
	480
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	仓头镇小计
	2
	328
	595
	0
	0
	0
	

	中风险
	68
	新安县
	石井镇
	5
	22
	91
	2
	350
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	石井镇小计
	5
	22
	91
	3
	350
	0
	

	中风险
	69
	新安县
	铁门镇
	2
	58
	160
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	铁门镇小计
	2
	58
	160
	0
	0
	0
	

	中风险
	70
	新安县
	石寺镇
	0
	0
	0
	5
	243
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	8
	18
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	石寺镇小计
	1
	8
	18
	5
	243
	0
	

	
	
	新安县
	小计
	24
	1066
	2459
	15
	694
	0
	

	中风险
	71
	伊川县
	彭婆镇
	1
	65
	100
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	彭婆镇小计
	1
	65
	100
	0
	0
	0
	

	高风险
	72
	伊川县
	半坡镇
	4
	256
	500
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	半坡镇小计
	4
	256
	500
	0
	0
	0
	

	中风险
	73
	伊川县
	吕店镇
	1
	2
	20
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	吕店镇小计
	1
	2
	20
	0
	0
	0
	

	中风险
	74

	伊川县

	酒后镇

	4
	473
	2160
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	极高风险
	
	
	
	2
	41
	220
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	酒后镇小计
	6
	514
	2380
	0
	0
	0
	

	低风险
	75


	伊川县


	高山镇


	1
	30
	800
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	4
	347
	898
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	300
	500
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	高山镇小计
	6
	677
	2198
	0
	0
	0
	

	高风险
	76
	伊川县
	鸣皋镇
	2
	65
	155
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	鸣皋镇小计
	2
	65
	155
	0
	0
	0
	

	低风险
	77
	伊川县
	葛寨镇
	1
	85
	760
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	
	
	
	葛寨镇小计
	1
	85
	760
	0
	0
	0
	

	低风险
	78


	伊川县


	白沙镇


	1
	170
	1000
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	28
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	白沙镇小计
	1
	170
	1000
	40
	0
	0
	

	高风险
	79

	伊川县

	白元镇

	0
	0
	0
	4
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	白元镇小计
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	

	高风险
	80

	伊川县

	城关街道办事处

	0
	0
	0
	21
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	45
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	城关街道办事处小计
	0
	0
	0
	66
	0
	0
	

	高风险
	81
	伊川县
	水寨镇
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	水寨镇小计
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	

	
	
	伊川县
	小计
	22
	1834
	7113
	124
	0
	0
	

	中风险
	82
	孟津区
	小浪底镇
	4
	35
	260
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	5
	65
	2
	72
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	72
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	小浪底镇小计
	5
	40
	325
	4
	144
	0
	

	低风险
	83
	孟津区
	会盟镇
	1
	60
	120
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	2
	17
	115
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	会盟镇小计
	3
	77
	235
	0
	0
	0
	

	低风险
	84
	孟津区
	白鹤镇
	1
	7
	35
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	5
	387
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	12
	1685
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	白鹤镇小计
	1
	7
	35
	17
	2072
	0
	

	中风险
	85
	孟津区
	西霞院街道
	1
	8
	155
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	西霞院街道小计
	1
	8
	155
	0
	0
	0
	

	中风险
	86
	孟津区
	城关镇
	1
	12
	100
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	1050
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	8
	8400
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	城关镇小计
	1
	12
	100
	9
	9450
	0
	

	高风险
	87
	孟津区
	常袋镇
	0
	0
	0
	3
	304
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	152
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	常袋镇小计
	0
	0
	0
	4
	456
	0
	

	高风险
	88
	孟津区
	朝阳镇
	0
	0
	0
	1
	435
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	朝阳镇小计
	0
	0
	0
	1
	435
	0
	

	高风险
	89
	孟津区
	送庄镇
	0
	0
	0
	1
	47
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	送庄镇小计
	0
	0
	0
	1
	47
	0
	

	高风险
	90
	孟津区
	河阳街道
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	河阳街道小计
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	高风险
	91
	孟津区
	横水镇
	0
	0
	0
	1
	330
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	横水镇小计
	0
	0
	0
	1
	330
	0
	

	
	
	孟津区
	小计
	11
	144
	850
	38
	12935
	0
	

	中风险
	92
	偃师区
	山化镇
	6
	952
	390
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	65
	32
	6
	11685
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	276
	122
	2
	8227
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	山化镇小计
	8
	1293
	544
	8
	19912
	0
	

	低风险
	93


	偃师区


	府店镇


	2
	10
	12
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	2
	448
	1056
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	极高风险
	
	
	
	1
	26
	9
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	府店镇小计
	5
	484
	1077
	0
	0
	0
	

	低风险
	94
	偃师区
	大口镇
	1
	80
	200
	0
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	大口镇小计
	2
	81
	202
	0
	0
	0
	

	极高风险
	95
	偃师区
	顾县镇
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	顾县镇小计
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	

	高风险
	96
	偃师区
	邙岭乡
	1
	19
	8
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	1
	32
	14
	0
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	邙岭乡小计
	2
	51
	22
	0
	0
	0
	

	低风险
	97

	偃师区

	伊洛街道办事处

	0
	0
	0
	1
	3
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	中风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	69
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	
	
	
	伊洛街道办事处小计
	0
	0
	0
	2
	72
	0
	

	中风险
	98
	偃师区
	槐新街道办事处
	0
	0
	0
	1
	22321
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	536
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	1586
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	槐新街道办事处小计
	0
	0
	0
	4
	24443
	0
	

	高风险
	99
	偃师区
	商城街道办事处
	0
	0
	0
	1
	23895
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	商城街道办事处小计
	0
	0
	0
	1
	23895
	0
	

	
	
	偃师区
	小计
	18
	1910
	1847
	15
	68322
	0
	

	中风险
	100
	洛龙区
	寇店镇
	2
	89
	345
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	23
	90
	0
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	
	
	
	寇店镇小计
	3
	112
	435
	0
	0
	0
	

	中风险
	101
	洛龙区
	诸葛镇
	1
	23
	80
	0
	0
	0
	农村居民点、房屋、乡村道路

	高风险
	
	
	
	1
	31
	120
	18
	651
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	10
	12
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	诸葛镇小计
	2
	54
	200
	28
	663
	0
	

	高风险
	102
	洛龙区
	辛店街道
	0
	0
	0
	50
	3540
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	26
	1092
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	辛店街道小计
	0
	0
	0
	76
	4632
	0
	

	低风险
	103
	洛龙区
	李村镇
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	农村居民点、耕地、乡村道路

	高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	李村镇小计
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	

	高风险
	104
	洛龙区
	丰李镇
	0
	0
	0
	50
	1399
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	32
	3170
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	丰李镇小计
	0
	0
	0
	82
	4569
	0
	

	高风险
	105
	洛龙区
	科技园街道
	0
	0
	0
	14
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	科技园街道小计
	0
	0
	0
	21
	0
	0
	

	高风险
	106
	洛龙区
	龙门街道直属
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	龙门街道直属小计
	0
	0
	0
	42
	0
	0
	

	高风险
	107

	洛龙区

	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员

	0
	0
	0
	46
	4317
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	45
	1533
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员小计
	0
	0
	0
	91
	5850
	0
	

	高风险
	108
	洛龙区
	学府街道
	0
	0
	0
	9
	32
	0
	集中居民点、切坡建房、交通干线

	极高风险
	
	
	
	0
	0
	0
	21
	1134
	0
	集中居民区、学校、重要基础设施

	
	
	
	学府街道小计
	0
	0
	0
	30
	1166
	0
	

	
	
	洛龙区
	小计
	5
	166
	635
	377
	16880
	0
	

	
	
	
	全市合计
	333
	14717
	49785
	917
	163111
	15990.6
	


注：1.风险等级1级=低风险、2级=中风险、3级=高风险、4级=极高风险，采用省级下发洛阳市地质灾害风险区划成果；
2.隐患点来源于333处调查成果；风险斜坡共917处＝609处普查＋85处精细化（洛宁55、汝阳30）＋栾川208处、新安15处（据省厅720处普查汇总表补入）；
3.潜在威胁人数统一按“户籍人（户籍人口）”统计；风险斜坡威胁财产仅85处精细化调查斜坡有统计，普查类斜坡未调查财产；
4.涧西区、伊滨区已并入洛龙区；栾川县“石庙乡”已按撤乡设镇归并为石庙镇、“耕莘街道办事处”按原城关镇辖区归并为城关镇；偃师1处归商城街道、孟津1处（孙沟、十里头交界）经确认归送庄镇。
[bookmark: _Toc3743][bookmark: _Toc240793057][bookmark: _Toc20862]附表五                洛阳市地质灾害防治分区表（区县）——（隐患点+风险斜坡双控）
	地理
亚区
	区县

	重点防治区（Z）
	次重点防治区（C）
	一般防治区（Y）

	
	
	乡镇数
	面积
(km²)
	受威胁人数
(隐患点)(人)
	风险斜坡数
(处)
	风险斜坡潜在
威胁人数(人)
	乡镇数
	面积
(km²)
	受威胁人数
(隐患点)(人)
	风险斜坡数
(处)
	风险斜坡潜在
威胁人数(人)
	乡镇数
	面积
(km²)
	受威胁人数
(隐患点)(人)
	风险斜坡
数(处)
	风险斜坡潜在
威胁人数(人)

	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	6
	75.86
	210
	0
	0
	9
	392.25
	1017
	79
	0
	0
	591.82
	607
	45
	0

	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	4
	129.28
	591
	1
	6958
	4
	25.22
	27
	0
	0
	5
	511.39
	1292
	14
	61364

	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	4
	77.76
	37
	18
	2517
	7
	15.19
	13
	0
	0
	3
	719.03
	94
	20
	10418

	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	7
	160.06
	43
	5
	0
	9
	415.77
	935
	5
	0
	0
	1041.41
	476
	14
	620

	豫西山区
	嵩县
	14
	695.31
	817
	3
	820
	2
	972.18
	716
	19
	3846
	0
	1340.44
	1268
	7
	682

	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	2
	206.94
	563
	10
	451
	9
	296.82
	442
	5
	243
	0
	660.79
	61
	0
	0

	豫西山区
	栾川县
	13
	369.74
	1089
	2
	1460
	1
	780.29
	555
	28
	3593
	0
	1327.18
	842
	178
	24506

	豫西山区
	汝阳县
	5
	93.07
	26
	6
	89
	8
	651.34
	1478
	15
	630
	1
	584.24
	571
	11
	23755

	豫西山区
	洛宁县
	2
	82.38
	43
	12
	1172
	16
	657.23
	83
	21
	1246
	0
	1564.24
	655
	22
	1861

	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	8
	14.14
	0
	46
	991
	1
	68.52
	89
	233
	11335
	11
	507.28
	77
	98
	4554

	—
	洛阳市合计
	65
	1904.54
	3419
	103
	14458
	66
	4274.81
	5355
	405
	20893
	20
	8847.82
	5943
	409
	127760


注：1. 本表为洛阳市地质灾害防治分区表（区县），实行“隐患点+风险斜坡”双控。以乡镇行政单元为评价单元，综合乡镇最高易发等级与隐患点、风险斜坡数量、受威胁人口规模划定：高易发乡镇且（隐患点≥3处或风险斜坡≥8处或受威胁人数≥500人）划为重点防治区（Z）；其余高易发乡镇及中易发乡镇划为次重点防治区（C）；低易发及非易发乡镇划为一般防治区（Y），最终以省级地质灾害防治分区图校核为准。
2.各防治区面积、隐患点受威胁人数、风险斜坡数及潜在威胁人数，按乡镇与易发分区面相交图斑落界汇总（Z＝高易发图斑、C＝中易发图斑、Y＝低易发与非易发图斑），与附表一完全一致；“乡镇数”按乡镇行政单元单一归属计数——高易发乡镇且（隐患点≥3处或风险斜坡≥8处或受威胁人数≥500人）计为重点防治乡镇，其余高易发乡镇及中易发乡镇计为次重点防治乡镇，低易发、非易发乡镇计为一般防治乡镇，Z、C、Y乡镇数之和＝全市涉灾乡镇151个。
3.因面积与点位按图斑落界、乡镇数按就高归属，两类口径不同：一个重点防治乡镇内部的中、低、非易发图斑面积及落在其上的点位计入C、Y，故重点防治乡镇数量较多而重点防治区面积为高易发图斑实际面积，二者不矛盾。
4.数据底数与附表一至四一致：隐患点333处、受威胁14717人；风险斜坡917处（609处普查＋85处精细化＋栾川208处＋新安15处）、潜在威胁163111人（户籍人口）。涧西区、伊滨区已并入洛龙区统计。
5.“地理亚区”沿用附表一易发亚区名称；防治方向采用省级标准措辞：重点防治区为调查、监测、综合治理，次重点防治区为调查、监测，一般防治区为调查。


[bookmark: _Toc24844][bookmark: _Toc240793058]附表六                 洛阳市地质灾害防治分区表（乡镇）——（隐患点+风险斜坡双控）
	序号
	地理亚区
	区县
	乡镇
	易发
等级
	面积
(km²)
	隐患点(处)
	风险斜坡(处)
	受威胁人数
(隐患点)(人)
	风险斜坡潜在
威胁人数(人)
	防治分区
	主要灾害类型
	防治方向

	1
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	半坡镇
	高易发
	46.55
	4
	0
	256
	0
	重点防治区
	地面塌陷
	调查、监测、综合治理

	2
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	吕店镇
	高易发
	106.2
	1
	0
	2
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	3
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	城关街道办事处
	高易发
	30.84
	0
	65
	0
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	4
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	平等乡
	高易发
	53.06
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	5
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	彭婆镇
	高易发
	82.49
	1
	0
	65
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	6
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	水寨镇
	高易发
	35.19
	0
	9
	0
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	7
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	江左镇
	高易发
	80.33
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	8
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	河滨街道办事处
	高易发
	42.57
	0
	1
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	9
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	白元镇
	高易发
	65.48
	0
	6
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	10
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	白沙镇
	高易发
	113.53
	1
	43
	170
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	11
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	葛寨镇
	高易发
	62.74
	1
	0
	85
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	12
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	酒后镇
	高易发
	72.42
	6
	0
	514
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	13
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	高山镇
	高易发
	63.82
	6
	0
	677
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	14
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	鸣皋镇
	高易发
	79.08
	2
	0
	65
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	15
	黄河中游黄土丘陵、嵩山、豫西山区
	伊川县
	鸦岭镇
	高易发
	125.55
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	
	
	
	伊川县小计
	
	1059.85
	22
	124
	1834
	0
	
	
	

	16
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	商城街道
	高易发
	20.57
	0
	1
	0
	23895
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	17
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	大口镇
	高易发
	88.58
	2
	0
	81
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	18
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	山化镇
	高易发
	68.09
	8
	8
	1293
	19912
	重点防治区
	崩塌
	调查、监测、综合治理

	19
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	府店镇
	高易发
	127.06
	5
	0
	484
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	20
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	槐新街道
	高易发
	19.04
	0
	4
	0
	24443
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	21
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	邙岭镇
	高易发
	58.28
	2
	0
	51
	0
	次重点防治区
	崩塌
	调查、监测

	22
	黄河中游黄土丘陵、嵩山
	偃师区
	首阳山街道
	高易发
	53.66
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	23
	灵宝-惠济、洛龙-郏县
	偃师区
	缑氏镇
	中易发
	80.11
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	24
	灵宝-惠济、汝州-长葛
	偃师区
	顾县镇
	低易发
	43.73
	1
	0
	1
	0
	一般防治区
	崩塌
	调查

	25
	灵宝-惠济、汝州-长葛
	偃师区
	伊洛街道
	非易发
	8.11
	0
	2
	0
	72
	一般防治区
	—
	调查

	26
	—
	偃师区
	岳滩镇
	非易发
	29.35
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	27
	—
	偃师区
	翟镇
	非易发
	31.84
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	28
	—
	偃师区
	高龙镇
	非易发
	37.46
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	
	
	
	偃师区小计
	
	665.88
	18
	15
	1910
	68322
	
	
	

	29
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	会盟镇
	高易发
	105.62
	3
	0
	77
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	30
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	城关镇
	高易发
	76.93
	1
	9
	12
	9450
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	31
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	平乐镇
	高易发
	68.54
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	32
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	康乐街道
	高易发
	17.12
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	33
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	朝阳镇
	高易发
	67.39
	0
	1
	0
	435
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	34
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	横水镇
	高易发
	54.53
	0
	1
	0
	330
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	35
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	白鹤镇
	高易发
	111.48
	1
	17
	7
	2072
	重点防治区
	崩塌
	调查、监测、综合治理

	36
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	西霞街道
	高易发
	24.07
	1
	0
	8
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	37
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	送庄镇
	高易发
	46.21
	0
	1
	0
	47
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	38
	黄河中游黄土丘陵
	孟津区
	马屯镇
	高易发
	114.01
	5
	4
	40
	144
	重点防治区
	崩塌、滑坡
	调查、监测、综合治理

	39
	灵宝-惠济
	孟津区
	吉利街道
	中易发
	12.64
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	40
	灵宝-惠济
	孟津区
	常袋镇
	低易发
	43.33
	0
	4
	0
	456
	一般防治区
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	调查

	41
	灵宝-惠济
	孟津区
	河阳街道
	低易发
	23.15
	0
	1
	0
	1
	一般防治区
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	调查

	42
	灵宝-惠济
	孟津区
	麻屯镇
	低易发
	46.95
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	
	
	
	孟津区小计
	
	811.97
	11
	38
	144
	12935
	
	
	

	43
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	三乡镇
	高易发
	67.6
	5
	0
	231
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	44
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	上观乡
	高易发
	144.46
	5
	0
	116
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	45
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	城关镇
	高易发
	12.54
	0
	1
	0
	200
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	46
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	柳泉镇
	高易发
	121.41
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	47
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	樊村镇
	高易发
	60.89
	3
	0
	384
	0
	重点防治区
	滑坡
	调查、监测、综合治理

	48
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	白杨镇
	高易发
	80.55
	1
	0
	45
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	49
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	盐镇乡
	高易发
	168.65
	2
	0
	114
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	50
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	莲庄镇
	高易发
	74.57
	3
	0
	66
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	51
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	董王庄乡
	高易发
	89.22
	1
	0
	25
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	52
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	赵保乡
	高易发
	130.89
	4
	0
	153
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	53
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	锦屏镇
	高易发
	97
	5
	11
	57
	0
	重点防治区
	崩塌、滑坡
	调查、监测、综合治理

	54
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	韩城镇
	高易发
	82.98
	1
	0
	70
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	55
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	香鹿山镇
	高易发
	122.51
	2
	12
	34
	420
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	56
	黄河中游黄土丘陵、豫西山区
	宜阳县
	高村镇
	高易发
	149.84
	1
	0
	59
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	57
	灵宝-惠济、卢氏-遂平
	宜阳县
	张坞镇
	中易发
	116.8
	3
	0
	58
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	58
	灵宝-惠济、卢氏-遂平
	宜阳县
	花果山乡
	中易发
	97.33
	4
	0
	42
	0
	次重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测

	
	
	
	宜阳县小计
	
	1617.24
	40
	24
	1454
	620
	
	
	

	59
	豫西山区
	嵩县
	九皋镇
	高易发
	93.97
	11
	0
	226
	0
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	60
	豫西山区
	嵩县
	何村乡
	高易发
	92.07
	7
	9
	252
	1975
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	61
	豫西山区
	嵩县
	城关镇
	高易发
	100.93
	9
	2
	448
	250
	重点防治区
	崩塌
	调查、监测、综合治理

	62
	豫西山区
	嵩县
	大坪乡
	高易发
	116.84
	2
	0
	43
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	63
	豫西山区
	嵩县
	大章镇
	高易发
	268.64
	3
	0
	113
	0
	重点防治区
	滑坡
	调查、监测、综合治理

	64
	豫西山区
	嵩县
	德亭镇
	高易发
	316.21
	8
	0
	82
	0
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	65
	豫西山区
	嵩县
	旧县镇
	高易发
	147.88
	9
	0
	220
	0
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	66
	豫西山区
	嵩县
	木植街乡
	高易发
	227.38
	6
	0
	174
	0
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	67
	豫西山区
	嵩县
	田湖镇
	高易发
	122.04
	3
	0
	234
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	68
	豫西山区
	嵩县
	白河镇
	高易发
	308.22
	13
	0
	228
	0
	重点防治区
	滑坡
	调查、监测、综合治理

	69
	豫西山区
	嵩县
	纸房镇
	高易发
	183.3
	6
	2
	73
	76
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	70
	豫西山区
	嵩县
	车村镇
	高易发
	552.57
	2
	0
	11
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	71
	豫西山区
	嵩县
	闫庄镇
	高易发
	131.22
	5
	1
	112
	70
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	72
	豫西山区
	嵩县
	陆浑镇
	高易发
	76.44
	3
	5
	33
	1995
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	73
	豫西山区
	嵩县
	饭坡镇
	高易发
	85.29
	5
	10
	380
	982
	重点防治区
	崩塌
	调查、监测、综合治理

	74
	豫西山区
	嵩县
	黄庄乡
	高易发
	184.92
	6
	0
	172
	0
	重点防治区
	崩塌
	调查、监测、综合治理

	
	
	
	嵩县小计
	
	3007.92
	98
	29
	2801
	5348
	
	
	

	75
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	五头镇
	高易发
	89.02
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	76
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	仓头镇
	高易发
	73.77
	2
	0
	328
	0
	次重点防治区
	滑坡
	调查、监测

	77
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	北冶镇
	高易发
	151.91
	14
	7
	650
	101
	重点防治区
	滑坡、地面塌陷
	调查、监测、综合治理

	78
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	南李村镇
	高易发
	86.25
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	79
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	城关镇
	高易发
	71.06
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	80
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	正村镇
	高易发
	57.68
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	81
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	石井镇
	高易发
	191.44
	5
	3
	22
	350
	重点防治区
	崩塌、滑坡
	调查、监测、综合治理

	82
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	石寺镇
	高易发
	75.45
	1
	5
	8
	243
	次重点防治区
	地面塌陷
	调查、监测

	83
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	磁涧镇
	高易发
	108.86
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	84
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	铁门镇
	高易发
	118.32
	2
	0
	58
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	85
	黄河中游黄土丘陵
	新安县
	青要山镇
	高易发
	140.8
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	
	
	
	新安县小计
	
	1164.56
	24
	15
	1066
	694
	
	
	

	86
	豫西山区
	栾川县
	三川镇
	高易发
	96.88
	3
	8
	74
	2065
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	87
	豫西山区
	栾川县
	冷水镇
	高易发
	53.04
	4
	9
	166
	2620
	重点防治区
	滑坡
	调查、监测、综合治理

	88
	豫西山区
	栾川县
	叫河镇
	高易发
	178.39
	1
	10
	28
	484
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	89
	豫西山区
	栾川县
	合峪镇
	高易发
	310.39
	2
	11
	34
	874
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	90
	豫西山区
	栾川县
	庙子镇
	高易发
	356.77
	3
	16
	164
	2404
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	91
	豫西山区
	栾川县
	栾川乡
	高易发
	144.49
	2
	17
	79
	4357
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	92
	豫西山区
	栾川县
	潭头镇
	高易发
	272.92
	7
	14
	243
	2228
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	93
	豫西山区
	栾川县
	狮子庙镇
	高易发
	275.73
	2
	24
	38
	3628
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	94
	豫西山区
	栾川县
	白土镇
	高易发
	148.03
	3
	16
	137
	901
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	95
	豫西山区
	栾川县
	石庙乡
	高易发
	92.62
	17
	25
	670
	2480
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	96
	豫西山区
	栾川县
	秋扒乡
	高易发
	166.69
	1
	4
	21
	308
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	97
	豫西山区
	栾川县
	耕莘街道办事处
	高易发
	29.33
	2
	19
	131
	3514
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	98
	豫西山区
	栾川县
	赤土店镇
	高易发
	150.04
	16
	12
	353
	602
	重点防治区
	滑坡
	调查、监测、综合治理

	99
	豫西山区
	栾川县
	陶湾镇
	高易发
	201.91
	14
	23
	348
	3094
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	
	
	
	栾川县小计
	
	2477.23
	77
	208
	2486
	29559
	
	
	

	100
	豫西山区
	汝阳县
	三屯镇
	高易发
	140.46
	4
	0
	255
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	101
	豫西山区
	汝阳县
	上店镇
	高易发
	51.63
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	102
	豫西山区
	汝阳县
	刘店镇
	高易发
	76.31
	1
	0
	56
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	103
	豫西山区
	汝阳县
	十八盘乡
	高易发
	111.58
	3
	0
	433
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	104
	豫西山区
	汝阳县
	城关镇
	高易发
	95.93
	0
	2
	0
	23027
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	105
	豫西山区
	汝阳县
	大安工业园区
	高易发
	33.16
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	106
	豫西山区
	汝阳县
	小店镇
	高易发
	72.3
	2
	0
	55
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	107
	豫西山区
	汝阳县
	柏树乡
	高易发
	70.22
	5
	26
	731
	1112
	重点防治区
	滑坡
	调查、监测、综合治理

	108
	豫西山区
	汝阳县
	靳村乡
	高易发
	129.07
	3
	0
	172
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	109
	卢氏-遂平
	汝阳县
	付店镇
	中易发
	221.23
	3
	4
	266
	335
	次重点防治区
	滑坡
	调查、监测

	110
	卢氏-遂平
	汝阳县
	王坪乡
	中易发
	155.95
	3
	0
	107
	0
	次重点防治区
	崩塌、泥石流
	调查、监测

	111
	卢氏-遂平
	汝阳县
	蔡店乡
	中易发
	79.2
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	112
	卢氏-遂平
	汝阳县
	陶营镇
	中易发
	54.92
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	113
	—
	汝阳县
	内埠镇
	非易发
	36.66
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	
	
	
	汝阳县小计
	
	1328.62
	24
	32
	2075
	24474
	
	
	

	114
	豫西山区
	洛宁县
	上戈镇
	高易发
	233.13
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	115
	豫西山区
	洛宁县
	下峪镇
	高易发
	204.47
	1
	25
	23
	2480
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	116
	豫西山区
	洛宁县
	东宋镇
	高易发
	148.5
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	117
	豫西山区
	洛宁县
	兴华镇
	高易发
	162.56
	1
	0
	105
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	118
	豫西山区
	洛宁县
	小界镇
	高易发
	170.17
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	119
	豫西山区
	洛宁县
	底张乡
	高易发
	132.09
	2
	0
	17
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	120
	豫西山区
	洛宁县
	故县镇
	高易发
	134.9
	2
	30
	69
	1799
	重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测、综合治理

	121
	豫西山区
	洛宁县
	景阳镇
	高易发
	90.52
	1
	0
	6
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	122
	豫西山区
	洛宁县
	河底镇
	高易发
	134.24
	1
	0
	43
	0
	次重点防治区
	滑坡、崩塌
	调查、监测

	123
	豫西山区
	洛宁县
	罗岭乡
	高易发
	138.86
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	124
	豫西山区
	洛宁县
	赵村镇
	高易发
	145.07
	1
	0
	280
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	125
	豫西山区
	洛宁县
	长水镇
	高易发
	114.96
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	126
	卢氏-遂平
	洛宁县
	永宁街道
	中易发
	8.11
	2
	0
	188
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	127
	卢氏-遂平
	洛宁县
	凤翼镇
	中易发
	54.47
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	128
	卢氏-遂平
	洛宁县
	涧口乡
	中易发
	133.49
	1
	0
	15
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	129
	卢氏-遂平
	洛宁县
	王范回族镇
	中易发
	9.27
	0
	0
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	130
	卢氏-遂平
	洛宁县
	陈吴乡
	中易发
	146.69
	1
	0
	20
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	131
	卢氏-遂平
	洛宁县
	马店镇
	中易发
	142.35
	1
	0
	15
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	
	
	
	洛宁县小计
	
	2303.85
	14
	55
	781
	4279
	
	
	

	132
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	丰李镇
	高易发
	33.57
	0
	83
	0
	4569
	重点防治区
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	调查、监测、综合治理

	133
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	学府街道
	高易发
	8.66
	0
	30
	0
	1166
	重点防治区
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	调查、监测、综合治理

	134
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	寇店镇
	高易发
	64.09
	3
	0
	112
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	135
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	科技园街道
	高易发
	30.9
	0
	18
	0
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	136
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	诸葛镇
	高易发
	60.11
	2
	28
	54
	663
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	137
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	辛店街道
	高易发
	60.43
	0
	76
	0
	4632
	重点防治区
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	调查、监测、综合治理

	138
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
	高易发
	31.34
	0
	98
	0
	5850
	重点防治区
	崩塌、滑坡、地面塌陷
	调查、监测、综合治理

	139
	黄河中游黄土丘陵
	洛龙区
	龙门街道直属
	高易发
	17.38
	0
	37
	0
	0
	重点防治区
	—
	调查、监测、综合治理

	140
	灵宝-惠济、洛龙-郏县
	洛龙区
	李村镇
	中易发
	82.59
	0
	7
	0
	0
	次重点防治区
	—
	调查、监测

	141
	—
	洛龙区
	佃庄镇
	非易发
	39.08
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	142
	—
	洛龙区
	关林街道直属
	非易发
	13.17
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	143
	—
	洛龙区
	古城街道直属
	非易发
	8.63
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	144
	—
	洛龙区
	太康东路街道直属
	非易发
	7.04
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	145
	—
	洛龙区
	安乐镇
	非易发
	15.11
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	146
	—
	洛龙区
	定鼎门街道直属
	非易发
	6.78
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	147
	—
	洛龙区
	庞村镇
	非易发
	32.87
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	148
	—
	洛龙区
	开元街道直属
	非易发
	5.39
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	149
	—
	洛龙区
	李楼镇
	非易发
	36.52
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	150
	—
	洛龙区
	白马寺镇
	非易发
	32.62
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	151
	—
	洛龙区
	翠云路街道直属
	非易发
	3.67
	0
	0
	0
	0
	一般防治区
	—
	调查

	
	
	
	洛龙区小计
	
	589.95
	5
	377
	166
	16880
	
	
	

	
	
	
	洛阳市合计
	
	15027.07
	333
	917
	14717
	163111
	
	
	


注：1.本表为洛阳市地质灾害防治分区表（乡镇），实行“隐患点+风险斜坡”双控，每个乡镇一行。以乡镇行政单元为评价单元，综合乡镇最高易发等级与隐患点、风险斜坡数量、受威胁人口规模划定：高易发乡镇且（隐患点≥3处或风险斜坡≥8处或受威胁人数≥500人）划为重点防治区（Z）；其余高易发乡镇及中易发乡镇划为次重点防治区（C）；低易发及非易发乡镇划为一般防治区（Y），最终以省级地质灾害防治分区图校核为准。
2.“易发等级”为该乡镇所含图斑的最高易发等级（就高）；“面积”为乡镇行政区划内各易发等级图斑面积之和（乡镇总面积）；隐患点（处）、风险斜坡（处）及两类受威胁人数为该乡镇全口径总数，与附表二、附表四同口径、总数一致。
3.隐患点333处、受威胁14717人；风险斜坡917处（609处普查＋85处精细化＋栾川208处＋新安15处）、潜在威胁163111人（户籍人口）。涧西区、伊滨区并入洛龙区。
4.乡镇归属沿用附表二（易发分区）口径：栾川县保留“石庙乡”“耕莘街道办事处”名称；小浪底镇按马屯镇、西霞院街道按西霞街道、邙岭乡按邙岭镇、董王庄镇按董王庄乡、赵堡镇按赵保乡计；重渡沟管委会2处隐患按空间落点分别计入庙子镇、潭头镇；偃师1处跨镇斜坡归商城街道，孟津1处交界斜坡归送庄镇；洛宁85处精细化中2处空间落上戈镇、按登记归属故县镇。
5.“地理亚区”沿用附表一/二易发亚区名称；“主要灾害类型”取自附表二；防治方向：重点防治区为调查、监测、综合治理，次重点防治区为调查、监测，一般防治区为调查。
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[bookmark: _Toc240793059][bookmark: _Toc21569]附表七                        洛阳市在册地质灾害隐患点、风险斜坡汇总表
	洛阳市在册地质灾害隐患点、风险斜坡汇总表

	区县
	滑坡
(处)
	崩塌
(处)
	泥石流
(处)
	塌陷
(处)
	地裂缝
(处)
	隐患点合计
	风险斜坡
(处)
	双控合计
(处)
	威胁户数
	威胁人数
	财产
(万元)

	嵩县
	48
	47
	2
	1
	0
	98
	29
	127
	663
	2801
	13433

	栾川县
	66
	2
	8
	1
	0
	77
	208
	285
	582
	2486
	12830

	宜阳县
	10
	29
	0
	1
	0
	40
	24
	64
	393
	1454
	3297

	新安县
	18
	3
	0
	3
	0
	24
	15
	39
	444
	1066
	2459

	汝阳县
	14
	6
	3
	1
	0
	24
	32
	56
	284
	2075
	4256

	伊川县
	9
	6
	0
	7
	0
	22
	124
	146
	449
	1834
	7113

	偃师区
	0
	14
	0
	4
	0
	18
	15
	33
	382
	1910
	1847

	洛宁县
	2
	11
	0
	0
	1
	14
	55
	69
	178
	781
	3065

	孟津区
	3
	7
	0
	1
	0
	11
	38
	49
	26
	144
	850

	洛龙区
	0
	5
	0
	0
	0
	5
	377
	382
	45
	166
	635

	合计
	170
	130
	13
	19
	1
	333
	917
	1250
	3446
	14717
	49785


注：1.本表为各县（区）全县口径隐患点、风险斜坡汇总，各县（区）隐患点总数以本表为准；其他附表按风险区（图斑）落界或按纳入调查乡镇统计，分项口径不同，其分项之和不等于全县总数，不作全县总数依据。2.333处隐患点、917处风险斜坡逐条明细作为技术档案另册留存备查。3.风险斜坡917处＝609处普查（“十五五”反馈更新清单，未含栾川、新安）＋栾川县208处、新安县15处（据上一版720处普查清单原值补入）＋85处精细化调查（洛宁55处、汝阳30处），普查与精细化不重复计数；上一版省厅下发805处＝720处普查＋85处精细化。
[bookmark: _Toc504][bookmark: _Toc240793060][bookmark: _Toc28196][bookmark: _Toc23413][bookmark: _Toc15046]附表八                      洛阳市1:1万风险调查评价项目计划实施明细表
	洛阳市“十五五”地质灾害精细化调查分年度实施计划表（50个乡镇）

	序号
	实施年度
	市
	县（区）
	乡镇
	乡镇面积
(km²)
	Z重点防治区面积(km²)
	Z重点占比(%)
	防治分区
	隐患
点数
	风险斜坡数
	高风险隐患点数
	高风险斜坡数
	威胁总人数
（隐患点）

	1
	2026
	洛阳市
	栾川县
	叫河镇
	178.39
	1.07
	0.6
	Z重点防治区
	1
	10
	0
	0
	28

	2
	2026
	洛阳市
	栾川县
	陶湾镇
	201.91
	36.72
	18.2
	Z重点防治区
	14
	23
	0
	2
	348

	3
	2026
	洛阳市
	栾川县
	石庙乡
	92.62
	20.17
	21.8
	Z重点防治区
	17
	25
	0
	5
	670

	4
	2026
	洛阳市
	栾川县
	庙子镇
	356.77
	44.97
	12.6
	Z重点防治区
	3
	16
	0
	6
	164

	5
	2026
	洛阳市
	栾川县
	栾川乡
	144.49
	35.55
	24.6
	Z重点防治区
	2
	17
	0
	1
	79

	6
	2026
	洛阳市
	宜阳县
	董王庄乡
	89.22
	5.06
	5.7
	C次重点防治区
	1
	0
	0
	0
	25

	7
	2026
	洛阳市
	宜阳县
	樊村镇
	60.89
	19.77
	32.5
	Z重点防治区
	3
	0
	0
	0
	384

	8
	2026
	洛阳市
	宜阳县
	花果山乡
	97.33
	0
	0
	C次重点防治区
	4
	0
	0
	0
	42

	9
	2026
	洛阳市
	偃师区
	大口镇
	88.58
	12.38
	14
	C次重点防治区
	2
	0
	0
	0
	81

	10
	2026
	洛阳市
	偃师区
	府店镇
	127.06
	37.5
	29.5
	Z重点防治区
	5
	0
	0
	0
	484

	11
	2026
	洛阳市
	嵩县
	白河镇
	308.22
	107.14
	34.8
	Z重点防治区
	13
	0
	1
	0
	228

	12
	2027
	洛阳市
	嵩县
	车村镇
	552.57
	20.39
	3.7
	C次重点防治区
	2
	0
	0
	0
	11

	13
	2027
	洛阳市
	嵩县
	木植街乡
	227.38
	71.96
	31.6
	Z重点防治区
	6
	0
	1
	0
	174

	14
	2027
	洛阳市
	嵩县
	旧县镇
	147.88
	38.03
	25.7
	Z重点防治区
	9
	0
	0
	0
	220

	15
	2027
	洛阳市
	嵩县
	大章镇
	268.64
	72.8
	27.1
	Z重点防治区
	3
	0
	1
	0
	113

	16
	2027
	洛阳市
	嵩县
	何村乡
	92.07
	64.99
	70.6
	Z重点防治区
	7
	9
	2
	0
	252

	17
	2027
	洛阳市
	嵩县
	纸房镇
	183.3
	92.26
	50.3
	Z重点防治区
	6
	2
	1
	0
	73

	18
	2027
	洛阳市
	汝阳县
	小店镇
	72.3
	3.92
	5.4
	C次重点防治区
	2
	0
	0
	0
	55

	19
	2027
	洛阳市
	汝阳县
	刘店镇
	76.31
	20.22
	26.5
	C次重点防治区
	1
	0
	0
	0
	56

	20
	2027
	洛阳市
	新安县
	铁门镇
	118.32
	12.95
	10.9
	C次重点防治区
	2
	0
	2
	0
	58

	21
	2027
	洛阳市
	新安县
	石寺镇
	75.45
	21.55
	28.6
	C次重点防治区
	1
	5
	0
	5
	8

	22
	2027
	洛阳市
	孟津区
	马屯镇（小浪底镇）
	114.01
	18.57
	16.3
	Z重点防治区
	5
	4
	0
	0
	40

	23
	2027
	洛阳市
	伊川县
	彭婆镇
	82.49
	2.19
	2.7
	C次重点防治区
	1
	0
	0
	0
	65

	24
	2028
	洛阳市
	嵩县
	饭坡镇
	85.29
	18.09
	21.2
	Z重点防治区
	5
	10
	1
	4
	380

	25
	2028
	洛阳市
	嵩县
	田湖镇
	122.04
	12.73
	10.4
	Z重点防治区
	3
	0
	3
	0
	234

	26
	2028
	洛阳市
	嵩县
	九皋镇
	93.97
	27.41
	29.2
	Z重点防治区
	11
	0
	0
	0
	226

	27
	2028
	洛阳市
	嵩县
	德亭镇
	316.21
	78.33
	24.8
	Z重点防治区
	8
	0
	0
	0
	82

	28
	2028
	洛阳市
	嵩县
	大坪乡
	116.84
	12.34
	10.6
	C次重点防治区
	2
	0
	0
	0
	43

	29
	2028
	洛阳市
	嵩县
	陆浑镇
	76.44
	4.33
	5.7
	Z重点防治区
	3
	5
	0
	1
	33

	30
	2028
	洛阳市
	嵩县
	闫庄镇
	131.22
	10.01
	7.6
	Z重点防治区
	5
	1
	1
	0
	112

	31
	2028
	洛阳市
	汝阳县
	三屯镇
	140.46
	17.56
	12.5
	Z重点防治区
	4
	0
	0
	0
	255

	32
	2028
	洛阳市
	汝阳县
	十八盘乡
	111.58
	5.58
	5
	Z重点防治区
	3
	0
	0
	0
	433

	33
	2028
	洛阳市
	新安县
	北冶镇
	151.91
	42.72
	28.1
	Z重点防治区
	14
	7
	1
	7
	650

	34
	2028
	洛阳市
	宜阳县
	锦屏镇
	97
	44.43
	45.8
	Z重点防治区
	5
	11
	0
	0
	57

	35
	2028
	洛阳市
	伊川县
	酒后镇
	72.42
	13.27
	18.3
	Z重点防治区
	6
	0
	0
	0
	514

	36
	2029
	洛阳市
	汝阳县
	靳村乡
	129.07
	0.21
	0.2
	Z重点防治区
	3
	0
	0
	0
	172

	37
	2029
	洛阳市
	汝阳县
	王坪乡
	155.95
	0
	0
	C次重点防治区
	3
	0
	0
	0
	107

	38
	2029
	洛阳市
	栾川县
	合峪镇
	310.39
	0.41
	0.1
	Z重点防治区
	2
	11
	0
	2
	34

	39
	2029
	洛阳市
	栾川县
	赤土店镇
	150.04
	58.44
	38.9
	Z重点防治区
	16
	12
	0
	2
	353

	40
	2029
	洛阳市
	栾川县
	狮子庙镇
	275.73
	4.41
	1.6
	Z重点防治区
	2
	24
	0
	3
	38

	41
	2029
	洛阳市
	栾川县
	冷水镇
	53.04
	43.44
	81.9
	Z重点防治区
	4
	9
	0
	0
	166

	42
	2029
	洛阳市
	栾川县
	三川镇
	96.88
	76.3
	78.8
	Z重点防治区
	3
	8
	0
	0
	74

	43
	2029
	洛阳市
	栾川县
	白土镇
	148.03
	9.27
	6.3
	Z重点防治区
	3
	16
	0
	3
	137

	44
	2029
	洛阳市
	栾川县
	潭头镇
	272.92
	17.09
	6.3
	Z重点防治区
	7
	14
	0
	3
	243

	45
	2029
	洛阳市
	宜阳县
	上观乡
	144.46
	2.67
	1.8
	Z重点防治区
	5
	0
	0
	0
	116

	46
	2030
	洛阳市
	宜阳县
	莲庄镇
	74.57
	8.26
	11.1
	Z重点防治区
	3
	0
	0
	0
	66

	47
	2030
	洛阳市
	宜阳县
	张坞镇
	116.8
	0
	0
	C次重点防治区
	3
	0
	0
	0
	58

	48
	2030
	洛阳市
	宜阳县
	赵保镇
	130.89
	9.6
	7.3
	Z重点防治区
	4
	0
	0
	0
	153

	49
	2030
	洛阳市
	伊川县
	葛寨镇
	62.74
	0.3
	0.5
	C次重点防治区
	1
	0
	0
	0
	85

	50
	2030
	洛阳市
	伊川县
	白元镇
	65.48
	0.69
	1.1
	C次重点防治区
	0
	6
	0
	0
	0

	洛阳市合计（8个区县）
	50个乡镇
	7458.57
	1278.05
	17.1
	—
	238
	245
	14
	44
	8479


注：1.本表仅列纳入“十五五”1∶1万精细化调查的50个高风险乡镇，各县（区）隐患点、风险斜坡总数以附表七全县口径为准，本表各乡镇分项之和不等于全县总数。2.“Z重点防治区面积”“Z重点占比”为高易发图斑在该乡镇范围内的落界面积及占比；“高风险隐患点数”“高风险斜坡数”依据各点调查定性风险等级（含高、极高）统计，与附表三、附表四按风险区划落界的口径不同。3.各乡镇治理、搬迁、监测等具体工程项目清单纳入市级地质灾害防治项目库，结合省级项目储备库下达节奏和市县财政承受能力分年度动态安排、滚动实施，具体点位以年度项目下达清单为准。
[bookmark: _Toc240793061][bookmark: _Toc4113]附表九                             洛阳市地质灾害预警监测点统计表
	洛阳市地质灾害预警监测点统计表

	序号
	名称
	隐患点类型
	威胁户数
（户）
	威胁人数
（人）
	威胁财产（万元）
	险情等级

	1
	嵩县黄庄乡吕屯村下河组滑坡
	滑坡
	5
	21
	65
	小型

	2
	嵩县木植街乡北岭村后河组滑坡
	滑坡
	11
	47
	660
	中型

	3
	嵩县白河镇大青村前村组滑坡
	滑坡
	1
	11
	150
	小型

	4
	嵩县白河镇上河村花花岩组滑坡
	滑坡
	25
	93
	400
	小型

	5
	嵩县白河镇上河村横良岭组滑坡
	滑坡
	4
	17
	60
	小型

	6
	嵩县城关镇安康社区刘家岭组崩塌
	崩塌
	72
	178
	1200
	中型

	7
	嵩县城关镇王庄村四组滑坡
	滑坡
	2
	13
	30
	小型

	8
	嵩县旧县镇童子庄村庙坡组滑坡
	滑坡
	4
	14
	80
	小型

	9
	嵩县旧县镇西店村马庄坪组滑坡
	滑坡
	15
	56
	290
	小型

	10
	嵩县旧县镇西店村前河组滑坡
	滑坡
	11
	52
	330
	小型

	11
	嵩县旧县镇白庄村庙三组滑坡
	滑坡
	17
	44
	510
	中型

	12
	嵩县何村镇箭洼村栗子坪组滑坡
	滑坡
	36
	176
	430
	中型

	13
	嵩县闫庄镇冉扒村石门组滑坡
	滑坡
	9
	39
	135
	小型

	14
	嵩县大章镇旺坪村泥石流
	泥石流
	9
	41
	180
	小型

	15
	宜阳县锦屏镇大雨淋村郭家门组崩塌
	崩塌
	6
	12
	80
	小型

	16
	宜阳县三乡镇吉家庙村崩塌
	崩塌
	24
	57
	50
	小型

	17
	宜阳县上观乡上观村庞庄组崩塌
	崩塌
	14
	39
	60
	小型

	18
	宜阳县上观乡柱顶石村架寺组崩塌
	崩塌
	15
	31
	180
	小型

	19
	宜阳县张坞镇庞沟村滑坡
	滑坡
	9
	27
	80
	小型

	20
	宜阳县赵堡镇二道沟村陈庄组滑坡
	滑坡
	7
	22
	120
	小型

	21
	洛宁县永宁街道东关窑崩塌
	崩塌
	7
	30
	300
	小型

	22
	洛宁县永宁街道西关村崩塌
	崩塌
	39
	158
	980
	中型

	23
	洛宁县马店镇窑湾村东坡崩塌
	崩塌
	3
	15
	50
	小型

	24
	洛宁县赵村镇古寨村崩塌
	崩塌
	50
	280
	875
	中型

	25
	洛宁县陈吴乡庙上村寨内崩塌
	崩塌
	4
	20
	50
	小型

	26
	栾川县栾川乡后坪村六组滑坡（葛板沟黑小庵）
	滑坡
	9
	52
	360
	小型

	27
	栾川县赤土店镇刘竹村下北岭滑坡
	滑坡
	3
	15
	35
	小型

	28
	栾川县冷水镇龙王庙村13组滑坡
	滑坡
	9
	31
	400
	小型

	29
	栾川县白土马超营西坡组滑坡（市防治重点)
	滑坡
	7
	23
	350
	小型


注1：本表统计2025年末存量29处监测站点（现状已投运）；规划期末合计40处（存量29处提质改造+省级项目储备库6处+市级新增5处）。
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	洛阳市“十五五”地质灾害防治五年投资汇总表

	工程类别
	工程量
	投资（万元）
	资金来源

	1:1万精细化调查
	50个乡镇
	3000
	市级财政

	监测预警（存量改造+新建）
	40处
	658
	中央/省级/市级

	工程治理
	约71处
	8200
	中央/省级/市级

	避险搬迁
	96户
	499.2
	市级

	排危除险
	160处
	1600
	市级

	防灾配套设施
	60处
	720
	市级

	一次性工程小计
	
	14677.2
	

	监测站点运维
	40处站点+市级平台
	550
	市县年度预算

	群测群防员补贴
	约1000名
	1250
	市县年度预算

	避险场地管护
	60处
	450
	市县年度预算

	科普培训
	14个区县
	350
	市县年度预算

	常态化运维小计
	
	2600
	

	合计
	
	17277.2
	


注：各工程类别明细随《规划编制说明》一并编制，不在本规划正文逐项列示；具体项目清单纳入市级地质灾害防治项目库，结合省级项目储备库下达节奏分年度动态安排、滚动实施。
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	[bookmark: _Toc2445]洛阳市“十五五”地质灾害防治规划量化指标总表

	序号
	指标分类
	指标名称
	指标属性
	2025年基准值
	2030年规划目标值
	指标释义及对应附表

	1
	调查评价
	高风险乡镇1:1万精细化调查覆盖率
	约束性
	“十四五”仅完成局部乡镇调查，全域未全覆盖
	100%
	全市52个高风险乡镇中十四五已完成2个，十五五实施剩余50个，对应附表八、附件1

	2
	监测预警
	高风险隐患及风险斜坡自动化监测覆盖率
	约束性
	现状已投运自动化监测29处、存量监测点位29处，无系统化高风险专项布设
	应装尽装（以全市极高、高风险隐患点及连片风险斜坡总数为基数，自动化监测覆盖率不低于75%，其余点位通过群测群防实现全覆盖）
	规划期末建成40处自动化监测站点（存量29处+省级项目储备库6处+市级新增5处），对应附件2

	3
	监测预警
	地质灾害预警信息村级叫应响应率
	约束性
	——
	100%
	预警信息到达行政村后，完成叫应提醒并反馈的行政村占比

	4
	群测群防
	群测群防体系动态覆盖率
	约束性
	100%
	100%
	在册333处隐患、917处风险斜坡全部落实群测群防责任，对应附表七

	5
	防灾成效
	地质灾害人员伤亡
	约束性
	连续五年零伤亡
	坚决守住零伤亡底线
	规划期杜绝地质灾害人员死亡、重伤事故

	6
	隐患消险
	中高风险地质灾害隐患治理搬迁销号率
	预期性
	——
	≥80%
	以2025年底333处隐患为基数，五年内通过工程治理、避险搬迁销号比例不低于80%，对应附件3、附件4

	7
	避险配套
	标准化避险安置点建设覆盖率
	预期性
	零散简易点位，无标准化配套设施
	高风险村100%覆盖
	规划新建改造60处标准化避险场地，对应附件6

	8
	基层能力
	基层防灾人员年度培训覆盖率
	预期性
	——
	100%
	十五五实现所有监测员、村干部、自然资源所人员年度培训全覆盖，对应附件7

	9
	源头管控
	人为诱发新增地质灾害增速
	预期性
	逐年小幅上升
	逐年下降、有效管控
	农村切坡、工程开挖持续新增隐患，规划通过源头管控压减增量

	10
	监测运维
	自动化监测站点正常运行率
	约束性
	——
	≥95%
	规划期末40处自动化监测站点年均有效运行率不低于95%，对应附件7
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	洛阳市“十五五”地质灾害防治规划主要指标对比表

	序号
	管控大类
	对比指标
	“十四五”末现状（2025年基准）
	“十五五”规划目标（2030年）
	提升幅度/变化

	1
	调查评价
	高风险乡镇1:1万精细化调查
	仅完成局部乡镇调查，全域未全覆盖；全市52个高风险乡镇仅完成2个
	完成剩余50个高风险乡镇1:1万精细化调查，覆盖率100%
	新增50个乡镇全覆盖，投资3000万元

	2
	监测预警
	自动化监测站点数量
	存量监测点位29处，均已建成投运，无系统化高风险专项布设
	建成40处自动化监测站点（存量29处提质改造+省级项目储备库6处+市级新增5处）
	净增11处，系统覆盖率大幅提升，投资658万元

	3
	监测预警
	监测预警平台
	市级平台初步建成，功能待完善
	平台升级完善，40处站点数据全接入，7×24小时值班值守
	平台功能完善，数据全接入

	4
	工程治理
	隐患治理消减
	“十四五”累计消减隐患263处，连续五年零伤亡
	省级项目储备库2项（嵩县伊河流域、偃师山化镇）+伏牛山、黄土丘陵专项治理，投资8200万元
	治理投入加大，销号率≥80%

	5
	避险搬迁
	受威胁群众搬迁
	“十四五”实施部分避险搬迁，未形成系统搬迁台账
	规划避险搬迁96户，覆盖7个区县，投资499.2万元
	新增96户系统搬迁，户均5.2万元

	6
	排危除险
	零星险情处置
	汛前动态排危，无固定资金保障
	五年累计处置约160处零星边坡险情，投资1600万元
	制度化保障，年均处置32处

	7
	避险配套
	标准化避险场地
	零散简易点位，无标准化配套设施，无应急物资储备
	新建改造60处标准化避险场地，配套应急厕所、物资仓库、照明设施
	从无到有，60处标准化覆盖高风险村，投资720万元

	8
	群测群防
	人员配置与经费
	全域333处隐患、917处风险斜坡全覆盖，但无省级项目储备库预算保障
	约1000名群测群防员，五年补助1250万元，含人身意外险、巡查装备
	经费省级项目储备库保障，队伍稳定

	9
	运维保障
	常态化运维经费
	无专项运维预算，设备运行率不稳定
	五年运维经费2600万元，年均520万元，含监测、群防、避险、科普四类
	从无到有，制度化保障，站点运行率≥95%

	10
	科普培训
	基层防灾培训
	培训覆盖率不足，无系统培训计划
	年度培训全覆盖，五年科普培训投入350万元
	覆盖率从不足提升至100%

	11
	资金投入
	规划总投资
	“十四五”累计投入地质灾害防治资金13913万元
	十五五规划总投资17277.2万元，其中一次性工程14677.2万、运维2600万
	控制在1.8亿以内，结构优化

	12
	防灾成效
	人员伤亡
	连续五年零伤亡
	坚决守住零伤亡底线
	保持零伤亡
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