洛阳市“十五五”综合交通运输体系

和枢纽经济发展规划

（征求意见稿）

交通运输是中国式现代化的开路先锋，是支撑经济社会发展和维护国家安全的基础性、先导性、战略性产业，是建设现代化产业体系的重要保障。为加快构建现代化的综合交通运输体系，根据《洛阳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和国、省相关规划，制定本规划。

# 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南、洛阳考察时重要讲话精神和关于交通运输工作的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持适度超前、不过度超前，以推动交通运输高质量发展、高效能治理为主题，以改革创新为根本动力，以建设人民满意交通为根本目的，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系和“1+2+10+6”工作部署，持续放大交通优势，在一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型中走在前，为现代化洛阳建设提供坚实交通支撑。

“十五五”时期，聚焦“奋力建强中原城市群副中心城市”，坚持项目强支撑、转型促发展、安全守底线，奋力开创交通运输高质量发展、高效能治理新局面，到2030年，基本实现交通运输现代化，交通运输总体发展水平居全省前列。综合立体交通网络基本形成，枢纽能级和路网韧性更高，连接东中西、辐射海内外的开放能力全面提升；客运服务品质和货物运输效率更高，率先实现“人享其行、物优其流”；新质生产力创新赋能更高，交通运输科技创新水平走在全省前列；交通治理保障能力更高，智慧、绿色、平安交通建设全面提升，行业治理体系和治理能力基本实现现代化，有力支撑洛阳在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。

- 洛阳市“十五五”综合交通运输发展主要指标

| 类别 | 序号 | 指标 | 2025年 | 2030年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施网络 | 1 | 高速公路通车里程（公里） | 830 | 1000 | 预期性 |
|  | 2 | 普通干线公路二级及以上占比（%） | 75.5 | 80 | 预期性 |
|  | 3 | 高速铁路运营里程（公里） | 85 | 190 | 预期性 |
| 服务 功能 | 4 | 享受1小时内高速铁路服务人口占比（%） | / | 75% | 预期性 |
|  | 5 | 定制客运线路占县际及以上客运班线比例（%） | 21 | ＞25 | 预期性 |
|  | 6 | 新增客货邮融合线路（条） | / | 15 | 预期性 |
|  | 7 | 重点综合货运枢纽多式联运1小时换装率（%） | / | 90 | 预期性 |
|  | 8 | 集装箱多式联运量年均增长率（%） | / | 3 | 预期性 |
| 创新 赋能 | 9 | “人工智能+交通运输”典型应用场景数量（个） | / | 10 | 预期性 |
|  | 10 | 道路运输较大及以上等级行车事故万车死亡人数下降率（%） | / | 〔10〕 | 约束性 |
|  | 11 | 一般公路突发事件应急装备物资到达时间（小时） | / | ≤6 | 预期性 |
|  | 12 | 重点风险路段和桥梁监测预警设施覆盖率（%） | / | 100 | 约束性 |
|  | 13 | 中心城区绿色出行比例 | 80 | >80 | 预期性 |
|  | 14 | 营运车辆单位运输周转量二氧化碳排放量下降率（%） | / | 〔6〕 | 约束性 |
|  | 15 | 零碳货运走廊里程（公里） | 0 | 84 | 预期性 |
| 行业 治理 | 16 | 交通运输窗口有责投诉率（%） | / | 0 | 预期性 |

注：〔〕内为5年累计数。

# 二、建设智能综合立体交通网络

## （一）建强区域铁路枢纽功能

高质量建设双“十”字型铁路枢纽。补齐南北向高铁通道短板，推进焦作经洛阳至平顶山高铁建设，全面融入国家“八纵八横”高铁主通道布局；远期预控洛阳至南阳高铁，作为呼南高铁的分流通道，积极争取纳入国家规划。加快打通普速铁路干线通道，推动陇海铁路郑州至太要段改造工程开工建设，重点实施偃师站、新安县站提质升级；积极争取洛阳经十堰至重庆（万州）铁路纳入国家层面规划，填补栾川、嵩县等铁路空白。谋划布局城市群城际铁路，配合做好郑巩洛城际铁路前期工作。

专栏：铁路建设工程

续建：焦作经洛阳至平顶山铁路项目（洛阳段）。 新开工：陇海铁路郑州至太要段改造工程。 远期谋划：郑州至洛阳城际铁路，洛阳经十堰至重庆（万州）铁路，洛阳至南阳高铁。

## （二）实施公路畅通提质行动

全面建成“三纵三横三环”高速路网，加快嵩县至内乡、洛宁至嵩县、嵩县至汝州等高速建设；加密城际高速公路联络线，加快郑洛高速、三洛高速建设，谋划研究洛阳至运城、伊川至尧山等高速；推动宁洛高速洛阳城区段和汝阳至伊川段、二广高速济洛段、盐洛高速登封至洛阳段等改扩建；因地制宜推动“开放式服务区”建设。持续实施普通国省道提档升级，大力实施干线公路次差路路面改造，提高二级及以上高等级公路比重，围绕提升干线公路市际衔接水平、打造市域公路环线、推动穿城路段改造，推进G208、G343、G628、S240、S242、S315、S317、S324等项目改扩建。深入推进“四好农村路”建设，围绕新一轮农村公路网规划，分步实施，进一步提高农村公路覆盖范围、通达深度和服务水平，推进乡村旅游路、资源路、产业路、联网路建设，强化农村公路提质扩面。

专栏：高速公路建设工程

续建：郑洛高速。 新开工：嵩汝高速、洛嵩高速、嵩内高速、三洛高速；宁洛高速洛阳城区段、汝阳至伊川段、二广高速济洛段、盐洛高速登封至洛阳段等改扩建工程。 远期谋划：伊川至尧山高速、洛阳至运城高速。

## （三）加快打造区域航空枢纽

推进实施洛阳北郊机场改扩建项目，重点扩建T2航站楼，新增机位及廊桥，满足年旅客350万吞吐量需求，适应我市未来10年民航发展需要。远期谋划研究洛阳北郊机场运输功能迁建，适时争取纳入国家层面规划。

专栏：机场建设工程

新开工：洛阳北郊机场改扩建。 远期谋划：洛阳北郊机场运输功能迁建。

## （四）推动交通基础设施数智化升级

推动河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络项目，重点完成G310等示范通道数字化建设，实现路网多维智能感知、恶劣气象信息获取、桥梁监测预警。开工建设G241养子口智慧服务区、G311柳子智慧服务区，设置多元感知设施、出行服务设施。完成普通国道自动化交调站新增、升级36处，构建普通国道全覆盖的自动化观测设备采集网，实现多要素动态实时感知。结合洛阳龙门站、洛阳北郊机场改扩建等重点项目建设，推进高铁站、机场等枢纽智慧升级，推行业务线上“无纸化”办理，提高运输服务能力和品质。

专栏：交通基础设施数字化升级建设工程

示范通道数字化建设：G310洛阳段等。 智慧服务区：G241养子口智慧服务区、G311柳子智慧服务区。 自动化交调站点：新增G241、G311、G343、G208、G344等普通国道重点路段自动化交调站点26处、升级改造G241、G311、G343、G208、G344等路段现有激光式交调站点10处。

# 三、打造全省枢纽经济先行区

## （五）推进枢纽港站一体化建设

提高综合客运枢纽换乘衔接效率，结合焦济洛平高铁建设，高标准提升洛阳龙门站枢纽功能，做强洛阳龙门站枢纽功能，积极推进动车运用所改扩建；推进洛阳汽车站、孟津汽车站等提档升级和综合开发，探索“公交+商业+社区”融合发展模式。推动综合货运枢纽集约高效发展，重点建设东方红（洛阳）国际陆港、洛阳华晟物流园、中储洛阳综合物流产业园等多式联运枢纽项目建设，推进零碳冷链物流智慧园区、国晟快递电商物流园等专业化货运枢纽项目建设，结合各区县产业特征，打造区县特色物流园。开工建设龙泽能源铁路专用线、洛阳豫裕煤炭铁路专用线扩建等项目。加强邮政快递枢纽建设，建成区域性邮件快件处理中心，推动中通洛阳豫西快递分拣中心建成投用，推进顺丰洛阳分拣中心实施智能化改造，拓展网络覆盖范围，完善寄递枢纽功能，着力提升枢纽辐射能级，建设全国性邮政快递枢纽。

专栏：交通枢纽（站点）建设工程

综合客运枢纽：洛阳龙门站综合交通枢纽（南广场）。 综合货运枢纽（站点）：东方红（洛阳）国际陆港、大唐首阳山铁路物流园、洛阳华晟物流园、汝阳公铁联运物流园、中储洛阳综合物流产业园、洛阳通翔物流园、孟津区化工综合货运枢纽、零碳冷链物流智慧园区、洛阳国晟快递电商物流园等。 邮政快递枢纽：中通洛阳豫西快递分拣中心、顺丰洛阳分拣中心实施智能化改造。

## （六）优化枢纽经济区布局

依托洛阳龙门站高铁枢纽、洛阳火车站枢纽，大力发展高铁枢纽经济，统筹区域联动开发建设，推动站城融合发展，着力打造“城市会客厅”。围绕洛阳东方红（洛阳）国际陆港，做强陆港经济，搭建班列进口商品展销平台，延伸班列商品物流供应链；推动综合保税区与陆港之间开展线上线下合作，为货物进出口、仓储、中转、流通加工等提供一站式物流服务。依托洛阳北郊机场，打造临空经济区，持续推进临空偏好型产业集聚。

## （七）健全枢纽经济发展体制机制

依托枢纽经济先行区建设，协同省级层面构建跨部门枢纽经济先行区建设工作协调机制，加大项目建设支持力度，积极争取资金支持枢纽经济先行区重大项目建设，推动金融机构加大对枢纽经济先行区的信贷投放力度。

# 四、推动现代交通物流降本提质增效

## （八）壮大高水平国内国际货运服务体系

积极申报国家综合货运枢纽补链强链城市。高水平建设生产服务型国家物流枢纽、商贸服务型国家物流枢纽和国家骨干冷链物流基地，与郑州、西安中欧班列集结中心加强联动。持续加密中欧、中老国际货运班列，适时拓展国际铁路运输网络。稳定开行宁波、青岛铁海联运班列，开展资金支持政策研究，积极争取依托陆港等布局集装箱内陆码头（ICT）。适时开辟全货机航线；与郑州机场联动开行卡车航班，探索设置郑州新郑机场异地货站。深入推进多式联运一单制、一箱制，实现“一单到底、一箱到底”的门对门物流服务。支持邮政快递企业参与商贸流通节点城市建设、客货邮融合发展等项目，深化拓展快递服务场景。推进“高速+物流”融合发展，创新发展“高速出入口+物流园”等模式；适应大型重装工程机械等大件运输需求，按需推动高速公路收费站超宽车道改造；推广集约高效的运输组织模式，促进干线甩挂运输与末端配送一体化运作。

## （九）完善重点物资运输体系

高效服务产业链运输需求，依托德钢公铁联运物流园等项目建设，服务农机装备、钢材、耐火材料等产品的规模化国际间、区域间运输。强化大宗物资运输保障，依托华晟物流园、德钢公铁联运物流园、中储洛阳物流产业园等项目建设，服务氧化铝、铝矾土、有色金属、砂石、煤炭、粮食等大宗物资运输。推进骨干冷链物流基地建设，鼓励优势企业建设城市冷链共配中心，推进集仓储、冷藏运输、低温加工、检测、城市配送等功能于一体的民生保障型冷链物流园区建设，实现多个客户的共同配送，保障食品安全。

## （十）提升城乡物流发展水平

完善城郊大仓基地和城市分级配送网络，全面建强以干支衔接型物流园区、公共配送中心、末端配送站为支撑的城市货运配送三级网络体系；通过整合现有汽车客运站、乡镇电商服务站、供销合作社等场地资源，打造“一点多能、多站合一”的农村客货邮综合服务站点。探索“物业服务+快递自助”等模式，推广智能快件箱、智慧驿站等自助设施。持续优化调整公交代运邮件快件线路，利用公交富余运力开展“客货同网”运输；探索“轨道+物流”、无人配送、低空物流等模式创新。

## （十一）强化运输服务市场主体培育

通过‌外部招商引进龙头‌企业与‌内部培育壮大本土‌企业相结合，构建梯度分明、链条完整的现代物流市场主体体系。支持传统物流企业提供一体化物流解决方案和供应链集成服务，向具有跨运输方式组货能力、承担全程运输服务的多式联运经营人转型。加快培育冷链运输、大件运输、零担快运等专精特新货运企业。

# 五、优化出行服务便捷化品质化供给

## （十二）推进国内国际客运服务多元发展

优化以铁路、航空为主导的高品质客运服务供给。加密广州、深圳、昆明、上海等航线，加快融入全国“干支通、全网联”航线网络布局；持续丰富与国内经济发达城市及热门旅游城市之间的航线网络。有序发展国际及地区航线，稳固曼谷航线，适时开辟东亚、东南亚航线及香港等地区航线。支持既有航司加大在洛阳机场的运力投放，积极引入更多航空公司在洛阳开展业务。提升重点方向高铁车次密度，重点强化与中原城市群各城市，以及北京、上海、西安等联系需求旺盛城市之间的直连直通，积极推广铁路“轻装行”便民托运服务，提供“门到站”和“站到门”的专业行李搬运服务。

深化道路客运网络化、定制化转型升级，依托“豫州行”等综合出行平台，推进道路班线与“校园、旅游、医疗、康养”等多类场景深度融合，开通具有针对性的特色化、定制化专线服务。推进毗邻城市道路客运班线公交化运营，加密洛阳至郑州及周边城市的短途通勤线路，进一步优化运营时间，降低票价，增强班线客运吸引力。推动小微客车租赁高质量发展，鼓励汽车租赁企业围绕机场、火车站等枢纽场站加密服务网点布设，推广“异地还车”“免押租车”服务模式。

## （十三）推进公共交通健康可持续发展

深化“轨道+公交+慢行”三网融合发展，加快打造“干线+鱼骨式”高效公交网络。推动地铁接驳系统建设，重点打造二乔路站至北郊机场、高铁龙门站至龙门石窟、杨湾站至白马寺等3条地铁接驳线路，科学引导布设共享单车停泊点位，持续推动共享单车站点与轨道交通站点、公交站点无缝衔接。积极发展微循环公交、动态响应式公交。推进城乡客运班线公交化改造，打造以“公交化运营+班线客运”为主、以定制客运为辅的村村通客车“升级版”。完善无障碍出行服务体系，推广应用低地板无障碍公交车，完善轨道交通站点、客运枢纽等无障碍设施配置，逐步建立无障碍公交导乘系统。加快巡网融合发展，促进驾培服务提质升级。

## （十四）推进交通与古都文旅深度融合

强化节假日、大型文体赛事活动的公共客运服务配套，增设直通车、公交接驳专线等，加密洛阳龙门站至龙门石窟、白马寺等核心景区的直达专线，建立“神都游”文旅公交动态调度机制。持续扩容小浪底库区航线开发，新开通洛阳鹰嘴山、峪里、荆紫仙山与济源桐树岭、张岭之间的互通航线。推动交通枢纽、服务区向多元旅游空间转型，在洛阳汽车站、龙门客运中心设置文旅服务专区，拓展完善高速公路服务区旅游服务功能，鼓励发展低空旅游飞行，依托白马寺景区规划建设多交融合、空地一体综合交通枢纽，打造交通与文旅深度融合的综合枢纽节点。

## （十五）营造人文关爱出行氛围

落实交通设施适老化、无障碍建设要求，对接交通运输适老化服务提升行动部署，重点健全客运枢纽、轨道交通站点无障碍设施配置，完善无障碍坡道、爱心专座、母婴室等便民服务设施，研究在具备条件的城市轨道交通站点与公交站点、大型公共建筑出入口建设风雨连廊。推广应用低地板无障碍公交车。

# 六、推动交通运输科技创新赋能

## （十六）推进“人工智能+交通运输”深度融合

参照河南省“人工智能+交通运输”创新应用场景清单，聚焦监管、公路、航运、物流、出行等场景领域，培育打造洛阳“人工智能+交通运输”典型应用场景，系统部署具备多维感知、自主规划、智能决策与协同执行能力的专业化交通智能体。推动新一代具身智能装备在巡检、收费、监理等领域的规范化部署与规模化应用。

## （十七）提升交通运输数智化服务质效

依托机场、高铁站等枢纽信息化基础设施，强化智能联程导航、全程电子化服务、智能安检等客运服务供给。规模化应用高速公路“手机+”无卡便捷通行。优化整合各类出行信息资源，通过人工智能对公交、地铁和出租等运力调度不断优化。提升物流运输服务数字化水平，加大推广面向全程物流链的“一站式”智慧物流协同平台应用，实施数智多式联运建设行动。推动无人配送车辆在快递物流中的应用，探索无人驾驶在公共交通中的应用。打造“大数据+指挥中心+综合执法队伍”体系。进一步加强与行政审批、公安、市场监管、应急管理等部门的数据对接，在“跨省通办”“通城通办”“一件事”改革试点等方面实现突破。

## （十八）培育低空经济新业态新动能

开展城际中短途低空物流运输，推进无人机在快递、即时配送等物流配送服务领域的应用，探索开通城际直升机载人航线。推动无人机在公路等交通基础设施智慧巡检、工程辅助管理等场景的规模化应用；拓展无人机在交通运输执法监管、应急救援等公共治理场景应用；鼓励发展“低空+旅游、娱乐、表演”等消费场景。在市级低空基础设施规划布局下，统筹推进低空飞行保障体系与起降网络建设，依托伊滨通用机场，建设智慧航空科创服务中心、航空研学基地、无人机标准化考训场地，补齐区域低空飞行器专业停放、维修保障短板，打造区域性“赛学研”一体化航空标杆品牌；各县（区）根据场景应用需求，科学布局标准化低空起降点。

# 七、推动交通运输绿色低碳转型

## （十九）深入推进交通运输节能降碳

完善交通运输领域碳排放核算机制、监测预警机制，常态化开展碳排放形势分析监测。紧抓“两新”机遇，持续推进交通运输领域大规模设备更新。加快淘汰高耗能高排放装备，完成600辆老旧公交车的新能源化更新，持续提升县区出租客运新能源车辆占比；研究开展新能源中重型货车应用示范，推广应用纯电动、LNG（液化天然气）、氢燃料等清洁能源货运车辆、吊装设备和转运机械。

## （二十）推动交通运输与能源融合发展

推动交通与能源基础设施一体化建设，引导交通基础设施发展路域范围内新能源就近消纳，构建自发自用、就近消纳的清洁能源利用体系。在轨道交通车辆基地、公交场站、机场、码头等核心节点，探索建设“分布式光伏+储能+充电站”多能互补系统。配合省级层面推动打造G30连霍高速等零碳货运走廊，推动建设G30洛阳服务区、G55汝阳服务区重卡充换电站。依托G310孟津朝阳等干线公路道班，加快推进重卡充换电站建设。

## （二十一）加强生态保护和污染防治

主动服务黄河流域生态保护和高质量发展战略。严格执行环境影响评价制度，严格落实环境保护措施，优化生态选址选线，最大限度避让重要生态功能区，加强永久基本农田保护。全面推广应用绿色技术与绿色能源，减缓交通基础设施建设对生态环境、水环境等造成的影响。持续推进机动车排放检验与维护（I/M）制度，提升机动车维修服务能力，加强在用汽车污染物排放治理。

## （二十二）高效统筹节约集约利用资源

打造复合型交通运输通道，强化新增建设用地管控，依托公交、地铁场站及大型综合枢纽推进TOD综合开发。加快推广应用新型建造工艺和节能环保新材料。积极推进废旧路面材料、钢材、建筑垃圾等交通建设废弃物的回收处置与循环利用，提升再生资源利用比例。推动邮件快件包装减量化、标准化、循环化，加快构建邮件快件包装循环利用体系，提升可循环邮件快件包装应用比例。

# 八、推动交通运输安全韧性提升

## （二十三）深化安全风险隐患排查治理

加大交通基础设施安全防护投入，持续推进公路安全提升工程、灾害防治工程和老旧桥隧（危桥）改造工程，推进公路事故多发路段综合治理。在桥梁、急弯陡坡、事故多发路段等重要节点部署主动感知与预警系统。推动新增“两客一危”、重载普货车辆安装自动紧急制动系统（AEBS）；加大老旧柴油货车报废更新力度。压实交通运输企业安全生产主体责任。

## （二十四）强化行业安全生产监管

全面落实“两客一危”企业车辆赋码管理。强化分级分类管控，加强重大危险源管理。严格落实超限超载“一超四罚”。推广普货车辆智能视频监控，深化“平安守望”行动落地应用，确保危货电子运单全覆盖、普货监控直连率达100%。提升执法效能，聚焦科技执法“扩面+提质”双目标，拓展非现场执法覆盖领域，深化AI技术在行业监管的应用，推动人工执法向科技治理全面转变。

## （二十五）提升交通运输安全应急能力

健全“一路多方”联动协作机制。打造公路设施体系和设备“平急两用”能力。完善基础设施监测预警系统，加强路网运行监测预警及时发现和处理安全隐患。建立健全跨方式、跨部门综合交通应急管理体制机制，完善应急预案体系、应急指挥体系、应急监测预警系统。推广应急搜救新装备，优化偏远地区物资储备布局，完善应急物资储备体系与调运制度。

# 九、提升行业治理体系和能力现代化水平

## （二十六）建设统一开放的交通运输市场

完善道路运输、水路运输、交通工程建设等领域市场准入和退出机制。健全支持交通运输领域民营企业、中小微企业和个体工商户发展的政策制度。推动行业电子证照信息跨部门共享和互认互信。优化智能辅助驾驶等新业态新领域市场准入环境。严格落实危险货物运输企业停车场标准，加强经营业务审查，按照最小必要原则，结合分级分类动态监管等要求，审慎发展“两客一危”。

## （二十七）深化交通运输投融资体制改革

抢抓国家宏观政策机遇，积极争取超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金支持。完善社会资本参与交通建设机制，引导和鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与交通基础设施的建设、运营和养护。探索多元融资渠道，灵活运用金融工具，深化基础设施REITs试点应用，积极推进项目资产证券化，创新绿色金融工具应用。

## （二十八）优化行业发展环境

聚焦前沿领域，探索建立低空运输、无人驾驶等新业态管理制度规则，填补监管空白。持续完善网约车、网络货运等平台企业经营规范，提升行业治理的法治化、精细化水平。完善以信用为基础的新型监管机制，探索“无感执法+靶向管理+综合监管”相结合的多维度、全链条行业执法新模式，深入推进交通运输领域“线上线下”联动一体化监管。以东周王城“天子驾六”、隋唐大运河等重要交通遗迹为抓手，打造新时代洛阳特色交通行业文化。加强行业党风廉政建设，完善人才梯队建设。

# 十、保障措施

坚持和加强党的全面领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，把党的领导贯穿交通运输高质量发展全过程、各领域、各环节。强化部门协同和上下联动，推动各类交通基础设施统筹规划、协同建设。促进交通运输与国土、产业、城镇化、投资、环保等政策协同，加强宏观政策协调配合，统筹把握好政策出台时机、力度、节奏，强化政策传导、解读落实与落地执行效能。建立健全规划实施跟踪评价机制，开展规划实施情况动态监测、中期评估和总结评估，完善项目库动态管理机制。