
附件1

洛阳市城市河流治理计划表
                                                                                                                      单位：公里

	地点
	河流名称
	流经城区情况
	已治理情况
	计划治理情况
	2014年目标
	2015年目标
	2016年目标
	备注

	
	
	长度
	起止点
	长度
	起止点
	长度
	起止点
	长度
	起止点
	长度
	起止点
	长度
	起止点
	　

	市区
	洛河
	40.5
	延秋-白马寺
	25
	西南环高速-二广高速
	15.5
	二广高速-白马寺、延秋-西南环高速路
	1
	二广高速下游1公里
	6.5
	二广高速下游1公里处-白马寺
	8
	西南环高速-延秋
	

	
	伊河
	18.5
	龙门-佃庄
	18.5
	龙门-佃庄
	1.5
	佃庄下游1.5公里
	1.5
	佃庄下游1.5公里
	
	
	
	
	

	
	涧河
	15
	党湾桥-入河口
	2.3
	王城湖-入河口
	12.7
	党湾桥-王城湖
	3.2
	同乐湖-王城湖
	4.2
	枣园湖-
同乐湖
	5.3
	党湾桥-枣园湖
	

	
	瀍河
	5.2
	310国道-入河口
	
	
	5.2
	310国道-入河口
	
	
	5.2
	310国道桥-入河口
	
	
	

	偃

师

市
	洛河
	14.6
	首阳新区汉魏路-城关镇许庄村
	4.1
	西寺庄-新寨
	10.5
	首阳新区汉魏路-城关新寨；城关镇西寺庄-许庄村
	4
	古城-新寨
	3.5
	西寺庄-许庄
	3
	古城-汉魏路
	

	新

安

县
	涧河
	15.14
	涧河公路桥-函谷关遗址末端八陡山
	7.48
	
	4.18
	涧慕桥-蓝光化工厂
	1.05
	北京路桥-上河漫水桥
	
	
	3.13
	涧慕桥-蓝光化工厂
	另3.48公里涉函谷关遗址保护暂不考虑

	伊

川

县
	伊河
	14.3
	伊龙桥-草店桥
	
	
	14.3
	伊龙桥-草店桥
	3.4
	伊龙桥南200米-志远桥北200米
	7.9
	志远桥北200米-大庄村界
	3
	大庄村界-草店桥3公里
	

	宜

阳

县
	洛河
	25
	灵山-洛宜快速路
	15
	陈宅-灵山，西小河-锁营
	10
	锁营-西庄
	5
	灵山-西小河
	5
	锁营-西庄
	
	
	

	
	李沟河
	2.5
	兰家门-入洛河口
	
	
	2.5
	兰家门-入洛河口
	1
	西街-入洛河口
	1.5
	兰家门-西街
	
	
	

	
	陈宅河
	2.3
	工农厂-入洛河口
	
	
	2.3
	工农厂-入洛河口
	1.3
	陈宅-入洛河口
	1
	工农厂-陈宅
	
	
	

	汝

阳

县
	北汝河
	9.8
	北汝河寺湾-武湾段；马兰河云梦段
	
	
	9.8
	北汝河寺湾-武湾；马兰河云梦段
	2.98
	城关洛峪-武湾
	4.43
	城关隆盛大桥-古严；马兰河云梦段
	2.39
	城关寺湾段-隆盛大桥
	

	洛

宁

县
	洛河
	8
	罗水沟-高速大桥
	5
	王范大桥-经局村
	3
	罗水沟-王范大桥；经局村-高速大桥
	1
	经局村-王协桥
	1
	罗水沟-王范大桥
	1
	王协桥-高速大桥
	

	栾

川县
	伊河
	5.7
	西河桥-双龙桥
	5.7
	西河桥-双龙桥
	5.7
	西河桥-双龙桥
	
	
	3
	西河桥-君山桥
	2.7
	君山桥-双龙桥
	已治理，计划清淤疏浚

	
	北沟河
	2.5
	陈家门桥-兴华桥
	2.5
	
	2.5
	陈家门桥-兴华桥
	
	
	2.5
	陈家门桥-兴华桥
	
	
	计划清淤疏浚

	嵩

县
	伊河
	5.6
	崖口-高都川
	5.6
	崖口-高都川
	3.1
	崖口至一桥段
	
	
	1.3
	崖口-二桥全长
	1.8
	二桥-一桥段
	已治理，计划清淤疏浚

	合计
	184.64
	
	91.18
	
	102.78
	
	25.43
	
	47.03
	
	30.32
	
	


附件2

洛阳市城市河流清洁行动项目表
	序号
	项目名称
	建设内容
	建设

地点
	责任

单位
	完成时限

	一、河流截污整治项目

	1
	秦岭防洪渠截污工程
	沿秦岭防洪渠（秦岭路至南华路段）铺设直径700毫米污水管道652米。
	涧西区
	市住建委，涧西区政府
	2016年底

	2
	东出口污水管道建设工程
	自史家街到机车厂路铺设直径1350毫米污水管道1500米。
	瀍河区
	市住建委，瀍河区政府
	2016年底

	3
	滨河北路东延线污水管道建设
	自启明南路至九都东路，铺设污水管道1121.46米。
	瀍河区、洛龙区
	市住建委，瀍河区、洛龙区政府
	2016年底

	4
	涧河截污二期工程
	沿涧河党湾桥至衡山路桥段左岸铺设直径700毫米污水管道2800米。
	西工区
	市住建委，西工区政府
	2015年底辖区政府完成征地拆迁工作，2016年底完成截污

	5
	中州渠东段截污工程
	沿中州渠（瀍河至规划汉宫路段）两岸铺设直径700毫米污水管道3500米。
	瀍河区、洛龙区
	市住建委，瀍河区政府、洛龙区政府
	2015年底辖区政府完成征地拆迁工作，2016年底完成截污

	6
	大明渠河口截污工程
	在大明渠入涧河口上游110米段，铺设直径1350毫米截污管道110米。
	涧西区
	市住建委，涧西区政府
	2015年底辖区政府完成征地拆迁工作，2016年底完成截污

	7
	瀍河铁路桥上游截污工程
	沿瀍河310国道至陇海铁路桥两岸铺设直径700毫米污水管道共3600米。
	瀍河区
	市住建委，瀍河区政府
	2015年底区政府完成征地拆迁工作，2016年底完成截污

	8
	洛北城区排污口截污工程
	对61个排污口进行截污治理，其中：洛河1个、涧河11个、瀍河4个、大明渠3个、中州渠26个、邙山渠1个、秦岭防洪渠8个、铁路防洪渠7个。
	涧西区、西工区、瀍河区、高新区
	市住建委、市水务局，涧西区、西工区、瀍河区政府、高新区管委会
	2016年底

	9
	洛河以南区域排污口截污工程
	对45个排污口进行截污整治，其中：洛河10个、伊河3个、大明渠1个、东干渠18个、西干渠13个。
	洛龙区
	市城乡一体化示范区管委会，洛龙区政府
	2016年底

	10
	洛阳城市区雨污管网建设工程
	随城市区道路及生活区建设、改造，铺设污水管网230公里、雨水管网212公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	各城
市区
	市住建委，市城乡一体化示范区管委会，各区政府
	2016年底

	11
	偃师市城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网的公里数5.814公里；新增污水收集管网公里数1.917公里（仅老城区）。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	偃师市
	偃师市政府
	2016年底

	12
	洛宁县城区河流雨污管网建设工程
	新建洛河南北两岸雨水管网10公里，污水管网10公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	洛宁县
	洛宁县政府
	2015年底

	13
	宜阳县污水直排口整治工程
	治理宜阳县西环路、西小河2个污水直排口。
	宜阳县
	宜阳县政府
	2016年底

	14
	宜阳县城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网9.09公里，污水管网30.5公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	宜阳县
	宜阳县政府
	2016年底

	15
	新安县涧河截污整治工程
	对涧河南岸9个排污口进行截污整治。
	新安县
	新安县政府
	2016年底

	16
	新安县城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网3公里，污水管网10公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	新安县
	新安县政府
	2016年底

	17
	伊川县城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网25.2公里，污水管网28.5公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	伊川县
	伊川县政府
	2016年底

	18
	嵩县城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网2.6公里，污水管网2.6公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	嵩县
	嵩县县政府
	2016年底

	19
	汝阳县污水直排口整治项目
	对县城区域内6个直排口进行治理，其中杨庄1个、寺湾1个，城东、云梦2个，武湾1个、洛浴河1个，并铺设直径400—600毫米的污水管网9.118公里。
	汝阳县
	汝阳县政府
	2016年底

	20
	汝阳县城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网6.412公里，污水管网4.7公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	汝阳县
	汝阳县政府
	2016年底

	21
	栾川县城区雨污管网建设工程
	雨污分流管网改造10公里，新建、改扩建污水管网23公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	栾川县
	栾川县政府
	2016年底

	22
	孟津县城区雨污管网建设工程
	新建、改扩建雨水管网16公里，污水管网17.8公里。基本完成城市建成区雨污分流改造和产业集聚区污水管网建设。
	孟津县
	孟津县政府
	2016年底

	二、污水处理设施建设项目

	1
	伊滨区污水处理厂建设工程
	一期工程建设规模为污水处理10万吨/日；污泥处理32.4万吨/日。
	伊滨区
	市公用事业局
	2016年3月前

	2
	涧西污水处理厂扩建工程
	新增建设规模10万立方米/日，主要建设内容：格栅及除油沉砂池、A2/O生化反应池、二沉池、高效沉淀池、纤维转盘滤池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水车间、二氧化氯车间、生物除臭系统等。
	西工区
	市公用事业局
	2016年底

	3
	偃师市污水处理厂建设工程
	占地25亩，计划总投资6900万元，项目建成后处理规模将由现在日处理污水2万吨达到日处理污水4万吨的规模，污水处理标准将达到GB18918-2002一级A标准。
	偃师市
	偃师市政府
	2016年底

	4
	洛宁县第二污水处理厂建设工程
	总规模为日处理污水2万吨，一期实施1万吨，新建污水处理厂一座，铺设管网9.686公里。
	洛宁县产业集聚区
	洛宁县政府
	2016年底

	5
	宜阳县北城区西环路污水处理厂建设工程
	新建污水处理厂一座，新增日处理污水0.5万吨，投资1000万元，污水处理标准将达到GB18918-2002一级A标准。
	宜阳县
	宜阳县政府
	2016年底

	6
	宜阳县西城区西小河污水处理厂建设工程
	新建污水处理厂一座，新增日处理污水0.5万吨，投资1200万元，污水处理标准将达到GB18918-2002一级A标准。
	宜阳县
	宜阳县政府
	2016年底

	7
	宜阳县东城区轴承产业园污水处理厂建设工程
	新建污水处理厂一座，新增日处理污水4.5万吨，投资6750万元，其中，一期日处理污水0.5万吨投资1000万元。污水处理标准将达到GB18918-2002一级A标准。
	宜阳县
	宜阳县政府
	2016年底

	8
	新安县第二污水处理厂建设工程
	日处理污水3万吨，铺设污水管网39.7公里，中水回用管网12.4公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准。年减排COD能力2685吨。
	新安县
	新安县政府
	2016年底

	9
	伊川县第二污水处理厂建设工程
	一期建设规模日处理污水2万吨，污水处理工艺采用A2O（厌氧-缺氧-好氧法）工艺，出厂水GB18918-2002一级A标准。
	伊川县
	伊川县政府
	2016年底

	10
	伊川县产业集聚区污水处理厂建设工程
	日处理污水4万吨，出厂水GB18918-2002一级A标准。配套污水管网项目共4.6公里
	伊川县
	伊川县政府
	2015年底

	11
	嵩县县城第二污水处理厂建设工程
	日处理污水1.0万吨，出厂水GB18918-2002一级A标准。配套污水管网9公里。
	嵩县
	嵩县县政府
	2016年底

	12
	嵩县产业集聚区污水处理工程
	日处理污水0.5万吨，出厂水GB18918-2002一级A标准。配套环湖污水管网。
	嵩县
	嵩县县政府
	2016年底

	13
	汝阳县上店镇污水处理厂建设工程
	建设规模为日处理污水0.2万吨，出厂水GB18918-2002一级A标准。
	汝阳县
	汝阳县政府
	2017年底

	14
	孟津县朝阳镇污水处理工程
	建设规模为日处理污水1万吨，配套建设20公里污水管网。出厂水GB18918-2002一级A标准。建设内容：粗格栅及进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、水解酸化池、氧化沟、二沉池、加氯加药间、接触池、污泥泵房、污泥浓缩脱水机房等。
	孟津县
	孟津县政府
	2016年底

	三、河道生态修复项目

	1
	中心城区清淤疏浚工程
	洛河东延伸段，二广高速公路大桥下游400米处至白马寺镇的汉魏古城墙下游的河头村，长度8.095公里河道疏浚；洛河西延伸段，延秋镇牌瑶河口至西南环高速公路桥上游甘水河口，长度8.13公里河道疏浚；涧河市区段，党湾桥至涧河入洛河河口，长度14.8公里河道疏浚；中州渠瀍河以东民心桥倒虹吸出口－洛常路下游100米，总长3.5公里渠道疏浚；对瀍河河道主槽进行清淤；秦岭防洪渠清淤8.4公里；邙山渠金水河水库－瀍河西岸段清淤疏浚，共15.1公里；大明渠重庆路至入涧河口段清淤，总长5.464公里；对铁路防洪渠进行清淤疏浚。
	瀍河区、洛龙区、高新区、

西工区、

涧西区、老城区城乡一体化示范区
	市水务局
	2016年底

	2
	洛河东西段综合治理工程
	洛河东延伸段，二广高速公路大桥下游400米处至白马寺镇的汉魏古城墙下游的河头村，长度8.095公里及洛河西延伸段，延秋镇牌瑶河口至西南环高速公路桥上游甘水河口，长度8.13公里的岸坡护砌及两岸绿化，河道主槽疏浚。
	城乡一体化示范区、洛龙区、高新区
	市水务局
	2016年底

	3
	涧河市区段综合治理工程
	河道治理范围为涧河入洛河河口至党湾桥，总长14.8公里，分为王城湖调蓄工程、同乐湖调蓄工程、枣园湖调蓄工程。河槽清淤14.8公里，新建防洪墙1380米，新建堤防2994米，新建护岸26.61公里，新建防汛管理路20.4公里，加固排水口30处，新建排水涵管5处，支沟口防护1处。
	涧西区、西工区
	市水务局
	2016年底

	4
	瀍河市区段综合治理工程
	瀍河310国道－陇海铁路河段整治、陇海铁路桥至入洛河口护岸美化、九都路段至入洛河口护岸美化、铁路桥至入洛河口段清淤、朱樱湖水面工程。
	瀍河区、老城区
	市水务局
	2015年底

	5
	中州渠瀍东段综合治理工程
	渠道清淤疏浚3.5公里，岸坡护砌3.47公里，两岸绿化3.5公里，新建下渠踏步7处。
	瀍河区
	市水务局
	2015年牡丹文化节前

	6
	邙山渠综合治理工程
	渠道清淤长度15.1公里，两岸垃级清理外运，开挖衬砌加固渠道，建筑物：3座节制退水闸及5座节制闸，增设渠道末端泄桔及消能设施，新建23座跨渠路涵，沿渠设10座人行桥，沿渠布设管理路、人行路、管理所。
	西工区、老城区
	市水务局
	2015年牡丹文化节前

	7
	大明渠综合治理工程
	大明渠重庆路至入涧河口，长度为5.464公里，进行岸坡建设和渠道清淤。
	涧西区
	市水务局
	2016年底

	9
	洛河东湖水面工程
	拦河闸位于白马寺枣园村下游300米处，回水长度5.9公里，水面面积3.2平方公里。
	城乡一体化示范区、洛龙区
	市水务局
	2016年底

	10
	伊河东湖
	新建橡胶坝总长度为660米，回水长度7.5公里，形成水面600万立方米，蓄水量800万立方米。
	城乡一体化示范区
	市水务局
	2015年底

	11
	龙门国家湿地公园建设工程
	在伊河两岸原堤坝外再围建一层新堤，保护老堤内的生态保护区；保持原有的低洼地形，保护原有植被，保留原有池塘，在此基础上适当拓宽水面，增加植物品种，形成丰富而有特色的植被景观。
	龙门

园区
	龙门管委会
	2016年底

	12
	“引黄入洛”工程
	引黄入洛工程为小浪底南岸灌区组成部分，属“小浪底水利枢纽南岸引水口工程”的配套工程。该工程设计引水流量每秒9立方米，通过总干渠自流向金水河水库、邙山渠供水，恢复原有灌溉面积，同时改善洛阳市区涧河、瀍河的生态用水条件，远期解决洛阳市城市供水问题。
	孟津县、西工区
	市水务局
	2014年底

	13
	“引洛济秦”工程
	工程取水口位于孙旗屯乡的吕家沟村洛河左岸，通过隧洞和渠道将洛河水引入秦岭防洪渠。工程引水流量每秒2立方米，线路长度5.1公里。其中，隧洞长度3.9公里，纵坡1/1600；渠道长度1.2公里，纵坡1/3000。该工程实施后，结合后期对秦岭防洪渠的提升改造，将彻底改变渠道周边脏乱差的状况，为附近居民营造良好的生活环境。
	高新区、

涧西区
	市水务局
	2015年牡丹文化节前

	14
	“引洛济伊”工程
	该工程一是对洛河上游现有引水渠首进行改造，二是对15公里新区二干渠和大清渠进行整治改造，引水流量每秒4立方米。工程实施不仅解决新区牡丹大道以南水系景观的水源问题，同时工程退水可以补济伊河。
	城乡一体化示范区、洛龙区
	市水务局，城乡一体化示范区、洛龙区
	2016年底

	15
	伊洛运河工程
	在伊、洛河东湖水面之间修建一条景观运河，将伊河、洛河贯通，并对周边进行开发。
	城乡一体化示范区、洛龙区
	城乡一体化示范区、洛龙区
	2016年底

	16
	偃师市洛河整治工程
	完成首阳新区汉魏路至新寨，老城区橡胶坝至许庄段堤防加固、河道疏浚10.5公里，建设过堤涵闸4处、险工加固500米。
	洛河偃师城区段
	偃师市政府
	2016年底

	17
	洛宁县洛河城区段基础设施建设工程
	总长5220米，两岸大堤工程、二级亲水平台工程、三座橡胶板工程、堤顶景观建设及亮化工程
	洛河洛宁段
	洛宁县政府
	2016年底

	18
	宜阳县河道生态修复工程
	完成4条河流的清淤疏浚工程，总长41公里，总投资5400万元；

在洛河建设完善拦蓄水设施即橡胶坝八级，总投资2.8亿元。其中2014－2016年建设三级橡胶坝，投资1.1亿元。
	宜阳县
	宜阳县政府
	2016年底

	19
	“引畛济涧”工程
	该工程从小浪底库区最大支流畛水河右岸引水，于新安县上河村附近注入涧河，引水方式为自流式，设计引水流量每秒2.2立方米，最大引水流量可达到每秒5.0立方米。引水隧道长13.6公里，进水采用塔式进水口，塔高约30米，供水隧道为无压城门洞型，主要建筑物有：引水建筑物、供水隧道。
	新安县
	新安县政府
	2016年底

	20
	汝阳县河道生态修复工程
	实施北汝河、马兰河共计8.9公里清淤疏浚及河岸垃圾清运；建设橡胶坝一座；建设隆盛桥至老大桥、老大桥至寺湾2个湿地公园。
	汝阳县
	汝阳县政府
	2016年底

	21
	栾川县城区河道水生态工程建设
	城区段河道简易水面和湿地建设。
	栾川县
	栾川县政府
	2016年底

	22
	华能洛阳热电中水回用工程
	建设设计规模为日供中水4万吨，建设内容包含泵房改扩建、新铺设中水管网13公里等配套设施建设，概算投资5839万元。
	洛龙区
	市公用事业局
	2016年底

	23
	新安县万基控股集团中水回用工程
	建设设计规模为日供中水2万吨，同期建设配套管网。
	新安县
	新安县政府
	2016年底

	四、河流沿岸景观建设项目

	1
	中心城区滨岸修复工程
	洛河东延伸段，二广高速公路大桥下游400米处至白马寺镇的汉魏古城墙下游的河头村，长度8.095公里堤岸修建；洛河西延伸段，延秋镇牌瑶河口至西南环高速公路桥上游甘水河口，长度8.13公里堤岸修建；涧河市区段，党湾桥至涧河入洛河河口，长14.8公里堤岸修建；中州渠瀍河以东民心桥倒虹吸出口～洛常路下游100米，总长3.5公里护岸；秦岭防洪渠岸坡建设，长度为8.4公里；对铁路防洪渠进行岸坡护砌及两岸绿化。
	城市区
	市水务局
	2016年

	2
	秦岭防洪渠提升改造工程
	渠道治理改造长度8.4公里（包括清淤、衬砌、绿化、景观造型），三座跌水改瀑布工程，三座跌水改建，16座景观桥梁，防汛道路重建16.8公里。
	高新区、涧西区
	市水务局
	2016年

	3
	洛河提升改造工程
	以打造“华夏文明第一河”为定位，由西向东依次在32公里的洛河市区段建设郊野生态段、创意产业段、城市活力段、历史文化段等四大水景主题公园，营造可融入、可体验的亲水生态廊道和富有活力的经济走廊。
	城乡一体化示范区、 高新区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区
	市水务局
	2016年

	4
	伊河景观工程
	伊滨公园绿化、亮化工程，依托18.5公里蜿蜒曲折河道，建设20平方公里伊滨公园。在其范围内共规划了4个主题公园，自上而下依次为：龙门古韵、郊野休闲、中央商务、生态湿地。其中3公里龙门古韵段绿化、美化、园区道路、广场、码头和服务设施已于2012年4月建成开园，10公里郊野休闲和中央商务段主题公园基本建成。
	城乡一体化示范区
	市水务局
	2016年

	5
	瀍河提升改造工程
	按照水系水质改善、岸线美化、生态提升的要求，对城区段310国道至入洛河口的5.2公里河道进行全面改造。
	瀍河区、老城区
	市水务局
	2016年

	6
	中州渠提升改造工程
	对已治理的11.7公里渠道进行提升改造。周边修景观建筑或园林小品，共同形成景观带。
	瀍河区
	市水务局
	2015年

	7
	涧河提升改造工程
	同乐桥以上段：维持原有的自然护坡形式，设立生态节点。

同乐桥以下段：营造以本土植物覆盖的软质护坡为主的河岸景观，恢复河流阶地的生态功能。结合王城公园进行滨河沿线景观环境改造。将历史遗存进行再利用。布置绿地、广场和景观建筑构筑物，营建兼具文化功能的河口风貌滨水活动空间。
	涧西区、西工区
	市水务局
	2016年

	8
	伊滨新城景观水系工程
	在伊滨区修建五横（伊东渠、景观四支渠、景观五支渠、景观七支渠、景观六支渠）七纵（景观三支渠、景观十一支渠、景观一支渠、景观九支渠、景观八支渠、景观二支渠）水系景观，渠道总长34.68公里，同时修建景观湖（中心湖一、中心湖二）2座。
	市城乡一体化示范区
	市水务局
	2016年

	9
	中心城区水面工程项目
	王城湖调蓄工程，回水长度4.1公里，形成水面0.2平方公里，最大蓄水量26.0万立方米；同乐湖调蓄工程，回水长度3.6公里，水面面积0.25平方公里，最大蓄水量48.0万立方米；枣园湖调蓄工程，回水长度5.9公里，形成水面1.02平方公里，最大蓄水量402万立方米；朱樱湖水面工程，回水长度1.2公里，形成水面0.19平方公里，蓄水量42.5万立方米；洛河东湖水面工程，回水长度5.9公里，水面面积3.2平方公里，蓄水量1310万立方米；定鼎门东、西湖工程，在龙门大道与古城路交叉口，西湖水面面积4万平方米，东湖水面面积3万平方米；伊河东湖工程，回水长度7.5公里，形成水面600万平方，蓄水量800万立方米。
	涧西区、西工区、洛龙区、市城乡一体化示范区
	市水务局
	2016年

	10
	洛河纸庄段生态景观工程
	修建洛河左岸滨水景观1.3公里，包括滩地疏挖、微地形、栈道、园路、种植等。
	洛河纸庄段
	偃师市政府
	2015年底

	11
	洛河310国道桥至橡胶坝生态景观提升改造工程
	对现状滩地进行提升改造，长度1.6公里，包括园路、休闲小广场、种植等。
	洛河310国道桥至橡胶坝
	偃师市政府
	2016年底

	12
	洛河310国道桥至新寨景观提升改造工程
	对现状滩地进行提升改造，长度2.5km，包括园路、休闲小广场、种植等。
	洛河310国道桥至新寨
	偃师市政府
	2015年底

	13
	洛宁县滨河公园建设项目
	对洛宁县城内洛河（王范桥至王协桥段）实施景观提升改造，实施河岸两侧景观、绿化、公厕、道路等。
	洛河王范桥至王协桥段
	洛宁县政府
	2016年底

	14
	宜阳县滨河公园三期绿化提升工程
	实施洛河南岸绿化总长约7715米，北岸绿化总长约5800米，乔灌木25000棵，换土25000方。总投资1750万元。
	洛河宜阳城区段
	宜阳县政府
	2016年底

	15
	宜阳县滨河公园四期园林景观绿化工程
	实施洛河景观绿化，南、北岸长15400米，坝顶宽50米，绿化面积90万平方米，广场道路硬化面积20万平方米。总投资16000万元。
	洛河宜阳城区段西延
	宜阳县政府
	2016年底

	16
	新安县北京路桥至上河漫水桥段工程
	治理长度1.05公里（包括清淤、衬砌、绿化、景观造型），主要建设内容有河道整治、河堤填筑、护坡、2座溢流坝，4处亲水平台等工程。
	新安县
	新安县政府
	2015年底

	17
	新安县涧河柳湾段河道治理工程
	对涧慕桥至蓝光化工厂段河道进行治理，河道均宽110米，总长3.125公里，实施清淤、衬砌,防洪标准为50年一遇。主要建设内容为：新筑堤防、河道整治、岸坡护砌、新建2级水面工程。
	新安县
	新安县政府
	2016年底

	18
	伊川县伊河沿岸景观建设项目
	总投资3亿元，包括堤防工程、滨河生态文化景观工程、绿化工程及橡胶坝工程
	伊川县
	伊川县政府
	2015年底

	19
	汝阳县北汝河景观建设项目
	实施北汝河寺湾至古严段5.41公里岸坡护砌及两岸绿化，老大桥主槽疏浚。
	汝阳县
	汝阳县水利局
	2016年底











PAGE  
— 11 —

