
附件1

表一   洛阳市2015年县城污水处理厂建设任务表

	序号
	企业名称
	工程内容
	建设任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市污水处理厂
	2万吨/日扩建工程
	建成投运，
通过环保验收
	市水务局
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	孟津县第二污水处理厂
	污水处理工程
	
	
	孟津县人民政府
	

	3
	宜阳县东城区污水处理厂（西庄）
	污水处理工程
	
	
	宜阳县人民政府
	

	4
	嵩县第二污水处理工程
	污水处理工程及配套管网
	
	
	嵩  县人民政府
	

	5
	新安县东区污水处理厂
	污水处理及配套管网工程
	建成投运
	
	新安县人民政府
	

	6
	新安县污水处理厂
	一级B升一级A提标改造
	完成建设
	
	
	

	7
	伊川县污水处理厂
	
	
	
	伊川县人民政府
	

	8
	宜阳县北城区污水处理厂
	
	
	
	宜阳县人民政府
	

	9
	洛宁县污水处理厂
	
	
	
	洛宁县人民政府
	

	10
	宜阳县污水处理厂
	
	做好前期准备工作
	
	宜阳县人民政府
	

	11
	汝阳县污水处理厂
	
	
	
	汝阳县人民政府
	

	12
	栾川县污水处理厂
	
	
	
	栾川县人民政府
	

	13
	嵩县洁绿污水处理厂
	1.5万吨/日提标改扩建项目
	完成年度建设任务
	
	嵩  县人民政府
	



表二   洛阳市2015年产业集聚区污水处理厂建设任务表

	序号
	企业名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市产业集聚区污水处理厂（偃师市第三污水处理厂）
	完善管网，污水处理工程建成投运，通过环保验收。
	市水务局
	偃师市人民政府
	2015年10月
底前

	2
	孟津县华阳产业集聚区污水处理厂（孟津县白鹤镇污水处理厂）
	
	
	孟津县人民政府
	

	3
	伊川县产业集聚区污水处理厂
	
	
	伊川县人民政府
	

	4
	洛宁县产业聚集区南区污水处理厂（洛宁县第二污水处理厂）
	
	
	洛宁县人民政府
	

	5
	汝阳县产业聚集区污水处理厂（汝阳县第二污水处理厂）
	
	
	汝阳县人民政府
	

	6
	栾川县产业集聚区污水处理厂（栾川县第二污水处理厂）
	
	
	栾川县人民政府
	

	7
	嵩县产业聚集区田湖园区污水处理厂
	
	
	嵩  县人民政府
	


表三   洛阳市2015年乡镇污水处理厂及配套管网建设任务表

	序号
	项目名称
	工程内容
	建设任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	孟津县送庄镇污水处理厂
	完善配套管网
	投入运行
	市水务局
	孟津县人民政府
	2015年11月
底前

	2
	孟津县朝阳镇污水处理厂
	一期工程
	主体工程建成
	
	
	

	3
	新安县石寺镇污水处理厂
	1500吨/日处理工程及5公里管网
	建成投运，通过环保验收
	
	新安县人民政府
	

	4
	宜阳县柳泉镇污水处理厂
	5000吨/日处理工程及30公里管网
	
	
	宜阳县人民政府
	

	5
	宜阳县三乡镇污水处理厂
	1万吨/日处理工程及13公里管网
	
	
	
	

	6
	白马寺镇污水处理厂
	一期工程
	主体工程建成
	
	洛龙区人民政府
	


附件2

表一   洛阳市2015年城市区排污口截流工程任务表

	序号
	具体任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	华山路污水提升泵站改造工程
	市水务局
	2015年6月底前

	2
	完成大明渠河口截污工程拆迁工作
	涧西区人民政府
	2015年11月
底前

	3
	完成涧河截污二期工程拆迁工作
	西工区人民政府
	

	4
	完成瀍河铁路桥上游截污工程拆迁工作
	瀍河区人民政府
	

	5
	完成中州渠东段截污工程拆迁工作
	瀍河区、洛龙区人民政府
	

	6
	完成洛河以北城区中州渠12个排污口截流工程
	市住房城乡建设委
	相关城市区人民政府（管委会）
	

	7
	洛河以南城区和伊滨区实施伊河1个、洛河7个、西干渠1个、定鼎门街排涝渠3个共12个排污口截流工程
	城乡一体化示范区
建设一局
	
	


表二    洛阳市2015年城市区污水管网建设任务表

	序号
	具体任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	完成杨文片区污水管网建设，污水收入管网
	市住房城乡建设委
	瀍河区人民政府
	2015年11月
底前

	2
	完成吉利区3公里污水管网建设
	
	吉利区人民政府
	

	3
	完成安乐片区污水管网建设，污水收入污水处理厂
	城乡一体化示范区
建设一局
	洛龙区人民政府
	

	4
	司马大街协和路至希望路1300米污水管网建设
	
	
	

	5
	西环路高铁大道至希望路1500米污水管网建设
	
	
	

	6
	洛偃快速通道玉泉街至中源大道600米污水管网建设
	
	伊滨区管委会
	


表三   洛阳市2015年县城排污口截流任务表

	序号
	具体任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市完成2个排污口截流工程
	市住房城乡建设委
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	新安县完成４个排污口截流工程
	
	新安县人民政府
	

	3
	宜阳县完成2个排污口截流工程
	
	宜阳县人民政府
	

	4
	汝阳县完成2个排污口截流工程 
	
	汝阳县人民政府
	

	5
	栾川县完成14个排污口截流工程
	
	栾川县人民政府
	

	6
	嵩县完成2个排污口截流工程
	
	嵩  县人民政府
	


附件3
表一    洛阳市2015年城市区河渠综合整治工程任务表
	序号
	河流
	治理工程
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	洛河
	东湖7.8 km河道治理工程，拦河闸位于白马寺枣园村下游300m处,回水长度5.9km，水面面积3.2km2。完成80%。
	市水务局
	市住房城乡建设委、城乡一体化示范区建设一局，

相关城市区人民政府（管委会）
	2015年11月底前

	2
	
	华夏文明第一河洛阳桥至李南桥5.5 km改造示范工程，完成80%。
	
	
	

	3
	伊河
	东湖1.5 km河道治理工程，新建橡胶坝总长度为660m，回水长度7.5km，形成水面600万m2，蓄水量800万m3。完成80%。
	
	
	

	4
	瀍河
	华夏文明第一河310国道至入洛河5.2 km改造示范工程，包括清淤疏浚、河段整治、护岸美化和水面工程。完成80%。
	
	
	

	5
	涧河
	枣园湖至同乐湖4.2km河道治理，完成50%。
	
	
	

	6
	中州渠
	下游3.5km渠道治理二期工程。渠道清淤疏浚3.5km，岸坡护砌3.47km，两岸绿化3.5km，新建下渠踏步7处。
	
	
	


表二    洛阳市2015年县（市）河渠综合整治工程任务表
	序号
	区域
	河流
	治理工程
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市
	洛河
	城关镇西寺庄至许庄3.5公里河道治理工程
	市水务局
	偃师市人民政府
	2015年11月
底前

	2
	新安县
	涧河
	汉函谷关至安乐段河道治理
	
	新安县人民政府
	

	3
	伊川县
	伊河
	志远桥北200米至大庄村界7.9公里河道治理工程
	
	伊川县人民政府
	

	4
	宜阳县
	洛河
	杨庄至西庄5公里河道治理工程
	
	宜阳县人民政府
	

	5
	
	李沟河
	兰家门至西街1.5公里河道治理工程
	
	
	

	6
	
	陈宅河
	工农厂至陈宅1公里河道治理工程
	
	
	

	7
	汝阳县
	北汝河
	城关隆盛大桥至古严段和马兰河云梦段河道治理工程
	
	汝阳县人民政府
	

	8
	洛宁县
	洛河
	罗水沟至王范大桥1公里河道治理工程
	
	洛宁县人民政府
	

	9
	栾川县
	伊河
	西河桥至君山桥3公里河道治理工程
	
	栾川县人民政府
	

	10
	
	北沟河
	陈家门桥至兴华桥2.5公里河道治理工程
	
	
	

	11
	嵩  县
	伊河
	崖口至二桥1.3公里河道治理工程
	
	嵩  县人民政府
	


附件4

表一   洛阳市2015年河渠调蓄工程任务表
	序号
	工程名称
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	瀍河朱樱湖水面工程
	建成并投入使用
	市水务局
	市住房城乡建设委

城乡一体化示范区建设一局

相关县（区）人民政府（管委会）
	2015年5月
底前

	2
	涧河枣园湖调蓄工程
	完成年度建设任务
	
	
	2015年11月
底前

	3
	同乐湖调蓄工程
	
	
	
	

	4
	洛河东湖水面工程
	
	
	
	

	5
	伊河东湖工程
	
	
	
	

	6
	伊河龙门湖调蓄工程
	开工建设
	
	
	

	7
	洛河西湖调蓄工程
	
	
	
	

	8
	“三库一湖”调蓄工程
	
	
	
	


表二   洛阳市2015年河水净化工程任务表
	序号
	工程名称
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	龙门国家湿地公园
	完成年度建设任务
	市水务局
	龙门管委会
	2015年11月底前

	2
	洛河百公里生态廊道
	完成规划编制报批和年度建设任务
	
	相关县（市、区）人民政府（管委会）


	

	3
	伊河百公里生态廊道
	
	
	
	

	4
	涧河百里生态河谷
	
	
	
	


表三   洛阳市2015年河流补源工程任务表
	序号
	工程名称
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	引洛济秦工程
	建成通水
	市水务局
	城乡一体化示范区建设一局

相关县（市、区）

人民政府（管委会）
	2015年5月底前

	2
	引黄入洛工程
	通过验收
	
	
	2015年10月底前

	3
	故县水库引水工程
	完成60%工程量
	
	
	2015年11月底前

	4
	引洛济伊工程
	完成年度建设任务
	
	
	

	5
	引畛济涧工程
	
	
	
	

	6
	伊洛运河工程
	
	
	
	


附件5

    洛阳市2015年河流沿岸景观建设项目任务表
	序号
	区域
	项目名称
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	城市区
	新区水系提升改造工程
	建成并投入使用
	市水务局
	城乡一体化示范区建设一局

相关城市区人民政府（管委会）
	2015年5月
底前

	2
	
	伊河景观工程
	完成年度建设任务
	
	
	2015年11月
底前

	3
	
	伊滨新城景观水系工程
	
	
	
	

	4
	县（市）
	洛河纸庄段生态景观工程
	
	
	偃师市人民政府
	

	5
	
	洛河310国道桥至橡胶坝生态景观提升改造工程
	
	
	
	

	6
	
	洛河310国道桥至新寨景观提升改造工程
	
	
	
	

	7
	
	新安县北京路桥至上河漫水桥段工程
	
	
	新安县人民政府
	

	8
	
	新安县涧河柳湾段河道治理工程
	
	
	
	

	9
	
	伊川县伊河沿岸景观建设项目
	
	
	伊川县人民政府
	

	10
	
	宜阳县滨河公园三期绿化提升工程
	
	
	宜阳县人民政府
	

	11
	
	宜阳县滨河公园四期园林景观绿化工程
	
	
	
	

	12
	
	汝阳县北汝河景观建设项目
	
	
	汝阳县人民政府
	

	13
	
	洛宁县滨河公园建设项目
	
	
	洛宁县人民政府
	


附件6
                         表一  洛阳市2015年医疗机构废水治理任务表

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	孟津县妇幼保健院
	废水处理设施改造，外排废水达到《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466—2005）
	市环保局
	孟津县人民政府
	2015年11月
底前

	2
	新安县生殖专科医院
	
	
	新安县人民政府
	

	3
	汝阳县人民医院
	
	
	汝阳县人民政府
	

	4
	洛宁县博爱医院
	
	
	洛宁县人民政府
	

	5
	嵩县人民医院
	
	
	嵩  县人民政府
	

	6
	嵩县中医院
	
	
	
	

	7
	洛阳市第六人民医院
	
	
	涧西区人民政府
	

	8
	洛阳市第七人民医院
	
	
	
	

	9
	洛阳中隧医院
	
	
	老城区人民政府
	

	10
	吉利区人民医院
	
	
	吉利区人民政府
	

	11
	思亲医院
	
	
	伊滨区管委会
	


表二  洛阳市2015年屠宰行业废水治理任务表（1）

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	洛阳六和慧泉食品有限公司
	废水治理，外排废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—92）
	市环保局
	偃师市人民政府
	2015年11月
底前

	2
	洛阳众品食业有限公司
	
	
	
	

	3
	偃师市肉联厂
	
	
	
	

	4
	孟津县麻屯生猪定点屠宰场
	
	
	孟津县人民政府
	

	5
	孟津县城关屠宰场
	
	
	
	

	6
	新安县中心屠宰厂
	
	
	新安县人民政府
	

	7
	伊丰肉联厂
	
	
	伊川县人民政府
	

	8
	洛阳泊兴食品有限公司
	
	
	
	

	9
	宜阳县侨源食品有限公司肉类食品加工厂
	
	
	宜阳县人民政府
	

	10
	汝阳县肉类联合加工厂
	
	
	汝阳县人民政府
	

	11
	汝阳县肉类联合加工厂大安屠宰厂
	
	
	
	


表二  洛阳市2015年屠宰行业废水治理任务表（2）

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	12
	洛阳东汉禽业有限公司
	对废水进行治理，外排废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—92）
	市环保局
	洛宁县人民政府
	2015年11月底前

	13
	洛宁县食品公司中心屠宰厂
	
	
	
	

	14
	洛宁县食品公司下峪屠宰厂
	
	
	
	

	15
	洛宁县食品公司故县屠宰厂
	
	
	
	

	16
	栾川县食品公司畜禽屠宰加工厂
	
	
	栾川县人民政府
	

	17
	嵩县城关肉类联合加工厂
	
	
	嵩  县人民政府
	

	18
	嵩县车村定点屠宰场
	
	
	
	

	19
	嵩县大章定点屠宰场
	
	
	
	

	20
	嵩县旧县定点屠宰场
	
	
	
	

	21
	洛阳市吉利区屠宰厂
	
	
	吉利区人民政府
	

	22
	洛阳吉亚图家禽有限责任公司
	
	
	高新区管委会
	


表三  洛阳市2015年畜禽养殖污染防治工程任务表（1）

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市高龙镇隆鑫奶牛养殖场
	建设雨污分流、三级沉淀、贮粪场等设施
	市畜牧局
	偃师市人民政府
	2015年11月
底前

	2
	偃师市丰裕牧业有限公司
	
	
	
	

	3
	偃师市五道源奶牛养殖场
	
	
	
	

	4
	洛阳卓凡养殖合作社
	
	
	孟津县人民政府
	

	5
	孟津县帝源养殖专业合作社
	
	
	
	

	6
	孙沟养殖专业合作社
	
	
	
	

	7
	孟津县犇源牧业有限公司
	
	
	
	

	8
	新安县磁涧洪源养殖场
	
	
	新安县人民政府
	

	9
	新安县北冶强旺养殖场
	
	
	
	

	10
	新安县泉泰牧业有限公司
	
	
	
	

	11
	新安县巨恒养殖有限公司
	
	
	
	


表三  洛阳市2015年畜禽养殖污染防治工程任务表（2）

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	12
	伊川新大牧业发展有限公司常峪堡养殖场
	建设雨污分流、三级沉淀、贮粪场等设施
	市畜牧局
	伊川县人民政府
	2015年11月底前

	13
	伊川县旺达养殖有限公司
	
	
	
	

	14
	洛阳市伊品禽业有限公司
	
	
	
	

	15
	伊川新大牧业发展有限公司烟涧养殖场
	
	
	
	

	16
	洛阳市宜绿牛业有限公司
	
	
	宜阳县人民政府
	

	17
	宜阳县致远牧业有限公司
	
	
	
	

	18
	河南正茂农业开发有限公司
	
	
	
	

	19
	汝阳县城关金凰养殖场
	
	
	汝阳县人民政府
	

	20
	洛阳龙须坡农牧有限公司
	
	
	
	

	21
	洛宁县宏胜养殖专业合作社
	
	
	洛宁县人民政府
	

	22
	洛阳春雨生态农业开发有限公司
	
	
	
	

	23
	叫河镇新兴养殖专业合作社
	
	
	栾川县人民政府
	

	24
	栾川县犇犇种养殖专业合作社
	
	
	
	

	25
	栾川县东兴牧发养殖专业合作社
	
	
	
	

	26
	栾川县衡羽禽业有限公司
	
	
	
	

	27
	栾川县衡基养殖专业合作社
	
	
	
	


表三  洛阳市2015年畜禽养殖污染防治工程任务表（3）

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	28
	嵩县立国城乡一体化养殖有限公司
	建设雨污分流、三级沉淀、贮粪场等设施
	市畜牧局
	嵩县人民政府
	2015年11月底前

	29
	兴业三农畜牧养殖有限公司
	
	
	
	

	30
	洛阳鸿誉牧来有限公司
	
	
	
	

	31
	嵩县何村乡腾达养猪场
	
	
	
	

	32
	嵩县农鑫生态农牧有限公司
	
	
	
	

	33
	嵩县亚杰奶牛养殖有限公司
	
	
	
	

	34
	河南旭升牧业有限公司
	
	
	
	

	35
	洛阳市巨龙牧业专业合作社
	
	
	洛龙区人民政府
	


附件7

表一  洛阳市2015年重点工业企业废水治理任务表

	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	洛阳大运三轮摩托车有限公司
	外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）标准
	市环保局
	偃师市人民政府
	2015年11月
底前

	2
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	
	
	
	

	3
	洛阳北易三轮摩托车有限公司
	
	
	
	

	4
	洛阳北方大河摩托车有限公司
	
	
	
	

	5
	偃师市昊科针纺科技有限公司
	外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287—2012）标准
	
	
	

	6
	洛阳建洛生物科技有限公司
	废水处理设施改造
	
	孟津县人民政府
	

	7
	河南万基控股集团公司
	中水回用工程建成投运
	
	新安县人民政府
	

	8
	中信重工机械股份有限公司
	废水处理设施及中水回用工程建成投运，通过环保验收
	
	涧西区人民政府
	

	9
	南车洛阳机车有限公司
	外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）标准
	
	瀍河区人民政府
	

	10
	河南北方永盛摩托车有限责任公司
	
	
	洛龙区人民政府
	

	11
	洛阳市龙门煤业有限公司
	
	
	伊滨区管委会
	


表二  洛阳市2015年重点企业清洁生产审核任务表
	序号
	单位名称
	工程内容
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市博毅纸业有限公司
	通过清洁生产审核
	市环保局
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	孟津县中联水泥有限公司
	
	
	孟津县人民政府
	

	3
	洛阳源华冶金高温材料有限公司
	
	
	伊川县人民政府
	

	4
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
	
	
	宜阳县人民政府
	

	5
	洛宁新华生物质能发电有限公司
	
	
	洛宁县人民政府
	

	6
	河南八方矿业有限公司100吨/日金选矿项目
	
	
	栾川县人民政府
	

	7
	洛阳顺势药业有限公司
	
	
	嵩  县人民政府
	

	8
	中信重工机械股份有限公司
	
	
	涧西区人民政府
	

	9
	洛阳北方玻璃技术股份有限公司
	
	
	高新区管委会
	


附件8
洛阳市2015年重金属污染治理项目表 

	序号
	治理企业
	标准要求
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	汝阳县宏博矿业有限公司斜纹河选厂
	废水深度治理与回用
	市环保局
	汝阳县人民政府
	2015年11月
底前

	2
	汝阳县宏博矿业有限公司孤石选厂
	
	
	
	

	3
	汝阳县鑫源金属有限公司铅锌选厂
	
	
	
	

	4
	汝阳县鑫源金属有限公司
	锌焙砂涉重废水深度治理与回用
	
	
	

	5
	汝阳瑞奇金属有限公司
	处理设施改造，废水处理回用
	
	
	

	6
	栾川县瑞达矿业有限公司
	废水深度治理与回用
	
	栾川县人民政府
	

	7
	栾川县潭头金矿
	
	
	
	

	8
	栾川县康瑞矿业有限公司
	
	
	
	

	9
	洛钼集团冶炼有限责任公司
	
	
	
	

	10
	栾川县有色金属冶炼废渣安全填埋场项目
	开工建设
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