
附件1

洛阳市2015年公园绿化项目任务表

	序号
	任务名称
	工作要求
	责任单位
	完成时限

	1
	伊滨公园郊野休闲段
	公园绿化
	市园林局
	2015年11月底前

	2
	伊滨公园中央商务区段
	
	
	

	3
	伊滨公园古韵段二期
	
	
	

	4
	歌剧院北侧街心公园
	
	
	

	5
	洛浦南堤凌波桥以西段景观绿化工程
	
	
	

	6
	洛浦公园南堤体育休闲区基础设施
	公园

改造提升
	
	

	7
	洛浦公园南堤太极广场
	
	
	

	8
	隋唐植物园大湖清淤及水生植物种植
	
	
	

	9
	隋唐植物园区监控设施改造
	
	
	

	10
	开元湖水生植物种植
	
	
	



附件2 
洛阳市2015年道路重点绿化项目任务表

	序号
	道路名称
	工作任务
	责任单位
	完成时限

	1
	滨河北路东延线绿化工程
	道路绿化
	市园林局
	2015年6月底前

	2
	爽明街绿化工程
	
	
	

	3
	华山北路二期基础带景观绿化工程
	道路基础绿化带绿化
	
	

	4
	兴隆街
	道路绿化
	
	2015年11月底前

	5
	中州东路东延线
	
	
	

	6
	伊洛东路
	
	
	

	7
	伊洛路二期
	
	
	

	8
	蓬莱路
	
	
	

	9
	滨河北路过街天桥绿化工程
	
	
	

	10
	龙和南路
	
	
	

	11
	文明街（一期）
	
	
	

	12
	石林路（二期）
	
	
	

	13
	新源路
	
	
	

	14
	高铁桥东西引线
	
	
	

	15
	通衢路西段
	
	
	

	16
	望春门街
	
	
	

	17
	东环路与希望路互通区
	
	
	

	18
	王城大道桥辅路改造工程
	道路绿化，需市政完工后方可入场施工
	
	

	19
	金谷园北路建设工程
	
	
	

	20
	经七路建设工程
	
	
	

	21
	道北五路（三期）建设工程
	
	
	

	22
	纱厂东路东段建设工程
	
	
	

	23
	健康东路建设工程
	
	
	

	24
	玻璃厂路打通工程
	
	
	

	25
	汉宫路东段打通工程
	
	
	


附件3

洛阳市2015年新增宜林荒山和陡坡地绿化面积任务表

	序号
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	通道两侧防护林带100亩
	市林业局
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	通道两侧防护林带1440亩，主要通道沿线可视范围陡坡地691亩。
	
	孟津县人民政府
	

	3
	通道两侧防护林带2000亩，主要通道沿线可视范围陡坡地3680亩，可视范围宜林荒山259亩。
	
	新安县人民政府
	

	4
	通道两侧防护林带4565亩，主要通道沿线可视范围陡坡地9576亩，可视范围宜林荒山7031亩。
	
	伊川县人民政府
	

	5
	通道两侧防护林带6642亩，主要通道沿线可视范围陡坡地30951亩，可视范围宜林荒山4670亩。
	
	宜阳县人民政府
	

	6
	通道两侧防护林带2658亩，主要通道沿线可视范围陡坡地11028亩，可视范围宜林荒山36562亩。
	
	汝阳县人民政府
	

	7
	通道两侧防护林带4161亩，主要通道沿线可视范围陡坡地12835亩，可视范围宜林荒山27268亩。
	
	洛宁县人民政府
	

	8
	通道两侧防护林带1079亩，主要通道沿线可视范围陡坡地14254亩，可视范围宜林荒山5327亩。
	
	栾川县人民政府
	

	9
	通道两侧防护林带6000亩，主要通道沿线可视范围陡坡地33810亩，可视范围宜林荒山27190亩。
	
	嵩县人民政府
	


附件4
洛阳市2015年主要通道沿线25度以下坡耕地绿化任务表

	序号
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	高速沿线1000亩
	市林业局
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	高速沿线300亩，快速通道沿线650亩
	
	孟津县人民政府
	

	3
	高速沿线2000亩
	
	新安县人民政府
	

	4
	高速沿线13000亩
	
	伊川县人民政府
	

	5
	高速沿线3000亩
	
	宜阳县人民政府
	

	6
	高速沿线11000亩
	
	汝阳县人民政府
	

	7
	高速沿线2000亩
	
	洛宁县人民政府
	

	8
	高速沿线3000亩，快速通道沿线1500亩
	
	栾川县人民政府
	

	9
	高速沿线20000亩
	
	嵩县人民政府
	


附件5
洛阳市2015年水土保持重点工程建设任务表

	序号
	工作任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	孟津县黄鹿山项目区小流域综合治理工程
	市水务局
	孟津县人民政府
	2015年11月底前

	2
	孟津县薄姬岭淤地坝加固工程
	
	
	

	3
	伊川县彭婆项目区坡耕地水土流失综合治理试点
	
	伊川县人民政府
	

	4
	宜阳县光武庙项目区坡耕地水土流失综合治理试点
	
	宜阳县人民政府
	

	5
	洛宁县王沟淤地坝加固工程
	
	洛宁县人民政府
	

	6
	栾川县狮子庙项目区小流域综合治理工程
	
	栾川县人民政府
	

	7
	嵩县龙脖淤地坝加固工程
	
	嵩县人民政府
	


附件6
洛阳市2015年“美丽乡村”示范村建设任务表

	序号
	任务名称
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	翟镇镇甄庄村、高龙镇辛村、缑氏镇崔河村、首阳山镇白村、顾县镇段西村、段东村、城关镇新寨村
	市委农工委
	偃师市
人民政府
	2015年11月底前

	2
	平乐镇上古村、常袋镇常平村、会盟镇双槐村、朝阳镇南石山村、横水镇新华村、麻屯镇林沟村、小浪底镇石门村
	
	孟津县
人民政府
	

	3
	城关镇塔地村、大章村；北冶镇刘黄村；石井镇龙潭沟村、介庄村；铁门镇刘杨村
	
	新安县
人民政府
	

	4
	江左镇乔村、王庄村、石张庄村；吕店镇沟张村、北村；彭婆镇朱村
	
	伊川县
人民政府
	

	5
	香鹿山镇后庄村、甘棠村；锦屏镇山底村、西庄村；樊村镇后杓村；花果山乡关庄村
	
	宜阳县
人民政府
	

	6
	工业区马营村；内埠镇池子头村；小店镇小店村、小寺村；上店镇东街村；靳村乡靳村村
	
	汝阳县
人民政府
	

	7
	回族镇中原村；罗岭乡前河村；赵村镇西陈宋村；长水乡西长水村；上戈镇庙湾村、上戈村；陈吴乡东寨子村
	
	洛宁县
人民政府
	

	8
	石庙镇杨树坪村；冷水镇冷水沟村；三川镇大红村；白土镇马超营村；狮子庙镇朱家村；合峪镇柳坪村；栾川乡养子沟村；叫河镇叫河村；潭头镇拨云岭村
	
	栾川县
人民政府
	

	9
	九店乡石场村；车村镇龙王村；田湖镇古城村、小安头村；库区乡柏坡村；旧县镇河南村；城关镇王庄村
	
	嵩县
人民政府
	

	10
	邙山办事处水口村
	
	老城区
人民政府
	

	11
	龙门镇王山村；白马寺镇分金沟村
	
	洛龙区
人民政府
	

	12
	寇店镇寇店村、水泉村
	
	伊滨区
管委会
	


附件7
洛阳市2015年农村环境集中整治任务表

	序号
	区域
	整治任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市
	75个村
	市委农工委
	偃师市人民政府
	2015年11月
底前

	2
	孟津县
	81个村
	
	孟津县人民政府
	

	3
	新安县
	113个村
	
	新安县人民政府
	

	4
	伊川县
	128个村
	
	伊川县人民政府
	

	5
	宜阳县
	138个村
	
	宜阳县人民政府
	

	6
	汝阳县
	83个村
	
	汝阳县人民政府
	

	7
	洛宁县
	126个村
	
	洛宁县人民政府
	

	8
	栾川县
	78个村
	
	栾川县人民政府
	

	9
	嵩  县
	109个村
	
	嵩县人民政府
	

	10
	洛龙区
	37个村
	
	洛龙区人民政府
	

	11
	高新区
	9个村
	
	高新区管委会
	

	12
	伊滨区
	37个村
	
	伊滨区管委会
	


附件8
洛阳市2015年农村环境连片整治任务表

	序号
	任务名称
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市翟镇夏都社区
	市环保局
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	偃师市顾县镇白云社区
	
	
	

	3
	偃师市高龙镇绿景社区
	
	
	

	4
	孟津县朝阳镇姚凹社区
	
	孟津县人民政府
	

	5
	孟津县麻屯镇金溪湖社区
	
	
	

	6
	孟津县送庄镇梁凹村
	
	
	

	7
	新安县正村镇新家园社区
	
	新安县人民政府
	

	8
	新安县城关镇塔地社区
	
	
	

	9
	伊川县彭婆镇德龙社区
	
	伊川县人民政府
	

	10
	伊川县城关镇伊龙花园社区
	
	
	

	11
	汝阳县王坪乡马兰社区
	市环保局
	汝阳县人民政府
	2015年11月底前

	12
	汝阳县蔡店乡老庄、常岭村
	
	
	

	13
	汝阳县付店镇西泰山社区
	
	
	

	14
	洛宁县长水乡洛书苑社区
	
	洛宁县人民政府
	

	15
	栾川县重渡沟大清沟社区
	
	栾川县

人民政府
	

	16
	栾川县陶湾镇伊河源社区
	
	
	

	17
	栾川县石庙镇光明社区
	
	
	

	18
	栾川县庙子镇七彩社区
	
	
	

	19
	栾川乡后坪社区
	
	
	

	20
	嵩县木植街乡阜康社区
	
	嵩县人民政府
	

	21
	嵩县车村镇天桥沟
	
	
	

	22
	伊滨区寇店镇和谐社区
	
	伊滨区管委会
	


附件9
洛阳市2015年省级生态乡镇及生态村创建任务表

	序号
	县（市）
	生态创建任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	偃师市
	1乡镇1村
	市环保局
	偃师市人民政府
	2015年11月底前

	2
	孟津县
	1乡镇1村
	
	孟津县人民政府
	

	3
	新安县
	1乡镇4村
	
	新安县人民政府
	

	4
	伊川县
	1村
	
	伊川县人民政府
	

	5
	宜阳县
	1村
	
	宜阳县人民政府
	

	6
	汝阳县
	1村
	
	汝阳县人民政府
	

	7
	洛宁县
	2乡镇2村
	
	洛宁县人民政府
	

	8
	栾川县
	1村
	
	栾川县人民政府
	

	9
	嵩  县
	2村
	
	嵩县人民政府
	

	10
	洛龙区
	1村
	
	洛龙区人民政府
	


附件10
洛阳市2015年机动车维修业危险废物整治任务表

	序号
	企业名称
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	1
	洛阳永康汽车销售有限公司
	市交通

运输局
	偃师市

人民政府
	2015年11月底前

	2
	河南和星盛汽车销售服务有限公司
	
	老城区

人民政府
	

	3
	洛阳市站区艺莹博汽车维修站
	
	
	

	4
	洛阳骏德汽车有限公司
	
	瀍河区

人民政府
	

	5
	洛阳永祺汽车销售服务有限公司
	
	
	

	6
	洛阳元浩汽车销售服务有限公司
	
	洛龙区

人民政府
	

	7
	洛阳双仪汽车销售服务有限公司
	
	
	

	8
	中鑫之宝汽车服务有限公司
	
	
	

	9
	洛阳帛昂汽车维修服务有限公司
	
	
	

	10
	洛阳华田汽车贸易有限责任公司
	
	
	

	11
	洛阳市洛龙区成翔汽车维修服务站
	
	
	

	12
	洛阳市洛龙区凯捷汽车维修站
	
	
	

	13
	洛阳冠骏汽车销售服务有限公司
	
	
	

	14
	洛阳铭通汽车维修服务有限公司
	
	
	

	15
	洛阳驰明汽车维修服务有限公司
	
	
	

	16
	洛阳市万宝星会汽车销售服务有限公司
	
	
	

	17
	洛阳市通美汽车贸易有限公司
	
	
	

	18
	洛阳开利星空进口汽车销售服务有限公司
	
	
	

	19
	洛阳威佳盛凯汽车销售服务有限公司
	
	高新区

管委会
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