洛阳市“十三五”生态环境保护规划

为深入贯彻落实市十一次党代会精神，加快推进“9+2”工作布局，为实现“四高一强一率先”目标提供良好的生态环境支撑，依据《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于构建生态环境建设体系的指导意见》（洛发〔2016〕12号）及生态环境建设体系“五大行动计划”，并根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）和《洛阳市人民政府关于印发洛阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（洛政〔2016〕31号）,编制了《洛阳市“十三五”生态环境保护规划》，对2016年—2020年全市生态环境方面的战略意图和工作重点进行了明确，是今后五年我市生态环保事业发展的总体纲要，是各级政府履行生态环保职责的重要依据，是我市补齐生态环境短板、促进绿色发展、改善生态环境质量，建设美丽洛阳的行动目标。

一、生态环境保护形势

（一）“十二五”期间生态环境保护取得积极进展

“十二五”时期，在市委、市政府的正确领导下，全市认真贯彻落实科学发展观，以改善环境质量为目标，以主要污染物减排为主线，严把建设项目环境审批关，深化重点行业污染治理，严厉打击环境违法行为，强化领导，加大投入，攻坚克难，强力推进，环保各项工作取得了重大进展，环境质量保持稳定。

1．生态环境质量保持稳定并有所改善

2011-2015年市控以上断面均无劣V类水质，2015年年底市控以上断面好于Ⅲ类水质比例为85.7%，完成规划目标，2015年洛阳市五个省控断面水质均好于Ⅲ类水质。2011-2015年城市饮用水水源地取水水质常规监测因子水质达标率为100%。

我市自2014年起开始执行空气质量新标准（AQI指标体系），按照原空气质量标准（API指标体系）评价，2011年至2014年空气质量指数基本持平，空气质量整体稳定；按空气质量新标准（AQI指标体系）评价，2014年至2015年空气质量综合指数从7.58下降为7.27，空气质量有所改善。

2．减排任务成绩显著

（1）主要污染物排放总量指标完成情况

2015年，我市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物排放总量相较2010年分别下降11%、12.3%、16.3%、23%，主要污染物总量减排指标完成“十二五”环保规划指标任务。

（2）工程减排任务完成情况

我市列入“十二五”减排的19个国家目标责任书项目已全部建成投运，96个省目标责任书项目也已全部完成。

“十二五”规划中水污染物减排重点工程99项和大气污染治理重点工程92项全部完成，具体完成情况如下图。
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水污染减排和大气污染治理重点工程完成情况

“十二五”期间，城市区建设了洛南新区污水处理厂，完成涧西、瀍东污水处理厂升级改造，市区污水处理能力达52万吨/日，均达到一级Ａ排放标准；9个县（市）、吉利区12个运行的污水处理厂，处理能力达25万吨/日；7个产业集聚区配套建设污水处理厂处理能力达17万吨/日。

“十二五”期间，共拆除燃煤锅炉171台836.5蒸吨，集中供热的燃煤锅炉逐步实施“煤改气”；洛阳市现有16家燃煤电厂35台机组，全部完成燃煤机组达标治理，其中7台机组提前完成超低排放治理，废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准。 

（3）结构减排任务完成情况

“十二五”期间，全市共淘汰关闭落后产能107家。其中，淘汰关闭5万千瓦以下火电机组13台，装机容量71.5万千瓦；关闭偃师水泥厂、中和祥水泥厂、新安铁门水泥厂等6家小水泥企业。同时，对洛玻、一拖、中信重工等工业企业或生产线实施搬迁改造，持续对城市区10吨/时以下燃煤锅炉进行拆改。

（4）管理减排任务实施成效
“十二五”期间，我市注重对减排工程的运行管理，通过加强管理不断挖掘减排潜力，拓展减排空间，提升减排效能。一是国控省控重点污染源、部分市控重点污染源安装在线监控设施；二是所有电厂烟气旁路全部实施封堵或铅封；三是对污水处理厂、电厂等国控省控重点污染源企业严格实施监督性监测；四是加强减排信息公开。随着管理能力的提高，电厂综合脱硫效率由75%提高到90%以上，综合脱硝效率均达到70%以上。污水处理厂、重点源企业废水处理设施投运率均达到90%以上。

（5）注重减排监测体系建设

截止2015年，我市共建成17个空气质量自动监测站、7个县域地表水断面监测站，建成16套PM2.5环境监测系统，其中市区7套全部实现了与国家环保部监控平台联网，从2014年1月1日起市区开始向社会发布实时监测信息。

3．环境风险防范有序开展

为全面掌握全市环境风险现状，“十二五”期间先后组织开展化工行业排查整治专项行动、液氨行业环境执法检查、涉重金属企业专项执法检查等工作，编制修订了《洛阳市突发环境事件应急预案》、《洛阳市饮用水水源地突发环境事件应急预案》、《洛阳市重污染天气应急预案》，《洛阳市环境保护局突发环境事件应急预案》，印发《洛阳市环境应急工作手册》，初步构建我市环境应急防控体系。
4．农村环保与生态建设取得进展

“十二五”期间我市通过实施农村环境连片整治和农村环境综合整治加快了农村污水和垃圾处理设施建设步伐，提高了农村生活的环境质量。截至2015年底，全市共有国家级生态县1个，国家级生态乡镇17个，国家级生态村1个，省级生态县1个，省级生态乡镇46个，省级生态村290个，市级生态村325个；全市所有行政村中，已有567个村庄建有污水处理设施，1158个村庄建有污水收集管网，特别是栾川县和新安县实现了镇级污水处理设施全覆盖。
5．环境监管能力进一步提升

“十二五”期间，我市进一步加强了环境空气监测、环境监察移动执法等环境监管系统建设，建立了环境监测预警响应机制，完善了总量减排统计、监测和考核体系，强化了环境容量、环境承载能力、灰霾天气等基础研究，完善了法规标准体系，健全了环保目标责任制，落实了环境投入机制，实施了水专项等重点科研项目，积极引导公众全面参与环境保护。

6．打响“四大战役”

城市扬尘污染治理专项战役。大力推广城市道路“吸、洗、冲”等湿法作业，解决干法机扫和人工清扫的二次污染问题。该专项战役将城市区、县城区、产业集聚区纳入整治重点，对全市1500多个工地进行了督查和综合执法，对暗访中发现存在扬尘污染问题的相关责任单位和责任人采取了严厉的处罚和问责，共下达整改通知书333份，对187个施工单位给予黄牌警告和不良信用记录公示，对28家问题严重工地实施经济处罚，对88名监管单位分管领导和承包责任人进行了通报批评，对67名相关责任人分别给予诫勉谈话和效能告诫处理。
饮用水源地环境整治专项战役。共取缔餐饮经营船10艘、采砂作业船23艘，清理养殖场、垃圾池、厕所、化粪池、小作坊式加工厂等污染源179个（处），共清理饮用水源地一、二级保护区内垃圾1.3万余立方，铺设污水收集管网9826米，河渠硬化200米，设立隔离防护网4700米，树立界碑界牌486块。
重金属污染整治专项战役。对洛河、伊河上游的重金属污染源进行彻底地排查，重点对矿产采选、金属冶炼、压延加工、电镀和化工五大行业的224家企业进行环境监察督查，对超标和达不到环境目标要求的企业实施限期治理，确保稳定达标排放。该战役共关闭取缔62家污染严重涉重金属企业，23家企业完成综合治理，7家重点企业安装了在线监控系统，10家企业完成了清洁生产审核，18家企业完成了环境突发事件应急建设，有效降低了伊河、洛河流域的重金属污染隐患。

燃煤锅炉拆除整治专项战役。该专项战役共拆除城市区各类燃煤锅炉61台345蒸吨，拆除煤气发生炉6家，7家企业的自备煤气站改用清洁能源，有效降低了市区的燃煤使用量。

（二）“十三五”生态环境保护面临的重大挑战和历史性机遇

“十三五”期间，是全面建成小康社会的攻坚期、加快推进新型城镇化的关键期和全面落实依法治国基本方略的深化期，经济社会发展进入新常态，各项改革日益深入，环境保护面临重大转型和改善机遇。同时我市也正处于环境压力继续增加但增速趋缓的平台期，不确定性、风险性明显加大，环境质量改善速度与需求差距加大、资源环境瓶颈约束矛盾也将进入最为尖锐的阶段。新形势下，环境保护面临着难得的机遇与严峻的挑战。

1．面临的挑战
（1）环境质量持续改善压力增大

大气环境方面，2015年全年，我市城市空气质量好于二级标准天数比例为57.8%，未完成“十二五”规划指标，空气质量无明显改善，区域性大气灰霾天气尚未得到有效控制。水环境方面，“十三五”期间国家考核我市的责任目标断面增加为6个，省政府考核我市的责任目标断面增加为7个，考核目标值也有所提高。我市出境断面伊洛河汇合口不能达到Ⅲ类标准，黑臭水体依然存在。城镇生活污水对洛阳市地表水污染的贡献日渐突显，河渠自然状况影响市区段水环境质量,工矿企业和涉重企业污染隐患短期内不能消除。地下水治理能力还比较薄弱。土壤环境方面，我市土壤污染治理的基础还很薄弱，遏制农用地土壤环境质量恶化的趋势，促进城市污染场地再利用，还需要下大力气。乡村环境方面，乡村垃圾乱堆乱放问题突出，面临农业生产废弃物累积、重金属及有机物污染和畜禽养殖面源污染等多重威胁，大量村庄需要治理。环境风险防范难度较大，危险化学品储存，危险废物收集、贮存及处置仍需进一步规范，重金属、持久性有机物、放射性物质等风险因素仍然存在，安全生产、交通事故等引发的次生突发环境事件凸显。生态安全风险、人群健康风险、突发环境事故风险不断暴露等问题不容忽视。

（2）传统发展方式带来的环境压力依然很大
从发展速度方面看，我市“十三五”要保持中高速增长，且主要经济指标年均增速要高于全国平均水平，其中全市生产总值年均增长9.0%，高于全国平均水平。从产业结构方面看，虽然我市“十三五”将会着力推进经济结构战略性调整，形成三次产业协调、创新驱动主导、绿色低碳的新格局，但工业依然是我市发展的主体，加快淘汰落后产能依然是重要任务。从城镇化方面看，我市“十三五”新型城镇化将会快速发展，预计到“十三五”末，全市常住人口城镇化率达到62%，城镇常住人口达到460万左右，污染排放新增压力仍然处于高位水平。从资源能源方面看，我市的生活用水量和工业用水量持续增加，水资源的消耗总量也不断增长，全市煤炭消费比重仍然较高，全市燃气普及率低，城市集中供热率低，相当一部分县级城市未集中供气、供热。

（3）环境治理能力需要大幅度提高

从污染防治方面看，城市污水处理厂中水回用率、重点工业企业污染物排放稳定达标率、工业用水重复利用率、城市清洁能源使用率未达到“十二五”规划指标要求。从环境管理体制方面看，环境管理交叉现象严重，多头管理问题突出，职能交叉，执法主体和监测力量分散，环境治理合力未能实现最大化。从环境监管能力方面看，固废管理机构标准化建设皆未达到“十二五”规划要求，基层和农村的环保力量还很薄弱，环境监测监控能力还存在死角和盲区，环境监管力量与日益繁重的环保任务还不相适应。从治污边际效益方面看，易治理、易转型的污染源基本已治理完毕，环境治理边际效益出现递减，环境质量改善慢、难度大将成为常态。从环境基础设施方面看，污水处理设施还存在着处理能力缺口大、管网配套不足、排放标准低、中水回用率低、部分污水未收集处理等问题；生活垃圾处理设施建设存在着部分生活垃圾场已经满负荷运行、垃圾渗滤液未处理等问题；部分县（市）集中供热设施及管网配套不足，集中供热率低，部分县城燃气覆盖率低；产业集聚区污水处理、集中供热设施建设还比较滞后。从社会共治体系建设方面看，生态文明尚未成为社会主流价值观，勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式尚未完全形成，全民参与的社会行动体系尚未建立。从环保科技创新方面看，污染治理、生态修复等领域关键技术研发方面进展落后于环境质量改善需求，在大气、水体、土壤污染治理方面都存在技术瓶颈。

2．面临的新机遇

（1）生态环境保护受到高度重视

党中央把生态文明建设摆在了前所未有的战略位置，将生态文明建设列入“五位一体”总布局，出台了《关于加快推进生态文明建设的意见》等一系列文件，部署了大气、水体、土壤污染防治三大行动计划，大力推进环境保护；国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》，将构建由自然资源资产产权制度等八项制度构成的生态文明制度体系，推进生态文明领域治理体系和治理能力现代化，努力走向社会主义生态文明新时代；我市制定实施了创建国家环境保护模范城市、国家生态市、构建生态环境建设体系等战略部署，提出了蓝天、碧水、林业生态、乡村清洁、生态修复五大行动。

（2）经济发展方式加快转变

我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。我市经济发展也将由高速增长转为中高速增长，将会着力提高经济发展质量和效益，更加注重绿色循环低碳发展，主导产业将由以工业为主导向工业和服务业并重转变，资源环境要素投入呈现下降趋势，污染物新增量涨幅进入收窄期，产业结构和资源能源消费向有利于环境保护的方向发展。

（3）生态环保意识深入人心

公众环境权益观增强，对环境保护的诉求和期盼日益高涨，促使各级政府加大生态环境保护投入，加大污染治理和监管力度。公众生态文明意识增强，绿色生活方式得到倡导和弘扬，有利于发挥人民群众的积极性，构建全民参与的社会共治体系。

生态环境保护挑战与机遇并存，既是负重前行、任重道远的关键期、攻坚期，又是充满希望、实现质量改善的窗口期、转折期，要坚定信念、保持信心，充分利用新机遇、新条件，妥善应对各种风险和挑战，集中力量实现生态环境质量总体改善的战略目标。

二、生态环境保护总体要求

（一）指导思想

认真贯彻党的十九大精神、党中央、国务院和省委、省政府以及我市关于“十三五”经济社会发展的总体部署，立足补齐全面建成小康社会环保短板，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以提高生态环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，加强生态环境预防、治理、管理全过程保护，打好环境污染防治攻坚战，重点突破、整体推进，强化环境治理与生态保护联动协同，严密防控环境风险，不断提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，建设洛阳天蓝、地绿、水碧的宜居生态环境，确保2020年全市生态环境质量总体改善。

（二）基本原则

1．坚持把改善生态环境质量作为核心目标任务

实施生态环境质量改善清单式管理，将生态环境质量不降级、反退化作为刚性约束，将改善生态环境质量作为推进各项工作的核心评价标准。

2．坚持把生态环境全过程保护作为根本途径

加强生态环境协同保护，全面强化生态环境预防、治理、管理各环节，在加大环境治理力度的基础上，努力将生态环境保护的链条向两端延伸，强化生态环境预防，不断提高生态环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平。

3. 坚持把深化改革和创新驱动作为基本动力

转变生态环境保护理念，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，强化科技创新引领作用，改革生态环境治理基础制度，加快形成系统完整的生态文明制度体系。

4. 坚持把重点突破和整体推进作为工作方式

既立足当前，着力解决对经济社会可持续发展制约性强、群众反映强烈的大气、水、土等突出环境问题，打好环境污染防治攻坚战，又着眼长远，协同推进环境预防、生态保护、治污减排、风险防控，全面加强生态环境保护。

5．坚持把提升生态环境治理能力作为重要保障

确保党委、政府履职履责，落实企业主体责任，提升企业治污减排能力，强化社会监督，加强“四型”（服务型、法治型、文化型、廉洁型）环保队伍、环境监管能力、环境信息化建设，凝聚形成全社会保护生态环境的强大合力。

（三）主要目标

到2020年，生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性得到有效保护，生态系统稳定性持续增强，生态安全屏障基本形成，生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展，确保生态环境质量总体改善，生态文明建设水平达到全面建成小康社会的要求。

围绕规划目标和重点任务，我市在“十三五”期间组织实施提升环境空气质量、改善水环境质量、土壤污染防治、美丽乡村建设、环境风险防范、维护生态系统安全、治理体系与能力现代化建设等重点工程共22项，总计项目351个，总投资额309.79亿元，支撑项目详见附件1—附件7。

专栏1：“十三五”生态环境保护主要指标

	指标
	2015年
	2020年
	属性

	一、生态环境质量

	1．环境空气质量
	全市空气质量优良天数比例(%)
	57.8
	65
	约束性

	
	全市细颗粒物( PM2.5)年均浓度（微克／立方米）
	72
	58
	约束性

	
	全市可吸入颗粒物( PM10)年均浓度（微克／立方米）
	125
	95 
	约束性

	
	全市重度及以上污染天数比例下降(%)
	——
	30
	预期性

	2．水环境质量
	省控（国控）断面优良水质（达到或好于Ⅲ类）比例(%)
	85.7
	保持不变
	约束性

	
	省控（国控）断面劣V类水质比例(%)
	无劣V类水质
	无劣V类水质
	约束性

	
	省辖市、县级城市河流黑臭水体比例(%)
	——
	基本消除
	约束性

	
	城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例(%)
	100
	100
	约束性

	
	地下水质量考核点位水质
	——
	保持稳定
	预期性

	3．土壤环境质量
	受污染耕地安全利用率(%)
	​——
	90
	预期性

	
	受污染地块安全利用率(%)
	——
	90
	预期性

	4．生态

状况
	森林覆盖率(%)
	45
	47
	约束性

	
	森林蓄积量（万立方米）
	4360.25
	 5102.80
	约束性

	二、污染物排放总量

	5．主要污染物排放总量减少（%）
	二氧化硫
	[16.3]
	[28]
	约束性

	
	氮氧化物
	[23]
	[28]
	约束性

	
	化学需氧量
	[11]
	[18.4]
	约束性

	
	氨氮
	[12.3]
	[16.6]
	约束性

	6．区域性污染物排放总量减少（%）
	挥发性有机物
	——
	[10]
	约束性

	
	重点区域总磷
	——
	[10]
	预期性

	
	重点区域总氮
	——
	[10]
	预期性

	三、生态保护

	7.湿地保有量（万亩）
	74.52
	74.52
	预期性

	8.陆地自然保护区面积比例(%)
	3.6
	3.6
	预期性

	9.新增创建省级生态乡镇（生态村）个数
	[336]
	[50]
	预期性

	注：1．地表水国、省控断面以环保部调整后的断面为准。2、[]内为五年累计数。


（四）治理理念

以改善环境质量为核心，以明确责任、提升能力、加强监管落实政府环境保护主体责任，以排污许可、损害赔偿等落实企业主体责任，加强信息公开，提高全社会生态环境保护意识，逐步形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。

三、构建生态环境预防体系

（一）强化生态环境空间管控

1．全面落实主体功能区规划

全面落实河南省和我市主体功能区规划，明确不同主体功能区域的生态环境功能定位，制定完善各类功能区的生态环境管理目标、空间管制要求和环境政策。对不同主体功能区的产业项目实行差别化市场准入政策，推动各个区域按照主体功能定位科学发展。

2．划定并严守生态保护红线

按照国家要求，结合我市实际，根据生态系统服务功能类型及其空间分布特征，我市划分为水源涵养生态保护红线类型区和生物多样性维护生态保护红线类型区，其中，水源涵养生态保护红线类型区14个，生物多样性维护生态保护红线类型区5个。

按照分级管控的管理要求将我市生态保护红线区划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态保护的核心，实行最严格的管控措施，除必要的科学实验、教学研究以及供水、防洪等民生工程需要外，禁止任何形式与生态保护无关的开发建设活动。一级管控区内应逐步清退与生态保护无关的项目，并恢复生态功能，其中对生态保护存在不利影响、具有潜在威胁的项目，应立即清退；二级管控区是生态保护重要区域，应以生态维护为重点，作为限建区，禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。二级管控区内实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定禁止性和限制性开发建设活动清单，确保二级管控区用地性质不转换、生态功能不降低、空间范围不减少。按照“事前严防、事中严管、事后奖惩”的全过程管理思路，落实红线优先地位，加强监测监管，开展评价考核，实施奖惩结合，落实严格保护要求，确保生态保护红线“功能不降低、面积不减少、性质不改变”。

专栏2：洛阳市生态保护红线分区统计表

	红线类型
	红线分区

	水源涵养生态保护红线类型区
	宏农涧河水源涵养生态保护红线区

	
	苍龙涧河和青龙涧河水源涵养生态保护红线区

	
	黄河支流韶山水源涵养生态保护红线区

	
	黄河支流黛眉山水源涵养生态保护红线区

	
	黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区

	
	涧河水源涵养生态保护红线区

	
	洛河水源涵养生态保护红线区

	
	伊河水源涵养生态保护红线区

	
	颍河水源涵养生态保护红线区

	
	北汝河水源涵养生态保护红线区

	
	昭平台水库水源涵养生态保护红线区

	
	鸭河口水库水源涵养生态保护红线区


	
	丹江口水库水源涵养生态保护红线区

	
	黄河干流水源保护生态保护红线区

	生物多样性维护生态保护红线类型区
	青要山生物多样性维护生态保护红线区

	
	洛河生物多样性维护生态保护红线区

	
	熊耳山生物多样性维护生态保护红线区

	
	伏牛山生物多样性维护生态保护红线区

	
	黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区


3．实施环境功能区划

依据不同环境功能区域生产生活空间的环境功能要求，制定差异化的生态环境质量目标、准入标准、考核评价体系。重点生态功能区和禁止开发区域，坚持生态优先，加强生态建设，稳定和扩大森林、湿地等生态空间，调整区域发展方式和开发强度。农产品生产区，加强环境污染防治和水、土壤环境监管，确保食品质量安全。资源开发引导区，以环境质量改善为主，限制重污染行业、企业发展布局，加强环境综合整治，不断提高环境质量，保护人群健康。落实环境功能区配套政策，落实生态补偿机制和财政转移支付制度，加大对农产品生产区、重点生态功能区和禁止开发区域的支持力度，探索建立地区间横向援助机制。

（二）健全环境宏观调控机制

1．推进战略和规划环评

加强城镇化、流域开发、能源资源开发等规划环评，推动重点行业规划和产业集聚区新一轮规划环评，强化规划环评空间管制、总量管控和环境准入效力。探索实施产业集聚区规划环评清单式管理。实施规划环评与项目环评联动，对已采纳规划环评要求的规划所包含的建设项目，简化相应环评内容。

2．推动“多规合一”

以主体功能区规划为基础，探索制定生态环境空间管控、生态环境承载能力、环境质量底线、规划环评刚性约束等基础性系统要求，强化“多规合一”的生态环境要素支持。积极开展空间规划试点，加强各部门各类空间性规划衔接整合，建立统一规范的空间规划编制机制。支持县（市）推进“多规合一”，统一编制县（市）空间规划，逐步形成一个县（市）一个规划、一张蓝图。

（三）协同控制能源资源消耗

1．控制煤炭消费总量

提高全社会能源使用效率，优化能源结构。重点在清洁能源和新能源领域，实施并建成发挥效益的水利发电、风力发电、地面光伏电站、分布式光伏电站及燃气基础设施建设类项目，实施电代煤、气代煤工程。在全市工业、农业、商业、机关事业单位和民用领域实施炊事用煤和取暖用煤的清洁能源替代。
2．推进节水减污

加强我市钢铁、电力、造纸、化工、有色金属矿采选及冶炼、纺织印染、农副食品加工等高耗水、重污染工业行业用水管理、节水技术改造以及非常规水资源利用等措施，降低单位产品取用水量和排污量，完善取水、排污计量设施，加强对计量设施的监管，全面提高工业节水水平。到2020年，电力、钢铁、印染纺织、造纸、石油、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。推广普及先进适用的节水工艺、技术和器具，推进节水型城市建设。大力推进规模化高效节水灌溉。到2020年，全市用水总量控制在17.981亿立方米以内。
3．严控生态用地占用

加强永久基本农田和生态保护红线的衔接协调，各县（市、区）按照国家、省、市基本农田划定工作部署和要求，结合土地利用总体规划调整完善工作，认真划定本行政区域内的永久基本农田，实行严格控制、永久保护，将基本农田保护任务落实到具体地块和农户，建立保护图册表，纳入基本农田数据库进行统一监管。严控新增建设用地，加强城镇周边地区耕地、林地、湿地等保护，推进城镇低效用地再开发和工矿废弃地复垦，对历史遗留损毁土地和自然损毁土地进行调查评价。合理降低耕地开发强度，控制非农建设对耕地的占用，严格控制农村集体建设用地规模，到2020年，全市耕地保有量不低于43.0246万公顷。在地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区探索实行耕地轮作休耕试点。

（四）推进循环低碳发展

1．实施传统产业绿色化改造

全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。强化工业、建筑、交通运输和公共机构等重点领域节能减排，实施节能减排综合改造和重点行业清洁生产审核。支持企业增强绿色制造能力，开展工业园区和企业分布式绿色智能微电网建设。到2020年，全市万元GDP能耗不高于0.58吨标准煤，万元GDP用水量由39.3立方米降至29.5立方米、万元工业增加值用水量由36.2立方米降至27.1立方米。
2．发展循环经济

全面推行绿色生产，实施绿色生产推进工程。构建以农作物秸秆综合利用为核心的种植业循环产业链、以畜禽养殖粪污染资源化利用为核心的畜牧业循环产业链和以沼气综合利用为核心的农业循环产业链，全面提升循环农业发展水平；依托骨干企业，积极实施补链升级工程，构建装备制造业循环产业链、矿产资源化利用循环链和能源电力循环链，提高循环高效工业发展水平；大力发展生态旅游，促进物流企业专业化、跨越式发展，稳步发展循环型服务业，培育洛阳新经济增长点；依托静脉产业集群核心和生活垃圾综合处理园区，紧抓装备业再制造环节，健全资源回收利用网络，加强伴生矿尾矿综合回收，建设集约化程度高、资源化产业集群配套完善，资源高效利用的区域大循环示范系统。至2020年，农业生产废弃物无害化处理达到90%以上，一般工业固体废物综合利用率达到80%以上，主要品种再生资源回收利用率达到75%以上。
3．大力发展节能环保产业

推动低碳循环、治污减排、监测监控等核心环保技术、成套产品、装备设备研发，推进能源节约、资源综合利用、新能源开发、污染防治、生态修复等领域关键技术和装备研发。鼓励环保企业优化组合，推进节能环保和资源循环利用技术装备产业化示范，尽快形成一批有竞争力的主导技术、主导产品和节能环保品牌。健全市场准入和行业监管制度，加强环境绩效合同管理，逐步建立环境服务企业绩效考核机制和环保服务企业诚信档案。鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务。大力发展环境服务业，推进形成合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理，开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。

（五）推动自觉绿色消费

1．加强生态文明宣传教育

实施全面科普行动，充分利用广播、电视、报刊和网络等媒体，强化新闻舆论的导向和监督作用，突出党委、政府在生态文明建设的引领作用，广泛宣传生态文明主流价值观，不断提高全民生态文明素养。加强生态文化建设，经常性开展生态文化进社区、农村、企业、学校等活动，加强生态文化理论研究，注重把洛阳历史积淀和实践过程中形成的生态认识提升为生态文化理论，形成一批生态文化研究成果，为推进生态文明建设提供强大的理论支撑和思想支持。加强生态文明宣传教育，将生态文明教育作为素质教育的重要内容，纳入国民教育体系和干部教育培训，至2020年，中小学环境教育普及率达到95%以上，全市生态文明宣传普及率达到90%以上。
2．增加绿色产品有效供给

加快构建设计、原料、生产、采购、物流、回收等全流程绿色供应链，建设以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系。完善政府绿色采购产品目录，推行绿色标识、认证与政府绿色采购制度，倡导非政府机构、企业实行绿色采购。推动包装减量化、无害化和材料回收利用，逐步淘汰污染严重、健康风险大的包装材料。

3．推进全社会践行绿色消费

强化绿色消费意识，提高公众环境行为自律意识，积极开展节能减排进社区、低碳家庭创建等生态文明建设活动，引导市民崇尚节约、合理消费、适度消费，促进人民日常生活的衣、食、住、行、用等各个领域从高碳模式向低碳模式转变，以绿色消费倒逼绿色生产。推广绿色服装，遏制对珍稀野生动物毛皮产品的生产和消费。引导绿色饮食，限制一次性餐具生产和使用。发展绿色休闲，推广低碳、绿色的旅游风尚。倡导绿色居住，实行居民水、电、气阶梯价格制度，大力推广节水器具、节电灯具、节能家电、绿色家具、环保建材等。鼓励绿色出行，改善步行、自行车出行条件，完善城市公共交通服务体系。到2020年，全市实现公共自行车租赁服务全覆盖，城市建成区公共交通占机动化出行比例达到30%以上。

四、打好环境质量改善攻坚战

（一）大力提升环境空气质量

1．实施城市空气质量清单式管理

继续实施洛阳市大气污染防治攻坚战，到2017年，全市可吸入颗粒物年均浓度达到105微克／立方米以下，细颗粒物年均浓度达到68微克／立方米以下，优良天数达到199天以上，重污染天气大幅减少。制定实施我市城市大气环境质量限期达标方案，明确达标时间表、路线图和重点项目。到2020年，全市细颗粒物年均浓度下降幅度达到19.4%以上，可吸入颗粒物年均浓度下降幅度达到24%以上，优良天数提高12.3%以上，重污染天数下降30%以上。臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。每年制定并下达市、县环境空气质量目标清单，加强目标完成情况考核。加大环境空气质量改善情况公开力度，实时公布环境空气质量信息，逐月公布我市环境空气质量排名。

2．燃煤污染防治

控制新建燃煤设施，实施燃煤电厂超低排放改造，普及清洁能源，实施节能技术改造、实施“电气化工程”、优化煤炭消费结构；按照“主体移位、切断连接、清除燃料、注销手续、不再复用”的标准，拆除燃煤锅炉或改用清洁能源，全面淘汰城市小燃煤锅炉，实施10蒸吨/时及以下的燃煤锅炉清洁能源改造或拆除，10蒸吨/时以上燃煤锅炉实施特别排放限值或超低排放。制定专项方案，根据本市供热规划建设进度，逐步停运淘汰集中供热锅炉；加强煤炭市场监管，实施燃煤散烧管控，建设民用煤产配送体系，实施专业化运营、统配统送、提升煤质、取消散煤销售点。控制劣质燃煤，禁止高灰份、高硫份的劣质煤炭进入生产消费领域市场，加强工业煤质监管，开展煤质监测，组织煤炭开采企业实施煤炭洗选加工，加强煤炭粉尘防治；推动工业园区集中供热，加快实施城市“电热进城”计划，同步完善区域管网，实现电热进城供暖。
3．工业污染防治

严格控制高耗能、高污染行业新增产能。加快淘汰落后产能，制定并实施淘汰落后产能工作方案，进一步优化产业结构；抓好产能过剩行业调控，严格控制产能严重过剩的钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝行业新增产能，对产能严重过剩行业违规在建项目进行清理；实施污染企业有序搬迁，推进工业企业向产业集聚区搬迁，通过搬迁淘汰污染工艺和生产线，实现产业和技术升级，提高清洁化生产程度；深化工业废气提标治理，陶瓷、耐火材料、玻璃、石灰生产、有色金属冶炼、砖瓦、炼焦、无机化学、选矿、金属制品、棕刚玉等行业实施工业废气提标治理，石油炼制、石油化学、机械制造、包装印刷等行业实施有机废气治理，减少无组织排放；加强工业堆场粉尘治理，落实防尘措施；加强挥发性有机污染物防治，减少挥发性有机物的无组织排放，有组织排放符合国家或地方排放标准。
4．机动车污染防治

坚持“治理与管理相结合、淘汰与拆解相结合”的原则，全面推行机动车环保信息公开。机动车和非道路移动机械生产进口企业应向社会公开其环保信息，包括排放检验信息和污染控制技术信息。严格实施国家、省机动车排放标准，加大在用机动车检验力度，加快推进机动车排放检验信息联网；严格监管执法，加强对高排放车辆的环保达标监管，促进老旧车淘汰；从市场准入、排气检验、使用管控、淘汰报废环节，全面加强对机动车和非道路移动机械的管控，有效降低机动车废气排放。推广新能源汽车，政府机关、大中型企事业单位带头配套建设新能源汽车充电设施，大力发展新能源和天然气环卫、公交及物流车辆。
5．扬尘污染防治

严格执行《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》及《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》，建筑施工工地必须落实“七个100%”，做好建筑扬尘防治工作，严查扬尘防治违法行为；实行分段作业、择时作业和湿法作业，实施公路建设和运输扬尘综合整治；河渠整治施工要全面落实分段作业、封闭施工、密闭运输、洒水降尘、车辆冲洗、道路硬化、护岸绿化等防尘措施；履行“党政同责、一岗双责”环保职责，监督矿产开采企业做好开采、加工、运输及整个矿区局部扬尘防治工作；按照分区划片、联合执法、各负其责、责任倒查的原则，查处散流体车辆违法行为，减少散流体车辆运输扬尘污染。
6．农业和社会生活污染防治

按照“烧烤进院、烤炉进店、净化油烟、达标排放”的标准，对城市及周边的露天烧烤实施整治；对餐饮油烟排放实施在线监控；按照“分类治理、分批实施”的原则开展城市和县城区机动车维修行业废气治理；坚持疏堵结合，加强政策引导，对秸秆、落叶等进行肥料化、饲料化、燃料化和基料化综合利用；科学使用农药和化肥，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放；采取“技防”和“人防”相结合，强化环境监管，常态化禁止焚烧秸秆、垃圾、落叶和其他废弃物。

7．重污染天气应急应对

将重污染天气应急响应纳入地方政府突发事件应急管理体系。采取完善预案、健全机制、科学预判、及早应对、限产限排等措施，减轻污染程度，缩短污染过程，减少重污染天气的发生，维护群众环境权益。

8．环境空气质量提升重点工程及支撑项目

“十三五”期间环境空气质量提升组织实施燃煤污染防治、工业大气污染综合治理、扬尘污染防治、社会生活污染防治重点工程共4项，总计项目148个，总投资额136.09亿元，支撑项目详见附件1。

（二）持续改善水环境质量

1．实施控制单元水环境质量管理

优化水环境质量断面监测网络，强化水环境质量目标管理。对环境问题突出、未达到水质目标要求的控制单元，根据水质改善目标制定区域、流域排放标准，明确容量总量控制要求和实施基于水质约束的排污许可，将治污任务逐一落实到汇水范围的排污单位。落实控制单元治污责任，未达到目标要求的控制单元要制定达标方案，明确防治措施及达标时限，定期向社会公开，必要时对其采取区域限批等措施。

专栏3：国家重点流域规划确定我市需要改善的控制单元

	黄河流域：伊洛河洛阳市控制单元由Ⅳ类提升到Ⅲ类。


2．强化城市河流治理

加快推进碧水行动计划，对市域内的伊河、洛河、瀍河、涧河和城市区中州渠、大明渠和铁路防洪渠（简称“四河三渠”）实施“四河同治、三渠联动”综合治理。重点围绕城市黑臭水体治理，通过实施河渠排污口截流、雨污分流改造和污水处理厂配套管网建设等截污治污工程，消除城市区工业和生活污水直排河渠现象，完成城市黑臭水体治理目标。加强“蓝线”规划管控，保护自然岸线，修复水系自然生态，维持河流健康生命，保障河道行洪安全。实施清淤疏浚、岸带修复、植被恢复、水体生态净化等，恢复河道生态功能。
3．开展河流生态修复和保障环境流量

坚持水陆统筹，系统治理，协同推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，提高用水效率合理调配水资源，完善水资源保护考核评价体系，加强河流湖库水量调度管理保障河流环境流量。加快推进生态水系建设，推进水生态文明试点城市建设，发挥水环境特色优势，促进水景观建设与文化元素有机结合，营造生态宜居环境。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，强化水源涵养林建设与保护，加强滨河（湖）带生态建设。到2020年，城市区水景观辐射率达到80%，新建堤防及护岸生态措施达到80%。

4．深化工业污染防治

强化产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区污染集中治理。2017年底前，全市现有的18个省定产业集聚区的建成区域要实现污水管网全覆盖，产业集聚区产生的污水全部排入污水集中处理设施，全部安装自动在线监控设备，实现与市环保部门联网。

5．加强饮用水源保护

从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。市、县政府及供水单位定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。自2016年起，市区饮用水水质情况每季度向社会公开；自2018年起，所有县（市）饮水安全状况信息都要向社会公开。开展饮用水水源规范化建设和饮用水水源地环境状况排查评估以及风险预警，强化水源保护区管线穿越、交通运输等风险源的风险管理，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。2018年底前，全市11个市级、22个县级、112个乡镇级集中式饮用水水源地按照省政府批复的集中式饮用水源保护区范围，依法清理保护区内违法建筑和排污口，规范设立标志，其中一级保护区周围应建设物理或生物隔离设施。加强城市集中式饮用水水源地水质监测和应急能力建设，扩大监测指标范围，重点落实日供水1000吨以上或服务人口1万人以上的农村饮用水工程水质监测责任。完善集中式饮用水水源突发安全事件应急预案；完善应急处置技术，加强应急物资储备。

6．推进地下水污染综合防治

突出重点，分区防治。每年调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。石化生产存贮销售企业和产业集聚区、大中型矿山开采区等区域应进行必要的防渗处理，垃圾填埋场、危险废物处置场严格按照建设规范建设、运行。开展地下水质量检测工作，密切监控省定地下水点位水质变化情况。“十三五”期间全市加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。

7．水环境质量改善重点工程及支撑项目

“十三五”期间以水环境质量改善为核心组织实施工业水污染防治、生活污水污染防治、城市河流综合治理、湖泊生态保护、人工湿地建设重点工程、城市饮用水水源地保护共6项，总计项目127个，总投资额124.09亿元，支撑项目详见附表2。

（三）分类防治土壤环境污染

1．推进基础调查和监测网络建设

在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查，2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及对农产品质量的影响，2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及环境风险情况。在土壤环境国控监测点位布设基础上，增设土壤环境监测基础点位和风险点位，建立全市土壤环境质量监测网络。在耕地布设土壤环境监测基础点位，在工矿企业及其周边、饮用水源地保护区、果蔬菜种植基地等设置土壤环境风险监测点位，定期开展监测。到2020年底前，实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。结合生态环境监测大数据平台建设，构建土壤环境信息化管理平台。提升土壤环境监测能力，到2020年，市级土壤有机污染物分析检测能力要达到国家领先水平。
2．实施农用地土壤环境分类管理

按照污染程度将农用地划为三个类别，未污染和轻微污染划为优先保护类，轻度和中度污染划为安全利用类，重度污染划为严格管控类，分别采取相应管理措施。以宜阳、孟津为划定试点，逐步在全市范围内推进类别划定工作，2018年底前完成全市耕地土壤环境质量类别划定，建立农用地分类管理清单。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。安全利用类耕地集中的县（市、区）要制定实施受污染耕地安全利用方案，采取增施有机肥、钝化剂、阻隔剂、改良剂及种植绿肥等农艺调控和替代种植等措施，降低农产品的超标风险。以现有农业服务组织为依托，建立投入少、成本低、效果好的安全利用专业化服务组织，实现耕地安全利用的专业化和标准化。到2020年，完成省下达的轻度和中度污染耕地安全利用任务。依法划定特定农产品禁止生产区域，对重度污染耕地实施种植结构调整或退耕还林还草，到2020年，完成省下达的重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务。

3．加强建设用地环境风险管控

建立建设用地土壤环境质量调查评估制度。构建土壤环境质量状况、污染地块修复与土地再开发利用协同一体的管理与政策体系。自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀等行业企业用地以及用途转变为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在县（市）人民政府负责开展调查评估。开展历史遗留污染地块排查，以已关停、破产或搬迁的重点行业和危险化学品生产、储存、使用企业等为重点，2018年6月底前完成全市历史污染地块排查工作。加强城乡规划、供地等环节的土壤环境监管，开发利用的各类地块，必须达到相应规划用地的土壤环境质量要求；达不到的，经治理修复后，达到国家有关建设用地使用标准后方可开发利用。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在县（市）人民政府组织制定环境风险管控方案，划定管制区域，设立标识，发布公告，实施管控。

4．开展土壤污染治理与修复

明确治理和修复主体，按照“谁污染，谁治理”的原则，明确造成土壤污染的单位或个人承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任；土地使用权已回收、责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地的县级人民政府依法承担相关责任。根据环保、农业、国土等已有相关调查发现的土壤污染点位超标区，结合生态环境保护、农业发展、土地利用等规划，2018年6月底前，编制完成我市土壤污染治理与修复计划，建立项目库，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划、并报省环保厅备案。立足于各地实际情况，明确受污染耕地土壤治理与修复的边界，将土壤环境质量与农产品双超标区纳入优先治理项目。建立“政府主导、科技支撑、农民实施”的土壤治理与修复模式，自2017年起，以栾川、嵩县、汝阳、偃师等受污染耕地集中区为试点，率先开展受污染耕地治理与修复。其他区域根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点。到2020年，完成省政府下达的受污染耕地治理与修复任务。

5．推进土壤污染防治先行区建设

按照省政府要求，以土壤污染源头预防、清洁生产、风险管控、治理修复、监控能力建设等方面为重点进行探索，启动省级土壤污染防治先行区建设。以栾川、汝阳、嵩县、洛宁、宜阳、偃师、伊川、孟津等受污染耕地和污染地块为重点，启动一批具有代表性的土壤污染治理与修复试点示范项目。在偃师、嵩县开展污水与污泥、废气与废渣协同治理试点。2020年达到先行区建设相关要求。

6．土壤污染防治与修复重点工程及支撑项目

“十三五”期间组织实施土壤污染防治与修复重点工程共1项，总计项目11个，总投资额2.21亿元，支撑项目详见附表3。

（四）促进乡村人居环境改善

1．继续推进农村环境综合整治

以开展农村环境集中整治为抓手，加强乡镇企业环境监管，深入开展畜禽养殖污染防治，深化农业面源污染防治，全力推进乡村环境综合整治，使广大农村实现“山绿、水清、路净、村洁”的目标。普及农村垃圾收集转运设施，所有乡镇实现垃圾处理设施全覆盖。鼓励农村生活垃圾就地分类减量、资源化回收利用和垃圾分类社会化运营。逐步完善城乡生活污水收集管网，大力推进县乡政府所在地、产业聚集区周边村庄的污水管网互联互通，其他村庄以建设公共或户用湿地污水处理设施为重点，梯次解决污水处理问题。加强农村公厕改建，规划部门结合实际，因地制宜，做好县域内农村公厕的规划建设，实现无害化公厕全覆盖。至2020年，我市新增完成环境综合整治建制村690个。
2．防治畜禽养殖污染

科学合理调整畜禽禁养区、限养区范围，列出禁养区需关停或搬迁的养殖场（小区）、养殖专业户清单，2017年底前，依法关闭和搬迁禁养区内的规模化畜禽养殖场（小区）。积极推行“三改两分”处理新技术（即改水冲清粪为干式清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗道排污，固液分离、雨污分流，粪污无害化处理后用到农林田），大力发展生态循环畜牧业，减少畜禽养殖污染。到2020年，75%以上规模化养殖场（小区）配套建设固体废物和污水贮存、处理及利用设施。
3．控制农业面源污染

优化调整种植业结构布局，推广应用测土配方施肥等资源节约型农业清洁生产技术，实施全市农业面源污染综合防治，科学合理使用化肥农药，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，建立健全废弃农膜回收贮存和综合利用网络，加强农药包装废弃物回收处理，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，加强农田灌溉水水质管理。至2020年，全市测土配方施肥面积达到1000万亩次，全市低毒、高效、低残留农药使用率达到95%。

4．乡村人居环境改善重点工程及支撑项目

“十三五”期间组织实施农村环境综合治理、农村垃圾收集处理、畜禽养殖污染治理重点工程共4项，总计项目21个，总投资额8.33亿元，支撑项目详见附表4。

五、全面推进达标排放与污染减排

（一）实施工业污染源全面达标排放计划
1．工业污染源全面开展自行监测和信息公开

工业企业要履行自行监测、自证守法的基本责任，建立环境管理台账制度，开展自行监测或委托第三方监测，向环保部门如实申报，属于重点排污单位的还要依法履行信息公开义务。2018年底前，工业企业要规范排污口设置。建立污染源监测数据管理信息系统，完善重点排污单位污染排放自动监控机制，逐步实现工业污染源排放监测数据统一采集、公开发布，不断加强社会监督，对企业守法承诺履行情况进行监督检查。全面开展污染源自动监控设备计量检定。在环境执法、排污许可、排污收费、环保电价等环境管理中全面应用自动监控数据，严厉打击篡改伪造自动监控数据和不正常运行自动监控设施的违法行为。

2．排查并公布未达标工业污染源

加强工业污染源监测与执法联动，定期抽查排放情况，开展环境信用颜色评价。对超标或超总量的排污企业予以“黄牌”警示，限制生产或停产整治；对整治后仍不能达到要求且情节严重的企业依法依规予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。各级政府要制定本辖区工业污染源全面达标排放计划，确定年度工作目标，每季度向社会公布“黄牌”、“红牌”企业名单。
3．加快淘汰严重污染环境的不达标企业

建立重污染企业退出和化解产能过剩机制，对无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的落后产能和过剩产能，依法予以关闭和淘汰。加快淘汰高污染、高环境风险的工艺、设备与产品。城市建成区内污染严重企业要实施搬迁改造或依法关闭。

4．实施重点行业企业限期达标排放改造

分流域、区域制定实施重点行业限期整治方案，升级改造环保设施，确保稳定达标。以钢铁、水泥、石油、有色、玻璃、燃煤锅炉、造纸、化工、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药、电镀等行业为重点，推进行业达标排放改造。

（二）深入推进重点污染物减排

1．改革完善总量控制制度

基于环境质量状况，兼顾工程减排潜力，上下结合科学确定总量控制要求，实施差别化管理，突出重点行业减排工程。加强对生态环境保护重大工程核查，重点抽查环境质量较差、污染物浓度不降反升、减排数据与环境质量变化趋势明显不符的地区，探索引入第三方评估机制，实施调度、通报，对进度滞后地区及早通报预警。推行区域及行业总量控制，探索实施特征性污染物总量控制。

2．推动重点行业重点污染物治污减排工程建设

实施造纸、焦化、氮肥、农副产品加工、有色金属、原料药制造、电镀等七大重点水污染物排放行业专项治理方案，综合采取清洁生产、深度治理等措施，大幅降低污染物排放强度。以燃煤电厂超低排放改造“提速扩围”为重点，对电厂、钢铁、建材、铸造、陶瓷、玻璃、水泥、石化、有色等重点行业，实施综合治理，实现硫、氮、尘以及重金属等多种污染物协同控制。所有燃煤发电机组完成超低排放改造，新建燃煤发电机组必须达到超低排放要求。强化对重点工程减排量的约束性考核，对治理不到位的工程项目要公开曝光。
3．大力控制重点行业挥发性有机物排放

全面加强石油、化工、工业涂装、印刷、电子信息等重点行业挥发性有机物控制。完成固定源、面源精细化排放清单，对苯系物、卤代烃、醛系物、环氧乙烷等环境和健康影响较大的重点控制物质探索制定控制目标。对石油、化工行业设备与管线组件全面开展泄漏检测与修复，对有组织排放开展治理。完成加油站、储油库、油罐车、原油及成品油库油气回收治理，油气回收设施完善率达到90%。涂装行业实施低挥发性有机物含量涂料替代、涂装工艺与设备改进，建设收集与治理设施。印刷行业全面开展低挥发性有机物含量原辅料替代，改进生产工艺。

4．总磷、总氮超标水域实施区域性总量控制

总磷超标的控制单元，基于水质改善需求制定达标方案。强化城镇污水处理厂除磷工艺。实现畜禽养殖业总磷与化学需氧量、氨氮协同治理。氮肥等行业提高原辅料利用效率、加大资源回收力度。强化城镇污水处理厂生物脱氮工艺。实施畜禽养殖业总氮与化学需氧量、氨氮协同控制。

（三）加强环境基础设施建设与运行

1．加快完善城镇污水处理系统

现有城镇污水处理设施因地制宜进行提标改造，2017年底前，全市现有的26个城镇污水处理厂中执行一级B排放标准的12个污水处理厂全部达到一级A排放标准。新建城镇污水处理厂采用先进技术提高治污效能。推进城镇污水分质处理。实行污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造。规划建设城市再生水管网和输送体系，促进城镇污水再生利用。加强城镇污水处理厂污泥处理处置。到2020年，18个产业聚集区废水集中处理率达到100%，城市区生活污水集中处理率达到95%以上，县城生活污水集中处理率达到85%以上，乡镇生活污水处理率达到75%以上。建成中水回用及节水工程17项，城市再生水利用率达到30%以上，污泥无害化处置率达到90%以上。到2019年，水源保护区的21个建制镇、全市列入全国重点镇名单的15个乡镇要全部建成污水处理设施，其他建制镇要积极推进污水处理设施建设。

专栏4：全国重点镇、水源保护区建制镇

	序号
	乡镇名称
	县（市、区）
	所在城镇类别

	1
	顾县镇
	偃师市
	全国重点镇

	2
	磁涧镇
	新安县
	全国重点镇

	3
	鸣皋镇
	伊川县
	全国重点镇

	4
	会盟镇
	孟津县
	全国重点镇及水源保护区建制镇

	5
	麻屯镇
	孟津县
	全国重点镇

	6
	河底镇
	洛宁县
	全国重点镇

	7
	小店镇
	汝阳县
	全国重点镇

	8
	潭头镇
	栾川县
	全国重点镇

	9
	三川镇
	栾川县
	全国重点镇

	10
	陶湾镇
	栾川县
	全国重点镇

	11
	三乡镇
	宜阳县
	全国重点镇

	12
	城关镇
	嵩县
	全国重点镇

	13
	田湖镇
	嵩县
	全国重点镇及水源保护区建制镇

	14
	车村镇
	嵩县
	全国重点镇

	15
	庞村镇
	伊滨经开区
	水源保护区建制镇

	16
	寇店镇
	伊滨经开区
	水源保护区建制镇

	17
	高龙镇
	偃师市
	水源保护区建制镇

	18
	翟镇
	偃师市
	水源保护区建制镇

	19
	北冶镇
	新安县
	水源保护区建制镇

	20
	石井镇
	新安县
	水源保护区建制镇

	21
	石寺镇
	新安县
	水源保护区建制镇

	22
	五头镇
	新安县
	水源保护区建制镇

	23
	高山镇
	伊川县
	水源保护区建制镇

	24
	白元镇
	伊川县
	水源保护区建制镇

	25
	吕店镇
	伊川县
	水源保护区建制镇

	26
	送庄镇
	孟津县
	水源保护区建制镇

	27
	横水镇
	孟津县
	水源保护区建制镇

	28
	马店镇
	洛宁县
	水源保护区建制镇

	29
	內埠镇
	汝阳县
	水源保护区建制镇

	30
	韩城镇
	宜阳县
	水源保护区建制镇

	31
	白杨镇
	宜阳县
	水源保护区建制镇

	32
	樊村镇
	宜阳县
	水源保护区建制镇

	33
	旧县镇
	嵩县
	水源保护区建制镇

	34
	纸房镇
	嵩县
	水源保护区建制镇


2．实现城镇垃圾处理全覆盖和处置设施稳定运行

加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖，加强垃圾处理设施改造，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平。到2020年，市区、县城、建制镇生活垃圾无害化处理率分别达到100%、90%和70%，90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。完善收集储运系统，全面推广密闭化收运，实现干、湿分类收集转运。加强垃圾渗滤液处理处置、焚烧飞灰处理处置、填埋场甲烷利用和恶臭处理，向社会公开垃圾处置设施污染物排放情况。

3．加快能源清洁化利用基础设施建设

加快建设城市电动汽车充电设施。逐步扩大集中供热面积，到2020年，城市区供热普及率达到75%以上。实施清洁能源替代工程，对暂不具备改为清洁燃料的地区，加快散烧煤清洁化治理，建设洁净煤配送中心，建立以县（区）为单位的全密闭配煤中心以及覆盖所有乡镇、村的洁净煤供应网络，将优质低硫低灰散煤、洁净型煤在民用燃煤中的使用比例提高到80%以上。到2020年，市区、县城和建制镇燃气普及率分别达到97%、90%、80%以上。

4．推进海绵城市建设

转变城市规划建设理念，保护和恢复城市生态。老城区以问题为导向，以解决城市内涝、雨水收集利用、黑臭水体治理为突破口，推进区域整体治理，避免大拆大建。城市新区以目标为导向，优先保护生态环境，合理控制开发强度。综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，加强海绵型建筑与小区、海绵型道路与广场、海绵型公园和绿地、雨水调蓄与排水防涝设施等建设。大力推进城市排水防涝设施达标建设，加快改造和消除城市易涝点。到2020年，城市建成区25%以上、县城10%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

六、有效防范和降低环境风险

（一）完善风险防控与应急管理体系

1．加强风险评估与源头防控

完善企业环境风险排查评估制度，推进环境风险分类分级管理，严格高风险企业监管，实施环境风险源登记与动态管理。开展企业突发环境事件风险第三方评估。对存在重大环境安全隐患且整治不力的企业纳入社会信用体系。探索开展区域环境风险评估，作为行业准入、产业布局与结构调整的基本依据。

2．严格环境风险预警预案管理

修订完善突发环境事件、重污染天气等应急预案，强化重污染天气、饮用水水源地、有毒有害气体等风险预警。推动环境应急与安全生产、消防安全预案一体化管理，加强有毒有害化学物质、石油化工等行业应急预案管理。建立预案评估制度，加强区域开发和项目建设的环境风险评价，完善预案备案管理制度。

3．强化突发环境事件应急处置管理

深入推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急协调机制，健全综合应急救援体系，探索建立社会化应急救援机制。完善突发环境事件现场指挥与协调制度。完善突发环境事件信息报告和公开机制。

4．加强风险防控基础能力

全面排查辖区存在的环境风险源，确定环境风险所在的点位、区域及环境风险防控重点，逐步建立我市环境风险源动态管理数据库、环境应急物资储备信息库、环境应急专家库和环境应急处置队伍。推动环境应急产业化、社会化。加强有毒有害化学物质环境与健康风险评估能力建设。

（二）加强辐射安全管理

1．防治放射性污染

提高核技术利用装置安全水平，放射性同位素和射线装置100%落实许可证管理。加大闲置、废弃放射源的收贮力度，确保新产生的废旧放射源100%安全收贮。加强全市辐射安全隐患排查，防治电离辐射污染，全市电离辐射环境质量控制在天然本底涨落范围内。
2．健全辐射监管体系

加强辐射监管、监测能力标准化建设，提高市级辐射环境监测能力以及对多种类辐射环境开展监测、对常见核素实施分析、对突发辐射环境问题应急处置的能力，以保护公众、社会和环境安全。加强县级辐射监管队伍建设，使县级核与辐射环境安全监管机构能力满足开展工作的基本条件。

（三）加大重金属污染防治力度

1．推进重点行业综合防控

科学确定涉重金属产业发展规模、结构和空间布局，涉重金属行业分布集中、发展速度快、环境问题突出的地区进一步严格环境准入标准。深化重点行业污染综合整治，实施全指标达标排放管理，提高重点行业精细化管理水平，研究建立我市重金属产排污强度综合评价体系和企业分类管理制度。开展清洁生产技术研究和示范，全面提升涉重企业清洁生产水平。支持电镀、制革、电池企业向园区化、专业化方向发展。

2．深化区域分类防控

重金属重点区域制定综合防控规划，建立差别化防控管理体系，加快突出问题综合整治。实施重点区域重金属排放“等量置换”或“减量置换”，对“等量置换”或“减量置换”实施不力，造成区域重金属排放量上升的地区实施区域环境影响评价限批。强化工业园区污染治理，限制含重金属工业废水进入市政生活污水集中处理设施。组织开展工业污染场地修复、农田土壤修复等重金属污染防治重大工程项目建设。

3．完善重金属环境监测体系

涉重金属企业（园区）开展重金属排放及周边大气、水体和土壤重金属环境监测，逐步向社会公开监测监控信息。加强重点工矿企业、工业园区、饮用水水源地周边及重金属污染问题突出地区的水、大气、土壤重金属环境质量与环境健康调查。

（四）提高危险废物处置和管理水平

1．推进一般固体废物规范处置

扩大医疗废物集中处置设施服务范围，建立区域医疗废物协同与应急处置机制，因地制宜地推进农村、乡镇和偏远地区医疗废物安全处置。提高规范化管理水平，严厉打击医疗废物非法买卖等行为，建立医疗废物特许经营退出机制，严格落实医疗废物处置收费政策。

2．强化域内大宗危险废物综合利用

加强生活垃圾焚烧飞灰、氰化尾渣、高毒持久性废物等大宗危险废物的综合防治。开展危险废物产生和综合利用状况调查，严格危险废物综合利用准入条件、严控二次污染。开展社会源危险废物回收试点工作，统筹建立废铅蓄电池、废机油、废旧电子产品、废弃机动车等回收网络，开展废弃荧光灯管和含汞电池分类回收和处理。加强新能源汽车废旧电池回收与再利用。规范废酸、废矿物油等分类收集、贮存、预处理和综合利用。

3．提高危险废物安全处置水平

开展危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估，实施危险废物集中处置设施建设规划，将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。整顿危险废物产生单位自建贮存利用处置设施，鼓励产生量大、种类单一的企业和园区自建规范化的危险废物利用处置设施，推动水泥回转窑等工业炉窑协同处置危险废物。推进部门共享的危险废物管理平台建设，强化危险废物全过程监管，到2020年，全市危险废物产生单位和经营单位规范化管理考核抽查合格率不低于91%和96%。

（五）夯实化学物质风险防控基础

开展重点行业有毒有害化学物质调查评估，完成环境激素类化学物质生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区环境激素类化学物质风险。加强有毒有害化学品环境事件调查及应急监测，建立应急处置联动机制。

（六）环境风险防范重点工程和支撑项目

“十三五”期间环境风险防范组织实施核与辐射安全保障、危险废物处置重点工程共2项，总计项目18个，总投资额8.71亿元，支撑项目详见附表5。

七、切实维护生态系统安全

（一）维护全市生态安全格局

1．系统化开展全市生态保护与建设

划定事关全市生态安全的重要区域，以生态安全屏障以及重要水系为骨架，以其他重点生态功能区为支撑，以禁止开发区域为节点，以生态廊道和生物多样性网络为脉络，优先加强生态保护与建设，维护全市生态安全。

2．构筑生态安全格局

构建区域生态格局，不断提升南部生态涵养区森林保育水平，加大北部黄河湿地生态保护、邙岭黄土丘陵区水土流失治理和防护林带建设力度，推进中心城区生态活力圈和沿黄河、洛河、伊河生态涵养林建设。
（二）管护重点生态区域

1．深化重点生态功能区保护和管理

制定重点生态功能区（栾川县、嵩县）产业准入负面清单，因地制宜制定限制和禁止发展的产业目录。着力增强水源涵养、水土保持、维护生物多样性等提供生态产品的能力，引导超载人口逐步有序转移。到2020年，水源涵养型和生物多样性维护型区域森林覆盖率达到50%。

2．加强自然保护区建设与管理

落实全国自然保护区发展规划。完善自然保护区建设及管理体制，定期开展自然保护区遥感监测、核查和执法检查；加强自然保护区综合科学考察、基础调查和管理评估，进一步规范自然保护区勘界等工作，落实自然保护区土地确权和用途管制。有步骤地对居住在自然保护区核心区和缓冲区的居民实施生态移民。

专栏5：我市自然保护区基本情况

	序号
	保护区名称
	级别
	主要保护对象
	类型
	行政区域

	1
	黄河湿地保护区
	国家级
	湿地生态系统、珍稀野生动植物类
	湿地生态系统
	孟津县、新安县、吉利区

	2
	伏牛山保护区
	国家级
	森林生态系统、珍稀野生动植物类
	森林生态系统
	栾川县、嵩县

	3
	青要山保护区
	省级
	森林生态系统、珍稀野生动植物类
	森林生态系统
	新安县

	4
	熊耳山保护区
	省级
	森林生态系统、珍稀野生动植物类
	森林生态系统
	栾川县、嵩县、洛宁县、宜阳县


3．加强各类公园管理

合理确定国家和省级公园范围，强化对重要生态系统的保护和永续利用。统筹推进风景名胜区、森林公园、地质公园等自然保护地保护与管理，加强各类自然保护地规划、建设和管理的统筹协调，完善管护设施，提高管理能力。

专栏6：我市风景名胜区基本情况

	序号
	名称
	级别
	资源类型
	位置

	1
	龙门
	国家级
	壁画石窟类
	洛阳市

	2
	青要山
	省级
	山岳类、江河类
	新安县

	3
	老君山-鸡冠洞
	省级
	山岳类
	栾川县

	4
	白云山
	省级
	山岳类
	嵩县

	5
	天池山
	省级
	山岳类、湖泊类
	嵩县


专栏7：我市森林公园基本情况

	序号
	名称
	级别
	位置

	1
	花果山国家森林公园
	国家级
	宜阳县

	2
	白云山国家森林公园
	国家级
	嵩县

	3
	龙峪湾国家森林公园
	国家级
	栾川县

	4
	神灵寨国家森林公园
	国家级
	洛宁县

	5
	郁山国家森林公园
	国家级
	新安县

	6
	洛阳国家牡丹园
	国家级
	洛阳市

	7
	天池山国家森林公园
	国家级
	嵩县

	8
	全宝山省级森林公园
	省级
	洛宁县

	9
	双龙山省级森林公园
	省级
	偃师市

	10
	大虎岭省级森林公园
	省级
	汝阳县

	11
	洛阳周山省级森林公园
	省级
	洛阳市

	12
	栾川倒回沟省级森林公园
	省级
	栾川县

	13
	河南省孟津小浪底省级森林公园
	省级
	孟津县

	14
	河南省伊川荆山省级森林公园
	省级
	伊川县

	15
	河南省香鹿山省级森林公园
	省级
	宜阳县


专栏8：我市地质公园基本情况

	序号
	名称
	级别

	1
	王屋山-黛眉山世界地质公园
	世界级

	2
	伏牛山世界地质公园
	世界级

	3
	洛宁县神灵寨国家地质公园
	国家级

	4
	栾川县省级地质公园
	省级

	5
	嵩县白云山省级地质公园
	省级

	6
	汝阳恐龙化石群省级地质公园
	省级


（三）保护重要生态系统

1．保护培育森林生态系统

完善天然林制度，实行国有天然林资源总量管控，强化天然林保护和抚育，健全和落实天然林管护体系，加强管护基础设施建设，实现管护区域全覆盖。全面保护680万亩天然林，全面停止天然林商业性采伐。严格保护林地资源，分级分类进行林地用途管制，严格控制林地转化为其他用途土地，扩大退耕还林。实施森林质量精准提升工程，因地制宜，分类施策，调整林分层次结构，优化树种组成，推进混交林培育，加快培育多目标、多功能的健康森林。2018年前，对城市周边的城郊森林实施改造提升。
2．保护湿地生态系统

采取水量调度、生态补水、河湖水系连通、严格地下水管理等措施，确保重要湿地生态用水；通过退耕还湿、退耕还滩、河岸带水生态保护与修复、有害生物防控、人工湿地减污等措施，开展湿地综合治理。加强湿地管护能力建设，优先保护河南黄河湿地国家级自然保护区、嵩县陆浑湖国家湿地公园（试点）和伊川伊河国家湿地公园（试点）。
（四）推进重点地区生态修复

1．开展国土绿化行动

开展大规模植树增绿活动，坚持宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，绿化美化国土空间。集中连片建设森林，建设树种配置合理、结构稳定、功能完善的森林生态系统，形成沿河（渠）、沿线、沿湖（库）的国土绿化网络，促进山脉、平原、河湖、城市、乡村绿化协同。通过探索培育新型营造林主体、创新产权模式，引导社会资金投入植树造林，不断培育国土绿化新机制。
2．加强矿山迹地的生态修护

严格实施矿产资源开发环境影响评价，生态保护红线区内禁止新增矿产资源开采活动，清理整顿已有矿产资源开发活动。积极推进矿山环境恢复治理方案编制及保证金制度的贯彻落实，按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则监督企业编制矿山环境恢复治理方案和水土保持方案，开展矿山环境保护和生态恢复治理，强化历史遗留矿山生态修复，抓好工矿废弃地、工程临时占地恢复工作。对没有按规定缴存保证金和编制矿山环境恢复治理方案的矿山企业在办理矿权出让、变更、延续时，主管部门要不予批准。

（五）保护生物多样性

1．开展生物多样性本底调查与评估

完善生物多样性观测体系，开展生物多样性综合观测站和观测样区建设。对重要生物类群和生态系统、野生动植物及其栖息地开展常态化观测、评价和预警，加强对野生动植物疫病的观测防护。

2．实施濒危野生动植物抢救性保护

保护、修复和扩大珍稀濒危野生动植物栖息地，建设生态廊道，设立专门保护站点。优先实施重点保护野生动物和极小种群野生植物保护工程，加强珍稀濒危野生动植物救护繁育和野化放归。优化野生动物救护网络，完善布局并建设一批野生动植物救护繁育中心。

3．防范生物安全风险

加强动植物检疫，严防严控外来有害生物物种入侵，严格外来物种引入管理。对造成重大生态危害的外来入侵物种开展治理和清除。加强野生动物疫源疫病监测站建设，增强对迁徙候鸟等野生动物的疫源疫病监测防控能力。

（六）扩大生态产品供给

1．加强城镇绿地建设

发展森林城市、园林城市、森林小镇。建设绿道绿廊，优化城市绿地布局，使城市森林、绿地、水系、河湖、耕地形成完整的生态网络。按照居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，合理规划建设各类城市绿地。改造老旧公园，提升公园绿地综合服务功能。修复被破坏的山体、河流、湿地、植被，增加城市绿地等生态空间。鼓励发展立体绿化，结合建（构）筑物及市政桥梁等开展屋顶绿化、垂直绿化建设，丰富城区绿化的空间结构层次和立体景观效果，提升城市绿视率。进一步提高城市人均公园绿地面积和城市建成区绿地率，到2020年，全市城市人均公园绿地面积达到12平方米，城市建成区绿地率达到38%，绿地覆盖率达到45%。 

2．加快城乡生态基础设施建设

加强各类自然保护地、生态体验地公共服务设施建设，开发和提供优质的生态教育、游憩休闲、健康养生养老等生态服务产品。加强古树名木保护，严禁移植天然大树进城。加快发展生态标识系统，绿道网络、环卫、安全等公共服务设施，精心设计打造以森林、湿地、野生动植物栖息地、花卉苗木为景观依托的生态体验精品线路。

3．开展生态文明示范建设

统筹推进生态文明建设试点示范，积极探索不同发展阶段、资源环境禀赋、主体功能点位地区生态文明建设模式。开展生态文明先行示范区，生态市、县、乡镇、村，绿色学校、社区创建活动，夯实生态文明建设基础。到2020年，新增创建省级生态乡镇（生态村）50个。
（七）维护生态系统安全重点工程和支撑项目

“十三五”期间在维护生态系统安全方面组织实施矿山生态修复实施、矿山植被恢复和地质环境综合治理重点工程共2项，总计项目11个，总投资额28.99亿元，支撑项目详见附表6。

八、大力推进治理体系与能力现代化

（一）完善环境法治

1．完善环境法规体系

落实资源有偿使用制度，对水面、滩涂、森林、荒山等自然生态空间进行确权登记，健全能源、水、土地节约集约使用制度，根据主体功能区划定生态红线，实施生态红线制度，实行差别化的产业准入和环保标准。

2．严格环境执法监督

推进环境执法体制改革，完善环境监察、执法监督机制，规范环境监察、执法机构设置，推进联合执法、区域执法、交叉执法，强化执法监督和责任追究。明确监察、执法机构和人员责任以及尽职免责情形，统一执法尺度，公平执法。全面推进监察执法工作法治化、精细化和信息化。

3．加强环境司法

健全行政执法和环境司法的衔接机制，完善程序衔接、案卷移送、申请强制执行等方面规定，加强环保部门与公安机关、人民检察院和人民法院的沟通协调。健全环境案件审理制度，推动环境案件集中管辖与审理专业化，研究推进环境典型案例指导示范制度，强化公民环境诉权等司法保障，细化环境公益诉讼的法律程序。

（二）健全市场机制

探索创建环境质量、环境容量、企业排污权等产权的占有、使用、收益、处分制度，充分发挥市场机制，优化配置环境资源。依据“使用者付费、污染者付费”的原则，完善价格形成机制，全面反映市场供求、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益等因素。加强污染防治专项资金的政策引导作用，综合运用财政奖励、投资补贴、融资费用补贴、政府付费等方式，支持污染防治项目建设。

（三）落实政府主体责任

1．落实各级党委、政府生态环境保护责任

推动落实环境保护党政同责、一岗双责。各级党委和政府对本辖区生态环境负责，党委和政府主要领导同志承担主要责任，其他领导同志在职责范围内承担相应责任。各级党委和政府要按照我省《党委政府及相关部门环境保护工作职责》的要求，根据生态环境系统的整体性，加强对所辖区域环境问题的督促、指导和处置。

2．改革生态环境保护体制机制

切实加强对市县党委政府及其部门环保履责情况的监督。建立健全区域流域联防联控和城乡协同的治理模式。建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度。

3．实施生态文明绩效评价考核

贯彻落实生态文明建设目标评价考核办法，建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，把资源消耗、生态环境损害、生态效益纳入各级政府经济社会发展评价体系，加大各级政府的生态环境效益绩效评价考核权重并细化到责任主体部门，对不同主体功能定位区域实行差异化绩效评价考核。

4．开展环保督察

依法强化环保督察，推动各级党委、政府落实生态环保责任，重点督察县（市、区）级党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为的情况，重点了解落实环境保护党政同责、一岗双责以及责任追究等情况，推动生态文明建设和环境保护工作，促进绿色发展。

5．建立生态环境损害责任终身追究制

建立重大决策终身追究及责任倒查机制，实行党委和政府领导成员生态环保一岗双责制。对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的干部不得提拔使用或者转任重要职务，对构成犯罪的依法追究刑事责任。实行领导干部环境保护责任离任审计，对领导干部离任后出现的重大生态环境损害并认定其应承担责任的，实行终身追责。

（四）加强企业监管

1．建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可证制度

将排污许可建设成为固定污染源环境管理的核心制度，整合、衔接、优化环境影响评价、总量控制、环保标准、排污收费等管理制度，实施排污许可“一证式”管理。环保部门对企业许可承诺等情况进行重点核查，强化证后监管与处罚。按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全市基本完成固定污染源的排污许可证核发。

2．鼓励和约束企业主动落实环保责任

建立企业环境信用记录和违法排污黑名单制度。企事业单位和其他生产经营者的环境违法信息记入社会诚信档案，向社会公开。建立上市公司环保信息强制性披露机制，对未尽披露义务的上市公司予以惩戒。实施能效和环保“领跑者”制度，树立环保标杆，采取财政补贴、税收优惠、给予荣誉奖励等措施激励企业实现更高的环保目标，广泛开展环保达标活动。到2020年，分级建立企业环境信用评价体系，构建守信激励与失信惩戒机制。

（五）强化社会监督

1．加强公众参与

建立公众参与环境管理决策的有效渠道和合理机制，鼓励公众对政府环保工作、企业排污行为进行监督。在建设项目立项、实施、后评价等环节，建立沟通协商平台，听取公众意见和建议，保障公众环境知情权、参与权、监督权和表达权。

2．扩大信息公开

全面推进大气、水、土壤等生态环境信息公开，推进监管部门生态环境信息、排污单位环境信息以及建设项目环境影响评价信息公开。积极推进生态环境大数据共享开放，实施政府数据资源清单管理。建立统一的信息公开平台，在政府网站设立“环保违法曝光台”。

3．完善环境公益诉讼

对污染环境、破坏生态的行为，有关组织依法提起公益诉讼。鼓励公众对污染现象“随手拍”“随手传”“随手报”，支持公众和环保团体有序参与、有序保护、有序维权。

4．健全公众舆论监督

引导新闻媒体，加强舆论监督。加强社会组织、环保志愿者的能力培训和交流平台建设，积极发挥民间组织和志愿者作用。充分利用“12369”环保热线和环保微信举报平台，加强社会监督。

（六）提升治理能力

1．加强生态环境监测网络建设

整合优化环境质量监测点位，建设涵盖大气、水、土壤、噪声、辐射等要素，布局合理、功能完善的全市环境质量监测网络。大气、地表水、土壤环境质量监测点位实现县（市、区）全覆盖。强化污染源追踪与解析，提升大气环境质量预报和污染预警水平，开展大气环境质量预报。加强饮用水源、土壤中持久性、生物富集性和对人体健康危害大的污染物监测。加强无人机遥感监测和地面生态监测。

2．加强环境监管能力建设

实现环境监管网格化管理，优化配置监管力量，推动环境监管服务向农村地区延伸。大力推进环境监测、监察、执法、应急、宣教、信息机构标准化建设。将环境执法机构列入政府行政执法部门序列，充实一线执法队伍，统一环境执法人员着装，保障执法用车，提升现场执法取证能力。加强服务型、法治型、文化型、廉洁型环保管理队伍建设，提高队伍专业化水平。完善环境监管人员选拔、培训、考核等制度。

3．提升生态环保信息化水平

开展第二次全市污染源普查，建立完善全市污染源基本单位名录。推进环保系统专网、网站及办公自动化系统建设，全面提升信息系统安全水平。加强环境统计能力建设，强化污染物排放数据审核，逐步实现各套数据的整合。建设和完善全市统一、全面覆盖的实时在线环境监测监控系统，建立生态环境监测信息统一发布机制。加快生态环境监测大数据平台建设，实现生态环境质量、污染源排放、环境执法、环评管理、自然生态、核与辐射等数据整合集成、动态更新，建立信息公开和共享平台。

（七）治理体系与能力现代化重点工程和支撑项目

“十三五”期间治理体系与能力现代化组织实施环境监管机构标准化建设、重点流域、区域、行业环境风险源数据库建设、应急能力建设重点工程共3项，总计项目15个，总投资额1.37亿元，支撑项目详见附表7。

九、健全规划实施保障措施

（一）明确任务分工

1．明确各级政府目标责任

市政府与各县（市）人民政府签订生态环境质量改善目标责任书，分解落实目标任务。各级人民政府是规划实施的责任主体，要把规划目标、任务、措施和重点工程纳入本地区国民经济和社会发展规划，制定并公布生态环境保护重点任务和年度目标。各地区对“十三五”规划实施情况进行信息公开，推动全社会参与和监督，确保各项任务全面完成。

2．部门协同落实规划任务

有关部门各司其责，密切配合，加大资金投入，完善体制机制，加大规划实施力度。在大气、水、土壤、重金属、生物多样性领域建立工作协作机制，定期研究解决重大问题。

（二）加大投入力度

1．加大财政资金投入

发挥财政资金引导激励作用，把生态环保列入各级财政年度预算予以保障，加大水、大气、土壤、重金属污染防治、生态保护与建设等专项资金支持力度。创新财政生态环保支出方式，推广竞争性申报评审方式，逐步从“补建设”向“补运营”、“前补助”向“后补助”转变，按照环境绩效实施以奖代补。加大对环境污染第三方治理、政府与社会资本合作模式的支持力度。按照山水林天湖系统治理的要求，整合生态保护修复相关资金。

2．多渠道筹措资金

健全社会资本投入回报补贴机制与风险补偿机制，综合采取使用者付费、政府可行性缺口补助、政府付费等方式，分类支持经营性、准公益性和公益性环境保护项目。鼓励社会资本以市场化方式设立环境保护基金。积极推广政府与社会资本合作模式，探索以资源开发项目、资源综合利用等收益弥补污染防治项目投入和社会资本回报，吸引社会资本参与，引导各类创业投资企业、股权投资企业、社会捐赠资金和国际援助资金增加投入。
（三）强化科技支撑

支持鼓励高等学校、科研院所开展环境容量、环境承载力、城市雾霾防治、生态环境监测、小流域生态修复等基础研究，推动水专项等重大科研项目成果应用，建立环境保护领域产学研联动机制。开展土壤污染物迁移转化规律、污染生态效应、重金属低积累作物和修复植物筛选，以及土壤污染与农产品质量、人体健康关系等方面基础研究，推进土壤污染诊断、风险管控、治理与修复等共性关键技术研究。大力研发推广细颗粒物治理、汽车尾气净化、多污染物协同处理、水循环利用、垃圾渗滤液处理、土壤修复治理、重金属污染物减量回收、有毒有害原料替代、污泥资源化、废渣资源化等绿色工艺和装备，推广高效烟气除尘和废弃物循环利用等成熟适用技术。

（四）严格评估考核

建立规划实施情况年度调度机制。定期对各县（市、区）环境质量改善、重点污染物排放、生态环境保护重大工程进展情况进行调度，结果向社会公开。

开展规划中期评估与终期考核。整合各类生态环境评估考核，在2018年底和2020年底，分别对规划执行情况进行中期评估和终期考核，评估考核结果向社会公布，并作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。

附件：1．环境空气质量提升重点工程项目一览表

          2．水环境质量改善重点工程项目一览表

          3．土壤污染防治重点工程项目一览表

          4．乡村人居环境改善重点工程项目一览表

          5．环境风险防范重点工程项目一览表

          6．维护生态系统安全重点工程项目一览表

          7．治理体系与能力现代化重点项目一览表

附件1

环境空气质量提升重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	建设地点
	主要内容
	资金总计（万元）
	完成时间
	责任单位

	a.燃煤污染防治

	1
	洛龙区
	#1、2锅炉烟气超低排放治理工程
	洛阳阳光热电有限公司
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	9500
	2016年
	洛龙区人民政府

	2
	洛龙区
	超低排放治理项目
	洛龙区
	洛阳北控水务集团新区热力分公司3×75t实施“煤改气”或拆除，烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》燃气机组排放标准。
	1000
	2017年
	洛龙区人民政府

	3
	涧西区
	洛热机组超低排放改造
	大唐洛阳热电有限责任公司
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	8500
	2016年
	涧西区人民政府

	4
	涧西区
	双源机组超低排放改造
	洛阳双源热电有限责任公司
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	6136
	2016年
	涧西区人民政府

	5
	涧西区
	洛阳北方易初摩托车有限公司
	高新区
	3台20吨锅炉拆除并改造家属区供暖及厂区供热项目
	3000
	2017年
	高新区管委会

	6
	伊滨经开区
	伊滨区130家铁皮柜制造产业“煤改气”项目
	伊滨经开区
	铁皮柜制造企业的烘烤窑炉实施清洁化改造，完成“煤改气”，拆除燃煤设施。
	1200
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	7
	伊滨经开区
	超低排放治理项目
	伊滨经开区
	洛阳市热力公司伊滨区热源厂2×100t/h锅炉完成超低排放治理，，烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》燃气机组排放标准。
	1000
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	8
	高新区
	洛阳市垃圾发电厂
	高新区
	洛阳市垃圾发电厂3×50t锅炉超低排放改造
	1500
	2017年
	高新区管委会

	9
	吉利区
	燃煤电厂超低排放治理
	吉利区
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	1741
	2016年
	吉利区人民政府

	10
	瀍河区
	超低排放治理项目
	瀍河区
	洛阳市热力公司东区热源厂2×80t/h锅炉完成超低排放治理，烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》燃气机组排放标准。
	500
	2017年
	瀍河区人民政府

	11
	偃师市
	1#220MW、2#220MW机组实施超低排放治理项目
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	5120
	2016年
	偃师市人民政府

	12
	偃师市
	超低排放治理项目
	河南和谐展业实业有限公司
	河南和谐展业实业有限公司1×75t锅炉超低排放改造，烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	500
	2017年底
	偃师市人民政府

	13
	偃师市
	洛阳东谷碱业有限公司燃煤锅炉电能或天然气替代项目
	偃师市
	拆改现有12吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉或天然气锅炉
	140
	2019年
	偃师市人民政府

	14
	宜阳县
	宜阳祥风新能源有限公司盐镇上庄100WM风电项目
	宜阳县
	100WM风电场
	80000
	2018年
	宜阳县人民政府

	15
	宜阳县
	大唐宜阳风力发电有限公司大唐木兰沟48MW风电项目
	宜阳县
	48WM风电场
	45000
	2017年
	宜阳县人民政府

	16
	宜阳县
	洛阳骏马化工有限公司锅炉“以大带小”节能超低排放改造
	宜阳县城东工业园内
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	20000
	2017年
	宜阳县人民政府

	17
	宜阳县
	西气东输洛宜支线建设项目
	宜阳县
	1、在新浙奥线锦屏镇山底村境内新建天然气城市门站一座，年供气1亿立方米。2、沿洛河两岸铺设市政中压管网82公里。3、新建加气站5座
	15000
	2020年
	市发展改革委、宜阳县人民政府

	18
	宜阳县
	洛阳龙羽宜电有限公司锅炉超低排放改造工程
	洛阳龙羽宜电有限公司
	除尘脱硫脱硝超低排放改造
	4400
	2016年
	宜阳县人民政府

	19
	新安县
	河南博奇新能源技术开发有限公司258MW风电项目
	新安县
	258MW风电项目
	430000
	2018年
	新安县人民政府

	20
	新安县
	大唐河南清洁能源有限责任公司220MW风电项目
	新安县
	220MW风电项目
	200000
	2018年
	新安县人民政府

	21
	新安县
	新安县迪盛四联能源科技有限公司150MWP光伏发电项目
	新安县
	150MW光伏电站
	98000
	2017年
	新安县人民政府

	22
	新安县
	新安县协鑫光伏电力有限公司100MW光伏发电项目
	新安县
	100MW光伏电站
	80000
	2017年
	新安县人民政府

	23
	新安县
	万基控股集团机组治理
	万基控股

集团
	废气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	31000
	2016年
	新安县人民政府

	24
	新安县
	县城禁燃区10蒸吨以下燃煤锅炉拆改
	新安县
	县城禁燃区10蒸吨以下燃煤锅炉拆改
	500
	2017年
	新安县人民政府

	25
	新安县
	河南大有能源股份有限公司新安煤矿燃煤锅炉电能替代项目
	新安县
	拆改现有45吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉
	330
	2018年
	新安县人民政府

	26
	新安县
	洛阳义安矿业有限公司燃煤锅炉电能替代项目
	新安县
	拆改现有21蒸吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉
	180
	2018年
	新安县人民政府

	27
	新安县
	洛阳中超新材料股份有限公司燃煤锅炉电能替代项目
	新安县
	拆改现有20蒸吨燃煤锅炉为天然气锅炉
	170
	2020年
	新安县人民政府

	28
	新安县
	洛阳市兰光化工有限责任公司燃煤锅炉电能替代项目
	新安县
	拆改现有10蒸吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉
	120
	2018年
	新安县人民政府

	29
	栾川县
	栾川县城区及产业集聚区集中供热
	栾川县
	计划200万平方米集中供热工程
	61383
	2020年
	市发展改革委、栾川县人民政府

	30
	栾川县
	集中供气项目
	栾川县
	乡镇天然气管道铺设
	35000
	2020年
	市发展改革委、栾川县人民政府

	31
	栾川县
	城区燃煤锅炉拆改
	栾川县城区
	城区80台燃煤锅炉拆改
	800
	2018年
	栾川县人民政府

	32
	栾川县
	洛阳君山制药有限公司新安煤矿燃煤锅炉电能替代项目
	栾川县
	拆改现有10吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉
	130
	2019年
	栾川县人民政府

	33
	汝阳县
	汝阳县城集中供热项目
	汝阳县城区
	5*29MWM煤粉锅炉等
	22300
	2020年
	汝阳县人民政府

	34
	汝阳县
	汝阳县产业集聚区集中供热项目
	汝阳县产业集聚区
	采取分区域建设分布式能源站实现集中供热
	20000
	2018年
	汝阳县人民政府

	35
	嵩县
	嵩县产业集聚区集中供热项目
	嵩县产业集聚区
	2×100吨集中供热锅炉
	20000
	2018年
	嵩县人民政府

	36
	洛宁县
	洛宁县城区集中供热提升项目
	洛宁县城区
	洛宁县城区集中供热提升2*20t煤灰锅炉
	12000
	2017年
	洛宁县人民政府

	37
	洛宁县
	城区燃煤锅炉拆改
	洛宁县城区
	城区所有燃煤锅炉改清
	950
	2018年
	洛宁县人民政府

	38
	孟津县
	洛阳巨子新能源科技有限公司50MW光伏电站项目
	孟津县
	50MW光伏电站
	20000
	2018年
	孟津县人民政府

	39
	孟津县
	燃煤锅炉淘汰
	孟津县
	煤改气
	890
	2016年
	孟津县人民政府

	40
	孟津县
	燃煤锅炉提标治理
	热力公司
	废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	800
	2017年
	孟津县人民政府

	41
	孟津县
	超低排放治理项目
	孟津县
	河南东华鼎盛热力有限公司2×65t/h以上锅炉完成超低排放治理，烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》燃气机组排放标准。
	700
	2017年
	孟津县人民政府

	42
	孟津县
	南石山三彩企业煤窑改气窑改造项目
	孟津县

朝阳镇
	朝阳镇南石山76家三彩工艺品生产企业实施清洁化改造，完成“煤改气”，拆除燃煤设施。
	2000
	2017年
	孟津县人民政府

	43
	伊川县
	超低排放治理项目
	伊川县
	洛阳东华鼎盛热力有限公司2×100t/h锅炉完成超低排放治理，烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》燃气机组排放标准。
	1000
	2017年
	伊川县人民政府

	44
	伊川县
	河南宝雨山煤业有限公司宝雨山矿燃煤锅炉电能替代项目
	伊川县
	拆改现有16吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉
	170
	2019年
	伊川县人民政府

	45
	伊川县
	河南宝雨山煤业有限公司何庄矿燃煤锅炉电能替代项目
	伊川县
	拆改现有9吨燃煤锅炉为全自动电加热器锅炉
	100
	2019年
	伊川县人民政府

	合计
	　
	1242760
	
	

	b.工业大气污染综合治理

	1
	洛阳市
	加油站油气回收治理
	各县（市、区）
	80家加油站完成油气回收治理，挥发性有机物排放排放达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)要求。已完成油气回收治理的加油站（含储油库）全部通过环保验收，油气回收设施投入正常运营
	1200
	2017年
	各县（市、区）

人民政府

	2
	瀍河区
	挥发性有机物污染治理
	洛阳博泰机车装备有限公司
	开展挥发性有机物污染治理，减少无组织排放
	150
	2017年
	瀍河区人民政府

	3
	老城区
	非电行业工业废气治理
	老城区
	河南矿宝机械制造有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	老城区人民政府

	4
	老城区
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	老城区
	斯古帝输送机械洛阳有限公司对喷涂工艺的挥发性有机物和酸洗磷化工艺的酸雾进行收集净化，取消无组织排放，VOCs排放达到河南省政府规定的排放标准
	50
	2017年
	老城区人民政府

	5
	西工区
	非电行业工业废气治理
	西工区
	洛阳洛北重工机械有限公司工业窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	500
	2017年
	西工区人民政府

	6
	西工区
	非电行业工业废气治理
	西工区
	洛阳市超艺铸造技术有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	西工区人民政府

	7
	涧西区
	非电行业工业废气治理
	涧西区
	一拖（洛阳）铸造有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	200
	2017年
	涧西区人民政府

	8
	涧西区
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	涧西区
	洛阳北方易初摩托车有限公司对喷涂工艺的挥发性有机物和酸洗磷化工艺的酸雾进行收集净化，取消无组织排放，VOCs排放达到河南省政府规定的排放标准
	100
	2017年
	涧西区人民政府

	9
	高新区、宜阳县
	宜阳龙羽电厂至高新区供热长输管网工程
	高新区

宜阳县
	18公里长输高温水管道
	28800
	2018年
	高新区管委会

	10
	高新区
	高新区热力公司洛阳高新区一、二期蒸汽管网置换高温水工程
	高新区
	30公里高温水管道及换热站
	21261
	2020年
	高新区管委会

	11
	高新区
	非电行业工业废气治理
	高新区
	洛阳双瑞精铸钛业有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理：对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	100
	2017年
	高新区管委会

	12
	高新区
	非电行业工业废气治理
	高新区
	洛阳市金峰铸造有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	高新区管委会

	13
	伊滨经开区
	非电行业工业废气治理
	伊滨经开区
	常村煤业对地面生产系统（包括皮带传输、原煤筛分、破碎拣选等工艺以及储煤场、煤矸石堆场、装卸场等场所）产生的煤炭粉尘实施治理
	100
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	14
	伊滨经开区
	非电行业工业废气治理
	伊滨经开区
	洛阳市宗山石材有限公司采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题。
	100
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	15
	伊滨经开区
	非电行业工业废气治理
	伊滨经开区
	完善粉尘收集设施，减少无组织排放；建设车辆冲洗设施。
	100
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	16
	伊滨经开区
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	伊滨经开区
	洛阳市东园化工有限公司拆除燃煤锅炉，改用清洁能源；对生产工艺产生的酸雾实施收集净化治理，取消无组织排放
	50
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	17
	伊滨经开区
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	伊滨经开区
	洛阳市太学染化有限公司拆除燃煤锅炉，改用清洁能源；对生产工艺产生的挥发性有机废气、酸雾实施收集净化治理，取消无组织排放，废气排放达到河南省政府规定的标准
	50
	2017年
	伊滨经开区

管委会

	18
	吉利区
	洛阳市吉利区城市集中供热管网工程
	吉利区
	热水管网11.72km，换热站21座，蒸汽管网12.19km
	1500
	2019年
	吉利区人民政府

	19
	吉利区
	挥发性有机物污染治理
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	建设油罐区油气回收设施，石油炼制废气排放达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表3标准。
	200
	2017年
	吉利区人民政府

	20
	偃师市
	挥发性有机物污染治理
	洛阳大福摩托车有限公司
	对喷涂工艺的挥发性有机物和酸洗磷化工艺的酸雾进行收集净化，取消无组织排放，VOCs排放达到河南省政府规定的排放标准
	50
	2017年
	偃师市人民政府

	21
	偃师市
	挥发性有机物污染治理
	洛阳华伟车业有限公司
	对喷涂工艺的挥发性有机物和酸洗磷化工艺的酸雾进行收集净化，取消无组织排放，VOCs排放达到河南省政府规定的排放标准
	50
	2017年
	偃师市人民政府

	22
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	郭村煤业煤炭工业对地面生产系统（包括皮带传输、原煤筛分、破碎拣选等工艺以及储煤场、煤矸石堆场、装卸场等场所）产生的煤炭粉尘实施治理
	100
	2017年
	偃师市人民政府

	23
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	偃师市神龙钙业有限公司完善粉尘收集设施，减少无组织排放；建设车辆冲洗设施。
	100
	2017年
	偃师市人民政府

	24
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	偃师市新鑫环保节能材料厂对焙烧窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）。产品室内存放，装卸室内作业，场区硬化，防尘措施落实，出入口建设车辆冲洗设施。
	100
	2017年
	偃师市人民政府

	25
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	洛阳市金桥实业有限公司工业窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	200
	2017年
	偃师市人民政府

	26
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	河南嘉祥石材厂采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题
	60
	2017年
	偃师市人民政府

	27
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	偃师市府店镇建和石材厂采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题
	60
	2017年
	偃师市人民政府

	28
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	偃师市鸿图石材厂采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题
	60
	2017年
	偃师市人民政府

	29
	偃师市
	非电行业工业废气治理
	偃师市
	洛阳市磊鑫石材有限公司采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题。
	60
	2017年
	偃师市人民政府

	30
	偃师市
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	偃师市
	洛阳卓特化工有限公司拆除燃煤锅炉，改用清洁能源；对生产工艺产生的挥发性有机废气、酸雾实施收集净化治理，取消无组织排放，废气排放达到河南省政府规定的标准
	60
	2017年
	偃师市人民政府

	31
	偃师市
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	偃师市
	洛阳文兴实业有限公司对喷涂工艺的挥发性有机物和酸洗磷化工艺的酸雾进行收集净化，取消无组织排放，VOCs排放达到河南省政府规定的排放标准
	50
	2017年
	偃师市人民政府

	32
	孟津县
	洛阳榕拓焦化有限责任公司非电行业工业废气治理
	孟津县

平乐镇
	洛阳榕拓焦化有限责任公司对破碎、筛分、装煤、捕焦、熄焦、焦炉等生产环节外排废气进行治理，废气排放达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5要求（机焦炉标准）
	2000
	2017年
	孟津县人民政府

	33
	孟津县
	工业窑炉废气治理
	孟津县
	废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）
	1800
	2017年
	孟津县人民政府

	34
	孟津县
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	孟津县
	河南金彭车业有限公司对喷涂工艺的挥发性有机物和酸洗磷化工艺的酸雾进行收集净化，取消无组织排放，VOCs排放达到河南省政府规定的排放标准
	50
	2017年
	孟津县人民政府

	35
	孟津县
	工业挥发性有机物（VOCs）治理
	孟津县
	洛阳隆华传热节能股份有限公司完成挥发性有机物污染治理
	50
	2017年
	孟津县人民政府

	36
	孟津县
	非电行业工业废气治理
	孟津县
	洛阳明瑞高温材料有限公司工业窑炉废气进行治理，外排废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）。
	200
	2017年
	孟津县人民政府

	37
	孟津县
	非电行业工业废气治理
	孟津县
	洛阳机车车辆配件有限公司工业窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	500
	2017年
	孟津县人民政府

	38
	孟津县
	非电行业工业废气治理
	孟津县
	洛阳巨力机械设备制造有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	孟津县人民政府

	39
	孟津县
	非电行业工业废气治理
	孟津县
	孟津县盛华金属机械有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	孟津县人民政府

	40
	孟津县
	工业窑炉治理
	孟津县
	慎远耐火材料有限责任公司废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）
	37
	2016年
	孟津县人民政府

	41
	孟津县
	工业窑炉治理
	孟津县
	洛阳万凯耐火材料有限公司废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）
	37
	2016年
	孟津县人民政府

	42
	嵩县
	废气深度治理
	嵩县产业集聚区饭坡

园区
	拟对外排废气进一步深度治理
	3000
	2017年
	嵩县人民政府

	43
	嵩县
	非电行业工业废气治理
	嵩县
	嵩县方宇建材机制砖厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）
	400
	2017年
	嵩县人民政府

	44
	宜阳县
	非电行业工业废气治理
	宜阳县
	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	100
	2017年
	宜阳县人民政府

	45
	宜阳县
	非电行业工业废气治理
	宜阳县
	河南牡丹焊材科技有限公司对装炉、熔炼、筛分等废气进行收集治理。废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	60
	2017年
	宜阳县人民政府

	46
	宜阳县
	非电行业工业废气治理
	宜阳县
	洛阳国林牡丹焊材有限公司对装炉、熔炼、筛分等废气进行收集治理。废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	60
	2017年
	宜阳县人民政府

	47
	宜阳县
	非电行业工业废气治理
	宜阳县
	义洛矿煤炭工业对地面生产系统（包括皮带传输、原煤筛分、破碎拣选等工艺以及储煤场、煤矸石堆场、装卸场等场所）产生的煤炭粉尘实施治理
	60
	2017年
	宜阳县人民政府

	48
	宜阳县
	非电行业工业废气治理
	宜阳县
	洛阳国兴矿业有限公司宜阳县石门水泥灰岩矿采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题。
	50
	2017年
	宜阳县人民政府

	49
	伊川县
	河南豫港龙泉铝业有限公司烟气余热利用项目及电解烟气净化升级改造
	河南豫港龙泉铝业有限公司
	每小时热量供应18.82 MW；对现有4套烟气净化系统全面升级改造
	4460
	2016年
	伊川县人民政府

	50
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	河南宝雨山煤业有限公司煤炭工业对地面生产系统（包括皮带传输、原煤筛分、破碎拣选等工艺以及储煤场、煤矸石堆场、装卸场等场所）产生的煤炭粉尘实施治理
	100
	2017年
	伊川县人民政府

	51
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	洛阳飞航建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	52
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	洛阳瑞阳建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	53
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	洛阳天瑞保温建材厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	54
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县百乐新型建材厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	55
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县大地新型建材厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	56
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县宏发新型建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	57
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县华胜新型建材厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	58
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县建设工程有限公司伊兴分公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	59
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县金砖实业有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	60
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县瑞恒新型建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	61
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县三强新型墙体建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	62
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县胜华新型建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	63
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县顺达新型墙体建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	64
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县四方新型建材有限公司对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	65
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县祥龙新型建材厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	66
	伊川县
	非电行业工业废气治理
	伊川县
	伊川县新伊新型建材厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
	400
	2017年
	伊川县人民政府

	67
	新安县
	洛阳龙新玻璃公司窑炉粉尘、二氧化硫、氮氧化物治理
	洛阳龙新

玻璃公司
	废气排放达到《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）要求
	2000
	2016年
	新安县人民政府

	68
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	新安矿煤炭工业对地面生产系统（包括皮带传输、原煤筛分、破碎拣选等工艺以及储煤场、煤矸石堆场、装卸场等场所）产生的煤炭粉尘实施治理
	100
	2017年
	新安县人民政府

	69
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	新义矿对产生的煤炭粉尘实施治理
	100
	2017年
	新安县人民政府

	70
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	义安矿煤炭工业对地面生产系统（包括皮带传输、原煤筛分、破碎拣选等工艺以及储煤场、煤矸石堆场、装卸场等场所）产生的煤炭粉尘实施治理
	100
	2017年
	新安县人民政府

	71
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	新安县神五焊接材料有限公司对装炉、熔炼、筛分等废气进行收集治理。废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	新安县人民政府

	72
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	洛阳河柴齐耀铸造有限公司工业窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	500
	2017年
	新安县人民政府

	73
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	洛阳麦特瑞材料技术有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	新安县人民政府

	74
	新安县
	非电行业工业废气治理
	新安县
	洛阳天洲机械制造有限公司对翻砂、表面清理工艺废气进行收集治理；对熔炼窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	50
	2017年
	新安县人民政府

	75
	新安县
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司窑炉废气治理
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
	废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）
	30
	2016年
	新安县人民政府

	76
	汝阳县
	汝阳县产业集聚区大气治理项目
	汝阳县产业集聚区
	对集聚区内工业企业提标治理
	30000
	2019年
	汝阳县人民政府

	77
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	汝阳龙泽焦化有限公司对破碎、筛分、装煤、捕焦、熄焦、焦炉等生产环节外排废气进行治理，废气排放达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5要求（机焦炉标准）
	2000
	2017年
	汝阳县人民政府

	78
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	汝阳县昌盛新型建材有限公司废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013。厂区硬化，完善防尘措施，出入口建设车辆冲洗设施。
	60
	2017年
	汝阳县人民政府

	79
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	汝阳县智强烧结页岩砖厂对外排废气进行治理，废气排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013
	400
	2017年
	汝阳县人民政府

	80
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	洛阳三升刚玉有限公司对混料、熔炼工艺实施废气治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）
	50
	2017年
	汝阳县人民政府

	81
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	汝阳县瑞隆新型材料有限公司对混料、熔炼工艺实施废气治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）
	50
	2017年
	汝阳县人民政府

	82
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	洛阳鹏飞耐火材料有限公司工业窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）。
	200
	2017年
	汝阳县人民政府

	83
	汝阳县
	非电行业工业废气治理
	汝阳县
	洛阳兴荣工业有限公司工业窑炉废气进行治理，废气排放达到《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015)
	500
	2017年
	汝阳县人民政府

	84
	洛宁县
	烟尘治理提升改造
	洛宁县
	10家砖厂烟尘治理提升改造项目
	500
	2017年
	洛宁县人民政府

	85
	洛宁县
	洛宁新华生物质能发电有限公司
	洛宁县
	2×75t锅炉超低排放改造，烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气机组排放标准
	300
	2017年
	洛宁县人民政府

	86
	洛宁县
	非电行业工业废气治理
	洛宁县
	洛阳中部石材城有限公司采取密封、收集净化、湿法作业等措施，对钻孔、爆破、破碎、筛分、加工、装卸环节的粉尘实施治理，解决粉尘无组织排放问题
	50
	2017年
	洛宁县人民政府

	87
	栾川县
	非电行业工业废气治理
	栾川县
	栾川县豫粤耐磨材料有限公司工业窑炉废气进行治理，外排废气达到《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）。
	200
	2017年
	栾川县人民政府

	88
	栾川县
	非电行业工业废气治理
	栾川县
	洛阳昶威机械制造安装有限公司工业窑炉废气进行治理，外排废气达到《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）。
	500
	2017年
	栾川县人民政府

	合计
	　
	112815
	
	

	c.扬尘污染防治

	1
	老城区
	扬尘治理
	老城区
	多功能洗扫车2台、高压冲洗车3台、雾炮车2台
	400
	　
	市交通运输局、老城区人民政府

	2
	新安县
	310国道两侧农户及商户门前场地硬化、绿化
	新安县
	临310国道农户及商户门前黄土裸露场地硬化、绿化
	300
	2016年
	市国土资源局、新安县人民政府

	3
	新安县
	企业物料堆场治理
	新安县
	建设封闭料仓或防风抑尘措施
	200
	2016年
	新安县人民政府

	4
	新安县
	煤（料）场出口建设车辆冲洗装置
	新安县
	车辆冲洗装置
	150
	2016年
	新安县人民政府

	5
	栾川县
	洛钼集团三道庄矿区扬尘治理
	洛钼集团三道庄矿区
	购置4台洒水车，设置抑尘网，对矿区进行降尘防尘治理
	1200
	2018年
	栾川县人民政府

	6
	栾川县
	栾川县龙宇钼业有限公司南泥湖矿区扬尘治理
	栾川县龙宇钼业有限公司
	购置4台洒水车，设置抑尘网，对矿区进行降尘防尘治理
	1000
	2018年
	栾川县人民政府

	7
	孟津县
	扬尘治理
	孟津县
	湿式清扫车辆3台、中型清扫车湿扫2台
	341
	2016年
	市交通运输局、孟津县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	3591
	　
	　

	d.社会生活污染防治

	1
	各县

（市、区）
	洁净型煤替代工作
	各县

（市、区）
	9个县（市）、伊滨区、吉利区根据辖区内洁净型煤需求数量，各自在本区域内建成1-3个洁净型煤生产仓储和配送中心，年生产量（1-3个企业总量）5万吨
	1100
	2017年
	市煤炭局、各县（市、区）人民政府

	2
	各县（市、区）
	洛阳市9家殡葬行业废气治理
	各县（市、区）
	洛阳市9家殡葬行业废气治理（偃师市殡仪馆、洛阳北邙仙境苑陵园有限公司等9家殡葬行业）
	500
	2017年
	市民政局、各县（市、区）人民政府

	3
	洛宁县
	餐饮业油烟治理
	洛宁县
	县城区100平方米以上65家餐饮业油烟治理项目
	100
	2017年
	洛宁县人民政府

	4
	洛宁县
	洛阳永宁金铅冶炼有限公司淘汰落后生产工艺
	洛宁县
	淘汰氧气底吹炉熔炼-鼓风炉
	——
	2016年
	洛宁县人民政府

	5
	新安县
	洛阳万基碳素一分厂淘汰锻烧1号和2号生产线
	新安县
	洛阳万基碳素一分厂淘汰锻烧1号和2号生产线
	——
	2017年
	新安县人民政府

	6
	孟津县
	洛阳洛钢集团钢铁有限公司淘汰环形烧结机
	孟津县
	淘汰环形烧结机
	——
	2016年
	孟津县人民政府

	7
	孟津县
	洛阳市制药厂淘汰落后生产线
	孟津县
	淘汰落后生产线
	——
	2016年
	孟津县人民政府

	8
	孟津县
	洛阳榕拓焦化有限责任公司淘汰湿法熄焦工艺
	孟津县
	淘汰湿法熄焦工艺
	——
	2018年
	孟津县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	1700
	　
	　


附件2

水环境质量改善重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	所属流域
	主要内容
	资金总计

（万元）
	完成时间
	责任单位

	a. 工业水污染防治

	1
	栾川县
	栾川县产业集聚区（第二污水处理厂）二期工程
	黄河
	2万m3/d扩建，采用氧化沟技术，尾水排放标准为一级A
	6000
	2020年
	栾川县人民政府

	2
	栾川县
	栾川县龙宇钼业有限公司矿山废水治理工程项目与10000吨/日钼选厂废水深度治理与回用项目
	长江
	新建 4500m3/d废水处理和回用设施，在选厂新建30000m3/d尾矿浆处理设施
	2404
	2018年
	栾川县人民政府

	3
	孟津县
	孟津县华阳产业集聚区污水处理厂提标改造
	黄河
	一级B提标为一级A
	3000
	2018年
	孟津县人民政府

	4
	嵩  县
	嵩县产业集聚田湖产业园污水处理厂建设项目
	黄河
	污水处理厂工程
	12500
	2019年
	嵩县人民政府

	5
	洛宁县
	第二水厂污水管网改造项目
	黄河
	管网改造
	640
	2016年
	洛宁县人民政府

	6
	洛宁县
	产业园区北区天宁、富宁等企业联网工程
	黄河
	城镇管网建设
	600
	2016年
	洛宁县人民政府

	7
	宜阳县
	产业集聚区(锁营)污水处理厂
	黄河
	日处理1万吨
	3200
	2019年
	宜阳县人民政府

	8
	偃师市
	产业集聚区污水处理厂提标改造项目
	黄河
	一级B提标为一级A
	3000
	2017年
	偃师市人民政府

	合计
	　
	　
	
	　
	31344
	　
	　

	b．生活污水污染防治

	1
	瀍河区
	杨文路雨污水改造项目
	黄河
	雨污水分流
	460
	2017年
	市住房城乡建设委、瀍河区人民政府

	2
	瀍河区
	万寿街雨污水改造项目
	黄河
	雨污水分流
	350
	2017年
	市住房城乡建设委、瀍河区人民政府

	3
	瀍河区
	杨文西侧规划路

雨污水改造
	黄河
	雨污水分流
	320
	2016年
	市住房城乡建设委、瀍河区人民政府

	4
	瀍河区
	利民东街雨污水改造项目
	黄河
	雨污水分流
	230
	2017年
	市住房城乡建设委、瀍河区人民政府

	5
	瀍河区
	振兴南路雨污水改造项目
	黄河
	雨污水分流
	120
	2016年
	市住房城乡建设委、瀍河区人民政府

	6
	涧西区
	涧河北岸截污治理工程
	黄河
	沿河道边修建污水管道，起点位于310国道，由西向东在衡山路处排入东段涧河截污管道，总长度约2898米。
	377.62
	2020年
	市住房城乡建设委、涧西区人民政府

	7
	吉利区
	吉利区城市雨、污管网完善项目
	黄河
	完善吉利区中原路东段、纬五路、经六路、长治路等道路，约12千米的雨、污管线
	2560
	2020年
	吉利区人民政府

	8
	龙门园区
	伊东渠污水管网建设工程、污水管网改造及覆盖建设工程
	黄河
	污水管网南起焦柳铁路以北检查井，北至香龙湾规划路检查，全长1726.973m；伊东渠橡胶坝管理房处至伊东渠焦柳铁路以北污水检查井进行原渠道拆除、渠道清淤、
	782
	2016年
	龙门管委会

	9
	龙门园区
	伊西渠污水管网项目建设
	黄河
	污水管网起点为焦柳铁路检查井编号为W43，终点为希望路，沿伊西渠进行敷设最终排入希望路污水管网。设计全长2211m。
	253
	2018年
	龙门管委会

	10
	偃师市
	偃师市西区污水处理厂

建设工程
	黄河
	新建污水处理厂（一期2万吨/日）
	10700
	2018年
	市水务局、偃师市人民政府

	11
	偃师市
	偃师市东区污水处理项目
	黄河
	2万t/d处理能力的偃师市东区污水处理项目
	5300
	2018年
	市水务局、偃师市人民政府

	12
	偃师市
	府店镇污水处理工程
	黄河
	1200t/d
	380
	2020年
	偃师市人民政府

	13
	偃师市
	缑氏镇污水处理工程
	黄河
	1200t/d
	370
	2020年
	偃师市人民政府

	14
	偃师市
	邙岭镇污水处理工程
	黄河
	1200t/d
	365
	2020年
	偃师市人民政府

	15
	偃师市
	大口镇污水处理工程
	黄河
	1200t/d
	360
	2020年
	偃师市人民政府

	16
	偃师市
	华夏路西延污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道2.4公里
	300
	2018年
	偃师市人民政府

	17
	偃师市
	嵩山路（伊洛大道-滨河路）污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道2.3公里
	234
	2016年
	偃师市人民政府

	18
	偃师市
	文化路（车站街-商都路）污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道1.2公里
	200
	2017年
	偃师市人民政府

	19
	偃师市
	首阳新区开阳路

污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道2.2公里
	198
	2016年
	偃师市人民政府

	20
	偃师市
	文化路南延污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道1.9公里
	180
	2016年
	偃师市人民政府

	21
	偃师市
	首阳新区相国大道

污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道1.4公里
	160
	2016年
	偃师市人民政府

	22
	偃师市
	首阳新区聚贤路

污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道1.3公里
	155
	2019年
	偃师市人民政府

	23
	偃师市
	新新路（太学路-滨河路）污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道1.2公里
	150
	2017年
	偃师市人民政府

	24
	偃师市
	首阳新区蔡侯路

污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道1.1公里
	80
	2016年
	偃师市人民政府

	25
	偃师市
	首阳新区府佑路

污水管网工程
	黄河
	铺设污水管道0.4公里
	70
	2016年
	偃师市人民政府

	26
	栾川县
	乡镇污水处理厂改扩建及配套污水管网建设工程
	黄河、丹江口上游
	扩建现有处理规模；采用人工湿地、生物转盘或A2O处理工艺
	8200
	2016年
	栾川县人民政府

	27
	栾川县
	栾川县城规划区新建污水管网项目工程及县城老城区雨污分流改造工程
	黄河
	新建城寺沟、邢家沟、田家沟等十八条沟25公里污水管网建设、改造老城区雨污分流管网10公里
	3000
	2017年
	栾川县人民政府

	28
	栾川县
	城镇污水处理及配套设施建设项目
	黄河
	污水处理厂3座及配套设施，铺设管网36公里
	2700
	2017年
	栾川县人民政府

	29
	栾川县
	栾川县第一污水处理厂提标治理建设工程
	黄河
	2 万吨/日提标治理建设工程，一级B提标为一级A
	2568
	2017年
	市水务局、栾川县人民政府

	30
	栾川县
	石庙镇农村生活污水管网及处理设施建设项目
	黄河
	龙潭村建设1座200m3/d污水处理站、上元村、下元村建设500m3/d污水处理站1座，完善污水管网33061米
	2000
	2017年
	栾川县人民政府

	31
	栾川县
	赤土店镇旅游环线

生活污水治理
	黄河
	450吨污水处理厂建设及污水管网建设
	1400
	2018年
	栾川县人民政府

	32
	栾川县
	合峪镇第二污水处理

厂新建项目
	黄河
	新建1000立方米/天污水处理厂一座
	1000
	2018年
	栾川县人民政府

	33
	栾川县
	合峪镇污水处理湿地改造与污水管网完善项目
	黄河
	现有污水处理湿地规模提升至800吨/天，铺设污水管道1000米
	500
	2017年
	栾川县人民政府

	34
	洛宁县
	各乡（镇）2000口人以上村庄生活污水处理设施建设（10个）
	黄河
	各150吨/日一体化污水处理设施
	3500
	2019年
	洛宁县人民政府

	35
	洛宁县
	下峪镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	350
	2019年
	洛宁县人民政府

	36
	洛宁县
	兴华镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	350
	2019年
	洛宁县人民政府

	37
	洛宁县
	上戈镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	350
	2019年
	洛宁县人民政府

	38
	洛宁县
	河底镇污水处理设施建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水处理设施建设及污水处理厂提升改造项目
	350
	2019年
	洛宁县人民政府

	39
	洛宁县
	马店镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	350
	2019年
	洛宁县人民政府

	40
	洛宁县
	故县镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	300
	2019年
	洛宁县人民政府

	41
	洛宁县
	马店镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	300
	2019年
	洛宁县人民政府

	42
	洛宁县
	陈吴乡污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	300
	2019年
	洛宁县人民政府

	43
	洛宁县
	东宋镇污水管网建设及污水处理厂提升改造
	黄河
	污水管网建设及污水处理厂提升改造项目
	300
	2019年
	洛宁县人民政府

	44
	洛宁县
	涧口乡污水管网建设工程
	黄河
	一体化污水处理
	300
	2016年
	洛宁县人民政府

	45
	孟津县
	朝阳镇污水处理工程
	黄河
	5000吨污水厂（远期1万吨）、20公里污水管网建设
	6110
	2017年
	孟津县人民政府

	46
	孟津县
	第二污水处理工程
	黄河
	1万吨污水厂、17公里污水管网建设
	5980
	2016年
	市水务局、孟津县人民政府

	47
	孟津县
	常袋镇污水处理工程
	黄河
	3000吨污水厂、17公里污水管网建设
	4150
	2017年
	孟津县人民政府

	48
	孟津县
	白鹤污水处理厂升级改造
	黄河
	一级B级提标至一级A级
	3200
	2017年
	孟津县人民政府

	49
	孟津县
	平乐镇污水处理工程
	黄河
	3000吨污水厂、12公里污水管网建设
	2260
	2017年
	孟津县人民政府

	50
	孟津县
	送庄镇污水处理工程
	黄河
	3000吨污水厂、8.91公里污水管网建设
	2120
	2017年
	孟津县人民政府

	51
	孟津县
	孟津县新城区

污水管网建设
	黄河
	建设瀍河大道西连接线、汉魏大道西连接线、龙马南路等10余条道路污水管网15150米。
	1822
	2018年
	孟津县人民政府

	52
	孟津县
	会盟镇污水管网

改扩建工程
	黄河
	12.8公里污水管网建设
	1800
	2016年
	孟津县人民政府

	53
	孟津县
	孟津县新城科技园区

污水管网建设
	黄河
	建设瀍河大道新城科技园段、华阳路、龙泉路等7条道路的污水管网11400米。
	1544
	2018年
	孟津县人民政府

	54
	孟津县
	小浪底镇污水管网

改扩建工程
	黄河
	14.2公里污水管网建设
	1468
	2016年
	孟津县人民政府

	55
	孟津县
	麻屯镇污水管网

改扩建工程
	黄河
	13.7公里污水管网建设
	1316
	2016年
	孟津县人民政府

	56
	孟津县
	孟津县建成区

污水管网建设
	黄河
	建设英才路北段、平乐路西段、富平路、黄河大道、锦绣路北段、桂花大道西连接线、平乐路东段污水管网7200米。
	840
	2018年
	孟津县人民政府

	57
	嵩  县
	嵩县环陆浑水库污水收集管网（一期）暨嵩县产业集聚区田湖园区污水管网项目
	黄河
	污水管网53.661公里、污水提升泵站3座、储水池1座及配套设施建设等
	5500
	2017年
	嵩县人民政府

	58
	嵩  县
	嵩县第二污水处理厂（10000吨/天）建设项目
	黄河
	嵩县第二污水处理厂（10000吨/天）工程
	4450
	2016年
	市水务局、嵩县人民政府

	59
	嵩  县
	嵩县产业集聚区饭坡园区污水管网项目
	黄河
	嵩县产业集聚区饭坡园区污水管网（12公里）工程建设
	1300
	2016年
	嵩县人民政府

	60
	嵩  县
	车村镇污水处理设施建设项目
	黄河
	新建污水处理设施
	300
	2019年
	嵩县人民政府

	61
	伊川县
	伊川县第三污水处理厂
	黄河
	日处理污水3万吨
	16200
	2019年
	市水务局、伊川县人民政府

	62
	伊川县
	伊川县第二污水处理厂
	黄河
	设计日处理污水3万吨规模，一期2万吨/日，二期1万吨/日。全地下式建设，污水处理构筑设施全部置于地下
	12000
	2017年
	市水务局、伊川县人民政府

	63
	伊川县
	伊川县平等污水处理项目
	黄河
	建设日处理1万吨污水污泥工程
	7100
	2020年
	伊川县人民政府

	64
	伊川县
	伊川伊河东污水管网工程
	伊河
	铺设管径400-800污水管网4.25公里，铺设管径500-600污水管网7.2公里，铺设管径1000-1350污水管网5.4公里，铺设管径1200-1350污水管网11公里
	6000
	2019年
	伊川县人民政府

	65
	伊川县
	伊川县新区及拓展区污水管网工程
	黄河
	污水管网20公里
	5000
	2019年
	伊川县人民政府

	66
	伊川县
	伊川县鸣皋镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨
	2727
	2019年
	伊川县人民政府

	67
	伊川县
	伊川县白元镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨
	2727
	2019年
	伊川县人民政府

	68
	伊川县
	伊川县白沙镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨
	2727
	2019年
	伊川县人民政府

	69
	伊川县
	伊川县葛寨乡污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨
	2727
	2019年
	伊川县人民政府

	70
	伊川县
	伊川县高山镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨
	2727
	2019年
	伊川县人民政府

	71
	伊川县
	伊川县半坡镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨
	2727
	2019年
	伊川县人民政府

	72
	伊川县
	伊川县江左镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水1000吨污水处理厂一座及6.5公里配套管网
	1502
	2019年
	伊川县人民政府

	73
	伊川县
	污水管网铺设
	黄河
	铺设管径600以上污水管网13公里
	1040
	2017年
	伊川县人民政府

	74
	伊川县
	伊川县鸦岭乡污水处理厂
	黄河
	建设日处理900吨污水处理厂一座
	268
	2020年
	伊川县人民政府

	75
	伊川县
	伊川县酒后镇污水处理厂
	黄河
	日处理污水800吨工程
	200
	2020年
	伊川县人民政府

	76
	伊川县
	伊川县吕店镇污水处理厂
	黄河
	建设日处理500吨污水污泥工程
	150
	2016年
	伊川县人民政府

	77
	新安县
	新安县乡镇社区园区、19座污水处理厂及配套管网项目
	黄河
	新增污水日处理能力54320吨，新增污水收集管网82440米
	22828.4
	2018年
	新安县人民政府

	78
	新安县
	城区雨污水管网分流改造工程
	黄河
	新老城雨污水分流改造
	6600
	2016年
	新安县人民政府

	79
	新安县
	污水处理厂提标改造
	黄河
	提标改造
	2900
	2017年
	市水务局、新安县人民政府

	80
	宜阳县
	城西污水处理厂
	黄河
	日处理1万吨
	3200
	2018年
	市水务局、宜阳县人民政府

	81
	宜阳县
	张坞污水处理厂
	黄河
	日处理0.2万吨
	1550
	2018年
	宜阳县人民政府

	82
	宜阳县
	宜阳县污水处理厂升级改造工程
	黄河
	升级改造,新建提升泵房、沉淀池、转盘过滤池等设施
	870
	2017年
	市水务局、宜阳县人民政府

	83
	汝阳县
	汝阳县城区污水管网完善工程
	淮河
	铺设2.85公里污水管网
	300
	2016年
	汝阳县人民政府

	84
	汝阳县
	小店镇污水处理设施建设项目
	淮河
	新建污水处理设施
	300
	2019年
	汝阳县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	201303.02
	　
	　

	c.河流综合整治

	1
	市区
	伊河东湖及河道治理项目
	黄河
	生态绿化、景观建设、与偃师对接河道治理
	20000
	2018年
	市城乡一体化示范区建设局、相关城市区人民政府

	2
	市区
	雨污分流改造及污水管网建设
	黄河
	雨污分流改造、污水处理厂配套管网
	13000
	2018年
	市城乡一体化示范区建设局、市住房城乡建设委、相关城市区人民政府

	3
	市区
	城市河渠截污工程
	黄河
	河渠排污口截污治理、消除黑臭水体
	12000
	2018年
	市城乡一体化示范区建设局、市住房城乡建设委、相关城市区人民政府

	4
	市区
	瀍河市区上游段河道治理工程
	黄河
	孟津界至陇海铁路段，长6.3公里，朱樱湖湿地500亩，河床疏浚、护坡护岸、生态绿化
	26000
	2019年
	市水务局、瀍河区人民政府

	5
	市区
	邙山渠改造
	黄河
	工程收尾、卡脖子地段改造
	1000
	2018年
	市水务局、相关城市区人民政府

	6
	瀍河区、孟津县
	瀍河市区乡村段治理工程
	黄河
	310国道至孟津界，治理长度2.5公里，河床整治、生态绿化
	8000
	2019年
	市水务局、瀍河区人民政府、孟津县人民政府

	7
	洛龙区
	洛河东湖及河道治理项目
	黄河
	防汛道路、景观绿化、与偃师对接河道治理
	50000
	2018年
	市城乡一体化示范区、洛龙区人民政府

	8
	高新区
	洛河西湖及河道治理工程
	黄河
	拦河坝、堤防、防汛道路、景观绿化等，与宜阳对接河道治理
	45000
	2018年
	市城乡一体化示范区、高新区管委会

	9
	涧西区、西工区
	涧河枣园湖至同乐湖段河道治理工程
	黄河
	大堤填筑、河道清淤疏浚，两岸绿化
	4000
	2018年
	市水务局、涧西区人民政府、西工区人民政府

	10
	吉利区
	吉利区二道河综合

整治项目
	黄河
	涧西沟及二道河全线河道清淤及衬砌、河底硬化及防渗处理。建设2座有效容积为7.5万m3的事故池和6道应急闸坝
	14400
	2019年
	吉利区人民政府

	11
	偃师市
	洛河综合治理工程
	黄河
	新建和加固堤防边坡防护、险工处理、闸站建设、滨水景观及生态修复
	133911
	2017年
	偃师市人民政府

	12
	偃师市
	伊河偃师段治理工程
	黄河
	治理长度18公里，包括堤防加固、河床整治险工治理等
	34000
	2020年
	偃师市人民政府

	13
	偃师市
	中州渠综合治理
	黄河
	清淤及水毁工程修复
	2300
	2020年
	偃师市人民政府

	14
	伊川县
	伊川县伊河河道综合整治工程
	伊河
	河道的垃圾清理堤防整治20公里
	70000
	2019年
	伊川县人民政府

	15
	伊川县
	伊河流域水污染防治工程
	黄河
	河道整治39 km
	50000
	2016年
	伊川县人民政府

	16
	栾川县
	伊河县城段水污染防治工程
	黄河
	伊河县城段河道区域内排污口截流、两岸生态环境治理
	97150
	2018年
	栾川县人民政府

	17
	栾川县
	栾川县河道综合整治工程
	黄河、丹江口上游
	对伊河、小河、育河、明白河4条主要河流及107条有水支流沿河排污口进行治理，清理河道污泥、垃圾，建设浆砌块石护坡及生态护坡等
	5480
	2017年
	栾川县人民政府

	18
	洛宁县
	重点流域生态修复与保护
	黄河
	韩城河（毛庄至下营段）生态修复与保护工程
	2600
	2020年
	洛宁县人民政府

	19
	洛宁县
	重点流域生态修复与保护
	黄河
	渡洋河生态修复与保护工程（三期）周村至温庄段
	2000
	2020年
	洛宁县人民政府

	20
	洛宁县
	赵村镇、山底乡20公里截污项目
	黄河
	河渠排污口截污治理、消除黑臭水体
	840
	2018年
	洛宁县人民政府

	21
	洛宁县
	北寨涧河道治理
	黄河
	采取河道浆砌石护砌及两侧污水管网建设，河道宽度6米，深4米，长2700米
	600
	2016年
	洛宁县人民政府

	22
	洛宁县
	落水沟河道治理
	黄河
	采取河道浆砌石护砌及两侧污水管网建设，河道宽度5米，深4米，长2700米
	580
	2016年
	洛宁县人民政府

	23
	洛宁县
	县城北区截污工程
	黄河
	河渠排污口截污治理、消除黑臭水体
	540
	2018年
	洛宁县人民政府

	24
	汝阳县
	北汝河综合治理工程
	淮河
	建设生态堤防、橡胶坝、绿化美化
	108000
	2020年
	汝阳县人民政府

	25
	宜阳县
	洛河宜阳县西段生态治理工程
	黄河
	对洛河宜阳西段南北两岸河堤进行加固、整治填筑、背水坡与迎水坡防护、修建两岸河堤内侧平台、穿堤建筑物、河床疏浚、支流交叉部分治理、生态修复及绿化景观工程等
	181500
	2018年
	宜阳县人民政府

	26
	孟津县
	瀍河孟津段治理工程
	黄河
	治理长度13公里，河道疏浚、岸坡整治、景观绿化
	26900
	2019年
	孟津县人民政府

	27
	孟津县
	引黄入洛工程
	黄河
	工程收尾
	10000
	2017年
	孟津县人民政府

	28
	新安县
	新安县涧河治理工程
	黄河
	治理长度15公里，包括堤防建设、河床整治、生态绿化等
	43800
	2019年
	新安县人民政府

	29
	新安县
	引畛济涧工程
	黄河
	从畛河引水，流量5 m 3 /s，通过14公里引水隧洞,在新安县上河村附近注入涧河
	30000
	2017年
	新安县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	993601
	　
	　

	d. 湖泊生态保护

	1
	栾川县
	栾川县第四水源上游水土保持生态治理工程
	黄河
	治理水土流失面积38平方公里
	2280
	2017年
	栾川县人民政府

	2
	栾川县
	金牛岭水库水环境

综合整治
	黄河
	水库及周边500米范围内，开展水库周边污染治理、入库河道生态截污等工程
	750
	2018年
	市水务局、环保局、栾川县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	3030　
	　
	　

	e. 人工湿地建设

	1
	偃师市
	中州渠人工湿地扩建工程
	黄河
	一期2万吨/d
	5400
	2018年
	偃师市人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	5400　
	　
	　

	f. 城市饮用水水源地环境保护

	1
	汝阳县
	汝阳县城区饮用水源地整治
	淮河
	饮用水源保护区规范化建设
	3000
	2017年
	汝阳县人民政府

	2
	栾川县
	栾川县饮用水水源地保护和生态修复
	黄河、丹江口上游
	一、二级保护区的整治与生态修复，环境综合整治、生态护坡、生态保护与修复、农村饮用水安全
	1200
	2017年
	栾川县人民政府

	3
	洛宁县
	故县水库饮用水源地环境综合整治项目
	黄河
	库区周边村庄生活污水、生活垃圾合理处置，畜禽养殖污染治理，农业面源污染，机动车船舶污染防治
	2000
	　
	洛宁县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	6200
	　
	　


附件3

土壤污染防治重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	建设地点
	所属流域
	主要内容
	资金总计

（万元）
	完成时间
	责任单位

	a.土壤污染防治与修复

	1
	吉利区
	洛阳昊海工贸有限公司22000t/a废催化剂再生及有色金属废料综合利用项目
	吉利区
	黄河
	仓库、预处理车间、再生车间、利用车间、废气处理设施、废水处理设施、收尘设施等。
	5000
	2019年
	吉利区人民政府

	2
	栾川县
	庙子镇罗沟土壤污染治理与修复项目
	栾川县
	黄河
	栾川县庙子镇罗沟污染场地修复20000平米
	3150
	2020年
	栾川县人民政府

	3
	栾川县
	栾川县有色金属冶炼废渣集中安全填埋场项目（一期）
	洛阳钼都钨钼科技有限公司
	黄河
	年处理6000吨，总容量10万立方米，预处理加安全填埋
	3000
	2017年
	栾川县人民政府

	4
	栾川县
	栾川县潭头镇工业园区污染场地调查与风险评估项目
	栾川县
	黄河
	开展栾川县潭头镇工业园区污染场地调查与风险评估。
	400
	2019年
	栾川县人民政府

	5
	栾川县
	庙子化工厂污染场地调查与风险评估项目
	栾川县
	黄河
	开展栾川县庙子化工厂污染场地调查与风险评估。
	300
	2018年
	栾川县人民政府

	6
	栾川县
	栾川县庙子镇罗沟污染场地调查与风险评估项目
	栾川县
	黄河
	开展县庙子镇罗沟污染场地调查与风险评估。
	150
	2019年
	栾川县人民政府

	7
	新安县
	大沟河赤泥库滑坡治理项目
	洛阳香江万基铝业有限公司
	黄河
	固体废物（赤坭）无害化处置
	4800
	2018年
	新安县人民政府

	8
	洛宁县
	洛宁县下峪镇崇阳沟污染场地调查与风险评估项目
	下峪镇
	黄河
	洛宁县下峪镇崇阳沟污染场地调查与风险评估项目
	400
	2018年
	洛宁县人民政府

	9
	汝阳县
	西沟村老矿区污染场地治理与修复项目
	汝阳县
	淮河
	西沟村老矿区废矿污染，需进行场地及废弃矿洞综合治理，面积1500亩。
	4500
	2020年
	汝阳县人民政府

	10
	汝阳县
	王坪乡农用地土壤污染治理与修复项目
	汝阳县
	淮河
	王坪村王坪组农用地，受重金属污染，需进行土壤置换及重金属治理，面积150亩。
	250
	2018年
	汝阳县人民政府

	11
	汝阳县
	斜纹村北农用地土壤污染治理与修复项目
	汝阳县
	淮河
	斜纹村后岭、北村等组农用地，受重金属污染，需进行土壤置换及重金属治理，面积120亩。
	180
	2018年
	汝阳县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	22130
	　
	　


附件4

乡村人居环境改善重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	建设地点
	所属流域
	主要内容
	资金总计

（万元）
	完成时间
	责任单位

	a.农村环境综合整治

	1
	新安县
	新安县“一河一湖两区”农村环境连片整治
	新安县
	黄河
	农村污水处理站及雨污分流管网工程
	12690　
	2020年
	新安县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	12690　
	　
	　

	b.农村垃圾收集处理

	1
	新安县
	生活垃圾无害化处理项目
	新安县
	黄河
	垃圾焚烧发电项目
	50000　
	2018年
	市住房城乡建设委、新安县人民政府

	2
	洛宁县
	生活垃圾处理设施建设
	洛宁县
	黄河
	15个乡3000口人以上村庄生活垃圾处理设施建设
	2000
	2020年
	市住房城乡建设委、洛宁县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	52000　
	　
	　

	c.控制农业面源污染

	1
	栾川县
	栾川县三川镇农村面源污染治理项目
	栾川县
	黄河
	对农户进行补贴，采取更换种植品种、减少化肥及地膜使用等形式，降低农村面源污染
	8000 
	2017年
	栾川县人民政府

	合计
	
	
	
	
	
	8000
	
	

	d.畜禽养殖污染治理

	1
	吉利区
	万头猪场废水治理项目
	吉利区
	黄河
	建设沉淀池、生化反应池及相应的配套设施，确保废水经治理后达到排放标准
	100
	2017年
	吉利区人民政府

	2
	栾川县
	栾川县规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治工程
	栾川县畜牧局
	黄河、丹江口上游
	日处理规模10000m3/d；采取固液分离，建设沼气77池，沼气发电，沼渣堆肥等措施
	2700
	2018年
	栾川县人民政府

	3
	栾川县
	栾川县青城山生态养殖园有限责任公司畜禽养殖污染治理项目
	栾川县青城山生态养殖园有限责任公司
	黄河
	粪污处理、有机肥生产项目建设
	500
	2017年
	栾川县人民政府

	4
	栾川县
	栾川鑫豕源养殖有限公司畜禽养殖污染治理项目
	栾川鑫豕源养殖有限公司
	黄河
	粪污干湿分离、雨污分离、沼气工程、污水净化处理
	300
	2017年
	栾川县人民政府

	5
	栾川县
	栾川县犇犇种养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目
	栾川县犇犇种养殖专业合作社
	黄河
	粪污处理
	150
	2017年
	栾川县人民政府

	6
	栾川县
	叫河镇新旺养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目
	叫河镇新旺养殖专业合作社
	丹江口上游
	养殖污水达标处理
	30
	2017年
	栾川县人民政府

	7
	偃师市
	洛阳市天河奶牛养殖专业合作社污物治理项目
	洛阳市天河奶牛养殖专业合作社
	黄河
	建设沉淀池、储粪场、雨污分流等基础设施
	60
	2016年
	偃师市人民政府

	8
	偃师市
	偃师市缑氏镇鹏程奶牛厂污物治理项目
	偃师市缑氏镇鹏程奶牛厂
	黄河
	建设沉淀池、储粪场、雨污分流等基础设施
	50
	2016年
	偃师市人民政府

	9
	伊川县
	伊川县新大牧业发展有限公司年出栏10万头生猪养殖项目
	伊川县新大牧业发展有限公司
	黄河
	养猪
	526
	2017年
	伊川县人民政府

	10
	伊川县
	伊川鑫诚养殖有限公司年存栏肉猪2900头项目
	伊川鑫诚养殖有限公司
	黄河
	养猪
	230
	2016年
	伊川县人民政府

	11
	伊川县
	洛阳双杰牧业有限公司污物治理项目
	洛阳双杰牧业有限公司
	黄河
	养牛
	200
	2017年
	伊川县人民政府

	12
	洛宁县
	洛宁县永丰现代农业投资开发有限公司德青源（洛宁）蛋鸡生态养殖扶贫项目（一期治污）建设项目
	洛宁县永丰现代农业投资开发有限公司　
	黄河
	蛋鸡存栏90万只，育雏育成区青年鸡存栏量30万只
	2500
	2017年
	洛宁县人民政府

	13
	洛宁县
	洛宁县禁养区内规模化养殖场搬迁项目
	　洛宁县
	黄河
	洛宁县禁养区内规模化养殖场搬迁
	2400
	2017年
	洛宁县人民政府

	14
	洛宁县
	正弘养猪厂治理项目
	正弘养猪厂
	黄河
	污水三级沉淀
	50
	2016年
	洛宁县人民政府

	15
	洛宁县
	春雨养牛厂治理项目
	春雨养牛厂
	黄河
	污水三级沉淀
	50
	2016年
	洛宁县人民政府

	16
	洛宁县
	祥顺养羊厂治理项目
	祥顺养羊厂
	黄河
	污水三级沉淀
	50
	2016年
	洛宁县人民政府

	17
	新安县
	5个畜禽养殖小区废水治理工程
	新安县
	黄河
	废水处理站，新增废水处理能力1100吨/天
	760
	2016-2018年
	新安县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	10656
	　
	　


附件5

环境风险防范重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	建设地点
	所属流域
	主要内容
	资金总计

（万元）
	完成时间
	责任单位

	a.核与辐射安全保障

	1
	孟津县
	射线透照室
	洛阳森德石化工程有限公司
	黄河
	射线透照室扩建
	80
	2017年
	孟津县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	80　
	　
	　

	b.危险废物处置

	1
	吉利区
	洛阳市危险废物处理中心
	吉利区
	黄河
	建设危险废物焚烧、物化、固化、废催化剂再生、废乳化液再生、含油废物处理、废有机溶剂再生等设施。对现有处理处置设施进行升级改造。废脱硝催化剂再生利用二期工程。
	45500
	2020年
	吉利区人民政府

	2
	栾川县
	危废安全填埋处理工程
	栾川县合峪镇
	黄河
	有色金属冶炼化工废渣安全填埋
	9795
	2019年
	栾川县人民政府

	3
	栾川县
	洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司风险防范及应急设施建设
	栾川县庙子镇
	黄河
	风险防范及应急设施建设
	2000
	2018年
	栾川县人民政府

	4
	栾川县
	洛阳丰瑞氟业有限公司风险防范及应急设施建设
	栾川县

庙子镇
	黄河
	风险防范及应急设施建设
	1800
	2018年
	栾川县人民政府

	5
	栾川县
	洛阳钼都钨钼科技有限公司风险防范及应急设施建设
	栾川县

合峪镇
	黄河
	风险防范及应急设施建设
	1600
	2018年
	栾川县人民政府

	6
	栾川县
	栾川县和强化工制造有限公司风险防范及应急设施建设
	栾川县

冷水镇
	长江
	风险防范及应急设施建设
	1000
	2018年
	栾川县人民政府

	7
	栾川县
	栾川县天宝矿冶有限公司风险防范及应急设施建设
	栾川县

石庙镇
	黄河
	风险防范及应急设施建设
	800
	2018年
	栾川县人民政府

	8
	嵩县
	汞触媒等工业催化剂循环再生利用项目
	嵩县产业

集聚区
	黄河
	年处理含汞工业催化剂3500吨
	8500
	2017年
	嵩县人民政府

	9
	嵩县
	危险废物渣场建设
	嵩县饭坡乡
	黄河
	建设危险废物堆场，存放公司产生的尾渣。
	3000
	2016年
	嵩县人民政府

	10
	新安县
	新安中联水泥有限公司红渣利用项目
	新安县铁门镇庙头村
	黄河
	红渣利用项目
	500
	2017年
	新安县人民政府

	11
	伊川县
	废矿物油综合利用项目
	伊川县白沙镇范村
	黄河
	废矿物油再利用
	6800
	2017年
	伊川县人民政府

	12
	伊川县
	洛阳豫港龙泉铝业有限公司大修渣浮选线年浮选综合利用2000吨大修渣项目
	伊川县白沙镇工业区
	黄河
	浮选综合利用大修渣
	1000
	2016年
	伊川县人民政府

	13
	伊川县
	废乳化液处理设施
	洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司
	黄河
	新建废乳化液破乳设施
	80
	2016年
	伊川县人民政府

	14
	孟津县
	高温灭菌医废处置
	孟津县朝阳镇
	黄河
	YFM-A-1000型灭菌器一套
	500
	2019年
	孟津县人民政府

	15
	宜阳县
	利用水泥窑生产线资源化处置危险废物
	洛阳黄河水泥有限责任公司
	黄河
	利用水泥窑协同处置危险废物
	300
	2020年
	宜阳县人民政府

	16
	洛宁县
	河南发恩德矿业有限公司风险防范及应急设施建设
	洛宁县
	黄河
	河南发恩德矿业有限公司风险防范及应急设施建设
	2800
	2018年
	洛宁县人民政府

	17
	洛宁县
	洛阳坤宇矿业有限公司风险防范及应急设施建设
	洛宁县
	黄河
	洛阳坤宇矿业有限公司风险防范及应急设施建设
	1000
	2018年
	洛宁县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	86975　
	　
	　


附件6

维护生态系统安全重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	建设地点
	所属流域
	主要内容
	资金总计

（万元）
	完成时间
	责任单位

	a.矿山生态修复

	1
	栾川县
	栾川县矿山生态破坏

恢复工程
	栾川县
	黄河
	对闭坑区域和服务期满排渣场进行生态恢复
	8000
	2020年
	市国土资源局、栾川县人民政府

	2
	新安县
	13个矿区生态修复工程
	新安县
	黄河
	　
	26000
	2020年
	市国土资源局、新安县人民政府

	3
	洛宁县
	洛河长水—温庄段两岸综合治理和生态恢复工程（县城王协桥以东、长虹桥以西各3000米）
	洛宁县
	黄河
	两岸提防、添筑、桥梁、涵洞等工程
	158400
	2020年
	洛宁县人民政府

	4
	洛宁县
	矿山生态破坏恢复及裸露山体植被恢复项目
	洛宁县
	黄河
	4000—6000亩矿山及裸露山体植被恢复
	21000
	2020年
	洛宁县人民政府

	5
	洛宁县
	洛宁县下峪镇崇阳沟遗弃废渣、污染场地修复项目
	洛宁县
	黄河
	洛宁县下峪镇崇阳沟遗弃废渣、污染场地修复项目
	13000
	2020年
	洛宁县人民政府

	6
	洛宁县
	洛栾路西山底段洛阳坤宇公司历史遗留废弃矿山生态恢复
	洛宁县
	黄河
	修建挡土墙、排水沟、截水沟等，并进行平整、覆土、植被恢复
	4000
	2017年
	洛宁县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	230400
	
	　

	b.矿山植被恢复和地质环境综合治理

	1
	栾川县
	矿山及裸露山体植被

恢复项目
	栾川县
	黄河
	3000-5000亩矿山及裸露山体植被恢复
	15000
	2020年
	市国土资源局、栾川县人民政府

	2
	洛宁县
	崇阳沟无主历史遗留废弃选厂污染场地修复试点项目
	下峪镇
	黄河
	对散布于祟阳沟10公里范围内的历史遗留废弃选厂污染场地调查，分别采用物理_化学湿法无害化固定、化学_生态防护修复等修复恢复
	15000
	2019年
	洛宁县人民政府

	3
	洛宁县
	崇阳沟无主历史遗留废矿渣无害化处理处置项目
	下峪镇
	黄河
	对散布于祟阳沟10公里范围内的废选矿渣收集，采用湿无害化固定处理，并设置固废堆场进行安全填埋处置
	12000
	2019年
	洛宁县人民政府

	4
	洛宁县
	兴华涧河全宝山至新庄段河道清淤、绿化，生态修复及废弃矿渣处理
	兴华镇
	黄河
	1、对全宝山及瓦庙村范围内废弃矿渣处理；2、15公里兴华涧河两侧绿化及生态修复；3、15公里兴华涧河疏浚；4、沿线各村污水介入处置。
	9500
	2020年
	洛宁县人民政府

	5
	洛宁县
	崇阳沟主要干支流河道底泥无害化综合治理项目
	下峪镇
	黄河
	深入调查受污染河道底泥的范围和程度，采用化学稳定清淤、无害化底泥安全填埋处理等综合治理
	8000
	2020年
	洛宁县人民政府

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	59500　
	　
	　


附件7

治理体系与能力现代化重点工程项目一览表

	序号
	区域名称
	项目名称
	建设地点
	所属流域
	主要内容
	资金总计

（万元）
	完成时间
	责任单位

	a.环境监管机构标准化建设

	1
	市区
	环境监测
	洛阳市
	黄河
	增添相关仪器及设备
	718
	2018年
	市环保局

	2
	市区
	应急监测
	洛阳市
	黄河
	增添相关仪器及设备
	330
	2017年
	市环保局

	3
	新安县
	监察能力建设
	新安县
	黄河
	按照国家三级标准完善环境监察大队机构编制建设、办公业务用房建设、办公用车、监测设备、办公设备等。
	3000
	2020年
	新安县环保局

	4
	新安县
	监测能力建设
	新安县
	黄河
	建设县级重点污染源监控平台；
	300
	2018年
	新安县环保局

	5
	新安县
	监测能力建设
	新安县
	黄河
	1个景区空气质量自动监测站；
	150
	2018年
	新安县环保局

	6
	新安县
	监测能力建设
	新安县
	黄河
	建设县城北区空气自动监测站；
	120
	2018年
	新安县环保局

	7
	孟津县
	监测能力建设
	孟津县
	黄河
	建设湿地保护区、小浪底风景区和 11个镇区空气质量自动监测站；建设县级重点污染源监控平台；监测设备；环境应急设备设施等。
	3900
	2018年
	孟津县环保局

	8
	洛宁县
	环境监察能力建设
	洛宁县
	黄河
	完成五个乡镇所办公业务用房、办公用车、办公设备等
	1300
	2017年
	洛宁县环保局

	9
	洛宁县
	监测能力建设
	洛宁县
	黄河
	原子吸收分光光度计、大/中流量采样器、烟尘采样器、底泥采样器、土壤采样器等土壤、重金属监测设备
	298
	2017年
	洛宁县环保局

	10
	栾川县
	监测能力建设
	栾川县
	黄河
	土壤前处理：微波消解仪。土壤检测仪器：等离子体发射光谱-质谱联用仪。原子荧光分光光度计。XY荧光光谱仪。
	340
	2019年
	栾川县环保局

	11
	伊川县
	监测能力建设
	伊川县
	黄河
	原子荧光吸收分光光度计、大/中流量采样器、烟尘采样器、底泥采样器、土壤采样器、超离心研磨仪等土壤、重金属监测设备
	280
	2019年
	伊川县环保局

	12
	偃师市
	监测能力建设
	偃师市
	黄河
	破碎机、自动筛分仪、烘干箱、土壤全自动消解仪、等离子发射光谱仪
	136
	2019年
	偃师市环保局

	13
	嵩县
	监测能力建设
	嵩县
	黄河
	ICP-MS分析仪、原子荧光价态分析仪、大/中流量采样器、烟尘采样器、超离心研磨仪、冷冻式干燥机等土壤、水质监测设备
	350
	2019年
	嵩县环保局

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	11222　
	　
	　

	b.流域、区域、行业环境风险源数据库建设

	1
	洛阳市
	环境风险源数据库
	洛阳市
	黄河、淮河、长江
	　
	500
	2020年
	市环保局

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	500　
	　
	　

	c.应急能力建设

	1
	新安县
	应急能力建设
	新安县
	黄河
	按相关标准配备人员、办公用房、软、硬件设施、设备等。
	2000　
	2020年
	新安县环保局

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	2000
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