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洛阳市公交都市创建推进工作委员会名单

主  任：刘宛康  市长

副主任：吴孟铎  市委常委、常务副市长

        王琰君  市委常委、市政府党组成员        

        张世敏  副市长

成  员：郭德荣  市政府副秘书长

李松民  市交通运输局局长

赵飞龙  市委宣传部常务副部长

张伊民  市发展改革委主任

王玉峰  市工业和信息化委主任

马运涛  市公安局常务副局长

刘庆林  市财政局局长

郭建平  市国土资源局局长

杨晓阳  市环保局局长

董现章  市住房和城乡建设委主任

马春强  市审计局局长

张昭民  市城乡规划局局长

苗惠芳  市政府国资委主任

余培仕  市城市管理局局长

马朝信  市轨道公司董事长

孙建功  市公交集团董事长

周玉甫  涧西区区长

冯红超  西工区（代）区长

牛  刚  老城区区长

巴永山  瀍河区区长

张玉杰  洛龙区区长

马晓平  吉利区区长

张尚君  高新区管委会常务副主任

陈  功  伊滨区管委会主任
附件2
洛阳公交现状指标值和创建目标值对比

	序号
	指标项
	单位
	现状值
	创建目标（2020年）

	1
	公共交通机动化出行分担率
	%
	36
	45

	2
	公共汽电车线路网比率
	%
	63.4
	75

	3
	公共交通站点500米覆盖率
	%
	85
	98

	4
	万人公共交通车辆保有量
	标台/万人
	12
	15

	5
	公共交通正点率
	%
	62.5
	80

	6
	早晚高峰时段公共汽电车平均运营时速
	公里/小时
	13.3
	17

	7
	早晚高峰时段公共交通平均拥挤度
	%
	98
	90

	8
	公共交通乘客满意度
	%
	70
	85

	9
	公共汽电车进场率
	%
	62.8
	80

	10
	公交专用车道设置率
	%
	1.5
	20

	11
	绿色公共交通车辆比率
	%
	69
	90

	12
	公共汽电车责任事故死亡率
	人/百万车公里
	0.03
	0.04

	13
	轨道交通责任事故死亡率
	人/百万车公里
	-
	0.01

	14
	城乡客运线路公交化运营比率
	%
	62.5
	80

	15
	公共交通运营补贴到位率
	%
	59
	100

	16
	公共交通乘车一卡通使用率
	%
	48
	使用率稳步提升

	17
	公共交通一卡通跨省市互联互通
	
	洛阳公交一卡通

采用部统一技术标准
	未来随着互联互通城市的增加和区域的扩大，实现跨省市互利互通

	18
	公共交通智能化系统建设和运行情况
	
	目前智能公交建设项目初步设计及概算报告已通过专家评审并获得市发改委批复
	按照公共交通智能化应用工程有关技术标准要求，建成城市公共交通智能化系统，并建立可持续的运行维护保障机制

	19
	城市公共交通规划编制和实施情况
	
	城市公共交通相关规划体系初步形成
	进一步完善城市

公共交通规划体系

	20
	建设项目交通影响评价实施情况
	
	目前洛阳对建设项目的交通影响评价机制尚未建立
	制定并实施建设项目交通影响评价管理办法

	21
	公共交通出行分担率（不含步行）
	%
	14
	20

	22
	公共交通人均日出行次数
	次
	0.3
	0.35

	23
	公共汽电车线路网密度
	公里/平方公里
	2.72
	3

	24
	公共汽电车平均车龄
	年
	4.6
	4

	25
	公共交通投诉处理完结率
	%
	100
	100

	26
	公共汽电车车均场站面积
	平方米/标台
	100
	150

	27
	公共汽电车港湾式停靠站设置率
	%
	6
	30

	28
	公交优先通行交叉口比率
	%
	2.2
	10

	29
	公共交通职工收入水平
	%
	89
	100

	30
	公共交通优先发展配套政策制定情况
	
	公共交通优先发展配套政策基本完善
	继续完善相关配套政策

	31
	公共汽电车购置补贴率
	%
	100
	100

	32
	旅游线路客运量比例
	%
	17.3
	25

	33
	综合客运枢纽公交“零换乘”比例
	%
	-
	100


附件3

洛阳市公交都市创建工作计划及责任分解

	工 作
内 容
	具体任务或目标
	实  施

年  限
	牵头单位
	配合单位

	一、政策规划导向工程

	建  立

健  全

政  策

法  规
	出台《洛阳市政府关于优先发展公共交通的实施意见》
	2018
	市交通运输局
	市发展改革委、市财政局、市城乡规划局、市住建委、市公安局、市国土局、市审计局，市公交集团，各城区人民政府（管委会）

	
	出台《洛阳市公交专用道管理办法》
	2018
	市交通运输局
	市公安局、市财政局、市城乡规划局、市住建委、

市国土局，市公交集团，相关城市区人民政府（管委会）

	
	出台《洛阳市公共交通企业服务质量信誉考核实施办法》
	2018
	市交通运输局
	市公交集团

	
	出台《洛阳市公共交通场站综合开发管理办法》
	2019
	市交通运输局
	市发展改革委、市财政局、市城乡规划局、市住建委、市国土局，市公交集团，相关区人民政府（管委会）

	
	深化完善《洛阳市城市区公共交通补贴补偿办法》
	2019
	市财政局
	市交通运输局、市发改委、市审计局

	编  制

完  善

规  划

研  究
	修编《洛阳市公共交通规划》
	2018
	市交通运输局
	市财政局、市城乡规划局、市住建委、市公安局、市国土局、市审计局，市公交集团，相关区人民政府（管委会）

	
	编制《洛阳市公交场站建设规划》
	2018
	市交通运输局
	市财政局、市城乡规划局、市住建委、市国土局，

市公交集团，相关区人民政府（管委会）

	
	编制《洛阳市中心城区城市慢行交通及绿道网专项规划》
	2019
	市城乡规划局
	市住建委、市财政局、市交通运输局、市公安局，相关区人民政府（管委会）

	二、洛阳内捷外畅“大交通”工程

	铁  路

网  络
	拓展铁路枢纽网络，加快推进“呼南高铁”豫西通道建设的相关工作，统筹推进城际铁路建设，加快构建以十字形高速铁路网为骨干、放射状城际铁路网为主体的铁路交通网络。
	2017-2020
	市发展改革委

市口岸办
	市财政局、市城乡规划局、市国土局、市环保局、

市住建委、市交通运输局，市城投集团，

沿线各县（市、区）人民政府（管委会）

	高  速

公  路

网  路
	积极推进在建高速公路项目建设。加快实施尧山—栾川—西峡、洛阳西—济源高速公路和二广高速城区段扩宽改造工程，2020年底建成通车；加快推进城市组团高速公路等项目。推进新安—宜阳—伊川、渑池—洛宁—栾川、栾川—卢氏高速公路建设。2017年底前开工建设，2021年底建成通车。
	2017-2021
	市交通运输局
	市发展改革委、市财政局、市城乡规划局、市国土局、市林业局、市环保局、市文物局、市水务局，

洛阳供电公司、电信公司，

沿线各县（市、区）人民政府（管委会）

	加  快一中心六组团快  速

通  道

建  设
	加快实施洛吉快速通道（洛孟段）加宽改造工程，力争2018年底建成通车。2017年10月，开工建设洛新快速通道工程。改造提升洛宜、洛伊、洛偃快速通道，2019年建成通车。
	2017-2019
	市交通运输局

公路管理局
	偃师市、孟津县、新安县、宜阳县、伊川县、

吉利区、老城区人民政府

	三、洛阳综合交通枢纽一体化衔接工程

	高  铁

龙门站枢  纽
	2017年9月，建设完成匝道桥改造工程；2017年10月，开工建设地下广场及地铁工程，2020年6月底建成；实现城市公共交通与铁路客运等对外交通方式的充分衔接。
	2017-2020
	市城乡规划局

市轨道公司
	市发展改革委、市口岸办、市国土局、市财政局、市住建委、市交通运输局，洛阳车站，市公交集团，市城乡一体化示范区管委会、洛龙区人民政府

	洛  阳

火车站

枢  纽
	2017年，完成规划研究、总图方案设计和各项前期工作，分批启动地铁站、地下停车场等地下工程建设;2020年底，广场地上、地下工程全面完工；实现城市公共交通与铁路客运等对外交通方式的充分衔接。
	2017-2020
	市城乡规划局

市轨道公司
	市轨道公司，市发展改革委、市口岸办、市国土局、市财政局、市住建委、市交通运输局，市公交集团，洛阳车站，西工区人民政府

	涧  西

谷  水

枢  纽
	2017年底前，开工建设地铁谷水站；2020年底，建成地铁谷水站；实现城市公共交通与公路客运等对外交通方式的充分衔接。
	2017-2020
	市城乡规划局

市轨道公司
	市发展改革委、市口岸办、市国土局、市财政局、市交通运输局、市住建委，市公交集团，

涧西区人民政府

	洛  阳

机  场

综  合

枢  纽
	2017年底前，完成《机场综合交通枢纽规划》编制工作；2018年，完成各项前期工作；2019年，项目开工建设；实现城市公共交通与航空客运等对外交通方式的充分衔接。
	2017-2020
	市城乡规划局
	市城乡规划局、市财政局、市住建委、市公安局、

市交通运输局、市住建委，市公交集团、

市轨道公司，西工区、老城区、孟津县人民政府

	四、完善高效的公共交通体系工程

	城  市

轨  道

交  通

建  设
	2017年底前，轨道交通1号线及2号线（一期）工程全线开工建设；2018年力争完成洛阳轨道交通第二期建设规划审批，2号线（二期）和3号线（一期）全线开工建设；力争到2019年，轨道交通3号线（二期）及4号线工程全线开工建设；2021年底前，轨道交通1号线正式通车运营；2022年6月底前，轨道交通2号线正式通车运营。
	2017-2022
	市轨道公司
	市发展改革委、市住建委、市城乡规划局、市国土局、市文物局，相关区人民政府（管委会）

	多样化

公  交

服  务
	充分调研、分析市民出行需求，有针对性的开通旅游专线、定制公交、微循环公交、节假日专线等多样化公交服务，提升公交吸引力和分担率。
	2017-2020
	市交通运输局
	市财政局、市住建委、市城乡规划局、市国土局、

市公安局，市公交集团

	慢  行

交  通

系  统

建  设
	根据《洛阳市中心城区城市慢行交通及绿道网专项规划》布局中心城区慢行交通系统，到创建期末，主城区建成完善的自行车网络。
	2017-2020
	市城乡规划局市住建委

市公安局
	市发展改革委、市财政局、市城管局、市交通运输局,各区人民政府（管委会）

	
	继续推广福彩公益自行车或积极引入共享自行车，为广大市民提供便捷、绿色的出行方式，缓解城市道路拥堵。
	2017-2020
	市民政局
	市发展改革委、市财政局、市城乡规划局、市住建委、市公安局,各区人民政府（管委会）

	五、基础设施完善工程

	公  交

场  站

建  设
	共建成公交停车场站12处，公交首末站20处（不含4处综合枢纽站）。到创建期末，公交进场率达到80%。具体建设计划表1和表2。
	2018-2020
	市交通运输局

市城乡规划局
	市发展改革委、市住建委、市财政局、市国土局

市城投集团、市公交集团

相关区人民政府（管委会）

	充电桩

建  设
	在公交二分公司停车场、中州东路停车场和关林火车站停车场建设充电桩，满足纯电动车的充电需求。
	2018
	市发展改革委
	市城投集团、洛阳供电公司,市财政局、市城乡规划局、市国土局、市住建委、市交通运输局, 市公交集团，相关区人民政府（管委会）

	
	未来在具备条件的新建公交场站同时布设充电桩，保障新能源车辆充电需求。
	2018-2020
	
	

	公  交

运  力

提  升
	加快新能源公交车的推广应用，确保到创建期末，万人公共交通车辆保有量达到15标台/万人，绿色公共交通车辆比率不低于90%。
	2017-2020
	市交通运输局
	市城投集团,市财政局、市工信委，市公交集团

	六、公交提速保障工程

	公  交

专用道建  设
	加紧推进王城大道、龙门大道、河洛路和开元大道等9条道路部分或全部路段的公交专用道建设，线路长度总计130.15 km。具体建设计划见表3。
	2018-2020
	市住建委

高新区管委会
	市发展改革委、市财政局、市城乡规划局、市公安局、市交通运输局，市公交集团

	公  交

专用道路  权

保  障
	加强社会车辆侵占专用道路权违规行为的监控和处罚。借鉴外地做法，在公交专用道沿线部署电子警察拍摄点、交通监控点等监管设备，结合公交车辆车载前置摄像头，对公交专用道进行实时监控抓拍，保障公交专用路权。
	2018-2020
	市公安局
	市发展改革委、市财政局、市城乡规划局、市住建委、市交通运输局，市公交集团

	多部门协  作

确  保

公  交

优  先
	市公安交警支队积极协调规划、建设等部门科学设置公共交通公交优先车道、专用车道、优先车道、路口专用道、专用街道、单向优先专用道以及路口信号优先等，确保公共交通车辆的优先或专用路权优先和信号优先。
	2018-2020
	市交通运输局
	市公安局、市财政局、市城乡规划局、市住建委，

市公交集团

	七、黄金水道助推工程

	黄  金

水  道

助  推

工  程
	加强服务于黛眉山、小浪底景区客流的公共交通运输组织，开通至景区的旅游专线，完善公交与水运码头间的换乘接驳设施，在黄金周、小长假等重大节假日期间开通旅游专线，提升旅游客流中公共交通的分担率和吸引力，不断优化公共交通服务品质，将洛阳打造为名副其实的国际文化旅游名城。
	2017-2020
	市交通运输局
	市公交集团、市交运集团,市旅发委

	八、智慧交通提升工程

	智  能

公  交

管  理

系  统
	基于综合交通协同指挥平台，建立洛阳智能公交管理系统，主要涉及洛阳市公交运营、监管、出行服务三个层面，包括公交智能调度、公交行业监管、乘客出行服务三大应用平台建设和智能公交站亭提升改造工程。
	2017-2018
	市交通运输局
	市发展改革委、市财政局，市公交集团

	综  合

交  通

协  同

指  挥

中  心
	基于洛阳智慧城市云计算数据中心及政务信息资源共享平台，建立集信息加工处理、实时监控、应急联动及公共服务等为一体的综合交通协同指挥中心。通过集成交通基础设施信息、货运物流信息、停车信息、视频监控信息、紧急救援信息、公共交通信息等，实现交通信息的综合采集、共享与交换，形成长效交通运行数据采集、处理、分析、存储和发布机制。
	2018-2019
	市交通运输局
	市发展改革委、市财政局

	交  警

综  合

应  用

管  理

系  统
	依托洛阳智慧城市云计算中心及洛阳“一张图”，建设集信息交换与共享、快速反应决策、统一调度指挥、多渠道实时信息服务等为一体的全市统一的交警综合应用管理系统，全面提升智能化交通管理服务水平。
	2018-2019
	市公安局
	市发展改革委、市财政局

	九、体制机制改革工程

	深  化

公  交

企  业

改  革
	2018年底前，整合城区公交资源，完成市公交集团深化改革工作，保障公交公益属性，为企业财政补贴和行业精细化管理奠定基础。
	2018
	市交通运输局
	市国资委、市财政局、市法制办、市工商局、

市审计局，市城投集团、市公交集团

	全  力

推  进

城  乡

公  交

一体化

建  设
	进一步整合城乡客运资源，加快城市近郊区的城乡客运班线公交化改造，扩大城市公共交通线网通达深度和覆盖面，推进城乡公共交通一体化建设。到创建期末，城乡客运线路公交化运营比率不低于80%。
	2017-2020
	市交通运输局
	市公交集团、市交运集团

	建立城市公共交通发展水平绩效评价和服务质量考  核

制  度
	研究制定城市公共交通发展水平绩效评价和服务质量考核制度，定期对公共交通企业实施考核，并将考核结果作为衡量城市公共交通企业运营绩效、发放政府补贴的重要依据。
	2017-2020
	市交通运输局
	市财政局，市城投集团、市公交集团

	建立城市公共交  通

用  地

综  合

开  发

政  策

落  实

机  制
	制定城市公共交通用地综合开发规范，建立协调机制，推动城市公共交通枢纽周边和城市轨道交通、快速公交等公共交通走廊沿线土地的综合开发利用，促进城市公共交通与周边区域协同发展，提高公共交通用地的使用效率。建立健全城市公共交通用地综合开发增值效益反哺机制，保障用地综合开发收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损。
	2017-2020
	市交通运输局
	市城投集团，市发展改革委、市城乡规划局、市住建委、市国土局、市财政局，市公交集团

	建立职工薪酬

增  长

长  效

机  制
	基于《洛阳市城市区公共交通补贴补偿办法》，建立与当地社会职工平均工资水平相适应的职工薪酬增长长效机制，保障职工待遇。确保到创建期末，职工收入水平不低于社会在职人员平均收入水平。
	2017-2020
	市交通运输局
	市财政局、市公交集团

	十、综合交通管理工程

	实  施

交  通

组  织

优  化
	研究中心城区特定区域交通流量管制措施的可行性和适用条件，并适时推行；在交通拥挤区域的支路，结合路网实际，科学设置单向交通，优化区域交通组织，有效缓解交通拥堵。
	2017-2020
	市公安局
	市交通运输局、市城乡规划局

	城  市

停  车

管  理
	构建动态停车收费机制，对路内停车泊位进行严格管理。
	2018-2020
	市停车办
	市公安局、市交通运输局、市城乡规划局

	十一、公交都市创建舆论宣传工作

	媒  体

宣  传
	充分发挥电视、报社、网站等媒体的舆论导向作用，积极开展多种形式的群众性公共交通出行文化宣传活动。
	2017-2020
	市委宣传部
	市交通运输局、市公安局、市城乡规划局、市住建委、市国土局，市公交集团

	公  交

出  行

宣传周活  动
	定期组织开展“公交出行宣传周”活动，广泛动员城市公共交通企业和社会公众积极参与，共同营造“低碳交通、绿色出行”的城市公共交通文化。
	2017-2020
	市交通运输局
	市公安局、市财政局，市公交集团


附件4
公交停车场建设实施计划

	序号
	实施

年限
	场站名称
	场  站

面  积

（万平方米）
	投  资

估  算

（万元）
	衔接方式

	
	
	
	
	
	城市轨道交通
	公路客运
	备注

	1
	2018
	新区第一停车场
	4.69
	2814
	
	
	续建

	2
	
	东出口停车场
	3.37
	2022
	
	与东出口客运站衔接
	续建

	3
	
	机场路停车场
	2.39
	1434
	与轨道2号线衔接
	
	续建

	4
	
	武汉南路停车场
	2.4
	5000
	
	
	新建

	5
	
	西环路停保场
	7.9
	16458
	
	
	新建

	6
	
	文仲大道停车场
	1.7
	3800
	
	
	新建

	7
	
	陈谭路停车场
	4.6
	8000
	
	
	新建

	8
	
	郭寨停车场
	3.3
	5500
	
	与南出口客运站衔接
	新建

	9
	2019
	邙岭停车场
	6.3
	3780
	
	
	新建

	10
	
	驾庄街西停保场
	5.6
	3420
	
	
	新建

	11
	2020
	凌波桥北停车场
	1.04
	624
	
	
	新建

	12
	
	王城大道建材城停车场
	1
	600
	
	与王城大道

汽车客运站衔接
	新建

	合    计
	44.29
	53452
	


附件5
公交首末站建设实施计划

	序号
	实施年限
	场站名称
	场  站

面  积

（万平方米）
	投  资

估  算

（万 元）
	衔接方式

	
	
	
	
	
	城市轨道交通
	公路客运
	备注

	1
	2018
	吉庆路站
	0.8
	400
	
	
	单独首末站

	2
	
	白马寺站
	0.5
	250
	
	
	

	3
	
	唐寺门站
	0.5
	250
	
	
	

	4
	
	体育公园站
	0.5
	250
	与2号线体育中心衔接
	
	与公交枢纽合建

	5
	
	东出口客运站
	0.5
	250
	
	
	

	6
	
	牡丹广场站
	0.5
	250
	与1号线和3号线

牡丹广场站衔接
	
	

	7
	
	龙门石窟
	0.5
	250
	与4号线解放路衔接
	
	

	8
	
	唐宫西路站
	0.8
	400
	
	
	单独首末站

	9
	
	塔湾站
	0.64
	320
	
	与塔湾汽车客运站衔接
	

	10
	
	丰李
	0.9
	450
	
	
	

	11
	
	高铁大道首末站
	0.5
	250
	
	
	

	12
	
	李楼首末站
	0.8
	400
	
	
	

	13
	
	石林路站
	0.5
	250
	
	
	

	14
	
	司马大街站
	0.5
	250
	
	
	与公交枢纽合建

	15
	
	创业路站
	0.5
	250
	
	
	

	16
	
	希望路站
	0.5
	250
	
	
	

	17
	
	红山乡站
	0.5
	250
	与2号线红山乡站衔接
	
	

	18
	
	牡丹园站
	0.5
	250
	与2号线牡丹园站衔接
	
	

	19
	
	龙门大道

首末站
	0.5
	250
	与2号线龙门大道站衔接
	
	单独首末站

	20
	
	孔明街首末站
	0.5
	250
	
	
	

	合    计
	11.44
	5720
	


附件6
公交专用道实施计划

	
序号
	实施年限
	道路名称
	起止点
	长度（公里）

	1
	2018
	王城大道
	G310—伊洛路
	14.68

	2
	2018
	龙门大道
	洛阳桥—龙门景区
	11.43

	3
	2018
	河洛路
	西南环—南昌路
	11.04

	4
	2019
	开元大道-开拓大道
	淮南路—伊滨区南环路
	30.12

	5
	2019
	南昌路-古城路
	牡丹广场—中原大道
	20.76

	6
	2019
	中州路
	黄河路—启明南路
	8.97

	7
	2020
	汉宫路
	G310—二广高速
	19.46

	8
	2020
	武汉路—景华路
	九都西路—黄河路
	7.85

	9
	2020
	解放路
	道南路—王城大道
	5.84

	合    计
	130.15
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